REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU

Ministério da Economia Finanças

Ministério da Economia Finanças

************

Unidade de Coordenação do Projecto de Urgência para Melhoria dos Serviços de Água e Electricidade  (PUASEE)

Unidade de Coordenação do Projecto de Urgência para Melhoria dos Serviços de Água e Electricidade  (PUASEE)

JUIN  2019

JUIN  2019

******************

Villa N° 190, La Linguère – Keur Massar - SENEGAL

Tél. : +221 33 837 80 36 /   77 648 95 33

Rond –point Chapa, Immeuble R+3, en face Eco Bank, Guinée Bissau

Tél. : +245 95 637 45 80   /   +245 96 660 39 17

Email : ecienvironnement@gmail.com     beroubaguisse@yahoo.fr

Villa N° 190, La Linguère – Keur Massar - SENEGAL

Tél. : +221 33 837 80 36 /   77 648 95 33

Rond –point Chapa, Immeuble R+3, en face Eco Bank, Guinée Bissau

Tél. : +245 95 637 45 80   /   +245 96 660 39 17

Email : ecienvironnement@gmail.com     beroubaguisse@yahoo.fr

SEPTEMBRE 2020

SEPTEMBRE 2020

RAPPORT FINAL

RAPPORT FINAL

SOUS-PROJET Nº 2

La Construction de trois nouveaux châteaux d’eau (Prabis, Safim, Bor et Antula-Pime) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants.

SOUS-PROJET Nº 2

La Construction de trois nouveaux châteaux d’eau (Prabis, Safim, Bor et Antula-Pime) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants.

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

Financé par la Banque mondiale

Financé par la Banque mondiale

PROJET D’URGENCE POUR L’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ELECTRICITÉ POUR LA VILLE DE BISSAU – FOND ADDITIONNEL (PUASEE- FA)

PROJET D’URGENCE POUR L’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ELECTRICITÉ POUR LA VILLE DE BISSAU – FOND ADDITIONNEL (PUASEE- FA)

PROJET D’URGENCE POUR L’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ELECTRICITÉ POUR LA VILLE DE BISSAU – FOND ADDITIONNEL (PUASEE- FA)

PROJET D’URGENCE POUR L’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ELECTRICITÉ POUR LA VILLE DE BISSAU – FOND ADDITIONNEL (PUASEE- FA)

PROJET D’URGENCE POUR L’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ELECTRICITÉ POUR LA VILLE DE BISSAU – FOND ADDITIONNEL (PUASEE- FA)

PROJET D’URGENCE POUR L’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ELECTRICITÉ POUR LA VILLE DE BISSAU – FOND ADDITIONNEL (PUASEE- FA)

PROJET D’URGENCE POUR L’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ELECTRICITÉ POUR LA VILLE DE BISSAU – FOND ADDITIONNEL (PUASEE- FA)

PROJET D’URGENCE POUR L’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ELECTRICITÉ POUR LA VILLE DE BISSAU – FOND ADDITIONNEL (PUASEE- FA)

# TABLE DES MATIERES

- TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2

LISTE DES TABLEAUX	6

LISTE DES FIGURES	7

LISTE DES PHOTOS	8

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	8

EXECUTIVE SUMMARY	9

SUMÁRIO EXECUTIVO	24

RESUME EXECUTIF	38

1 *   INTRODUCTION   *	52

1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION GENERALE	52

1.2. OBJECTIFS DE L’EIES	52

I.3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE EIES	53

1.3.1. Démarche méthodologique pour EIES	53

1.3.2. Structuration de l’étude de l’EIES	54

2 * DESCRIPTION DU PROJET *	56

2.1. PRESENTATION DU PUASEE	56

2.1.1. Composantes du PUASEE	56

2.2.  OBJECTIF DU PROJET PUASEE	57

2.3. OBJECTIF DU PROJET PUASEE-FA	58

2.4. LOCALISATION DU SOUS-PROJET N°2 DE PUASEE-FA	58

2.4.1. Situation géographique de la région de Bissau	59

2.4.2.	Situation géographique de la région de Biombo	61

2.4.	SITUATION ACTUELLE PAR RAPPORT A LA PRODUCTION D’EAU DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU SOUS-PROJET N°2 DE PUASEE-FA	63

2.6. LES CARACTERISTIQUES DU SOUS-PROJET N°2 DE PUASEE-FA	66

2.6.1. Consistance des travaux	67

2.7.DESCRIPTION DES ZONES IMPLANTATION DES RESERVOIRS	68

2.7.1.	Réhabilitation du réservoir 1 de Quartier de l'Aéroport	68

2.7.2.	Réhabilitation du réservoir 2 de Quartier de l'Aéroport	69

2.7.3.	Construction de nouveau réservoir de Bôr	70

2.7.4.	Construction de nouveau réservoir de Prabis	71

2.7.5.	Construction de nouveau réservoir de Safim	73

2.7.6.	Construction de nouveau réservoir de Antula-Pime	74

3 *CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL *	75

3.1. CADRE POLITIQUE	75

3.1.1. Déclaration Politique sectorielle de l’eau	75

3.1.2. Documents de Politiques et de Stratégies Environnementales et Sociales	75

3.2. CADRE JURIDIQUE	78

AU NIVEAU NATIONAL	78

3.2.1. Cadre réglementaire du secteur de l’eau	78

3.2.1. Loi de base sur l’environnement	78

3.2.3. Autres dispositions réglementaires applicables dans la mise en œuvre de ce projet	80

3.2.3. Dispositifs réglementaires environnemental et social applicables au PUASEE-FA	82

AU NIVEAU INTERNATIONAL	82

3.2.4. Les textes et accords internationaux pertinents	82

3.3. CADRE INSTITUTIONNEL	83

3.3.1. Cadre institutionnel du secteur de l’eau	83

3.3.2. Cadre institutionnelle de gestion environnementale du projet	84

3.3.3. Cadre Institutionnel de Mise en Œuvre du sous-projet n°2	84

3.4. POLITIQUE DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE	86

3.5. LES DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES, SANITAIRES ET SECURITAIRES (EHS) GENERALES ET SPECIFIQUES DE LA BANQUE MONDIALE	87

3.6. DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L’EAU DE BOISSON DE l’OMS	91

4 * PRÉSENTATION ET ANALYSE DES ALTERNATIVES *	92

4.1. RAISONS DES CHOIX DU SOUS-PROJET N°2 ET DES DIFFERENTS SITES	92

4.2. PRESENTATION ET ANALYSE DES ALTERNATIVES	92

4.3. ANALYSE MULTICRITERE	93

4.4 RESULTATS DE L’ANALYSE	99

5 * DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR *	100

5.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE	100

5.1.1. Historique	102

5.3. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET BIOPHYSIQUE DE LA ZONE D’INFLUENCE	102

5.3.1. Le Climat	102

5.3.2. Relief	104

5.3.3. Géologie	105

5.3.4. Le sol	105

5.3.5. L’Air	106

5.3.6. Hydrographie et Hydrogéologie	106

5.3.7. Disponibilité de la ressource en Eau	107

5.3.8. Couvertures végétales et ressources forestières	108

5.3.9. Les aires protégées	110

5.4. Activités socio-économiques et culturelles de la zone d’implantation du projet	111

5.4.1. Répartition Spatiale de la Population et Densité (Censo 2009)	111

5.4.2.  Ethnies	113

5.4.3.  Religions	114

5.4.4. Ressources agricoles	114

5.4.5.  Ressources halieutiques	115

5.4.6. Santé	116

5.4.7. Urbanisation	117

6 * IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS	119

6.1. APPROCHE METHODOLOGIQUE	119

6.1.1. Démarche d'identification des impacts	119

6.1.2. Caractérisation des impacts	122

6.1.3. Formulation de mesures d’atténuation	124

6.2. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES IMPACTS ATTENDUS	125

6.2.1 Impacts positifs attendus du projet	125

6.2.1.1.  En phase de pré-construction et construction du projet	125

6.2.1.2. En phase d’exploitation	126

6.2.2. Impacts négatifs attendus du projet	128

6.2.2.1. Impacts négatifs attendus en phase de pré-construction et de construction	128

6.2.2.2. Impacts en phase d’exploitation	133

7 * ETUDE DES RISQUES *	138

7.1 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES D’ACCIDENTS	138

	7.1.1. Conditions naturelles susceptibles de provoquer ou d’aggraver un accident	138

	7.1.2. Identification des risques professionnels	139

7.1.3.	Risques liés aux substances et/ou produits stockés en phase travaux et en phase exploitation	144

	7.1.4. Risques liés aux groupes électrogènes	146

7.2. ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS	146

7.2.1. Méthodologie	147

7.2.2. Inventaire des unités de travail	147

7.2.3. Identification et évaluation des risques	147

7.2.4. Présentation des résultats	148

7.3. ACCIDENTOLOGIE	153

7.3.1. Analyse de l’accidentologie	153

7.4. Mesures de gestion des risques liés à la santé et sécurité	155

7.4.1. Mesures de Prévention	155

7.4.2. Mesures générales de protection et d’intervention	155

7.5. Mesures de sécurité et d’hygiène des risques Professionnels	156

8 * PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE *	162

8.1. PLAN D’ATTENUATION DES IMPACTS	162

8.1.1. Mesures règlementaires	162

8.1.2. Mesures d’atténuation des impacts	162

8.2. ROLES ET RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PGES ET LA GESTION DU PROJET	180

8.3. PLAN DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL	182

8.3.1. SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE	183

8.3.2. SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL	183

8.3.3. INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL	183

8.4. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES	190

8.5. ARRANGEMENTS ET RESPONSABILITES INSTITUTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE DU PGES	190

8.6. CONSULTATIONS PUBLIQUES	191

8.6.1. Principe de la consultation publique	191

8.6.2. Méthodologie et Mise en Œuvre de la Consultation	192

8.6.3. Déroulement de la consultation	192

8.6.4.  Acteurs consultés	192

8.6.5. Réunion de cadrage	193

8.6.7. Préoccupation et perception sur le projet	199

8.6.8. Analyse de la consultation	199

8.6.9. Conclusion	202

8.7. GESTION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (GBV)	202

8.7.1 Du Harcèlement moral	202

8.7.2 Des violences physiques	202

8.7.3 De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie	202

8.7.4 De l’exploitation des enfants	203

8.7.5 La violence à l'égard des femmes	203

8.7.6 Normes Minimales pour la Prévention et la Réponse à la Violence basée sur le Genre dans les situations d’urgence.	204

8.8. FLUX DES TRAVAILLEURS, TRAVAIL DES ENFANTS ET LES CONDITIONS 	204

8.8.1 Règles internationales	205

8.8.2 Moyen de lutte et de prévention du travail des enfants	206

8.9 Plan de Gestion des Déchets	208

8.10. Mécanisme de Gestion des Plaintes	211

8.10.1 Organisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes	212

8.10.2 Fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes	212

8.10.3 Enregistrement des plaintes	214

8.10.4 Dispositions administratives et recours à la justice	214

9* DIFFUSION DE L’INFORMATION	215

* CONCLUSION *	216

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	217

ANNEXE 1 : TDR VALIDE	219

ANNEXE 2 : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES	240

ANNEXE 3 : COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CADRAGE	257

ANNEXE 5 : LISTE DES SERVICES TECHNIQUES CONSULTES	260

ANNEXE 6 : LISTE DE PRESENCE DE LA CONSULTATION DES POPULATIONS 	262

ANNEXE 7 : MODELE DE LA LETTRE DE MANIFESTATION DES PLAINTES	274

ANNEXE 8 : MODELE DE FICHE D'ENREGISTREMENT DES PLAINTES	274

ANNEXE 9 : MODELE DU TABLEAU PRESENTANT LES REPONSES DU PROJET 	274

ANNEXE 10 : MODELE DE TABLEAU RELATIVE A LA DECISION FINALE A LA PLAINTE	274

ANNEXE 11 : MODELE DE TABLEAU REGISTRE DES PLAINTES (B) SUIVI 	275

Annexe 11 : Modèle de tableau de Registre des plaintes (a) 	275

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Volume de stockage minimal pour le système d’AEP de Bissau / horizon 	63

Tableau 2: Répartition des quartiers de la ville de Bissau par secteur	64

Tableau 4: Répartition des réservoirs par étape	64

Tableau 4: Châteaux d’Eau en exploitation	65

Tableau 5: Caractéristiques des réservoirs à réaliser	66

Tableau 6: Les réglementations en terme environnemental et social en vigueur 	80

Tableau 7: Autres dispositions réglementaires applicables au projet	80

Tableau 8 : Liste des conventions ratifiées par la Guinée Bissau dans le domaine 	82

Tableau 9: Accords régionaux ratifiés par la Guinée Bissau dans le domaine 	82

Tableau 10: Pertinence des conventions et accords ratifiés par rapport au projet	83

Tableau 11 : Synthèse de l’évaluation des capacités des institutions impliquées 	85

Tableau 12: Politique de sauvegarde de la banque mondiale	86

Tableau 13: Directives de l’OMS concernant la qualité́ de l’air 	88

Tableau 14: Année de création, la superficie terrestre, la superficie maritime 	110

Tableau 16: Répartition Spatiale de la Population et Densité (Censo 2009)	112

Tableau 17: Répartition Spatiale de la Population aux différents Quartiers 	112

Tableau 17: Indicateurs de santé	116

Tableau 18: Matrice des impacts potentiels	120

Tableau 19: Grille d’évaluation de l’importance des impacts	124

Tableau 20: Synthèse des impacts positifs attendus au niveau du sous-projet n°2	135

Tableau 21: Synthèse des impacts négatifs attendus au niveau du sous-projet n°2	136

Tableau 22: Identification des risques professionnels	140

Tableau 23 : Identification des dangers liés aux produits	144

Tableau 24: Grille d’estimation des niveaux de probabilité et de gravité	147

Tableau 25: Matrice de criticité	148

Tableau 26: les différentes activités réalisées	148

Tableau 27 : Analyse des risques phase construction	150

Tableau 28 : Les accidents recensés qui ont des stocks de gasoil	153

Tableau 29 : Les accidents recensés au niveau de l’ exploitation des réservoirs	154

Tableau 30 : Plan de gestion des risques professionnels	157

Tableau 31: les moyens de bonification des impacts positifs potentiels	168

Tableau 32: Tableau plan de gestion environnementale et sociale (PGES)	171

Tableau 33: Rôles et responsabilités institutionnelles	180

Tableau 34: Indicateurs de suivi de la mise en œuvre des recommandations	184

Tableau 35 : Fiche de surveillance et de suivi de la mise en œuvre du PGES	189

Tableau 36: Action d’information et de sensibilisation et d’appui	190

Tableau 37  : Synthèse des résultats de la consultation du public	194

Tableau 38 : Plan indicatif de gestion des déchets de chantier	209

Tableau 39 : Composition du MGP	214

# LISTE DES FIGURES

Figure 1: L’approche proposée pour mener cette étude EIES	52

Figure 2: Carte du relief de la Guinée Bissau	104

Figure 3 : Carte des sols de la Guinée-Bissau, adapté de Teixeira (1962)	105

Figure 4 : Réseau hydrographique de la Guinée-Bissau, adapté de G. Pennober, 	106

Figure 5 : Carte d'occupation des sols de la Guinée-Bissau	109

Figure 6 : Aires protégées du pays	110

Figure 7 : représentation graphique de la répartition des grands groupes ethniques	113

Figure 8: Schéma de caractérisation des impacts	121

Figure 9 : Diagramme de fonctionnement du MGP du	214

Figure 11 : Carte de situation de la ville de Bissau	226

# LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Illustration en image de quelques réservoirs en Guinée Bissau	64

Photo 2 : Photos Illustrations du réservoir 1 - quartier Aéroport	68

Photo 3 : Photos Illustrations du réservoir 2 - quartier Aéroport	69

Photo 4 : Photos Illustrations de l’emplacement prévu du réservoir à Bôr	70

Photo 5 : Photos Illustrations de l’emplacement prévu du réservoir à Prabis	71

Photo 6 : Photos Illustrations de l’emplacement prévu du réservoir à Safim	72

Photo 7 : Photos Illustrations de l’emplacement prévu du réservoir à Antula-Pime	73

Photo 8 : Photos d’illustration de la réunion de cadrage du 08 Mai 2019	193

Photo 9 : Au niveau de PRABIS, ces photos ont été prises pendant les focus groupes 	199

Photo 10 : Au niveau de BOR, ces photos ont été prises pendant les focus groupes 	200

Photo 11 : Au niveau de HAFIA, ces photos ont été prises pendant les focus groupes 	200

Photo 12 : Au niveau Quartier AEROPORT (Brème), ces photos ont été prises pendant	201

Photo 13: Fut  incinérateur de déchets	207

Photo 14: Aire de stockage des huiles usager	207

Photo 15: Exemple conditionnement correct d’huile usagée et de filtres à huiles 	209

# LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AAAC			Autorité Compétente d’Évaluation Environnementale

BM			Banque mondiale

BT			Basse Tension

CCC			Communication pour un Changement de Comportement

CGES                         Cadre de Gestion Environnementale et Sociale

CPR			Cabinet de Planification Régionale

CPRP			Cadre de Politique de Réinstallation des Populations

DAO 			Dossier d'Appel d'Offres

DGFF			Direction Générale de la Forêt et de la Faune

DRH	Direction des Ressources Hydriques

DENARP 	Document Stratégique National pour la Réduction de la Pauvreté

EAGB                         Entreprise d’Electricité et d’Eau en Guinée-Bissau

EIES                           Etude d’Impacts Environnemental et Social

IEC			Information Éducation et Communication

IST			Infection sexuellement transmissibles

Km		            Kilomètre

MES                           Matières en Suspension

MST			Maladie sexuellement transmissible

MT			Moyenne Tension

NAPA                         National Adaptation Program of Action of adaptation to climate changes

ONG			 Organisation non gouvernementale

OP			Operational Policy

PAR 			Plan d’Action de Réinstallation (PAR)

PAP			Personne Affectée par le Projet

PO 			Politique Opérationnelle

PUASEE		Projet d'Urgence pour l'Amélioration des Services d'Eau et d'Électricité

PDSE                          Plan Directeur de Secteur de l’Energie

PDSEA                       Plan Directeur du Secteur de l’Eau et Assainissement et la stratégie nationale de   Développement Sanitaire

PeHD		             Polyéthylène Haute Densité

PGES		             Plan de Gestion Environnemental et Social

PV	                         Procès-Verbal

SIDA		             Syndrome d’Immunodéficience Acquise

TDR		             Termes de référence

TIC		             Technologie de l’Information et de la Communication

UIP                               Unité d’implémentation du Projet

VIH		              Virus d’Immunodéficience Humaine

# EXECUTIVE SUMMARY

- BACKGROUND AND GENERAL JUSTIFICATION

In Guinea Bissau, several districts of Bissau not covered by previous projects have a crucial drinking water problem to such an extent that the majority of communities get their supplies from traditional wells, with unsanitary water, the cause of many diseases.

In order to reduce these negative effects and improve the hygienic conditions of the population through access to drinking water, the Government and its Partner (World Bank), within the framework of the Water and Electricity project, want to strengthen the drinking water and electricity supply service for the city of Bissau and the outlying districts.

Thus, this requires the application of operational guidelines for environmental and social protection in accordance with the regulations in force in Guinea-Bissau and those of the environmental and social policies / guidelines of the World Bank donor. It was decided to carry out Environmental and Social Impact Studies (ESIA) and Resettlement Action Plans.

- OBJECTIVES OF THE ESIA

This study aims to identify all the impacts on the biophysical and socio-economic environment linked to subproject n ° 2 (the Construction of three new water towers (Prabis, Safim, Bor and Antula) and the rehabilitation of other existing water towers) of the PUASEE-FA project.

In terms of approach, various regulatory and policy instruments prescribe the process that should lead to the preparation of the ESIA report for subproject n ° 2.

These include in particular those imposed by decrees supplementing national legislation, in particular basic law n ° 1/2011 of 2 March on the environment and law n ° 10/2010 on environmental assessment as well as World Bank environmental and social safeguard policy.

- OBJECTIVE OF THE PUASEE-FA PROJECT

The Project was put into effect in July 2014 and its closing date was initially scheduled for June 30, 2018. The World Bank and the Bissau-Guinean authorities have however agreed to prepare Additional Financing (AF) for the project for support. to new actions, in the following areas:

- Strengthening of water production capacity;

- Increase in storage capacity;

- Rehabilitation of existing networks;

- Extension of secondary and tertiary networks and creation of social connections and standpipes in outlying districts.

The development objective of the PUASEE-FA project is as follows:

- Restore and expand access for the population of Bissau to drinking water and improve the quality of water supply services; and

- Improve the reliability of electricity supply to the population of Bissau.

- ESIA METHODOLOGICAL APPROACH

The methodology of the study was inspired by the regulatory provisions in terms of impact studies bearing the content of the ESIA report in Guinea Bissau while respecting the indications contained in the ToRs.

In accordance with the TOR, the structuring of the study can take place in three (03) phases:

      - A field reconnaissance phase during which the consultant's team accompanied by PUASEE-FA staff became aware of the project implementation sites;

      - A phase of data collection in the field centered on a participatory approach, with series of meetings with the local populations and the institutional actors mainly concerned by the project throughout the department: administrative authorities; local communities; state technical services; grassroots community organizations, etc. During this phase, it was a question of making the development of the environmental route plan, the recognition of the initial state of the physical, human, biological and socio-economic environment by direct observations and formal and informal interviews, identification of potential impacts and the environmental actions to be taken to mitigate them.

      - A synthesis phase of the data collected and preparation of the report. The different phases were accompanied by bibliographical research on the various aspects of the project.

- PROJECT DESCRIPTION

  - LOCATION OF SUB-PROJECT N ° 2

The construction of four new water towers (Prabis, Safim, Bor and Antula) and the rehabilitation of other existing water towers of PUASEE-FA sub-project n ° 2 will be carried out mainly in three neighborhoods (Airport, Antule- Pime and Bôr) in the region of Bissau which is the political and economic capital of the Republic of Guinea-Bissau and in the region of Biombo precisely in two cities (Safim and Prabis).

The city of Bissau developed on an estuarine site. Its relief is very low with a small elevation towards the north-west overlooking the Bissalanca plateau. The soils are clay and ferralitic type of red color. At the level of the contact zone with the Rio Géba, the soil is halo-hydromorphic (Texeira, 1962). Its soils are relatively permeable allowing easy infiltration of rainwater.

The Biombo Region, located in the north central part of Bissau, lies precisely in the regionfrom West-North Guinea-Bissau. It is limited to the west by the main branches of the Guinea River (Rio Canal Geba and the Rio Mansoa), which divided into several small and medium canals with its beautiful beaches integrated into an entrance to the sea without waves and extensive in all interior corners of the region, thus allowing easy access by sea.

  - CHARACTERISTICS OF SUB-PROJECT N ° 2 OF PUASEE-FA

The Construction of four new water towers (Pabis, Safim, Bor and Antula) and the rehabilitation of other existing water towers at Airport. The planned investments for subproject n ° 02 are described in the table below:

| No. | Details of the activities of sub-project n ° 2 | Qty | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Construction of a 300 m3 reservoir in Bor | 1 | U |
| 02 | Construction of a 300 m3 reservoir in Safim | 1 | U |
| 03 | Construction of a 100 m3 reservoir in Prabis | 1 | U |
| 04 | Rehabilitation of tank 1 in reinforced concrete of 100 m3, airport district | 1 | U |
| 05 | Rehabilitation of tank 2 in reinforced concrete of 100 m3, airport district | 1 | U |
| 06 | Construction of a 100 m3 reservoir in Antula-Pime | 1 | U |

In addition, it will be necessary to count on the construction of the reservoir planned for Bôr and the rehabilitation of 2 reservoirs of the Airport (currently out of service). To reach the volume deemed necessary by the 2015 studies, updated as of May 2019, for the Bissau system (for which the Safim and Prabis reservoirs do not count), it will therefore be necessary to search for these reservoirs (Bôr, Aeroport1 and Aeroport2) a total additional capacity as close as possible to 2,011 m3 (3,411 m3 - 1,400 m3).

The total capacity of these reservoirs will therefore be 2,450 m3 or 2,050 m3, in case the EC of Antula Bono will be 300 m3) If this capacity can be reached, the capacity deficit of the DWS network of the city of Bissau at fill, from 3,411 m3, will be reduced to 960 m3.

The characteristics of the reservoirs (water towers) to be built within the framework of this project are given in table 14.

| Characteristics of the tanks to be produced |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SITE (S | CAPACITY (m3) | TN COAST (m) | SIDE PHE | SKIRT HEIGHT |
| Bôr | 700 | 34 | ± 67 | ± 28 m |
| Antula-Pime | 700 | 27.5 | ± 48 | ± 16.5 m |
| Safim | 350 | 23.5 (*) | ± 44 | ± 15.5 m (**) |
| Prábis | 100 | 13.5 | ± 30 | ± 14 m |

(*): or 17 m, in case the location R1 is adopted.

(**): or 22 m in case the location R1 is adopted

(***): or 300 m3, in case of budget limitation, to be decided by the MO.

- LEGAL AND INSTITUTIONAL POLICY FRAMEWORK

The political, legal and institutional framework of Guinea Bissau has been revisited to bring out the sectoral policies, environmental and social strategies, national plans, biodiversity conservation plans, national strategies for protected areas, plans adaptation to climate change, Water and Electricity Sector Policy Declaration, Environmental and Social Policies and Strategies etc.

At the national level, we have used the sectoral policy declaration document in the field of energy sub-sectors.

- Water sector policy statement

  - Water and sanitation master plan in Guinea Bissau

- Environmental and Social Policy and Strategy Documents

  - The national environmental management plan (PNGE)

  - The National Strategy and the Action Plan for the Conservation of Biological Diversity

  - The action plan for the conservation of biological diversity

  - The National Plan for Adaptation to Climate Change (NAPA)

  - National Strategy Document for Poverty Reduction (DENARP II)

  - The National Health Development Plan (PNDS II)

The relevant national and international texts, conventions, as well as the World Bank's safeguard policies were called upon during this study to determine those which are applicable within the framework of this sub-project n ° 2.

Guinea Bissau's legal framework for the environment concerns basic law n ° 1/2011 on the environment and law n ° 10/2010 on environmental assessment. Specifically for environmental impact studies, the application decree is in the process of being finalized. Law n ° 2/98 of April 28 on land is also a relevant text in the context of the implementation of sub-project n ° 2 of PUASEE-FA.

The standards and regulatory provisions on waste management in general and in particular hazardous waste (used oils, and other faulty equipment) from water supply activities are not regulated in Guinea Bissau. Several other provisions on the quality of environmental components are not regulated, for monitoring the quality of drinking water, the WHO standards are those applied.

The supervisory authority in Guinea Bissau for the production, transport and distribution of electricity and water is the Company of Electricity, Water of Guinea Bissau. But the EAGB works in close collaboration with the Ministry of Energy and Industry, then the Ministry of Natural Resources through respectively the General Directorate of Energy to obtain the various authorizations for the installation of its electricity production, transport and distribution infrastructure. Their respective roles are described in the body of the document.

- REASONS FOR CHOICES AND ANALYSIS OF ALTERNATIVES

The reason for the choice of the PUASEE-FA project, precisely sub-project n ° 2, comes down to the unfortunate situation of the living conditions of the population, especially in terms of drinking water supply in certain neighborhoods.

Thus, many efforts have been made by the PUASEE project and other projects, which made it possible to increase the current functional volume to 2,670 m3 thanks to the construction of the Guinée Telecom reservoir, the Hospital de Agosto and the rehabilitation of the existing Quartel General and Escola Técnica reservoir.

Despite these achievements and rehabilitation of reservoirs, the current volume is still very insufficient to meet the population's demand for drinking water supply and several districts in the city of Bissau (Hafia, Antula, Bor, etc.) and Biombo (Safim, Cumura, Quelele, Prabis, etc.) have no AEP network.

Thus, to resolve the difficulties noted in the drinking water distribution network of the city of Bissau and Biombo, it was recommended in previous studies to divide the city into distribution sectors.

The analysis consists in identifying relevant variants or alternatives and comparing them in terms of advantages and disadvantages according to the biophysical and socio - economic environment. But also in relation to the solutions proposed in terms of constructions, equipment or operating methods.

As part of this project three (03) variants which seem important were analyzed. It is essentially:

- Variant 1: "Project"

- Alternative 1: "Without project" or;

- Alternative 2: “With delayed project” or;

- Alternative 3: "With project"

- Variant 2: "Choice of tank"

- Option 1: "Reinforced concrete castles"

- Option 2: "Polyester resin castles"

- Option 3: "Metal castles"

- Variant 3: "Methods of making reservoirs"

- Option 1: manual method (HIMO);

- Option 2: mechanized method (HIEQ);

- Option 3: Combination Option a and b (HIMO + HIEQ)

For variant 1: “Project” for which three alternatives have been compared, the advantages induced by alternative 3 “With project” are really much more beneficial than the other two. Because, it would be in line with the sectoral policy in the hydraulics sector and will make it possible to achieve the Millennium Development Goals (MDGs) in the drinking water sector.

It will allow the EAGB to have greater capacity to reserve quality water to significantly reduce this current supply deficit. But also, to expand these zones of water distribution interventions in the districts currently served such as Hafia, Antula, Bor, Prabis, Safim, etc ... So this will also reduce the risk of water-borne illness (gastrointestinal illnesses). -intestinal diseases, parasitic diseases, typhoid, etc.)

For variant 3 "", option b "the mechanical method (HIEQ)" is an option to be preferred in view of the scope of work at height, with heavy loads to be moved in relation to the topology of the land, and in relation to the duration of the sub-project. Although it is more expensive in investment for the realization of the tanks.

Thus, for the realization of the reservoirs, a mixed solution (Option a and b) was retained and recommended. Because with the option "the manual method (HIMO)" will be able to generate local jobs and allow the population to appropriatethe sub-project. But nevertheless in this mixed solution, option b will be much more emphasized given the difficulty of the work.

- IDENTIFICATION AND EVALUATION OF POTENTIAL IMPACTS

Thus, the main positive and negative impacts identified:

| PHASES | MIDDLE | POTENTIAL POSITIVE IMPACTS |  |  |  | Intensity |  | Extent |  | Duration |  | Importance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-construction and Construction | SOCIOECONOMIC | - Creation of temporary jobs - maneuvers for all brush cutting, weeding and excavation work, - masons for all civil engineering work, - scrap dealers, - painters, - operators of specific machinery |  |  |  | Strong | 5 | Regional | 5 | Short | 1 | Average | 25 |
|  |  | - Business opportunities for private economic operators |  |  |  | Strong | 5 | Regional | 5 | Short | 1 | Average | 25 |
|  |  | - Social relationship creation |  |  |  | Strong | 5 | Local | 3 | Average | 3 | Average | 27 |
| Operation | LANDSCAPE | - Creation of green vegetation with ornamental or shade trees. |  |  |  | Low | 1 | Punctual | 1 | Long | 5 | Minor | 5 |
|  | WATERS | - Maintain runoff at the outlet. |  |  |  | Low | 1 | Punctual | 1 | Long | 5 | Minor | 5 |
|  | SOCIOECONOMIC | - Significant reduction in drinking water supply deficits. |  |  |  | Strong | 5 | Local | 3 | Long | 5 | Major | 75 |
|  |  | - Reduction in the prevalence of water-borne diseases |  |  |  | Strong | 5 | Regional | 5 | Long | 5 | Major | 125 |
|  |  | - Reduction of the displacement of populations in search of drinking water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Reduced risk of bodily injury due to transporting water over long distances and at early or late hours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Improvement of the framework and the living conditions of the populations but also to a population dynamic of sectors or neighborhoods |  |  |  | Average | 3 | Local | 3 | Long | 5 | Average | 45 |
|  |  | - Reduced risk of social tensions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Job creation in the localities concerned |  |  |  | Average | 3 | Local | 3 | Long | 5 | Average | 45 |
|  |  | - Increased financial gains for property owners and developers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Creation and / or development of activities related to the sale of water and ice cream |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Extension of water distribution services to localities served by other operators. |  |  |  | Low | 1 | Local | 3 | Long | 5 | Minor | 15 |
|  |  | - Improved EAGB performance |  |  |  | Strong | 5 | Regional | 5 | Long | 5 | Major | 125 |

Summary of the negative impacts expected at the level of sub-project n ° 2

| PHASES | MIDDLE | POTENTIAL NEGATIVE IMPACTS |  |  | Intensity |  | Extent |  | Duration |  | Importance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-construction and Construction | AIR | Risk of deterioration of air quality (noise, dust and exhaust gases) |  |  | Average | 3 | Local | 3 | Short | 1 | Minor | 9 |
|  | GROUND | Risk of spoil production and modification of soil texture |  |  | Strong | 5 | Punctual | 1 | Short | 1 | Minor | 5 |
|  |  | There is a risk of accidental soil pollution due to possible fuel or lubricant leaks. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Risk of weakening and settling of soils and subsoil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WATERS | Potential risk of contamination of this runoff due to possible fuel or lubricant leaks |  |  | Strong | 5 | Local | 3 | Average | 3 | Average | 45 |
|  |  | Risk of degradation of the quality of groundwater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FLORA/ WILDLIFE | Risk of destroying herbaceous vegetation at Antula. |  |  | Low | 1 | Local | 3 | Average | 3 | Minor | 9 |
|  |  | Risk of felling a few feet of cashew trees at BOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Risk of disturbance of certain species (birds, rodents, domestic animals, etc.) due to noise production |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LANDSCAPE | Changing the appearance of the landscape |  |  | Low | 1 | Local | 3 | Average | 3 | Minor | 9 |
|  | HUMAN | Risk of disturbance of the living environment of neighboring populations due to the production of dust and noise |  |  | Strong | 5 | Local | 3 | Short | 1 | Minor | 15 |
|  |  | Risk of obstructing the movement of passers-by and motorists |  |  | Strong | 5 | Local | 3 | Short | 1 | Minor | 15 |
|  |  | Risks of spreading sexually transmitted diseases such as HIV / AIDS |  |  | Strong | 5 | Regional | 5 | Short | 1 | Average | 25 |
|  |  | Risk of accident linked to construction machinery / instruments and the presence of poorly protected or misused construction materials. Risk of injury due to manual and mechanical handling |  |  | Strong | 5 | Local | 3 | Short | 1 | Minor | 15 |
|  |  | Risk of production of significant quantities of waste (inert rock waste, topsoil, PVC pipe residues, packaging soiled with paint, solvents, hydrocarbon tank) |  |  | Strong | 5 | Local | 3 | Average | 3 | Average | 45 |
|  |  | Risk of disruption of commercial activities in businesses (shops, stalls and stores) too close to sites |  |  | Average | 3 | Local | 3 | Short | 1 | Minor | 9 |
|  |  | Risks of disruption / degradation of dealer networks |  |  | Average | 3 | Punctual | 1 | Average | 3 | Minor | 9 |
|  |  | Risks of social conflicts |  |  | Strong | 5 | Local | 3 | Average | 3 | Average | 45 |
|  |  | Risk of loss of land or degradation of property during right-of-way work |  |  | Average | 3 | Punctual | 1 | Average | 3 | Minor | 9 |
| Operation | LANDSCAPE | Risk of degradation and altering the visual appearance of the landscape |  |  | Low | 1 | Punctual | 1 | Long | 5 | Minor | 5 |
|  | WATERS | Risk of pollution of runoff and rainwater; |  |  | Average | 3 | Local | 3 | Long | 5 | Average | 45 |
|  | HUMAN | Risk of generating noise pollution and GHG production. |  |  | Low | 1 | Local | 3 | Long | 5 | Minor | 15 |
|  |  | Risk of causing disturbances in the water distribution networks or risk of shutdown of the tanks for hours |  |  | Average | 3 | Local | 3 | Short | 1 | Minor | 9 |
|  |  | Risk of increased insalubrity linked to poor wastewater management. |  |  | Strong | 5 | Local | 3 | Long | 5 | Major | 75 |

- RISK ANALYSIS

In this chapter, the technological risks and the professional risks linked to the project will be analyzed. The risk analysis concerns the construction phase as well as the operation phase.

  - Technological risk analysis

The objective of the risk analysis is, on the one hand, to identify the situations which may be at the origin of an accident, and on the other hand, to analyze the safety barriers (preventive measures, means protection and intervention) associated with it. It is ultimately about examining:

- Internal failures: product-related hazards, intrinsic failures related to the malfunction of installations, poor design or operation of equipment, etc.

- Failures of external origin, which result from equipment failure, itself following an external attack (other external activities, natural risks, etc.).

The main elements sensitive to hazards are described in the chapter describing the basic environmental conditions and in the project presentation chapter.

- Hazards related to products used during the construction phase

- Dangers related to equipment / processes during the construction phase

- Hazards associated with operating installations

- ACCIDENTOLOGY STUDY

The accident analysis shows that the achievements to receive are likely to be at the origin of several major accidents.

The causes range from material failures and criminal acts to human or procedural errors.

The main causes that have been listed for this sound project:

  - Hardware failure,

  - Human failure,

  - Malevolence,

  - Insufficient intervention,

  - Exterior accident.

Thus, the analysis of the accidentology and the identification of the potential dangers linked to the tanks and equipment and to the stored substances, shows that the events which can be feared for such projects are:

- Fire and / or explosion of the generator set;

- Fire in an oil retention basin;

- Collapse of a water tower;

- Broken pipes;

- Water pollution in the reservoir;

- ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN

The environmental management plan aims to ensure the correct implementation, and on time, of all negative impact mitigation measures and the enhancement of positive impacts.

Summary of the environmental and social management plan (PGES)

Means of enhancing potential positive impacts

| Means of improving potential positive impacts during the pre-construction and construction phase |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Component of the affected environment | Nature of potential impact | Recommended measures | Monitoring indicator | Responsible (s) |  | Deadlines / Period | Cost (FCFA) Of implementation |
|  |  |  |  | Implementation | Monitoring / Control |  |  |
| Socioeconomic | Job opportunities (job creation for young people and use of local labor) | - Bring transparency into the procedures for recruiting local labor; - Promote, for unskilled jobs, the direct recruitment without intermediary of young people from neighborhoods or villages; - Make salary payments on time, - Respect the minimum wage in force; - With equal competence, favor the recruitment of women. | -Number of young residents hired - Presence of pay slips -Number of women hired | Business Town hall Prabis, of Safim and Bissau | PUASEE-FA Town hall MDC | During the works / Monthly | Cost associated with the project |
|  | Business opportunities for private economic operators | - Focus on competition during the call for tenders, taking into account the quality of materials; - Enter into contracts with legally constituted companies; - Give priority to local businesses; | -Number of local companies recruited for the works; -Presence of the contract; -Presence of invoices for the purchase of materials; | PUASEE-FA Business | MDC PUASEE-FA | Before the works / At each call for tenders | Cost associated with the project |
|  | Increase in income related to direct project jobs | -Set up areas for catering respecting hygiene and safety; -Respect the established specifications; - Obtain various materials (cements, iron, concrete, etc.) from private operators; | -Restaurant presence -Increase in private operators (sale of construction equipment) -Increased income | Business | MDC PUASEE-FA | During the works / Monthly | Cost associated with the project |
|  | Social relationship creation | - Respect the living environments of the populations; - respect the uses and customs of the localities concerned; - Maintain peaceful relations with the population; Respect the commitments made; | - Presence of relationship going to social, cultural, technical, commercial interconnections; - Number of complaints registered; | Business | MDC PUASEE-FA | During the works / Monthly | Cost associated with the project |
| Means of improving potential positive impacts during the operating phase |  |  |  |  |  |  |  |
| Component of the affected environment | Nature of potential impact | Recommended measures | Monitoring indicator | Responsible (s) |  | Deadlines / Period | Cost (FCFA) |
|  |  |  |  | Implementation | Monitoring / Control |  |  |
| Landscapes | Creation of lush green vegetation and ornamental or shade trees at site level | -Use the water from the overflow for watering ornamental or shade trees; -Recruit gardeners for the maintenance of the gardens; | -Presence of ornamental or shade trees -Presence of a contract -Presence of a garden | PUASEE-FA EAGB | MDC | During operation / twice a year | 750,000 |
| Human | Significantly attenuation of drinking water supply deficits | -Connect as much household as possible to the new tanks; -Set up an easy subscription system for the population; -Decrease the service membership fees; | -Number of households connected to the reservoir; -Number of complainants in relation to the subscription procedure; -Presence of subscription invoices; | STATE EAGB | Monitoring committee | During operation / twice a year | PM |
|  | Reduction in the prevalence of water-borne diseases | Organize awareness campaigns with the health services to fight against the use of certain polluted water tables directly by households; Install standpipes in localities that cannot afford to subscribe; | - Number of campaigns organized; - Number of people sensitized; - Number of standpipes installed; | STATE PUASEE-FA EAGB | Monitoring committee | During operation / Three times a year | 3,000,000 |
|  | Reduced costs related to water use | -Reduce costs significantly at the EAGB level; -Set up a price regulation and control service; | -Reduced access costs -Presence of a regulation service | STATE | Monitoring committee | During operation / once a year | 2,500,000 |
|  | Job opportunities | - Make use of transparency in the recruitment procedures of skilled labor during servicing and maintenance operations; - Promote direct recruitment without intermediaries; -recruit an experienced security guard service; - Respect the minimum wage in force; | -Number of workers hired -Presence of a security service -Presence of payslips | Town hall PUASEE-FA | Work inspection Monitoring committee | During each recruitment campaign / Once a year | 1.5 million |
| Economy | Job creation | -Creation or support for the development of related to the sale of ice cream by women; -Increase the number of pay fountains; -Strengthen women's groups involved in activities related to the sale of water; | -Number of women supported; -Number of pay fountains set up; - Number of reinforced groups; | STATE PUASEE-FA EAGB | Monitoring committee | During operation / Once a year | 5,000,000 |
| Human | Better coverage of portable water access in served areas | -Reduce taxes to private operators to facilitate coverage of areas served with drinking water; -Support private operators to cover as many areas as possible; | -Implantation of new private operators in the country -Presence of reservoir in isolated areas | STATE PUASEE-FA | Monitoring committee | During operation / Once a year | 3,000,000 |
| EAGB | Improved EAGB performance | -Strengthen, supervise, train the EAGB in terms of performance, performance, effectiveness, efficiency, profitability, control of investments and maximization of return; | - Number of people trained, supervised, reinforced at EAGB level; | STATE PUASEE-FA | Monitoring committee | During operation /Once a year | 2,500,000 |
| SUB TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  | 18,250,000 |

Table environmental and social management plan

| PRE-CONSTRUCTION AND CONSTRUCTION PHASE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Component of the affected environment | Nature of potential impact | Reduction measures | Monitoring indicator | Responsible (s) |  | Deadlines / Period | Cost (FCFA) |
|  |  |  |  | Implementation | Monitoring / Control |  |  |
| Air | Risk of dust emissions of various kinds GHG emission risk Risk of release of a mixture of particles and gases, called welding fume; | - Organize awareness campaigns for workers against respiratory diseases; - Provide workers with dust masks; - Cover the transport trucks well with sand or dusty materials during transport; - Regularly water the sites, the access roads; - Maintenance and proper storage of friable materials to minimize dust dispersion; -Well organize the excavated material from structural foundations and others; - Preliminary study of the access roads to the reservoir site by a judicious choice of roads; -Protect wells and water points that are too exposed to dust; - Ensure the good condition of heavy vehicles; - Ensure technical inspections of vehicles; | -Number of campaigns organized; - Traffic plan validated by the control office; - Number of covered trucks; -Watered site area; -Presence of an excavation piling system; -The company's material storage system is validated by the control office -Number of neighborhood complaints registered; -Number of wells and water points protected; -Attestation of vehicle conformity; | Business | Monitoring committee PUASEE-FA | During construction / Quarterly | 3,500,000 |
| Soil and geology | Modification and weakening of the structure and texture of the soil and subsoils Risk of soil pollution from accidental spillage of pollutants (solvent, paint, dead battery, bags of cement, pieces of wood etc.) There is a risk of accidental soil pollution due to possible fuel or lubricant leaks. | -Minimize soil compaction; -Ensure that the edges of the reservoirs are well backfilled to avoid subsidence and erosion phenomena; - Store all polluting materials (solvent, paint, dead battery, etc.) in retention tanks in a well-sealed room; -Set up a waste management system (sorting, collection, transport and disposal) - Set up a waste oil management system (collection, transport and disposal) - Sign a memorandum of understanding with a company and service providers responsible for evacuation and treatment; - Obtain fuel or lubricant from service stations such as construction sites (Bor, Safim, Antula) is nearby in town; - Provide adequate drainage for runoff. | - No presence of subsidence or erosion at the sites; -Rate of coated surface; -Presence of half a dozen barrels for waste collection, - Memorandum of understanding signed with town halls and service providers responsible for waste disposal; -Quantity of waste collected, sorted and eliminated; -Existence of a drainage network; -Quantity of hydrocarbon stored; - Memorandum of understanding signed with a company and providers responsible for evacuation and treatment; - Presence of invoices for Operations carried out at service stations; | Business | Monitoring committee PUASEE-FA | During construction / Quarterly | 6,000,000 |
| Surface water / Underground waters | - Risk of degradation of the quality of surface water (paints, lime, wastewater, cement, etc.) - Risk of pollution of runoff and underground water by oils, dead batteries, oil filters. | - Rigorously apply a solid waste and wastewater management plan; - Clean up the sites of the construction site; - Monitor the quality of surface water closest to the sites; -Store all polluting materials (hydrocarbons, etc.) in retention tanks in a well-sealed room; -Sign a memorandum of understanding with a company and providers responsible for evacuation and treatment; -Set up a waste oil management system (collection, transport and disposal); - Provide adequate drainage for runoff. | - Validated solid and liquid waste management plan; - Well sanitized site; - Water quality analysis sheet; -Quantity of hydrocarbon correctly stored; - Memorandum of understanding signed with a company and service providers responsible for evacuation and treatment; -Presence of a management system for used oils in the sites; -Presence of development for the drainage of runoff water in the sites; | Business | Monitoring committee PUASEE-FA | During the works / monthly | 4,000,000 |
| Flora | Risk of destruction of herbaceous vegetation at Antula. Risk of felling a few feet of cashew trees at BOR | -Require a request for special authorization from the Water and Forestry Services - Establish a memorandum of understanding for compensatory reforestation; - Implement the RAP at Bor level for compensation for cashew trees. | - Presence of signed authorization; - Presence of the signed protocol; -Effective implementation of the RAP; - Compensation for PAPs carried out; | Business PUASEE-FA | Monitoring committee | Before the works | Cost associated with PAR |
| Landscape | Changing the appearance of the landscape | - Adopt a configuration that integrates its environment | -The aspect of the landscape corresponding to the environment | Business | Monitoring committee | During construction / quarterly | 2,000,000 / 4 sites |
| Site personnel and residents | Noise | -Respect the sound thresholds allowed in relation to the site; -Respect working hours; -Limit noise emissions during the rest hours of neighboring populations; - Provide workers with protective helmets; -Place signs indicating maximum noise levels; - Make workers aware of the risks of noise pollution; | - Number of complaints received; -Number of workers equipped with helmets; -Presence of an indication panel on construction sites; -PV and the number of workers sensitized; | Business | Monitoring committee PUASEE-FA | During the works / monthly | 500,000 |
| Living environment | Risk of hindering the movement of people and goods; Risk of road traffic disruptions; | - Mark out well the work intervention zones; -Develop a traffic plan in dense areas; -Take positions to allow the mobility of users: -Supply sites with materials while traffic is flowing if possible; - Avoid prolonged parking of trucks at the edge of access roads; -Inform and educate the inhabitants and traders located next to the site bases on the nature and duration of the work; - Regularize traffic by installing traffic signs in the project intervention areas; | -Presence of a validated traffic plan; - Signposted intervention zone; -Number of inhabitants and traders informed and sensitized; -Presence of traffic signs in intervention areas; | Business | Monitoring committee PUASEE-FA | At the start and continuously | 2,000,000 |
| Health | Risk of accident | -Establish a security perimeter at the level of the various sites (site of the realization of the tanks); -Installation of traffic signs; - Avoid prolonged parking of trucks at the edge of access roads; - Require the compulsory wearing of PPE, etc. ; | -Number of accident or incident; -Number of complaints; - Effective wearing of PPE; | Business | Monitoring committee PUASEE-FA | During construction / Quarterly | 2,500,000 |
| Health | - Harm to workers' health; -Injury ; -Risk of spread of AIDS and sexually transmitted diseases; -Risk of occupational diseases resulting from physical exertion, crushing, shocks, repetitive movements, bad postures, injuries, falls, accidents at work, etc. | - Materialize the site bases and prohibit access to any person other than site personnel; - Establish a security perimeter around the site; - Provide the personnel with the required PPE; -Require the compulsory wearing of PPE; -Post safety instructions; - Isolate the risk areas; -Periodically monitor the health of workers; -Have a well-supplied first aid kit; -Train staff on the use of emergency equipment; -Sign an agreement with the nearest health center; -Organize awareness campaigns against AIDS; -Distribute condoms; - Fight against the practice of survival sex; | -Number of complaints received; - Number of accidents reported; -Presence of traffic signs; -Effective wearing of PPE; -Number of workers wearing their PPE; -Number of people trained; -Number of consultations for illness; -Presence of the first aid kit; -Copy of signed agreements; -Number of people sensitized; -Number of condoms distributed; | Business | Monitoring committee PUASEE-FA | During construction / Quarterly | 8,000,000 |
| Economy | Risk of disruption of business activities | -Inform the traders who will be impacted before the start of the works; -Avoid blocking access to shops or simply hindering the movement of goods and people (especially in Safim); -Implement the RAP; | -Number of traders informed; -No access blocked; -Implementation of the effective PAR; -PV of compensation for PAPs | Business PUASEE-FA | Monitoring committee | During construction / Quarterly | 4,000,000 |
| Human | Risks of loss of land | - Identify and sensitize the affected parties; -Consider financial compensation for losses; - Implement the RAP; -Involve the administrative and local authorities; | -Number of impacts identified; -the minutes signed by all the actors; -Number of people compensated; | PUASEE-FA | Monitoring committee | Before the works | Cost associated with the project |
| Human / economic | Risk of disruption / degradation of dealer networks | -Involve all the dealers during the work, -Avoid as much as possible touching the water, electricity, sanitation, telecommunications, etc. networks. | - Agent presence for each concessionaire; -Number of incidents of network cut or deterioration noted; | Business PUASEE-FA | Monitoring committee PUASEE-FA | At the start and continuously | 2,000,000 |
| Human | Risk of social conflicts | -Involve and sensitize local authorities, village chiefs and the population throughout the activities of sub-project n ° 1; -Respect the opinions and recommendations of local authorities and populations. -Respect the commitments made by PUASEE-FA and the companies during the meetings; -Support programs integrating community mobilization on GBV; -Support activities to reduce tolerance of violence involving all males; -Support activities with a broad representation of the grassroots community; -Fight against all types of gender discrimination; | - Involvement of all the actors concerned by the project; -Realization of commitments made; -Number of people sensitized and involved; -Number of activities supported; -Number of programs supported; | Business PUASEE-FA | Monitoring committee PUASEE-FA | At the start and continuously | 2,000,000 |
| Human | Risk of theft, break-in and sabotage of construction sites | - Recruit an experienced security service; -Secure the surroundings of the sites; -Good lighting of construction sites; | -Presence of security posts; - Well-lit site enclosure; | Business PUASEE-FA | Monitoring committee PUASEE-FA | At the start and continuously | Cost associated with the project |
| Job creation | Youth recruitment (male / female) | As a priority, recruit local populations for temporary positions. | -How many young people are recruited in total; -How many young people are recruited in each sector concerned; | Business PUASEE-FA Town hall | Monitoring committee PUASEE-FA | During construction / quarterly | Cost associated with the project |
| Social responsibility | Support | - Participate in the activities and projects of the sectors of Bissau, Prabis and Safim; | - Effectiveness of accompanying measures; -Participation in the activities of the municipalities; - Number of projects supported; | Business | Monitoring committee PUASEE-FA | At the start and continuously | 15,000,000 |
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  |  |  | 51,500,000 |

| OPERATION PHASE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affected environment | Nature of potential impact | Mitigation measure | Monitoring indicator | Responsible (s) |  | Deadlines / Period |  | Cost (FCFA) |
|  |  |  |  | Implementation | Monitoring / Control |  |  |  |
| Landscape | Risk of degradation and altering the visual appearance of the landscape | - Watch over the aesthetic aspect of the reservoir installation areas; -Readjust the surroundings of the tanks to have a good visual appreciation; - Carry out a rehabilitation of the intervention areas of the sub-project; | -Aesthetic appearance of users not changed; -Rehabilitation of intervention sites after work; -Presence of a good visual appreciation; | Business | Monitoring committee PUASEE-FA | At the start and continuously | Three times a year | Cost associated with the project |
| Waters | Risk of pollution of runoff and rainwater; | - Set up a management system for the washing water of the works; -Separate drainage water from rainwater and those from washing water; | - Presence of a washing water management system in all tank sites; -Drainage of rainwater and separate washing; | Business PUASEE-FA | Monitoring committee | At the start and continuously | During every rainy season | Cost associated with the project |
| Human | Risk of generating noise pollution and GHG production. | - Provide well-sized rooms for the containment of generators, -Set up anti-vibration suspensions -Set up silent groups -Set up one or more powerful groups to reduce the number of groups -Regularly maintain the generators -Choose less polluting groups or set up anti-pollution measures | -Presence of premises -Presence of anti-vibration suspensions -Presence of silent generator - Presence of anti-pollution and does not affect air quality - Presence of maintenance reports | EAGB PUASEE-FA | Monitoring committee | At the start and continuously | Three times a year | 4,000,000 |
|  | Risk of causing disturbances to the water distribution networks or risk of shutdown of the tanks for hours. | -Inform users during maintenance and repair work; - Make television spots indicating the areas concerned; -Develop a communication plan; - Establish well-adapted schedules in relation to the functioning of the activities of the environment. | -Number of people or users informed; -Presence of a schedule for tank control activities; - Presence of a traffic plan in the event of major repairs on the access roads; -Presence of a communication plan; | EAGB | Monitoring committee PUASEE-FA | At the start and continuously | Before every network repair | 4,000,000 |
|  | Risk of increased insalubrity linked to poor wastewater management. | - Carry out awareness campaigns against the negative effects of household wastewater discharged into the street; -Set up wastewater treatment systems in the country; - Supervise and train the sanitation, hygiene and health services on the existing risks; -Implement new laws and regulations adapted to the level of sanitation. | -Number of awareness campaign carried out; -Presence of a specialized service; -Number of people supervised and trained; -Existence of a law or regulation; | STATE | Monitoring committee | At the start and continuously | Three times a year | PM |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 8,000,000 |

OVERALL COST OF IMPLEMENTING THE ESMP IS

83,750,000 FCFA

Notes:

The costs proposed within the framework of the implementation of the PGES were estimated on the basis of our own experience, the discussions we had with the technical services during the public consultation, the prices applied in the project area and socio-economic realities encountered in the field. These costs are not derived from a calculation based on unit prices because there are measures which are not quantifiable, they depend solely on the socio-economic parameters of the project area. It is up to the client to review these costs to better adapt them during the work.

ESTIMATED COST OF MONITORING THE IMPLEMENTATION OF THE ESMP BY THE MONITORING COMMITTEE THROUGH THE MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH THE PROMOTER IS OF:

27,000,000 CFA francs

- PUBLIC CONSULTATION

The public consultations with the populations of the beneficiary municipalities and their representatives concerned: the districts of Prabis, Bor, Hafia, Airport, and Antula.

It appeared very widely and generally during the public consultations, a strong social acceptability of the project by the populations consulted. According to them, the PUASEE comes to respond to a social, environmental and urbanization demand expressed for years by populations who suffer from lack of drinking water and public lighting. The populations and their neighborhood leaders met during the consultation assemblies showed a clear understanding of the environmental and social issues of the project and are ready to lend a hand to achieve the objectives. The populations have an immense hope of seeing the activities and components planned under the project materialize quickly, in order to benefit from an improved living environment with new constructions, rehabilitation and extension of water and electricity networks. For the most part, the populations and local elected officials believe that the management of water and electricity problems is an urgent question to ensure the sustainability of neighborhoods.

- WASTE MANAGEMENT PLAN

Often, during the works, the activities of companies are at the origin of the production of large quantities of solid and liquid waste (destruction of buildings, felling of trees, production of plastic waste, wood, cardboard, batteries used, motor oil, mechanical spare parts, bitumen spills and all kinds of hazardous or special wastes) and which must be carefully managed. This waste is added to the waste already produced by the neighboring populations.

Thus, for an environmentally sound management of this waste, during the work, several recommendations and suggestions are made.

- MANAGEMENT OF GENDER-BASED VIOLENCE (GBV)

The sacralization of human dignity requires great importance. As a result, no inhuman and cruel treatment can be tolerated and certain acts of barbarism are severely punished:

- Moral harassment

- Physical violence

- Pimping, harassment and sexual violence and pedophilia

- Of the exploitation of children

- Etc.

In the fight against gender-based violence, the company can prioritize the following actions:

- Support programs integrating community mobilization on GBV;

- At the community level, support activities aimed at reducing tolerance of violence involving all males;

Support activities with a broad representation of the grassroots community;

- Support local and regional elected officials in creating partnerships with NGOs in the fight at community level;

- Support community mobilization to improve survivors' access to services;

- Support financially and in the long term the activities of community mobilization for the achievement of considerably positive results.

- Etc.

- COMPLAINT MANAGEMENT MECHANISM

This mechanism is justified by the fact that in the implementation of the works and the related compensatory measures, several conflicts may arise. These conflicts can be related to the following issues:

- error in the identification of PAPs;

- error in valuation of PAP assets;

- conflict over the ownership of property or the title of inheritance, following a divorce, conflicts between heirs;

- discrepancies in land acquisition and occupation;

- harm to a commercial activity of a local resident;

- degradation of property beyond the project right-of-way;

- permanent nuisance and disturbance of local residents by the works ...

- sexual harassment, pedophilia, etc. ;

- discrimination based on gender or vulnerability;

  - Organization of the Complaints Management Mechanism

The PUASEE-FA Complaints Management Mechanism is organized into two levels, which also makes it possible to define the management bodies at each level.

- Project level (PUASEE-FA)

The PUASEE-FA ensures the supervision of the implementation of the MGP (See more detailed PAR). It works in close collaboration with local and communal authorities, including institutional actors, NGOs and PAPs for the monitoring, processing and reporting of all complaints directly or indirectly related to project activities.

- Local level:

- neighborhood officials (local communities, notabilities);

- municipal authorities (Bissau, Safim and Prabis town hall);

- institutional actors (technical services);

- a local NGO as a third party

- Project Affected Persons (PAP).

  - Operation of the complaints mechanism

The complaints management mechanism is structured in three levels, namely:

- Level I: The village chief or the district officials and the notables;

- Level II: The local complaints management committee;

- Level III: PUASEE-FA.

  - Registration of complaints

The complainants will be informed by the UIP of the PUASEE, on the complaints management mechanism will be done through the establishment of a register of complaints with the district chief and a telephone number. Then, the social safeguards manager of PUASEE through public consultation sessions will inform the complainants about the procedure to follow in order to be able to complain.

The neighborhood chief will keep the register and will help complainants complete and file their complaint; the complainant can also write his own complaint, or rely on resource persons or an NGO; a model for registering complaints is attached in Annex 9. For reasons of discretion, the complainant may also call by telephone to lodge his complaint.

The following figure summarizes the circuit of the PUASEE MGP:

# SUMÁRIO EXECUTIVO

- ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO GERAL

Na Guiné-Bissau, vários distritos de Bissau não abrangidos por projectos anteriores estão a passar por um problema crucial de água potável, a tal ponto que a maioria das comunidades se abastece de poços tradicionais, com água não higiénica, causa de inúmeras doenças. .

Com o objetivo de reduzir estes efeitos negativos e melhorar as condições de higiene da população através do acesso à água potável, o Governo e o seu Parceiro (Banco Mundial), no âmbito do projeto Água e Eletricidade , pretendem reforçar o serviço de abastecimento de água potável e energia eléctrica à cidade de Bissau e aos bairros periféricos.

Assim, tal exige a aplicação de directrizes operacionais de protecção ambiental e social de acordo com as normas em vigor na Guiné-Bissau e as políticas / directrizes ambientais e sociais do Banco Mundial doador. Decidiu-se realizar Estudos de Impacto Ambiental e Social (ESIA) e Planos de Ação de Reassentamento.

- OBJETIVOS DA ESIA

Este estudo visa identificar todos os impactos no ambiente biofísico e socioeconômico vinculados ao subprojeto n ° 2 (a construção de três novas torres de água (Prabis, Safim, Bor e Antula) e a reabilitação de outras torres de água existentes) do projeto PUASEE-FA.

Em termos de abordagem, vários instrumentos regulatórios e de política prescrevem o processo que deve levar à preparação do relatório da ESIA para o subprojeto n ° 2.

Estas incluem, em particular, as impostas por decretos que complementam a legislação nacional, em particular a lei de base n ° 1/2011 de 2 de março sobre o ambiente e a lei n ° 10/2010 sobre avaliação ambiental, bem como Política de salvaguarda ambiental e social do Banco Mundial.

- OBJETIVO DO PROJETO PUASEE-FA

O Projeto entrou em vigor em julho de 2014 e sua data de encerramento estava inicialmente prevista para 30 de junho de 2018. O Banco Mundial e as autoridades da Guiné-Bissau concordaram, no entanto, em preparar um Financiamento Adicional (AF) para o projeto para apoio. a novas ações, nas seguintes áreas:

- Fortalecimento da capacidade de produção de água;

- Aumento da capacidade de armazenamento;

- Reabilitação de redes existentes;

- Extensão de redes secundárias e terciárias e criação de conexões sociais e fontanários em distritos periféricos.

O objetivo de desenvolvimento do projeto PUASEE-FA é o seguinte:

- Restaurar e expandir o acesso da população de Bissau à água potável e melhorar a qualidade dos serviços de abastecimento de água; e

- Melhorar a confiabilidade do fornecimento de eletricidade à população de Bissau.

- ABORDAGEM METODOLÓGICA DA ESIA

A metodologia do estudo foi inspirada nas disposições regulamentares em termos de estudos de impacto com o conteúdo do relatório da ESIA na Guiné-Bissau, respeitando as indicações contidas nos TdR.

De acordo com os TOR, a estruturação do estudo pode ocorrer em três (03) fases:

      - Uma fase de reconhecimento de campo durante a qual a equipe de consultores acompanhada pela equipe do PUASEE-FA tomou conhecimento dos locais de implementação do projeto;

      - Uma fase de recolha de dados no terreno centrada numa abordagem participativa, com uma série de encontros com as populações locais e actores institucionais preocupados principalmente com o projecto em todo o departamento: autoridades administrativas; comunidades locais; serviços técnicos estaduais; organizações comunitárias de base, etc. Nesta fase, tratou-se de fazer a elaboração do roteiro ambiental, o reconhecimento do estado inicial do ambiente físico, humano, biológico e socioeconómico por observações directas e entrevistas formais e informais. , identificação dos potenciais impactos e as ações ambientais a serem tomadas para mitigá-los.

      - Uma fase de síntese dos dados coletados e elaboração do relatório. As diferentes fases foram acompanhadas por uma pesquisa bibliográfica sobre os diversos aspectos do projeto.

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

  - LOCALIZAÇÃO DO SUB-PROJETO N ° 2

A construção de quatro novas torres de água (Prabis, Safim, Bor e Antula) e a reabilitação de outras torres de água existentes do subprojeto PUASEE-FA n ° 2 serão realizadas principalmente em três distritos (Aeroporto, Antula- Pime e Bôr) na região de Bissau que é a capital política e económica da República da Guiné-Bissau e na região de Biombo precisamente em duas cidades (Safim e Prabis).

A cidade de Bissau desenvolveu-se num sítio estuarino. O seu relevo é muito baixo com uma pequena elevação para noroeste sobranceira ao planalto de Bissalanca. Os solos são argilosos e ferralíticos de cor vermelha. Ao nível da zona de contato com o Rio Géba, o solo é halo-hidromórfico (Texeira, 1962). Seus solos são relativamente permeáveis ​​permitindo fácil infiltração das águas pluviais.

A Região do Biombo, situada no centro-norte de Bissau, situa-se precisamente na regiãodo Oeste-Norte da Guiné-Bissau. É limitada a oeste pelos principais braços do rio Guiné (Rio Canal Geba e Rio Mansoa), que se divide em vários canais de pequeno e médio porte com suas belas praias integradas em uma entrada para o mar sem ondas e extensas em todos os recantos interiores da região, permitindo assim fácil acesso por mar.

  - CARACTERÍSTICAS DO SUBPROJETO N ° 2 DO PUASEE-FA

A construção de quatro novas torres de água (Pabis, Safim, Bor e Antula) e a reabilitação das restantes torres de água existentes no aeroporto. Os investimentos planejados para o subprojeto nº 02 estão descritos na tabela abaixo:

| Não. | Detalhes das atividades do sub-projeto n ° 2 | Qty | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Construção de um reservatório de 300 m3 em Bor | 1 | você |
| 02 | Construção de reservatório de 300 m3 em Safim | 1 | você |
| 03 | Construção de um reservatório de 100 m3 em Prabis | 1 | você |
| 04 | Reabilitação do tanque 1 em concreto armado de 100 m3, distrito do aeroporto | 1 | você |
| 05 | Reabilitação do tanque 2 em concreto armado de 100 m3, distrito do aeroporto | 1 | você |
| 06 | Construção de um reservatório de 100 m3 em Antula-Pime | 1 | você |

Adicionalmente, será necessário contar com a construção da albufeira prevista para Bôr e a reabilitação de 2 albufeiras do Aeroporto (actualmente fora de serviço). Para atingir o volume considerado necessário pelos estudos de 2015, atualizados a partir de maio de 2019, para o sistema de Bissau (para o qual não contam os reservatórios de Safim e Prabis), será necessária a procura desses reservatórios (Bôr, Aeroport1 e Aeroport2) uma capacidade adicional total o mais próximo possível de 2.011 m3 (3.411 m3 - 1.400 m3).

A capacidade total destes reservatórios será portanto de 2.450 m3 ou 2.050 m3, caso a CE de Antula Bono seja de 300 m3) Se esta capacidade for atingida, o défice de capacidade da rede DWS da cidade de Bissau em o preenchimento, de 3.411 m3, será reduzido para 960 m3.

As características dos reservatórios (torres de água) a serem construídos no âmbito deste projeto são apresentadas na tabela 14.

| Características dos tanques a serem produzidos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SITE (S | CAPACIDADE (m3) | TN COAST (m) | SIDE PHE | SAIA DE ALTURA |
| Bôr | 700 | 34 | ± 67 | ± 28 m |
| Antula-Pime | 700 | 27,5 | ± 48 | ± 16,5 m |
| Safim | 350 | 23,5 (*) | ± 44 | ± 15,5 m (**) |
| Prábis | 100 | 13,5 | ± 30 | ± 14 m |

(*): ou 17 m, caso a localização R1 seja adotada.

(**): ou 22 m caso a localização R1 seja adotada

(***): ou 300 m3, no caso de limitação do orçamento, a ser decidido pelo MO.

- QUADRO DE POLÍTICA JURÍDICA E INSTITUCIONAL

O quadro político, legal e institucional da Guiné-Bissau foi revisitado para trazer as políticas setoriais, estratégias ambientais e sociais, planos nacionais, planos de conservação da biodiversidade, estratégias nacionais para áreas protegidas, planos adaptação às mudanças climáticas, Declaração de Política do Setor de Água e Eletricidade, Políticas e Estratégias Ambientais e Sociais, etc.

Em nível nacional, usamos o documento de declaração de política setorial no campo dos subsetores de energia.

- Declaração de política do setor de água

  - Plano diretor de água e saneamento na Guiné-Bissau

- Documentos de Política e Estratégia Ambiental e Social

  - O plano nacional de gestão ambiental (PNGE)

  - A Estratégia Nacional e o Plano de Ação para a Conservação da Diversidade Biológica

  - O plano de ação para a conservação da diversidade biológica

  - O Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas (NAPA)

  - Documento de Estratégia Nacional para Redução da Pobreza (DENARP II)

  - O Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (PNDS II)

Os textos, convenções nacionais e internacionais relevantes, bem como as políticas de salvaguarda do Banco Mundial foram questionados durante este estudo para determinar quais são aplicáveis ​​no âmbito deste subprojeto n ° 2.

O enquadramento legal da Guiné-Bissau para o ambiente diz respeito à lei de base n.º 1/2011 sobre o ambiente e à lei n.º 10/2010 sobre avaliação ambiental. Especificamente para estudos de impacto ambiental, o decreto de aplicação está em fase de finalização. A Lei nº 2/98 de 28 de abril sobre terras também é um texto relevante no contexto da implantação do subprojeto nº 2 do PUASEE-FA.

As normas e disposições regulamentares sobre a gestão de resíduos em geral e em particular os resíduos perigosos (óleos usados ​​e outros equipamentos defeituosos) das actividades de abastecimento de água não são regulamentadas na Guiné-Bissau. Vários outros dispositivos sobre a qualidade dos componentes ambientais não são regulamentados, para o monitoramento da qualidade da água potável, os padrões da OMS são os aplicados.

A autoridade supervisora ​​na Guiné-Bissau para a produção, transporte e distribuição de eletricidade e água é a Companhia de Eletricidade de Água da Guiné-Bissau. Mas a EAGB trabalha em estreita colaboração com o Ministério da Energia e Indústria, depois com o Ministério dos Recursos Naturais, através respetivamente da Direção-Geral da Energia, para obter as várias autorizações para a instalação dos seus infraestrutura de produção, transporte e distribuição de eletricidade. Suas respectivas funções são descritas no corpo do documento.

- RAZÕES PARA ESCOLHAS E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

O motivo da escolha do projeto PUASEE-FA, justamente o subprojeto nº 2, deve-se à lamentável situação das condições de vida da população, principalmente no que se refere ao abastecimento de água potável em alguns bairros.

Assim, muitos esforços têm sido feitos pelo projeto PUASEE e outros projetos, que permitiram aumentar o volume funcional atual para 2.670 m3, graças à construção da albufeira da Guinée Telecom, do Hospital de Agosto e do reabilitação do reservatório existente do Quartel General e da Escola Técnica.

Apesar destas conquistas e da reabilitação das albufeiras, o volume actual ainda é muito insuficiente para satisfazer a procura de água potável da população e de vários bairros da cidade de Bissau (Hafia, Antula, Bor, etc.) e Biombo (Safim, Cumura, Quelele, Prabis, etc.) não possuem rede AEP.

Assim, para resolver as dificuldades apontadas na rede de distribuição de água potável da cidade de Bissau e Biombo, foi recomendado em estudos anteriores dividir a cidade em setores de distribuição.

A análise consiste em identificar variantes ou alternativas relevantes e compará-las em termos de vantagens e desvantagens de acordo com o ambiente biofísico e socioeconômico. Mas também em relação às soluções propostas em termos de construções, equipamentos ou métodos de operação.

Como parte deste projeto, três (03) variantes que parecem importantes foram analisadas. É essencialmente:

- Variante 1: "Projeto"

- Alternativa 1: "Sem projeto" ou;

- Alternativa 2: “Com projeto atrasado” ou;

- Alternativa 3: "Com projeto"

- Variante 2: "Escolha do tanque"

- Opção 1: "Castelos de concreto armado"

- Opção 2: "Castelos de resina de poliéster"

- Opção 3: "Castelos de metal"

- Variante 3: "Métodos de fazer reservatórios"

- Opção 1: método manual (HIMO);

- Opção 2: método mecanizado (HIEQ);

- Opção 3: Opção de combinação a e b (HIMO + HIEQ)

Para a variante 1: “Projeto” para o qual três alternativas foram comparadas, as vantagens induzidas pela alternativa 3 “Com projeto” são realmente muito mais benéficas do que as outras duas. Pois, estaria em linha com a política setorial do setor de hidráulica e possibilitaria o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) no setor de água potável.

Isso permitirá que a EAGB tenha maior capacidade de reservar água de qualidade para reduzir significativamente o atual déficit de abastecimento. Mas também, para expandir essas zonas de intervenções de distribuição de água nos bairros atualmente atendidos como Hafia, Antula, Bor, Prabis, Safim, etc ... Isso também irá reduzir o risco de doenças de veiculação hídrica (doenças gastrointestinais). - doenças intestinais, doenças parasitárias, febre tifóide, etc.)

Para a variante 3 "", a opção b "o método mecânico (HIEQ)" é uma opção a ser preferida em função do escopo de trabalho em altura, com cargas pesadas a serem movimentadas em relação à topologia do terreno, e em relação à duração do subprojeto. Embora seja mais caro no investimento para a realização dos tanques.

Assim, para a realização dos reservatórios, uma solução mista (Opção aeb) foi mantida e recomendada. Pois com a opção “o método manual (HIMO)” será capaz de gerar empregos locais e permitir que a população se aproprieo subprojeto. Mesmo assim, nesta solução mista, a opção b será muito mais enfatizada devido à dificuldade do trabalho.

- IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS IMPACTOS

Assim, os principais impactos positivos e negativos identificados:

| FASES | MEIO | POTENCIAIS IMPACTOS POSITIVOS |  |  |  | Intensidade |  | Extensão |  | Duração |  | Importância |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-construção e Construção | SOCIO-ECONÔMICO | - Criação de empregos temporários - manobras para todos os trabalhos de corte, remoção de ervas daninhas e escavação, - pedreiros para todas as obras de engenharia civil, - negociantes de sucata, - pintores, - operadores de máquinas específicas |  |  |  | Forte | 5 | Regional | 5 | Curto | 1 | Média | 25 |
|  |  | - Oportunidades de negócios para operadores econômicos privados |  |  |  | Forte | 5 | Regional | 5 | Curto | 1 | Média | 25 |
|  |  | - Criação de relacionamento social |  |  |  | Forte | 5 | Local | 3 | Média | 3 | Média | 27 |
| Operação | PANORAMA | - Criação de vegetação verde com árvores ornamentais ou sombreadas. |  |  |  | Baixo | 1 | Pontual | 1 | Longo | 5 | Menor | 5 |
|  | ÁGUAS | - Manter o escoamento na saída. |  |  |  | Baixo | 1 | Pontual | 1 | Longo | 5 | Menor | 5 |
|  | SOCIO-ECONÔMICO | - Redução significativa dos déficits de abastecimento de água potável. |  |  |  | Forte | 5 | Local | 3 | Longo | 5 | Principal | 75 |
|  |  | - Redução da prevalência de doenças transmitidas pela água |  |  |  | Forte | 5 | Regional | 5 | Longo | 5 | Principal | 125 |
|  |  | - Redução do deslocamento de populações em busca de água potável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Risco reduzido de lesões corporais devido ao transporte de água por longas distâncias e nas primeiras horas ou mais tarde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Melhoria do enquadramento e das condições de vida das populações mas também de uma dinâmica populacional de sectores ou bairros |  |  |  | Média | 3 | Local | 3 | Longo | 5 | Média | 45 |
|  |  | - Risco reduzido de tensões sociais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Criação de empregos nas localidades em questão |  |  |  | Média | 3 | Local | 3 | Longo | 5 | Média | 45 |
|  |  | - Aumento dos ganhos financeiros para proprietários e incorporadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Criação e / ou desenvolvimento de atividades relacionadas à comercialização de água e sorvete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Extensão dos serviços de distribuição de água a localidades atendidas por outras operadoras. |  |  |  | Baixo | 1 | Local | 3 | Longo | 5 | Menor | 15 |
|  |  | - Desempenho EAGB aprimorado |  |  |  | Forte | 5 | Regional | 5 | Longo | 5 | Principal | 125 |

Resumo dos impactos negativos esperados no nível do subprojeto n ° 2

| FASES | MEIO | POTENCIAIS IMPACTOS NEGATIVOS |  |  | Intensidade |  | Extensão |  | Duração |  | Importância |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-construção e Construção | AR | Risco de deterioração da qualidade do ar (ruído, poeira e gases de exaustão) |  |  | Média | 3 | Local | 3 | Curto | 1 | Menor | 9 |
|  | TERRA | Risco de produção de entulho e modificação da textura do solo |  |  | Forte | 5 | Pontual | 1 | Curto | 1 | Menor | 5 |
|  |  | Existe o risco de poluição acidental do solo devido a possíveis vazamentos de combustível ou lubrificante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Risco de enfraquecimento e assentamento de solos e subsolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÁGUAS | Risco potencial de contaminação deste escoamento devido a possíveis vazamentos de combustível ou lubrificante |  |  | Forte | 5 | Local | 3 | Média | 3 | Média | 45 |
|  |  | Risco de degradação da qualidade das águas subterrâneas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FLORA/ ANIMAIS SELVAGENS | Risco de destruição da vegetação herbácea em Antula. |  |  | Baixo | 1 | Local | 3 | Média | 3 | Menor | 9 |
|  |  | Risco de derrubar alguns pés de cajueiros no BOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Risco de perturbação de certas espécies (pássaros, roedores, animais domésticos, etc.) devido à produção de ruído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PANORAMA | Mudando a aparência da paisagem |  |  | Baixo | 1 | Local | 3 | Média | 3 | Menor | 9 |
|  | HUMANO | Risco de perturbação do ambiente de vida das populações vizinhas devido à produção de poeira e ruído |  |  | Forte | 5 | Local | 3 | Curto | 1 | Menor | 15 |
|  |  | Risco de obstruir o movimento de transeuntes e motoristas |  |  | Forte | 5 | Local | 3 | Curto | 1 | Menor | 15 |
|  |  | Riscos de propagação de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV / AIDS |  |  | Forte | 5 | Regional | 5 | Curto | 1 | Média | 25 |
|  |  | Risco de acidente relacionado com máquinas / instrumentos de construção e a presença de materiais de construção mal protegidos ou mal utilizados. Risco de ferimentos devido ao manuseio manual e mecânico |  |  | Forte | 5 | Local | 3 | Curto | 1 | Menor | 15 |
|  |  | Risco de produção de quantidades significativas de resíduos (resíduos de rocha inerte, solo superficial, resíduos de tubos de PVC, embalagens sujas com tinta, solventes, tanque de hidrocarbonetos) |  |  | Forte | 5 | Local | 3 | Média | 3 | Média | 45 |
|  |  | Risco de interrupção das atividades comerciais em empresas (lojas, barracas e lojas) muito perto de locais |  |  | Média | 3 | Local | 3 | Curto | 1 | Menor | 9 |
|  |  | Riscos de interrupção / degradação das redes de revendedores |  |  | Média | 3 | Pontual | 1 | Média | 3 | Menor | 9 |
|  |  | Riscos de conflitos sociais |  |  | Forte | 5 | Local | 3 | Média | 3 | Média | 45 |
|  |  | Risco de perda de terreno ou degradação de propriedade durante o trabalho com direito de passagem |  |  | Média | 3 | Pontual | 1 | Média | 3 | Menor | 9 |
| Operação | PANORAMA | Risco de degradação e alteração da aparência visual da paisagem |  |  | Baixo | 1 | Pontual | 1 | Longo | 5 | Menor | 5 |
|  | ÁGUAS | Risco de poluição de escoamento e águas pluviais; |  |  | Média | 3 | Local | 3 | Longo | 5 | Média | 45 |
|  | HUMANO | Risco de geração de poluição sonora e produção de GEE. |  |  | Baixo | 1 | Local | 3 | Longo | 5 | Menor | 15 |
|  |  | Risco de causar distúrbios nas redes de distribuição de água ou risco de desligamento dos tanques por horas |  |  | Média | 3 | Local | 3 | Curto | 1 | Menor | 9 |
|  |  | Risco de aumento da insalubridade associado à má gestão de águas residuais. |  |  | Forte | 5 | Local | 3 | Longo | 5 | Principal | 75 |

- ANÁLISE DE RISCO

Neste capítulo serão analisados ​​os riscos tecnológicos e os riscos profissionais vinculados ao projeto. A análise de risco diz respeito tanto à fase de construção quanto à fase de operação.

  - Análise de risco tecnológico

O objetivo da análise de risco é, por um lado, identificar as situações que podem estar na origem de um acidente e, por outro lado, analisar as barreiras de segurança (medidas preventivas, meios proteção e intervenção) associadas a ele. Em última análise, trata-se de examinar:

- Falhas internas: riscos relacionados ao produto, falhas intrínsecas relacionadas ao mau funcionamento das instalações, projeto ou operação inadequada do equipamento, etc.

- Falhas de origem externa, que resultam de falha de equipamento, ela própria na sequência de um ataque externo (outras atividades externas, riscos naturais, etc.).

Os principais elementos sensíveis aos perigos são descritos no capítulo que descreve as condições ambientais básicas e no capítulo de apresentação do projeto.

- Perigos relacionados aos produtos usados ​​durante a fase de construção

- Perigos relacionados a equipamentos / processos durante a fase de construção

- Riscos associados às instalações operacionais

- ESTUDO DE ACIDENTOLOGIA

A análise de acidentes mostra que as conquistas a receber provavelmente estão na origem de vários acidentes graves.

As causas variam de falhas materiais e atos criminosos a erros humanos ou processuais.

As principais causas que foram listadas para este projeto de som:

  - Falha de hardware,

  - Falha humana,

  - Malevolência,

  - Intervenção insuficiente,

  - Acidente exterior.

Assim, a análise da acidentologia e a identificação dos perigos potenciais ligados aos tanques e equipamentos e às substâncias armazenadas, mostra que os eventos que podem ser temidos para tais projetos são:

- Incêndio e / ou explosão do grupo gerador;

- Fogo em uma bacia de retenção de óleo;

- Colapso de uma torre de água;

- Tubos quebrados;

- Poluição da água no reservatório;

- PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL

O plano de gestão ambiental visa garantir a implementação correta e dentro do prazo de todas as medidas de mitigação de impactos negativos e o aumento dos impactos positivos.

Resumo do plano de gestão ambiental e social (PGES)

Meios de aumentar potenciais impactos positivos

| Meios de melhorar os potenciais impactos positivos durante a fase de pré-construção e construção |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente do ambiente afetado | Natureza do impacto potencial | Medidas recomendadas | Indicador de monitoramento | Responsável (s) |  | Prazos / Período | Custo (FCFA) De implementação |
|  |  |  |  | Implementação | Monitoramento / Controle |  |  |
| Socio-econômico | Oportunidades de emprego (criação de empregos para jovens e uso de mão de obra local) | - Trazer transparência aos procedimentos de recrutamento de mão de obra local; - Promover, para empregos não qualificados, o recrutamento direto, sem intermediários, de jovens de bairros ou aldeias; - Pague o salário em dia, - Respeitar o salário mínimo em vigor; - Com igual competência, favorecer o recrutamento de mulheres. | - Número de jovens residentes contratados - Presença de folhas de pagamento - Número de mulheres contratadas | O negócio Prefeitura Prabis, de Safim e Bissau | PUASEE-FA Prefeitura MDC | Durante as obras / Mensal | Custo associado ao projeto |
|  | Oportunidades de negócios para operadores econômicos privados | - Foco na concorrência durante o concurso, tendo em conta a qualidade dos materiais; - Celebrar contratos com empresas legalmente constituídas; - Dar prioridade aos negócios locais; | - Número de empresas locais recrutadas para as obras; -Presença do contrato; -Apresentação de notas fiscais de compra de materiais; | PUASEE-FA O negócio | MDC PUASEE-FA | Antes das obras / Em cada concurso | Custo associado ao projeto |
|  | Aumento da receita relacionada aos empregos diretos do projeto | -Configurar áreas de restauração respeitando a higiene e segurança; -Respeitar as especificações estabelecidas; - Obter diversos materiais (cimentos, ferro, concreto, etc.) de operadores privados; | - Presença de restaurante -Aumento de operadores privados (venda de equipamentos de construção) - Aumento da renda | O negócio | MDC PUASEE-FA | Durante as obras / Mensal | Custo associado ao projeto |
|  | Criação de relacionamento social | - Respeitar o meio ambiente das populações; - respeitar os usos e costumes das localidades em questão; - Manter relações pacíficas com a população; Respeitar os compromissos assumidos; | - Presença de relacionamento nas interconexões sociais, culturais, técnicas, comerciais; - Número de reclamações registradas; | O negócio | MDC PUASEE-FA | Durante as obras / Mensal | Custo associado ao projeto |
| Meios de melhorar os potenciais impactos positivos durante a fase operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente do ambiente afetado | Natureza do impacto potencial | Medidas recomendadas | Indicador de monitoramento | Responsável (s) |  | Prazos / Período | Custo (FCFA) |
|  |  |  |  | Implementação | Monitoramento / Controle |  |  |
| Paisagens | Criação de vegetação verde exuberante e árvores ornamentais ou sombreadas ao nível do local | -Use a água do transbordamento para regar árvores ornamentais ou de sombra; -Recrutar jardineiros para a manutenção dos jardins; | -Presença de árvores ornamentais ou de sombra -Presença de um contrato -Presença de um jardim | PUASEE-FA EAGB | MDC | Durante a operação / duas vezes por ano | 750.000 |
| Humano | Atenuação significativa dos déficits de abastecimento de água potável | -Conecte o máximo possível de casa aos novos tanques; -Configurar um sistema de assinatura fácil para a população; -Diminuir as taxas de adesão ao serviço; | - Número de domicílios conectados ao reservatório; - Número de reclamantes em relação ao procedimento de subscrição; -Apresentação de notas fiscais de assinatura; | ESTADO EAGB | Comitê de Monitoramento | Durante a operação / duas vezes por ano | PM |
|  | Redução da prevalência de doenças transmitidas pela água | Organizar campanhas de sensibilização com os serviços de saúde para o combate ao uso de determinados lençóis freáticos poluídos diretamente pelas famílias; Instale fontanários em localidades que não podem pagar para se inscrever; | - Número de campanhas organizadas; - Número de pessoas sensibilizadas; - Número de fontanários instalados; | ESTADO PUASEE-FA EAGB | Comitê de Monitoramento | Durante a operação / três vezes por ano | 3.000.000 |
|  | Custos reduzidos relacionados ao uso da água | -Reduzir custos significativamente ao nível EAGB; -Configurar serviço de regulação e controle de preços; | - Custos de acesso reduzidos -Presença de serviço de regulação | ESTADO | Comitê de Monitoramento | Durante a operação / uma vez por ano | 2.500.000 |
|  | Oportunidades de emprego | - Utilizar a transparência nos procedimentos de recrutamento de mão de obra qualificada durante as operações de serviço e manutenção; - Promover o recrutamento direto sem intermediários; - recrutar um serviço de segurança experiente; - Respeitar o salário mínimo em vigor; | - Número de trabalhadores contratados -Presença de serviço de segurança -Presença de holerites | Prefeitura PUASEE-FA | Inspeção de trabalho Comitê de Monitoramento | Durante cada campanha de recrutamento / uma vez por ano | 1.5 milhões |
| Economia | Criação de emprego | -Criação ou apoio ao desenvolvimento de produtos relacionados à venda de sorvetes femininos; -Aumentar o número de fontes de pagamento; - Fortalecer grupos de mulheres envolvidos em atividades relacionadas à comercialização de água; | - Número de mulheres apoiadas; - Número de fontes de pagamento instaladas; - Número de grupos reforçados; | ESTADO PUASEE-FA EAGB | Comitê de Monitoramento | Durante a operação / uma vez por ano | 5.000.000 |
| Humano | Melhor cobertura de acesso portátil de água em áreas atendidas | -Reduzir impostos aos operadores privados para facilitar a cobertura das áreas servidas com água potável; -Apoiar operadores privados para cobrir tantas áreas quanto possível; | -Implantação de novos operadores privados no país -Presença de reservatório em áreas isoladas | ESTADO PUASEE-FA | Comitê de Monitoramento | Durante a operação / uma vez por ano | 3.000.000 |
| EAGB | Desempenho EAGB aprimorado | - Fortalecer, supervisionar, treinar o EAGB em termos de desempenho, desempenho, eficácia, eficiência, rentabilidade, controle dos investimentos e maximização do retorno; | - Número de pessoas treinadas, supervisionadas e reforçadas ao nível da EAGB; | ESTADO PUASEE-FA | Comitê de Monitoramento | Durante a operação /Uma vez por ano | 2.500.000 |
| SUB TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  | 18.250.000 |

Tabela do plano de gestão ambiental e social

| FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente do ambiente afetado | Natureza do impacto potencial | Medidas de redução | Indicador de monitoramento | Responsável (s) |  | Prazos / Período | Custo (FCFA) |
|  |  |  |  | Implementação | Monitoramento / Controle |  |  |
| Ar | Risco de emissões de poeira de vários tipos Risco de emissão de GEE Risco de liberação de uma mistura de partículas e gases, denominada fumaça de soldagem; | - Organizar campanhas de conscientização dos trabalhadores contra doenças respiratórias; - Fornecer máscaras contra poeira aos trabalhadores; - Cubra bem os caminhões de transporte com areia ou materiais empoeirados durante o transporte; - Regar regularmente os locais, as estradas de acesso; - Manutenção e armazenamento adequado de materiais friáveis ​​para minimizar a dispersão de poeira; - Organizar bem o material escavado de fundações estruturais e outras; - Estudo preliminar das vias de acesso ao local do reservatório por meio de escolha criteriosa de vias; -Proteja poços e pontos de água muito expostos ao pó; - Garantir o bom estado dos veículos pesados; - Garantir inspeções técnicas de veículos; | - Número de campanhas organizadas; - Plano de tráfego validado pela central de controle; - Quantidade de caminhões cobertos; -Área do local com água; -Presença de sistema de estacas de escavação; -O sistema de armazenamento de materiais da empresa é validado pelo escritório de controle - Número de reclamações de bairro registradas; - Número de poços e pontos de água protegidos; -Atestação de conformidade do veículo; | O negócio | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | Durante a construção / Trimestral | 3.500.000 |
| Solo e geologia | Modificação e enfraquecimento da estrutura e textura do solo e subsolos Risco de poluição do solo por derramamento acidental de poluentes (solvente, tinta, bateria descarregada, sacos de cimento, pedaços de madeira etc.) Existe o risco de poluição acidental do solo devido a possíveis vazamentos de combustível ou lubrificante. | -Minimize a compactação do solo; - Assegurar que as bordas dos reservatórios sejam bem aterradas para evitar fenômenos de subsidência e erosão; - Armazenar todos os materiais poluentes (solvente, tinta, bateria descarregada, etc.) em tanques de retenção em uma sala bem vedada; - Estabelecer um sistema de gestão de resíduos (triagem, coleta, transporte e descarte) - Estabelecer um sistema de gerenciamento de óleo residual (coleta, transporte e descarte) - Assinar memorando de entendimento com empresa e prestadores de serviço responsáveis ​​pela evacuação e tratamento; - Obtenha combustível ou lubrificante em estações de serviço, como canteiros de obras (Bor, Safim, Antula) nas proximidades da cidade; - Fornece drenagem adequada para escoamento. | - Sem presença de subsidência ou erosão nos locais; -Taxa de superfície revestida; -Presença de meia dúzia de barris para coleta de lixo, - Assinatura de memorando de entendimento com prefeituras e prestadores de serviços responsáveis ​​pela destinação de resíduos; -Quantidade de resíduos coletados, separados e eliminados; -Existência de rede de drenagem; -Quantidade de hidrocarbonetos armazenados; - Assinatura de protocolo de intenções com empresa e prestadores responsáveis ​​pela evacuação e tratamento; - Presença de Notas Fiscais de Operações realizadas nos Postos de Atendimento; | O negócio | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | Durante a construção / Trimestral | 6.000.000 |
| Água da superfície / Águas subterrâneas | - Risco de degradação da qualidade das águas superficiais (tintas, cal, águas residuais, cimento, etc.) - Risco de poluição do escoamento e águas subterrâneas por óleos, baterias esgotadas, filtros de óleo. | - Aplicar com rigor um plano de gestão de resíduos sólidos e águas residuais; - Limpeza dos canteiros de obras; - Monitorar a qualidade das águas superficiais mais próximas dos locais; -Armazenar todos os materiais poluentes (hidrocarbonetos, etc.) em tanques de retenção em sala bem vedada; -Assinar um memorando de entendimento com uma empresa e fornecedores responsáveis ​​pela evacuação e tratamento; -Estabelecer sistema de gestão de resíduos de óleo (coleta, transporte e destinação final); - Fornece drenagem adequada para escoamento. | - Plano de gestão de resíduos sólidos e líquidos validado; - Local bem higienizado; - Folha de análise da qualidade da água; -Quantidade de hidrocarbonetos armazenados corretamente; - Assinatura de Memorando de Entendimentos com empresa e prestadores de serviços responsáveis ​​pela evacuação e tratamento; -Presença de sistema de gestão de óleos usados ​​nos sites; -Presença de empreendimento para drenagem de água de escoamento nos sites; | O negócio | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | Durante as obras / mensal | 4.000.000 |
| Flora | Risco de destruição da vegetação herbácea em Antula. Risco de derrubar alguns pés de cajueiros no BOR | - Requerer um pedido de autorização especial dos Serviços de Águas e Florestas - Estabelecer memorando de entendimento para reflorestamento compensatório; - Implementar o RAP ao nível de Bor para compensação de cajueiros. | - Presença de autorização assinada; - Presença do protocolo assinado; -Implementação efetiva do RAP; - Compensação de PAPs realizados; | O negócio PUASEE-FA | Comitê de Monitoramento | Antes das obras | Custo associado ao PAR |
| Panorama | Mudando a aparência da paisagem | - Adote uma configuração que integre seu ambiente | -O aspecto da paisagem correspondente ao meio ambiente | O negócio | Comitê de Monitoramento | Durante a construção / trimestral | 2.000.000 / 4 sites |
| Pessoal e residentes do local | Barulho | -Respeite os limiares sonoros permitidos em relação ao local; -Respeitar o horário de trabalho; -Limitar as emissões de ruído nas horas de descanso das populações vizinhas; - Fornecer aos trabalhadores capacetes de proteção; -Coloque placas indicando os níveis máximos de ruído; - Conscientizar os trabalhadores sobre os riscos da poluição sonora; | - Número de reclamações recebidas; - Número de trabalhadores equipados com capacetes; -Presença de painel indicativo em canteiros de obras; -PV e o número de trabalhadores sensibilizados; | O negócio | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | Durante as obras / mensal | 500.000 |
| Ambiente de vida | Risco de dificultar a circulação de pessoas e mercadorias; Risco de perturbações do tráfego rodoviário; | - Marcar bem as zonas de intervenção da obra; -Desenvolver um plano de tráfego em áreas densas; - Assumir posições para permitir a mobilidade dos usuários: - Forneça materiais aos sites enquanto o tráfego flui, se possível; - Evitar estacionamentos prolongados de caminhões nas margens das vias de acesso; -Informar e educar os moradores e comerciantes localizados próximo ao local com base na natureza e duração da obra; - Regularizar o trânsito com a instalação de sinalização nas áreas de intervenção do projeto; | -Presença de plano de trânsito validado; - Zona de intervenção sinalizada; - Número de moradores e comerciantes informados e sensibilizados; -Presença de sinalização nas zonas de intervenção; | O negócio | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | No início e continuamente | 2.000.000 |
| Saúde | Risco de acidente | -Estabelecer um perímetro de segurança ao nível dos vários locais (local de realização dos tanques); -Instalação de sinais de trânsito; - Evitar estacionamentos prolongados de caminhões nas margens das vias de acesso; - Exigir o uso obrigatório de EPI, etc. ; | - Número de acidentes ou incidentes; - Número de reclamações; - Uso efetivo do EPI; | O negócio | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | Durante a construção / Trimestral | 2.500.000 |
| Saúde | - Prejuízos à saúde do trabalhador; -Ferimentos ; -Risco de disseminação de AIDS e doenças sexualmente transmissíveis; -Risco de doenças ocupacionais decorrentes de esforços físicos, esmagamentos, choques, movimentos repetitivos, más posturas, lesões, quedas, acidentes de trabalho, etc. | - Materializar as bases do local e proibir o acesso a qualquer pessoa que não seja o pessoal do local; - Estabeleça um perímetro de segurança ao redor do local; - Fornecer ao pessoal os EPIs necessários; - Exigir o uso obrigatório de EPI; -Postar instruções de segurança; - Isolar as áreas de risco; -Monitorar periodicamente a saúde dos trabalhadores; -Ter um kit de primeiros socorros bem fornecido; -Treinar a equipe sobre o uso de equipamentos de emergência; -Assinar convênio com o posto de saúde mais próximo; -Organizar campanhas de conscientização contra a AIDS; -Distribuir preservativos; - Luta contra a prática do sexo de sobrevivência; | - Número de reclamações recebidas; - Número de acidentes reportados; -Presença de sinais de trânsito; -Uso eficaz de EPI; - Número de trabalhadores com EPI; -Número de pessoas treinadas; - Número de consultas por doença; -Presença do kit de primeiros socorros; -Cópia dos contratos assinados; - Número de pessoas sensibilizadas; - Número de preservativos distribuídos; | O negócio | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | Durante a construção / Trimestral | 8.000.000 |
| Economia | Risco de interrupção das atividades de negócios | -Informar os comerciantes que serão impactados antes do início das obras; -Evitar bloquear o acesso às lojas ou simplesmente dificultar a circulação de mercadorias e pessoas (principalmente no Safim); -Implementar o RAP; | - Número de comerciantes informados; -Nenhum acesso bloqueado; -Implementação do PAR efetivo; -PV de compensação para PAPs | O negócio PUASEE-FA | Comitê de Monitoramento | Durante a construção / Trimestral | 4.000.000 |
| Humano | Riscos de perda de terreno | - Identificar e sensibilizar as partes afetadas; -Considerar compensação financeira por perdas; - Implementar o RAP; -Envolver as autoridades administrativas e locais; | - Número de impactos identificados; -as atas assinadas por todos os atores; - Número de pessoas indenizadas; | PUASEE-FA | Comitê de Monitoramento | Antes das obras | Custo associado ao projeto |
| Humano / econômico | Risco de interrupção / degradação das redes de revendedores | - Envolva todos os concessionários durante o trabalho, -Evitar, tanto quanto possível, tocar nas redes de água, eletricidade, saneamento, telecomunicações, etc. | - Presença do agente para cada concessionária; - Número de incidentes de corte ou deterioração da rede observados; | O negócio PUASEE-FA | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | No início e continuamente | 2.000.000 |
| Humano | Risco de conflitos sociais | - Envolver e sensibilizar as autoridades locais, os chefes das aldeias e a população em todo o andamento das atividades do subprojeto n ° 1; -Respeite as opiniões e recomendações das autoridades e populações locais. -Respeitar os compromissos assumidos pelo PUASEE-FA e pelas empresas durante as reuniões; -Apoiar programas integrando a mobilização da comunidade sobre VBG; -Apoiar atividades para reduzir a tolerância à violência envolvendo todos os homens; -Apoiar atividades com ampla representação da comunidade de base; -Lutar contra todos os tipos de discriminação de gênero; | - Envolvimento de todos os atores envolvidos no projeto; -Realização dos compromissos assumidos; -Número de pessoas sensibilizadas e envolvidas; - Número de atividades apoiadas; - Número de programas suportados; | O negócio PUASEE-FA | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | No início e continuamente | 2.000.000 |
| Humano | Risco de roubo, arrombamento e sabotagem de canteiros de obras | - Recrutar um serviço de segurança experiente; -Proteger o entorno dos sites; -Boa iluminação de canteiros de obras; | -Presença de postos de segurança; - Recinto do local bem iluminado; | O negócio PUASEE-FA | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | No início e continuamente | Custo associado ao projeto |
| Criação de emprego | Recrutamento de jovens (masculino / feminino) | Como prioridade, recrutar populações locais para cargos temporários. | -Quantos jovens são recrutados no total; -Quantos jovens são recrutados em cada setor em questão; | O negócio PUASEE-FA Prefeitura | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | Durante a construção / trimestral | Custo associado ao projeto |
| Responsabilidade social | Apoio, suporte | - Participar nas atividades e projetos dos setores de Bissau, Prabis e Safim; | - Eficácia das medidas de acompanhamento; -Participação nas atividades dos municípios; - Número de projetos apoiados; | O negócio | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | No início e continuamente | 15.000.000 |
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  |  |  | 51.500.000 |

| FASE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente afetado | Natureza do impacto potencial | Medida de mitigação | Indicador de monitoramento | Responsável (s) |  | Prazos / Período |  | Custo (FCFA) |
|  |  |  |  | Implementação | Monitoramento / Controle |  |  |  |
| Panorama | Risco de degradação e alteração da aparência visual da paisagem | - Zelar pelo aspecto estético das áreas de instalação dos reservatórios; -Reajustar o entorno dos tanques para uma boa apreciação visual; - Proceder à reabilitação das áreas de intervenção do subprojecto; | - Aparência estética dos usuários não alterada; -Reabilitação dos locais de intervenção após o trabalho; -Presença de boa apreciação visual; | O negócio | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | No início e continuamente | Três vezes por ano | Custo associado ao projeto |
| Waters | Risco de poluição de escoamento e águas pluviais; | - Implementar um sistema de gestão da água de lavagem das obras; -Separar as águas de drenagem das águas pluviais e das lavagens; | - Presença de sistema de gerenciamento de água de lavagem em todos os locais dos tanques; -Drenagem de águas pluviais e lavagens separadas; | O negócio PUASEE-FA | Comitê de Monitoramento | No início e continuamente | Durante cada estação chuvosa | Custo associado ao projeto |
| Humano | Risco de geração de poluição sonora e produção de GEE. | - Fornecer salas de bom tamanho para a contenção de geradores, -Configure as suspensões antivibração - Configurar grupos silenciosos - Configure um ou mais grupos poderosos para reduzir o número de grupos - Manter os geradores regularmente - Escolha grupos menos poluentes ou estabeleça medidas antipoluição | -Presença das instalações -Presença de suspensões antivibratórias -Presença de gerador silencioso - Presença de antipoluição e não afeta a qualidade do ar - Presença de relatórios de manutenção | EAGB PUASEE-FA | Comitê de Monitoramento | No início e continuamente | Três vezes por ano | 4.000.000 |
|  | Risco de causar distúrbios nas redes de distribuição de água ou risco de fechamento de reservatórios por horas. | -Informar os usuários durante os trabalhos de manutenção e reparo; - Fazer spots de televisão indicando as áreas em questão; -Desenvolver um plano de comunicação; - Estabelecer horários bem adaptados em relação ao funcionamento das atividades do meio ambiente. | -Número de pessoas ou usuários informados; -Apresentação de cronograma de atividades de controle de tanques; - Presença de plano de trânsito em caso de grandes reparos nas vias de acesso; -Presença de plano de comunicação; | EAGB | Comitê de Monitoramento PUASEE-FA | No início e continuamente | Antes de cada reparo de rede | 4.000.000 |
|  | Risco de aumento da insalubridade associado à má gestão de águas residuais. | - Realizar campanhas de conscientização contra os efeitos negativos do esgoto doméstico despejado na rua; -Constituir sistemas de tratamento de efluentes no país; - Supervisionar e capacitar os serviços de saneamento, higiene e saúde sobre os riscos existentes; -Implementar novas leis e regulamentos adaptados ao nível de saneamento. | - Número de campanhas de sensibilização realizadas; -Presença de serviço especializado; -Número de pessoas supervisionadas e treinadas; -Existência de lei ou regulamento; | ESTADO | Comitê de Monitoramento | No início e continuamente | Três vezes por ano | PM |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 8.000.000 |

O CUSTO GERAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO ESMP É

83.750.000 FCFA

CUSTO ESTIMADO DE MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO ESMP PELO COMITÊ DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO DE ACORDO COM A PROMOTORA É DE:  27 milhões de francos CFA

- CONSULTA PÚBLICA

As consultas públicas às populações dos municípios beneficiários e seus representantes interessados: os distritos de Prabis, Bor, Hafia, Aeroporto e Antula.

De forma muito ampla e geral, durante as consultas públicas, constatou-se uma forte aceitação social do projeto pelas populações consultadas. Segundo eles, o PUASEE atende a uma demanda socioambiental e de urbanização expressa há anos por populações que sofrem com a falta de água potável e iluminação pública. As populações e lideranças de seus bairros reunidas durante as assembleias de consulta mostraram um claro entendimento das questões ambientais e sociais do projeto e estão prontas para dar uma mão para alcançar os objetivos. As populações têm uma grande esperança de ver as atividades e componentes planejados no projeto se materializarem rapidamente, a fim de se beneficiar de um ambiente de vida melhorado com novas construções, reabilitação e extensão das redes de água e eletricidade. Na maioria das vezes, as populações e as autoridades eleitas locais acreditam que a gestão dos problemas de água e eletricidade é uma questão urgente para garantir a sustentabilidade dos bairros.

- PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

Muitas vezes, durante as obras, as atividades das empresas estão na origem da produção de grandes quantidades de resíduos sólidos e líquidos (destruição de edifícios, derrubada de árvores, produção de resíduos plásticos, madeira, papelão, baterias usados, óleo de motor, peças sobressalentes mecânicas, derramamentos de betume e todos os tipos de resíduos perigosos ou especiais) e que devem ser gerenciados com cuidado. Esses resíduos são somados aos já produzidos pelas populações vizinhas.

Assim, para uma gestão ambientalmente correta desses resíduos, durante a obra, várias recomendações e sugestões são feitas.

- GESTÃO DA VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO (GBV)

A sacralização da dignidade humana exige grande importância. Como resultado, nenhum tratamento desumano e cruel pode ser tolerado e certos atos de barbárie são severamente punidos:

- Assédio moral

- Violência física

- Pimp, assédio e violência sexual e pedofilia

- Da exploração de crianças

- Etc.

No combate à violência de gênero, a empresa pode priorizar as seguintes ações:

- Apoiar programas que integram a mobilização comunitária para a VBG;

- No nível comunitário, apoiar atividades destinadas a reduzir a tolerância à violência envolvendo todos os homens;

Apoiar atividades com ampla representação da comunidade de base;

- Apoiar funcionários eleitos locais e regionais na criação de parcerias com ONGs na luta em nível comunitário;

- Apoiar a mobilização da comunidade para melhorar o acesso dos sobreviventes aos serviços;

- Apoiar financeiramente e em longo prazo as atividades de mobilização comunitária para a obtenção de resultados consideravelmente positivos.

- Etc.

- MECANISMO DE GESTÃO DE RECLAMAÇÕES

Este mecanismo justifica-se pelo facto de na implementação das obras e das respectivas medidas compensatórias poderem surgir diversos conflitos. Esses conflitos podem estar relacionados aos seguintes problemas:

- erro na identificação dos PAPs;

- erro na avaliação dos ativos do PAP;

- conflito de propriedade ou de título de herança, na sequência de divórcio, conflito de herdeiros;

- discrepâncias na aquisição e ocupação de terras;

- dano a uma atividade comercial de um residente local;

- degradação da propriedade além da faixa de domínio do projeto;

- incômodo permanente e perturbação dos residentes locais pelas obras ...

- assédio sexual, pedofilia, etc. ;

- discriminação por gênero ou vulnerabilidade;

  - Organização do mecanismo de gestão de reclamações

O Mecanismo de Gestão de Reclamações PUASEE-FA está organizado em dois níveis, o que também permite definir os órgãos de gestão em cada nível.

- Nível do projeto (PUASEE-FA)

O PUASEE-FA garante a supervisão da implantação do MGP (ver PAR mais detalhado). Trabalha em estreita colaboração com as autoridades locais e comunais, incluindo atores institucionais, ONGs e PAPs para a monitoria, processamento e comunicação de todas as reclamações direta ou indiretamente relacionadas com as atividades do projeto.

- Nível local:

- funcionários do bairro (comunidades locais, notabilidades);

- autoridades municipais (Câmara Municipal de Bissau, Safim e Prabis);

- atores institucionais (serviços técnicos);

- uma ONG local como um terceiro

- Pessoas Afetadas pelo Projeto (PAP).

  - Funcionamento do mecanismo de reclamações

O mecanismo de gestão de reclamações está estruturado em três níveis, a saber:

- Nível I: O chefe da aldeia ou os funcionários distritais e os notáveis;

- Nível II: Comitê local de gestão de reclamações;

- Nível III: PUASEE-FA.

  - Registro de reclamações

Os reclamantes serão informados pela UIP do PUASEE, sobre o mecanismo de gestão de reclamações será feito através do estabelecimento de um registo de reclamações com o chefe do distrito e um número de telefone. Em seguida, o gestor de salvaguardas sociais do PUASEE, por meio de consultas públicas, informará aos reclamantes o procedimento a seguir para poder reclamar.

O chefe do bairro manterá o registro e ajudará os reclamantes a preencher e registrar sua reclamação; o reclamante também pode escrever sua própria reclamação ou contar com pessoas capacitadas ou uma ONG; um modelo para o registro de reclamações encontra-se no Anexo 9. Por motivos de discrição, o reclamante também pode telefonar para apresentar sua reclamação.

A figura a seguir resume o circuito do PUASEE MGP:

# RESUME EXECUTIF

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION GENERALE

Au niveau de la Guinée Bissau, plusieurs quartiers de Bissau non couverts par les précédents projets connaissent un problème crucial d’eau potable à tel point que la majorité des communautés s’approvisionnent dans les puits traditionnels, avec des eaux insalubres, cause des nombreuses maladies.

En vue de réduire ces effets négatifs et d`améliorer les conditions d’hygiènes de la population à travers l’accès à l’eau potable, le Gouvernement et son Partenaire (Banque Mondiale), dans le cadre du projet d’Eau et Electricité, veulent renforcer le service d’alimentation en eau potable et électricité de la ville de Bissau et des quartiers périphériques.

Ainsi, ceci exige l’application des directives opérationnelles de protection environnementale et sociale conformément à la réglementation en vigueur en Guinée-Bissau et celles des politiques/directives environnementales et sociales du bailleur de la Banque Mondiale. Il a été décidé de réaliser des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et des Plans d’Actions de Réinstallation.

- OBJECTIFS DE L’EIES

Cette étude vise à cerner l’ensemble des impacts sur l’environnement biophysique et socio-économique liés au sous-projet n°2 (la Construction de trois nouveaux châteaux d’eau (Prabis, Safim, Bor et Antula) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants) du projet PUASEE-FA.

En termes d’approche, divers instruments réglementaires et politiques prescrivent la démarche devant conduire à l’élaboration du rapport d’EIES du sous-projet n°2.

Il s’agit notamment de ceux qu’imposent les arrêtés complétant la législation nationale, en particulier la loi de base nº 1/2011 du 2 mars sur l’environnement et la loi n° 10/2010 sur l’évaluation environnementale ainsi que la politique de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale.

- OBJECTIF DU PROJET PUASEE-FA

Le Projet a été mis en vigueur en juillet 2014 et sa date de clôture était initialement prévue au 30 juin 2018. La Banque Mondiale et les autorités bissau-guinéennes ont cependant convenu de la préparation d’un Financement Additionnel (FA) au projet pour appui à de nouvelles actions, dans les domaines suivants :

- Renforcement de la capacité de production d`eau ;

- Augmentation de capacité de stockage ;

- Réhabilitation de réseaux existants ;

- Extension des réseaux secondaires et tertiaires et réalisation de branchements sociaux et de bornes fontaines dans les quartiers périphériques.

L’objectif de développement du projet PUASEE-FA est le suivant :

- Rétablir et élargir l’accès de la population de Bissau à l’eau potable et améliorer la qualité des services d’alimentation en eau ; et

- Améliorer la fiabilité de la fourniture d’électricité à la population de Bissau.

- DEMARCHE METHODOLOGIQUE EIES

La méthodologie de l’étude, s’est inspirée des dispositions réglementaires en matière d’études d’impacts portant contenu du rapport de l’EIES au Guinée Bissau tout en respectant les indications contenues dans les TDR.

Conformément au TDR, La structuration de l’étude peut se dérouler en trois (03) phases :

      - Une phase de reconnaissance de terrain au cours de laquelle l’équipe du consultant accompagnée du personnel de PUASEE-FA ont pris connaissance des sites d’implantation du projet ;

      - Une phase de collecte des données sur le terrain centré sur une démarche participative, avec des séries de rencontres avec les populations locales et les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet dans tout le département : autorités administratives ; collectivités locales ; services techniques de l’Etat ; organisations communautaires de base, etc.  Au cours de cette phase, il a été question de faire l’élaboration du schéma itinéraire environnemental, la reconnaissance de l’état initial de l’environnement physique, humain, biologique et socio-économique par des observations directes et des entretiens formels et informels, l’identification des impacts potentiels et les actions environnementales à prendre pour les atténuer.

      - Une phase de synthèse des données collectées et d'élaboration du rapport. Les différentes phases ont été accompagnées de recherche bibliographique sur les divers aspects du projet.

- DESCRIPTION DU PROJET

  - LOCALISATION DU SOUS-PROJET N°2

La construction de quatre nouveaux châteaux d’eau (Prabis, Safim, Bor et Antula) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants du sous-projet n°2 de PUASEE-FA vont exécuter principalement dans trois quartiers (Aéroport, Antule-Pime et Bôr) dans la région de Bissau qui est la capitale politique et économique de la République de Guinée-Bissau et dans la région de Biombo précisément dans deux villes (Safim et Prabis).

La ville de Bissau s'est développée sur un site estuarien. Son relief est très bas avec une petite élévation vers le nord-ouest donnant sur le plateau de Bissalanca. Les sols sont argileux et de type ferralitique de couleur rouge. Au niveau de la zone de contact avec le Rio Géba, le sol est halo-hydromorphe (Texeira, 1962). Ses sols sont relativement perméables permettant une infiltration facile des eaux de pluie.

La Région de Biombo, situé dans la partie centrale nord de Bissau, se trouve précisément dans la région de l'Ouest-Nord de la Guinée-Bissau. Elle est limitée à l'ouest par les principales branches de la rivière de la Guinée (Rio Canal Geba et le Rio Mansoa), qui divisait en plusieurs canaux petites et moyennes avec ses belles plages intégrées dans une entrée de la mer sans vagues et étendues dans tous les coins intérieurs de la région, permettant ainsi l'accès facile par voie maritime.

  - CARACTERISTIQUES DU SOUS-PROJET N°2 DE PUASEE-FA

La Construction de quatre nouveaux châteaux d’eau (Pabis, Safim, Bor et Antula) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants à Aéroport. Les investissements prévus concernant le sous-projet nº 02 se décrit sur le tableau ci-dessous :

| N° | Détail des activités du sous- projet n°2 | Qté | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Construction d'un réservoir de 300 m3 à Bor | 1 | U |
| 02 | Construction d'un réservoir de 300 m3 à Safim | 1 | U |
| 03 | Construction d'un réservoir de 100 m3 à Prabis | 1 | U |
| 04 | Réhabilitation du réservoir 1 en béton armé de 100 m3, quartier aéroport | 1 | U |
| 05 | Réhabilitation du réservoir 2 en béton armé de 100 m3, quartier aéroport | 1 | U |
| 06 | Construction d'un réservoir de 100 m3 à Antula-Pime | 1 | U |

En outre, il faudra compter sur la construction du réservoir prévu pour Bôr et la réhabilitation de 2 réservoirs de l’Aéroport (actuellement hors-service). Pour atteindre le volume réputé nécessaire par les études de 2015, mises à jour en date de mai 2019, pour le système de Bissau (pour lequel les réservoirs de Safim et Prabis ne comptent pas), il faudra donc rechercher pour ces réservoirs (Bôr, Aeroport1 et Aeroport2) une capacité additionnelle totale la plus proche possible de 2.011 m3 (3 411 m3 – 1400 m3).

La capacité totale de ces réservoirs sera donc de 2.450 m3 ou 2.050 m3, au cas où le CE de Antula Bono sera de 300 m3) Si cette capacité peut être atteinte, le déficit de capacité du réseau d’AEP de la ville de Bissau à combler, de 3411 m3, sera réduit à 960 m3.

Les caractéristiques des réservoirs (châteaux d’eau) à réaliser dans le cadre de ce projet sont réunies dans le tableau 14.

| Caractéristiques des réservoirs à réaliser |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SITES | CAPACITE (m3) | COTE TN (m) | COTE PHE | HAUTEUR DE LA JUPE |
| Bôr | 700 | 34 | ±67 | ±28 m |
| Antula-Pime | 700 | 27,5 | ±48 | ±16,5 m |
| Safim | 350 | 23,5(*) | ±44 | ±15,5 m(**) |
| Prábis | 100 | 13,5 | ±30 | ±14 m |

(*) : ou bien 17 m, au cas oú l’emplacement R1 est adopté.

(**) : ou 22 m au cas oú l’emplacement R1 est adopté

(***) : ou 300 m3, en cas de limitation budgétaire, à décider para le MO.

- CADRE POLITIQUE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

Le cadre politique, juridique et institutionnel de la Guinée Bissau a été revisité pour en ressortir les politiques sectorielles, les stratégies environnementales et sociales, les plans nationaux, les plans de conservation de la diversité biologique, les stratégies nationales pour les aires protégées, les plans d’adaptation aux changements climatiques, Déclaration Politique sectorielle de l’eau et de l’énergie électrique, les Politiques et de Stratégies Environnementales et Sociales etc.

Sur le plan national, nous avons exploité le document de déclaration de politique sectorielle dans le domaine des sous-secteurs de l’énergie.

- Déclaration Politique sectorielle de l’eau

  - Schéma directeur de l’eau et de l’assainissement en Guinée Bissau

- Documents de Politiques et de Stratégies Environnementales et Sociales

  - Le plan national de gestion environnementale (PNGE)

  - La Stratégie nationale et le plan d’action pour la conservation de la diversité biologie

  - Le plan d’action pour la conservation de la diversité biologique

  - Le Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (NAPA)

  - Document de Stratégie Nationale pour la Réduction de la pauvreté (DENARP II)

  - Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS II)

Les textes nationaux et internationaux pertinents, les conventions, ainsi que les Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et les directives en EHS ont été interpelés durant cette étude pour déterminer ceux ou celles qui sont applicables dans le cadre du présent sous projet n°2.

Le dispositif juridique de la Guinée Bissau en matière d’environnement concerne la loi de base n°1/2011 sur l’environnement et la loi n° 10/2010 sur l’évaluation environnementale. Spécifiquement pour les études d’impact sur l’environnement, le décret d’application est en cours de finalisation. La loi n°2/98 du 28 avril sur le foncier est également un texte pertinent dans le cadre de la mise en œuvre du sous- projet n°2 de PUASEE-FA.

Les normes et dispositions réglementaires sur la gestion des déchets en général et en particulier les déchets dangereux (huiles usagées, et autres équipements défaillants) issus des activités de fourniture d’eau ne sont pas réglementées en Guinée Bissau. Plusieurs autres dispositions sur la qualité des composantes environnementales ne sont pas réglementées, pour le suivi de la qualité de l’eau potable, les normes de l’OMS sont celles appliquées.

L’autorité de tutelle qui assure en Guinée Bissau les activités de production, transport et distribution de l’électricité et de l’eau est l’Entreprise de l’Electricité, Eau de Guinée Bissau. Mais l’EAGB travaille en étroite collaboration avec le Ministère de l’Energie et de l’Industrie, puis le Ministère des Ressources Naturelles à travers respectivement la Direction Générale de l’Energie pour l’obtention des différentes autorisations à l’installation de ses infrastructures de production, de transport et de distribution de l’électricité. Leurs rôles respectifs sont décrits dans le corps du document.

- RAISONS DES CHOIX ET ANALYSE DES ALTERNATIVES

La raison du choix du projet PUASEE-FA précisément le sous projet n°2 se résume par rapport à la situation malheureuse des conditions de vie de la population en terme surtout d’approvisionnement en eau potable dans certains quartiers.

Ainsi, de nombreux effort ont été faits par le projet PUASEE et les autres projets, ce qui a permis d’augmenter le volume fonctionnel actuel à 2 670 m3 grâce à la construction du réservoir de Guinée Telecom, de l’Hospital de Agosto et la réhabilitation du réservoir existant de Quartel General et de l’Escola Técnica.

Malgré, ces réalisations et réhabilitations des réservoirs, le volume actuel est toujours très insuffisant pour satisfaire la demande de la population en matière d’approvisionnement en eau potable et de plusieurs quartiers dans la ville de Bissau (Hafia, Antula, Bor, etc…) et Biombo (Safim, Cumura, Quelele, Prabis, etc…) n’ont aucun réseau AEP.

C’est ainsi que, pour résoudre les difficultés notées dans le réseau de distribution d’eau potable de la ville de Bissau et Biombo, qu’il a été recommandé dans les études précédentes de diviser la ville en secteurs de distribution.

L’analyse consiste à identifier les variantes ou alternatives pertinentes et à les comparer en termes d’avantages et d’inconvénients selon l’environnement biophysique et socio - économique. Mais aussi par rapport aux solutions proposées en termes de constructions, d’équipements ou de modes d’exploitation.

Dans le cadre de ce projet trois (03) variantes qui semblent importantes ont été analysées. Il s’agit essentiellement :

- Variante 1 : « Projet »

- Alternative 1 : « sans projet » ou ;

- Alternative 2 : « avec projet retardé » ou ;

- Alternative 3 : « avec projet »

- Variante 2 : « Choix du réservoir »

- Option 1 : « Châteaux en béton armé »

- Option 2 : « Châteaux en résine de polyester »

- Option 3 : « Châteaux en métal »

- Variante 3 : « Méthodes de réalisation des réservoirs »

- Option 1 : méthode manuelle (HIMO) ;

- Option 2 : méthode mécanisée (HIEQ) ;

- Option 3 :  Combinaison Option a et b (HIMO + HIEQ)

Pour la variantes 1 : « Projet » dont trois alternatives ont été analyse comparativement, les avantages induits par l’alternative 3 « Avec projet » sont réellement beaucoup plus bénéfique que les deux autres.  Car, elle serait en adéquation avec la politique sectorielle dans le secteur de l’hydraulique et permettra d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans le secteur de l’eau potable.

Elle permettra à l’EAGB de disposer de plus grandes capacités de réserve d’eau de qualité pour atténuer fortement ce déficit actuel d’approvisionnement. Mais aussi, d’élargir ces zones d’interventions de distribution d’eau dans les quartiers actuellement desservis comme Hafia, Antula, Bor, Prabis, Safim, etc… Alors ce qui permettra aussi de réduire les risques de maladie hydrique (les maladies gastro-intestinales, les maladies parasitaires, le typhoïde, etc.)

Pour la variante 3 « », l’option b « la méthode mécanique (HIEQ) » constitue une option à privilégier en vue de l’envergure des travaux en hauteur, avec des charges lourdes à déplacer par rapport de la topologie du terrain, et par rapport à la durée de réalisation du sous-projet. Bien qu’elle soit plus cher en investissement pour les réalisations des réservoirs.

Ainsi, pour la réalisation des réservoirs, une solution mixe (Option a et b) a été retenue et recommandé. Car avec l’option a « la méthode manuelle (HIMO) » pourra engendre des emplois locaux et permettre à la population de bien s’approprier le sous-projet. Mais néanmoins dans cette solution mixe, l’option b sera beaucoup plus mise en avant vu la difficulté des travaux.

- IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS

Ainsi, les principaux impacts positifs et négatifs identifiés :

| PHASES | MILIEU | IMPACTS POSITIFS POTENTIELS |  |  |  | Intensité |  | Etendue |  | Durée |  | Importance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-construction et Construction | SOCIO-ECONOMIQUE | - Création d’emplois temporaires - des manœuvres pour tous travaux de débroussaillage, de désherbage, de fouille, - des maçons pour tous travaux de génie civil, - des ferrailleurs, - des peintres, - des conducteurs d’engins spécifiques |  |  |  | Forte | 5 | Régionale | 5 | Courte | 1 | Moyenne | 25 |
|  |  | - Opportunités d’affaires pour des opérateurs économiques privés |  |  |  | Forte | 5 | Régionale | 5 | Courte | 1 | Moyenne | 25 |
|  |  | - Création de relation sociale |  |  |  | Forte | 5 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Moyenne | 27 |
| Exploitation | PAYSAGE | - Création d’une végétation verdoyante avec des arbres d’ornement ou d’ombrage. |  |  |  | Faible | 1 | Ponctuelle | 1 | Longue | 5 | Mineure | 5 |
|  | EAUX | - Maintenir le ruissellement à l’exutoire. |  |  |  | Faible | 1 | Ponctuelle | 1 | Longue | 5 | Mineure | 5 |
|  | SOCIO-ECONOMIQUE | - Atténuations significativement des déficits d’approvisionnement en eau potable. |  |  |  | Forte | 5 | Locale | 3 | Longue | 5 | Majeure | 75 |
|  |  | - Réduction de la prévalence des maladies d’origines hydriques |  |  |  | Forte | 5 | Régionale | 5 | Longue | 5 | Majeure | 125 |
|  |  | - Réduction des déplacements des populations en quête d’eau potable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Diminution des risques d’accident corporel dus au transport de l’eau sur de longues distances et à des heures matinales ou tardives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Amélioration du cadre et des conditions de vie des populations mais aussi à une dynamique de peuplement des secteurs ou des quartiers |  |  |  | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Longue | 5 | Moyenne | 45 |
|  |  | - Réduction des risques de tensions sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Création d’emploi dans les localités concernées |  |  |  | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Longue | 5 | Moyenne | 45 |
|  |  | - Augmentation des gains financiers pour les propriétaires et promoteurs immobiliers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Création et/ou le développement des activités liées à la vente d’eau et de glaces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Extension des services de distribution d’eau aux localités desservies par d’autres opérateurs. |  |  |  | Faible | 1 | Locale | 3 | Longue | 5 | Mineure | 15 |
|  |  | - Amélioration de la performance de l’EAGB |  |  |  | Forte | 5 | Régionale | 5 | Longue | 5 | Majeure | 125 |

Synthèse des impacts négatifs attendus au niveau du sous-projet n°2

| PHASES | MILIEU | IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS |  |  | Intensité |  | Etendue |  | Durée |  | Importance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-construction et Construction | AIR | Risque de dégradation de la qualité de l’air (bruits, poussières et gaz d’échappement) |  |  | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 9 |
|  | SOL | Risque de production de déblais et de modification de la texture des sols |  |  | Forte | 5 | Ponctuelle | 1 | Courte | 1 | Mineure | 5 |
|  |  | Risque de pollution accidentelle des sols est à craindre dues à d’éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Risque d’une fragilisation et d’un tassement des sols et du sous-sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EAUX | Risque potentiel de contamination de ces eaux de ruissellement due à d’éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant |  |  | Forte | 5 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Moyenne | 45 |
|  |  | Risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FLORE/ FAUNE | Risque de détruire la végétation herbacée au niveau de Antula. |  |  | Faible | 1 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Mineure | 9 |
|  |  | Risque d’abattage de quelques pieds d’anacardiers à BOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Risque de perturbation de certains espèces (oiseaux, rongeurs, animaux domestique, etc.) due aux production de bruit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAYSAGE | Modification de l’aspect du paysage |  |  | Faible | 1 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Mineure | 9 |
|  | HUMAIN | Risque de perturbation du cadre de vie des populations riveraines dû aux productions de poussières, de bruit |  |  | Forte | 5 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 15 |
|  |  | Risque de gêner la circulation des passants et des automobilistes |  |  | Forte | 5 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 15 |
|  |  | Risques de propagation de maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/SIDA |  |  | Forte | 5 | Régionale | 5 | Courte | 1 | Moyenne | 25 |
|  |  | Risques d’accident liés aux engins/instruments de chantier et à la présence de matériaux de construction mal protégés ou mal utilisé. Risque de blessures dû à la manutention manuelle et mécanique |  |  | Forte | 5 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 15 |
|  |  | Risque de production de quantités de déchets significatives (les déchets inertes de roches, la sous -couche arable, résidus de conduites PVC, emballages souillés de peinture, solvants, cuve à hydrocarbure) |  |  | Forte | 5 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Moyenne | 45 |
|  |  | Risque de perturbations des activités commerciales sur les commerces (boutiques, échoppes et magasins) trop proches des sites |  |  | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 9 |
|  |  | Risques de perturbation/dégradation des réseaux des concessionnaires |  |  | Moyenne | 3 | Ponctuelle | 1 | Moyenne | 3 | Mineure | 9 |
|  |  | Risques de conflits sociaux |  |  | Forte | 5 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Moyenne | 45 |
|  |  | Risque de perte de terre ou de dégradation de biens lors des travaux de libération des emprises |  |  | Moyenne | 3 | Ponctuelle | 1 | Moyenne | 3 | Mineure | 9 |
| Exploitation | PAYSAGE | Risque de dégradation et d’altérer l’aspect visuel du paysage |  |  | Faible | 1 | Ponctuelle | 1 | Longue | 5 | Mineure | 5 |
|  | EAUX | Risque de pollution des Eaux de ruissellement et des eaux pluviales ; |  |  | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Longue | 5 | Moyenne | 45 |
|  | HUMAIN | Risque de générer des nuisances sonores et des productions de GES. |  |  | Faible | 1 | Locale | 3 | Longue | 5 | Mineure | 15 |
|  |  | Risque d’engendrer des perturbations au niveau des réseaux de distribution d’eau ou des risques d’arrêt de fonctionnement des réservoirs pendant des heures |  |  | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 9 |
|  |  | Risque d’augmentation de l’insalubrité liée à la mauvaise gestion des eaux usées. |  |  | Forte | 5 | Locale | 3 | Longue | 5 | Majeure | 75 |

- ANALYSE DES RISQUES

Dans ce chapitre, seront analysés les risques technologiques et les risques professionnels liés au projet. L’analyse des risques concerne la phase construction ainsi que la phase exploitation.

  - Analyse des risques technologiques

L’analyse des risques a pour objectif, d’une part, d’identifier les situations qui peuvent être à l’origine d’un accident, et d’autre part, d’analyser les barrières de sécurité (mesures de prévention, moyens de protection et d’intervention) qui y sont associées. Il s’agit en définitive d’examiner :

- Les défaillances d’origine interne : dangers liés aux produits, défaillances intrinsèques liées au dysfonctionnement des installations, mauvaise conception ou exploitation du matériel…,

- Les défaillances d’origine externe, qui résultent de la défaillance du matériel, elle-même consécutive à une agression externe (autres activités extérieures, risques naturels…).

Les principaux éléments sensibles aux dangers sont décrits au chapitre portant description des conditions environnementales de base et au chapitre présentation du projet.

- Dangers liés aux produits utilisés en phase chantier

- Dangers liés aux équipements/procédés en phase chantier

- Dangers liés aux installations en exploitation

- ETUDE DE L’ACCIDENTOLOGIE

L’analyse de l’accidentologie montre que les réalisations de recevoir sont susceptibles d’être à l’origine de plusieurs accidents majeur.

Les causes vont des défaillances matérielles aux actes criminels en passant par des erreurs humaines ou de procédure.

Les causes principales qui ont été répertoriées pour ce projet de son :

  - Défaillance matérielle,

  - Défaillance humaine,

  - Malveillance,

  - Intervention insuffisante,

  - Accident extérieur.

Ainsi, l’analyse de l’accidentologie et de l’identification des dangers potentiels liés aux réservoirs et équipements et aux substances stockées, montre que les évènements qui peuvent être redoutés pour de tels projets sont :

- Incendie et/ou explosion du groupe électrogène ;

- Incendie d’une cuvette de rétention d’hydrocarbure ;

- Effondrement d’un château d’eau ;

- Rupture des canalisations ;

- Pollution des eaux du réservoir ;

Ainsi, des mesures de prévention, moyens de protection et d’intervention ont était largement décrit avec un plan de gestion de ces risques identifiés.

- PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Le plan de gestion environnementale vise à assurer la réalisation correcte, et dans les délais prévus, de toutes les mesures d’atténuation des impacts négatifs et la bonification des impacts positifs.

Récapitulatif du plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

Les moyens de bonification des impacts positifs potentiels

| Moyens de bonification des impacts positifs potentiels en phase de pré-construction et construction |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante du milieu affecté | Nature de l’impact potentiel | Mesures préconisées | Indicateur de suivi | Responsable (s) |  | Échéances / Période | Coût (FCFA) De mise en œuvre |
|  |  |  |  | Mise en œuvre | Suivi / Contrôle |  |  |
| Socio-Economique | Opportunités d’emplois (création d’emploi pour les jeunes et utilisation de la main d'œuvre locale) | - Faire jouer la transparence dans les procédures de recrutement de la main d’œuvre locale ; - Favoriser, pour les emplois non qualifiés, le recrutement direct sans intermédiaire des jeunes des quartiers ou villages ; - Effectuer les paiements des salaires à temps, - Respecter le salaire minimum en vigueur ; -A compétence égale privilégier le recrutement des femmes. | -Nombre de jeunes habitants embauchés - Présence des bulletins de salaire -Nombre de femme embauchés | Entreprise Mairie de Prabis, de Safim et de Bissau | PUASEE-FA Mairie MDC | Durant les travaux / Mensuelle | Coût associé au projet |
|  | Opportunités d’affaires pour des opérateurs économiques privés | - Mettre l’accent sur la concurrence lors de l’appel d’offre en prenant en compte la qualité des matériaux ; - Passer des contrats avec des sociétés légalement constituées ; - Privilégier les entreprises locales ; | -Nombre d’entreprises locales recrutées pour les travaux ; -Présence du contrat ; -Présence des factures d’achat des matériaux ; | PUASEE-FA Entreprise | MDC PUASEE-FA | Avant les travaux / A chaque appel d’offre | Coût associé au projet |
|  | Augmentation des revenus liés aux emplois directs du projet | -Mettre en place des zones pour la restauration respectant l’hygiène et la sécurité ; -Respecter les cahiers de charge établis ; -S’approvisionner en matériaux divers (ciments, fer, béton, etc.) auprès des opérateurs privés ; | -Présence de restaurant -Augmentation des opérateurs privés (vente de matériel de construction) -Augmentation des revenus | Entreprise | MDC PUASEE-FA | Durant les travaux / Mensuelle | Coût associé au projet |
|  | Création de relation sociale | - Respecter les cadres de vie des populations ; - respecter les usages et coutumes des localités concernées ; - Entretenir des relations paix avec la population ; Respecter les engagements pris ; | - Présence de relation allant à des interconnaissances sociales, culturelles, techniques, commerciales ; - Nombre de plainte enregistrée ; | Entreprise | MDC PUASEE-FA | Durant les travaux / Mensuelle | Coût associé au projet |
| Moyens de bonification des impacts positifs potentiels en phase d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante du milieu affecté | Nature de l’impact potentiel | Mesures préconisées | Indicateur de suivi | Responsable(s) |  | Échéances/Période | Coût (FCFA) |
|  |  |  |  | Mise en œuvre | Suivi / Contrôle |  |  |
| Paysages | Création d’une végétation verdoyante et des arbres d’ornement ou d’ombrage au niveau des sites | -Utiliser les eaux au niveau des déversements du trop-plein pour arrosage des arbres d’ornement ou d’ombrage ; -Recruter des jardiniers pour l’entretien des jardins ; | -Présence d’arbres d’ornement ou d’ombrage -Présence d’un contrat -Présence d’un jardin | PUASEE-FA EAGB | MDC | Durant l’exploitation / deux fois par an | 750 000 |
| Humain | Atténuation significativement les déficits d’approvisionnement en eau potable | -Connecter le maximum de ménage au niveau des nouveaux réservoirs ; -Mettre en place un système d’abonnement facile pour la population ; -Diminuer les frais d’adhésion au service ; | -Nombre de ménages connectés au réservoir ; -Nombre de plainant par rapport au procédure d’abonnement ; -Présence des factures d’abonnement ; | ETAT EAGB | Comité de suivi | Durant l’exploitation / deux fois par an | PM |
|  | Réduction de la prévalence des maladies d’origine hydrique | Organiser des campagnes de sensibilisation avec les services sanitaires pour lutter contre utilisation certaines nappes polluées directement par les ménages ; Installer des bornes fontaines dans les localisés qui ont pas les moyens de s’abonner ; | - Nombre de campagnes organisée ; - Nombre de personnes sensibilisées ; - Nombre de bornes fontaine installés ; | ETAT PUASEE-FA EAGB | Comité de suivi | Durant l’exploitation / Trois fois par an | 3 000 000 |
|  | Réduction des coûts liés à l’utilisation de l’eau | -Réduire les couts de manière significative au niveau de l’EAGB ; -Mettre en place un service de régulation et de contrôle des prix ; | -Couts d’accès réduits -Présence d’un service de régulation | ETAT | Comité de suivi | Durant l’exploitation / une fois par an | 2 500 000 |
|  | Opportunités d’emplois | - Faire jouer la transparence dans les procédures de recrutement des main-d’œuvre qualifiées pendant les opérations d’entretien et de maintenance ; - Favoriser le recrutement direct sans intermédiaire ; -recruter un service de gardiennage expérimenté ; - Respecter le salaire minimum en vigueur; | -Nombre de main-d’œuvre embauchés -Présence d’un service de gardiennage -Présence des bulletins de salaire | Mairie PUASEE-FA | Inspection du travail Comité de suivi | Pendant chaque campagne de recrutement / Une fois par an | 1 500 000 |
| Economie | Création d’emplois | -Création ou d’appuis au développement des liées à la vente de glace par la femme ; -Augmenter le nombre de borne fontaine payant ; -Renforcer les groupements de femmes qui interviennent dans les activités liées à la vente d’eau ; | -Nombre de femmes appuyées ; -Nombre de borne fontaine payant mises en place ; - Nombre de groupement renforcés ; | ETAT PUASEE-FA EAGB | Comité de suivi | Durant l’exploitation / Une fois par an | 5 000 000 |
| Humain | Meilleure couverture d’accès à l’eau portable dans les zones desservis | -Diminuer les taxes aux opérateurs privés pour faciliter la couverture des zones desservis en eau potable ; -Appuyer les opérateurs privés à couvrir le maximum de zones ; | -Implantation de nouveaux opérateurs privés dans le pays -Présence de réservoir dans les zones isolées | ETAT PUASEE-FA | Comité de suivi | Durant l’exploitation / Une fois par an | 3 000 000 |
| EAGB | Amélioration de la performance de l’EAGB | -Renforcer, encadrer, former l’EAGB en terme de performance, performance, d’efficacité, d’efficience, de rentabilité, de maîtrise des investissements et de maximisation du rendement ; | - Nombre de personnes formées, encadrées, renforcées au niveau EAGB ; | ETAT PUASEE-FA | Comité de suivi | Durant l’exploitation /Une fois par an | 2 500 000 |
| SOUS TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  | 18 250 000 |

Tableau plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

| PHASE PRE-CONSTRUCTION ET CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante du milieu affecté | Nature de l’impact potentiel | Mesures d’atténuation | Indicateur de suivi | Responsable(s) |  | Échéances/Période | Coût (FCFA) |
|  |  |  |  | Mise en œuvre | Suivi / Contrôle |  |  |
| Air | Risque d’émissions de poussières de natures diverses Risque d’émission de GES Risque de dégagement d’un mélange de particules et de gaz, appelé fumée de soudure ; | - Organiser des Campagnes de sensibilisation des ouvriers contre les maladies respiratoires ; - Doter les ouvriers de masques anti-poussières ; -Bien bâcher les camions transporteurs de sable ou des matériaux poussiéreux pendant le transport ; - Arroser régulièrement les chantiers, les voies d’accès ; - Entretien et stockage approprié des matériaux friables afin de minimiser la dispersion de la poussière ; -Bien organiser les déblais provenant des fondations de structure et d’autre ; - Etude préalable des voies d’accès au chantier des réservoirs par un choix judicieux des routes ; -Protéger les puits et les points d’eau trop exposés à la poussière ; - Veiller au bon état des véhicules lourds ; - Veiller aux visites techniques des véhicules ; | -Nombre de campagnes organisées ; -Plan de circulation validé par le bureau de contrôle ; - Nombre de camions bâchés ; -Superficie de chantier arrosée ; -Présence d’un système entassement des déblais ; -Le système de stockage des matériaux de l’Entreprise est validé par le bureau de contrôle -Nombre de plaintes du voisinage enregistrées ; -Nombre de puits et de points d’eau protégés ; -Attestation des conformités des véhicules ; | Entreprise | Comité de suivi PUASEE-FA | Durant les travaux / Trimestrielle | 3 500 000 |
| Sol et la géologie | Modification et fragilisation de la structure et de la texture du sol et des sous-sols Risque de pollution du sol du déversement accidentel de polluants (solvant, peinture, batterie morte, les sachets de ciment, les morceaux de bois etc.) Risque de pollution accidentelle des sols est à craindre dû à d’éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant. | -Minimiser le compactage des sols ; -Veiller à bien remblai les bordures des réservoirs pour éviter des phénomènes d’affaissement et d’érosion ; - Stocker toutes les matières polluantes (solvant, peinture, batterie morte, etc.) dans des bacs de rétention dans un local bien étanche ; -Mettre en place un système de gestion des déchets (tri, collecte, transport et élimination) - Mettre en place un système de gestion des huiles usagées (collecte, transport et élimination) - Signer un protocole d’accord avec une entreprise et prestataires chargés de l’évacuation et du traitement ; -S’approvisionner en carburant ou lubrifiant au niveau des stations-services comme les bases chantiers (Bor, Safim, Antula) se trouve près en ville ; - Aménager un drainage adéquat des eaux de ruissellements. | - Pas de présence d’affaissement ou d’érosion au niveau des sites ; -Taux de surface revêtue ; -Présence d’une demi-douzaine de futs pour la collecte des déchets, - Protocole d’accord signé avec les mairies et prestataires chargés d’évacuer les ordures ; -Quantité de déchets collectés, triés et éliminés ; -Existence d’un réseau de drainage ; -Quantité d’hydrocarbure stocké ; -Protocole d’accord signé avec une entreprise et prestataires chargés de l’évacuation et du traitement ; -Présence des factures d’Operations effectués au niveau des stations-services ; | Entreprise | Comité de suivi PUASEE-FA | Durant les travaux / Trimestrielle | 6 000 000 |
| Eaux de surface / Eaux souterraines | - Risque de dégradation de la qualité des eaux de surface (peintures, chaux, eaux usées, ciment, etc.) - Risque de pollutions des eaux de ruissellement et souterraines par des huiles, de batteries mortes, des filtres à huile. | -Appliquer rigoureusement un Plan de gestion des déchets solides et des eaux usées ; -Assainir les sites de la base chantier ; - Suivre de la qualité des eaux de surface le plus proche des sites ; -Stocker toutes les matières polluantes (hydrocarbures, etc.) dans des bacs de rétention dans un local bien étanche ; -Signer un protocole d’accord avec une entreprise et prestataires chargés de l’évacuation et du traitement ; -Mettre en place un système de gestion des huiles usagées (collecte, transport et élimination) ; - Aménager un drainage adéquat des eaux de ruissellements. | - Plan de gestion des déchets solides et liquides validés ; -Base de chantier bien assainie ; -Fiche d’analyse de la qualité des eaux ; -Quantité d’hydrocarbure correctement stockée ; - Protocole d’accord signé avec une entreprise et prestataires chargés de l’évacuation et du traitement ; -Présence d’un système de gestion des huiles usages dans les sites ; -Présence d’aménagement pour le drainage des eaux de ruissellements dans les sites ; | Entreprise | Comité de suivi PUASEE-FA | Durant les travaux / mensuelle | 4 000 000 |
| Flore | Risque de destruction de la végétation herbacée au niveau de Antula. Risque d’abattage de quelques pieds d’anacardiers à BOR | -Nécessiter d’une demande d’autorisation spéciale auprès des Services des Eaux et Forêts - Etablir un protocole d’accord pour le reboisement compensatoire ; - Mettre en œuvre le PAR au niveau de Bor pour l’indemnisation des pieds d’anacardiers. | -Présence de l’autorisation signée ; -Présence du protocole signé ; -Mise en œuvre effectif du PAR ; -Indemnisation des PAPs effectués ; | Entreprise PUASEE-FA | Comité de suivi | Avant les travaux | Coût associé au PAR |
| Paysage | Modification de l’aspect du paysage | - Adopter une configuration intégrant son environnement | -L’aspect du paysage correspondant au milieu | Entreprise | Comité de suivi | Durant les travaux / trimestrielle | 2 000 000/4 sites |
| Personnel de chantier et les habitants | Nuisances sonores | -Respecter les seuils sonores admis par rapport au chantier ; -Respecter les heures de travail ; -Limiter les émissions de bruit pendant les heures de repos des populations riveraines ; -Doter aux ouvriers des casques de protection ; -Mettre en place des panneaux d’indication des niveaux de bruit maximum ; -Sensibiliser les ouvriers sur les risques de nuisance sonore ; | - Nombre de plaintes reçues ; -Nombre d’ouvriers équipés en casque ; -Présence d’un panneau d’indication sur les chantiers ; -PV et le nombre d’ouvriers sensibilisés ; | Entreprise | Comité de suivi PUASEE-FA | Durant les travaux / mensuelle | 500 000 |
| Cadre de vie | Risque de gêner la circulation des personnes et des biens ; Risque de perturbations du trafic routier ; | -Bien baliser les zones d’intervention des travaux ; -Elaborer un plan de circulation dans les milieux denses ; -Prendre des positions pour permettre la mobilité des usagers : -Approvisionner les chantiers en matériaux pendant que la circulation est fluide si possible ; -Eviter le stationnement prolongé des camions au bord des voies d’accès ; -Informer et sensibiliser les habitants et les commerçants se trouvant à côté des bases de chantier sur la nature et la durée de travaux ; - Régulariser la circulation par l’installation des panneaux de circulation dans les zones d’intervention du projet ; | -Présence d’un plan de circulation validé ; -Zone d’intervention balisée ; -Nombre d’habitants et de commerçants informés et sensibilisés ; -Présence des panneaux de circulation dans les zones intervention ; | Entreprise | Comité de suivi PUASEE-FA | Au début et en continu | 2 000 000 |
| Santé | Risque d’accident | -Etablir un périmètre de sécurité au niveau des différents chantiers (site des réalisations des réservoirs) ; -Installation des panneaux de circulation ; -Eviter le stationnement prolongé des camions au bord des voies d’accès ; - Exiger le port obligatoire des EPI, etc. ; | -Nombre d’accident ou incident ; -Nombre de plainte ; - Port effectif d’EPI ; | Entreprise | Comité de suivi PUASEE-FA | Durant les travaux / Trimestrielle | 2 500 000 |
| Santé | - Atteinte à la santé des travailleurs ; -Dommages corporels ; -Risque d’expansion du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles ; -Risque de maladies professionnelles consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, des mauvaises postures, blessures, de chute, d’accident de travail etc. | - Matérialiser les bases de chantiers et interdire l’accès à toute personne autre que le personnel de chantier ; - Etablir un périmètre de sécurité aux abords du chantier ; - Mettre à la disposition du personnel des EPI requis ; -Exiger le port obligatoire des EPI ; -Afficher des consignes de sécurité ; - Isoler les zones à risque ; -Suivre périodiquement la santé des travailleurs ; -Avoir une trousse de premier secours bien fournie ; -Former le personnel sur l’utilisation du matériel de secours ; -Signer une convention avec le centre de santé le plus proche ; -Organiser des campagnes de sensibilisation contre le SIDA ; -Distribuer des préservatifs ; -Lutter contre la pratique du sexe de survie ; | -Nombre de plainte reçu ; - Nombre d’accident signalé ; -Présence des panneaux de circulation ; -Port effectif d’EPI ; -Nombre de travailleurs portant leur EPI ; -Nombre de personnes formées ; -Nombre de consultation pour maladie ; -Présence de la trousse de secours ; -Copie des conventions signées ; -Nombre de personnes sensibilisées ; -Nombre de préservatifs distribués ; | Entreprise | Comité de suivi PUASEE-FA | Durant les travaux / Trimestrielle | 8 000 000 |
| Economie | Risque de perturbation des activités commerciales | -Informer les commerçants qui seront impactés avant le démarrage des travaux ; -Eviter de bloquer les accès aux commerces ou une simple entrave à la circulation des biens et des personnes (surtout à Safim) ; -Mettre en œuvre le PAR ; | -Nombre de commerçants informés ; -Pas d’accès bloqué ; -Mise en œuvre du PAR effectif ; -PV d’indemnisation des PAPs | Entreprise PUASEE-FA | Comité de suivi | Durant les travaux / Trimestrielle | 4 000 000 |
| Humain | Risques de perte de terre | -Recenser et sensibiliser les parties affectées ; -Envisager la compensation financière des pertes ; - Mettre en œuvre le PAR ; -Impliquer les autorités administratives et locales ; | -Nombre d’impactés recensés ; -les PV signés par l’ensemble des acteurs ; -Nombre de personnes indemnisées ; | PUASEE-FA | Comité de suivi | Avant les travaux | Coût associé au projet |
| Humain / économique | Risque de perturbation/dégradation des réseaux des concessionnaires | -Impliquer tous les concessionnaires lors du déroulement des travaux, -Eviter autant que possible de toucher les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement, Télécommunication, etc. | -Présence d’agent pour chaque concessionnaire ; -Nombre incident de coupure ou détérioration de réseau noté ; | Entreprise PUASEE-FA | Comité de suivi PUASEE-FA | Au début et en continu | 2 000 000 |
| Humain | Risque de conflits sociaux | -Impliquer et sensibiliser les autorités locales, les chefs de village et la population sur tout le déroulement des activités du sous-projet n°1 ; -Respecter les avis et les recommandations des autorités locales et des populations. -Respecter les engagements pris par PUASEE-FA et les entreprises lors des rencontres ; -Appuyer les programmes intégrant la mobilisation communautaire sur la VBG ; -Appuyer les activités de réduction de la tolérance de la violence impliquant tout sexe masculin ; -Appuyer les activités ayant une large représentation de la communauté de base ; -Lutter contre tous types de discrimination de genre ; | -Implication de tous les acteurs concernés par le projet ; -Réalisation des engagements pris ; -Nombre de personnes sensibilisées et impliquées ; -Nombre d’activités appuyés ; -Nombre de programmes appuyés ; | Entreprise PUASEE-FA | Comité de suivi PUASEE-FA | Au début et en continu | 2 000 000 |
| Humain | Risque de vol, de pillage d’effraction et de sabotage des chantiers | - Recruter un service de gardiennage expérimenté ; -Bien sécuriser les alentours des chantiers ; -Bien éclairer les chantiers ; | -Présence de postes de gardiennage ; -Enceinte du chantier bien éclairé ; | Entreprise PUASEE-FA | Comité de suivi PUASEE-FA | Au début et en continu | Coût associé au projet |
| Création d’emplois | Recrutement des jeunes (homme/ femme) | Recruter en priorité les populations riveraines pour les postes temporaires. | -Combien de jeunes sont recrutés au total ; -Combien de jeunes sont recrutés dans chaque secteur concerné ; | Entreprise PUASEE-FA Mairie | Comité de suivi PUASEE-FA | Durant les travaux / trimestrielle | Coût associé au projet |
| Responsabilité sociétale | Accompagnement | - Participer aux activités et aux projets des secteurs de Bissau, de Prabis et de Safim ; | - Effectivité des mesures d’accompagnement ; -Participation aux activités des communes ; - Nombre de projets accompagnés ; | Entreprise | Comité de suivi PUASEE-FA | Au début et en continu | 15 000 000 |
| SOUS TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  | 51 500 000 |

| PHASE EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milieu affectée | Nature de l’impact potentiel | Mesure d’atténuation | Indicateur de suivi | Responsable(s) |  | Échéances/Période |  | Coût (FCFA) |
|  |  |  |  | Mise en œuvre | Suivi / Contrôle |  |  |  |
| Paysage | Risque de dégradation et d’altérer l’aspect visuel du paysage | - Veiller sur l’aspect esthétique des zones implantation des réservoirs ; -Réadapter les alentours des réservoirs pour avoir une bonne appréciation visuelle ; -Effectuer une remise en état des zones intervention du sous-projet ; | -Aspect esthétique des usagers non changé ; -Remise en état des sites interventions après les travaux ; -Présence d’un bonne appréciation visuelle ; | Entreprise | Comité de suivi PUASEE-FA | Au début et en continu | Trois fois par an | Coût associé au projet |
| Eaux | Risque de pollution des Eaux de ruissellement et des eaux pluviales ; | - Mettre en place un système de gestion des eaux de lavage des ouvrages ; -Séparer les eaux de drainage des eaux pluviales et ceux des eaux de lavages ; | -Présence d’un système de gestion des eaux de lavages dans tous les sites des réservoirs ; -Drainage des eaux de pluviales et lavages séparés ; | Entreprise PUASEE-FA | Comité de suivi | Au début et en continu | Pendant chaque saison des pluies | Coût associé au projet |
| Humain | Risque de générer des nuisances sonores et des productions de GES. | -Mettre des locaux bien dimensionnés pour le confinement des groupes électrogènes, -Mettre en place des suspensions anti-vibratiles -Mettre en place des groupes silencieux -Mettre en place un ou des groupes puissants pour diminuer le nombre de groupe -Entretenir régulièrement les groupes électrogènes -Choisir des groupes moins polluants ou mettre en place des dispositions anti-pollution | -Présence des locaux -Présence des suspensions anti-vibratiles -Présence de groupe électrogène silencieux - Présence d’anti-pollution et n’affectant pas la qualité de l’air - Présence des PV d’entretien | EAGB PUASEE-FA | Comité de suivi | Au début et en continu | Trois fois par an | 4 000 000 |
|  | Risque d’engendrer des perturbations au niveau des réseaux de distribution d’eau ou des risques d’arrêt de fonctionnement des réservoirs pendant des heures. | -Informer les utilisateurs lors des travaux d’entretien et de réparation ; -Faire des spots à la télévision en indiquant les zones concernées ; -Elaborer un plan de communication ; - Mettre en place des plannings bien adaptés par rapport au fonctionnement des activités du milieu. | -Nombre de personnes ou utilisateurs informés ; -Présence d’un planning pour les activités de contrôle des réservoirs ; -Présence d’un plan de circulation en cas de forte réparation sur les voies d’accès ; -Présence d’un plan de communication ; | EAGB | Comité de suivi PUASEE-FA | Au début et en continu | Avant chaque réparation du réseau | 4 000 000 |
|  | Risque d’augmentation de l’insalubrité liée à la mauvaise gestion des eaux usées. | -Faire des campagnes de sensibilisation contre les effets négatifs des eaux usées ménagères déversées dans la rue ; -Mettre en place des système d’assainissement des eaux usées dans le pays ; -Encadrer et former les services d’assainissement, d’hygiène et de santé sur les risques existants ; -Mettre en place de nouvelle loi et règlementation adaptée au niveau de l’assainissement. | -Nombre de campagne de sensibilisation effectué ; -Présence d’un service spécialisé ; -Nombre de personne encadré et formé ; -Existence d’une loi ou règlementation ; | ETAT | Comité de suivi | Au début et en continu | Trois fois par an | PM |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 000 |

COUT GLOBAL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES EST DE

83 750 000 FCFA

Remarques :

Les coûts proposés dans le cadre de la mise en œuvre du PGES, ont été estimés sur la base de notre propre expérience, des échanges que nous avons eus avec les services techniques lors de la consultation publique, des prix appliqués dans la zone du projet et des réalités socio-économiques rencontrées sur le terrain.  Ces coûts ne sont pas issus d’un calcul à partir de prix unitaires car ils y’a des mesures qui ne sont pas quantifiables, elles dépendent uniquement des paramètres socio-économiques de la zone du projet. Il appartient au maitre d’ouvrage de faire une revue de ces coûts pour mieux les adapter au cours des travaux.

COUT ESTIMATIF DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES PAR LE COMITE DE SUIVI A TRAVERS LE PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LE PROMOTEUR EST DE :

27 000 000 F CFA

- CONSULTATION PUBLIQUE

Les consultations publiques avec les populations des communes bénéficiaires et leurs représentants ont concerné : les quartiers de Prabis, de Bor, de Hafia, de l’Aéroport, et d’Antula.

Il est apparu très largement et de façon générale aux cours des consultations publiques, une forte acceptabilité sociale du projet par les populations consultées.  D’après elles, le PUASEE vient répondre à une demande sociale, environnementale et d’urbanisation exprimée depuis des années par des populations qui subissent les manquements d’eau potable et d’éclairage public. Les populations et leurs chefs de quartiers rencontrés, lors des assemblées de consultation, ont montré une claire compréhension des enjeux environnementaux et sociaux du projet et sont prêtes à y prêter main forte pour l’atteinte des objectifs visés. Les populations fondent un immense espoir de voir les activités et les composantes prévues dans le cadre du projet se matérialiser rapidement, afin de bénéficier d’un cadre de vie amélioré avec de nouvelles constructions, des réhabilitations et d’extension de réseaux d’eau et d’électricité. Pour l’essentiel, les populations et les élus locaux estiment que la prise en charge des problèmes de l’eau et de l’électricité est une question urgente pour assurer la durabilité des quartiers.

- PLAN DE GESTION DES DÉCHETS

Souvent, au cours des travaux, les activités des entreprises sont à l’origine de la production de grandes quantités de déchets solides et liquides (destruction de constructions, abattage d’arbres, production de déchets plastiques, de bois, de cartons, de batteries usagées, d’huile de vidange, de pièces de rechange mécaniques, déversement de bitume et de toutes sortes de déchets dangereux ou spéciaux) et qu’il faudra gérer rigoureusement. Ces déchets viennent s’ajouter aux déchets déjà produits par les populations riveraines

Ainsi, pour une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets, lors des travaux, plusieurs recommandations et suggestions sont formulées.

- GESTION DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (GBV)

La sacralisation de la dignité humaine requiert une grande importance. De ce fait, aucun traitement inhumain et cruel ne peut être toléré et certains actes de barbarie sont sévèrement réprimés :

- Du Harcèlement moral

- Des violences physiques

- De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie

- De l’exploitation des enfants

- Etc.

Dans la lutte contre la violence basée sur le genre, l’entreprise peut privilégier les actions suivantes :

- Appuyer les programmes intégrant la mobilisation communautaire sur la VBG ;

- Au niveau communautaire, appuyer les activités de réduction de la tolérance de la violence impliquant tout sexe masculin ;

Appuyer les activités ayant une large représentation de la communauté de base ;

- Appuyer les élus locaux et régionaux dans la création de partenariats avec les ONG dans la lutte au niveau communautaire ;

- Appuyer la mobilisation communautaire concernant l’amélioration de l’accès aux survivantes à des services ;

- Soutenir financièrement et dans le long terme les activités de mobilisation communautaire pour la réalisation de résultats considérablement positifs.

- Etc.

- MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES

Ce mécanisme se justifie par le fait que dans la mise en œuvre des travaux et des mesures compensatoires y relatives, plusieurs conflits peuvent surgir. Ces conflits peuvent être liés aux problèmes suivants :

- erreur dans l’identification des PAP ;

- erreur dans l’évaluation des biens des PAP ;

- conflit sur la propriété d’un bien  ou sur le titre de succession, à l’issue d’un divorce, conflits entre héritiers ;

- divergences dans l’acquisition et l’occupation des terres ;

- atteinte à une activité commerciale d’un riverain ;

- dégradation des biens au de la de l’emprise du projet ;

- nuisances et perturbations permanentes des riverains par les travaux…

- harcèlement sexuel, pédophilie, etc. ;

- discrimination basée sur le genre ou la vulnérabilité ;

  - Organisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes du PUASEE-FA s’organise en deux niveaux, ce qui permet aussi de définir les organes de gestion à chaque niveau.

- Niveau du projet (PUASEE-FA)

Le PUASEE-FA assure la supervision de la mise en œuvre du MGP (Voir PAR plus détaillé). Il travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et communales, y compris les acteurs institutionnels, l’ONG et les PAP pour le suivi, le traitement et le reporting de l’ensemble des plaintes liées directement ou indirectement aux activités du projet.

- Niveau local :

- les responsables des quartiers (communautés locales, notabilités);

- les autorités municipales (mairie Bissau, Safim et Prabis ) ;

- les acteurs institutionnels (services techniques) ;

- une ONG locale comme tierce partie

- les Personnes Affectées par Projet (PAP).

  - Fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes

Le mécanisme de gestion des plaintes se structure en trois niveaux, à savoir :

- Niveau I : Le chef de village ou les responsables de quartiers et les notables ;

- Niveau II : Le comité local de gestion de plaintes ;

- Niveau III : Le PUASEE-FA.

  - Enregistrement des plaintes

Les plaignants seront informés par le l’UGP du PASEB, sur le mécanisme de gestion de plaintes se fera à travers la mise en place d’un registre de doléances auprès du chef de quartier et d’un numéro de téléphone. Ensuite, le responsable des sauvegardes sociales du PASEB à travers des séances de consultation du public informera les plaignants sur la procédure à suivre pour pouvoir se plaindre.

Le chef de quartier assurera la tenue du registre et va aider les plaignants à remplir et déposer leur plainte ; le plaignant peut aussi rédiger sa propre plainte, ou s’appuyer sur des personnes ressources ou une ONG ; un modèle d’enregistrement des plaintes est joint en Annexe 9. Par souci de discrétion le plaignant peut aussi appeler au téléphone pour déposer sa plainte.

La figure suivante résume le circuit du MGP du PASEB :

# 1 *   INTRODUCTION   *

## 1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION GENERALE

Dans les pays en voie de développement, l’accès à l’eau potable reste l’une des grandes difficultés auxquelles les gouvernements doivent faire face pour l’amélioration des conditions de vie des populations. En effet, la relation entre l’accès à l’eau potable et la disponibilité d’énergie est intrinsèque. La mise en place de systèmes d’alimentation en eau nécessite, dans la plupart des cas, le recours à une source d’énergie.

Eu égard à ce qui précède le Gouvernement Bissau-guinéen en partenariat avec la Banque Mondiale, a mis en œuvre le Projet d’Urgence pour l’amélioration des Services d’Eau et d'Électricité (PUASEE), projet en cours d’exécution qui a démarré ses activités depuis 2014. Forts de ces premières actions et de la nécessité d’améliorer à l’eau potable et l’électricité dans la ville de Bissau, le gouvernement Bissau-guinéen a obtenu un fonds additionnel (PUASEE- FA) pour un financement de 22,5 MUSD. L'objectif de développement du PUASEE est d'améliorer les conditions d’hygiènes de la population de la ville de Bissau à travers l’accès à l’eau potable en (i) rétablissant et en élargissant l’accès de la population de Bissau à l’eau potable tout en améliorant la qualité des services d’alimentation en eau ; et (ii) en améliorant la fiabilité de la fourniture d’électricité à la population de Bissau.

En effet, plusieurs quartiers de Bissau non couverts par les précédents projets connaissent un problème crucial d’eau potable à tel point que la majorité des communautés s’approvisionnent dans les puits traditionnels, avec des eaux insalubres, cause des nombreuses maladies.

En vue de réduire ces effets négatifs et d`améliorer les conditions d’hygiènes de la population à travers l’accès à l’eau potable, le Gouvernement et son Partenaire (Banque Mondiale), dans le cadre du projet d’Eau et Electricité, veulent renforcer le service d’alimentation en eau potable et électricité de la ville de Bissau et des quartiers périphériques.

Ainsi, ceci exige l’application des directives opérationnelles de protection environnementale et sociale conformément à la réglementation en vigueur en Guinée-Bissau et celles des politiques/directives environnementales et sociales du bailleur de la Banque Mondiale. Il a été décidé de réaliser des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et des Plans d’Actions de Réinstallation.

## 1.2. OBJECTIFS DE L’EIES

Cette étude vise à cerner l’ensemble des impacts sur l’environnement biophysique et socio-économique liés au sous-projet n°2 (la Construction de trois nouveaux châteaux d’eau (Prabis, Safim, Bor et Antula) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants) du projet PUASEE-FA.

En termes d’approche, divers instruments réglementaires et politiques prescrivent la démarche devant conduire à l’élaboration du rapport d’EIES du sous-projet n°2.

Il s’agit notamment de ceux qu’imposent les arrêtés complétant la législation nationale, en particulier la loi de base nº 1/2011 du 2 mars sur l’environnement et la loi n° 10/2010 sur l’évaluation environnementale ainsi que la politique de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale.

Les enjeux environnementaux et sociaux constituent les préoccupations majeures que suscitent un tel projet. En effet, la mise en œuvre du sous-projet n°2 est susceptible de causer des dommages d’ampleur variable à l’environnement physique et humain dans les quartiers concernés. Ainsi, l’identification de ces impacts permettra de cerner les composantes du milieu qui méritent une attention particulière et qui devraient être exposées et discutées de façon approfondie avec les communautés riveraines et toute autre partie prenante des zones d’influence du projet afin d’éviter ou de réduire au mieux les impacts négatifs sur l’environnement et rendre optimal les impacts positifs. Ce qui permettra de tirer le meilleur parti possible du sous-projet n°2 au cours de sa mise en œuvre et lors de sa phase d’exploitation.

En résumé l’EIES doit permettre :

- Une meilleure prise en compte de l’environnement dès la conception du projet ;

- Une anticipation des incidences environnementales et sociales éventuelles ;

- La recherche d’amélioration des actions envisagées ;

- La définition de mesures correctrices ou alternatives et des conditionnalités pour le choix des opérations.

L’objectif de cette EIES est d’identifier les véritables enjeux environnementaux et sociaux du projet à partir de la caractérisation des zones d’influence du sous-projet n°2 et, en rapport avec les activités prévues, identifier, analyser et évaluer les impacts susceptibles d'être engendrés.

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du sous-projet n°2, issu de cette évaluation définira des mesures d’atténuation et de bonification, mais également de sécurité, de surveillance et de suivi environnemental à inclure dans les dossiers d’appel d’offres et de travaux. Il déterminera aussi les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du sous-projet n°2 y compris celles relatives à la communication et au renforcement des capacités.

## I.3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE EIES

La méthodologie de l’étude, s’est inspirée des dispositions réglementaires en matière d’études d’impacts portant contenu du rapport de l’EIES au Guinée Bissau tout en respectant les indications contenues dans les TDR.

### 1.3.1. Démarche méthodologique pour EIES

Conformément au TDR, La structuration de l’étude peut se dérouler en trois (03) phases :

      - Une phase de reconnaissance de terrain au cours de laquelle l’équipe du consultant accompagnée du personnel de PUASEE-FA ont pris connaissance des sites d’implantation du projet ;

      - Une phase de collecte des données sur le terrain centré sur une démarche participative, avec des séries de rencontres avec les populations locales et les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet dans tout le département : autorités administratives ; collectivités locales ; services techniques de l’Etat ; organisations communautaires de base, etc.  Au cours de cette phase, il a été question de faire l’élaboration du schéma itinéraire environnemental, la reconnaissance de l’état initial de l’environnement physique, humain, biologique et socio-économique par des observations directes et des entretiens formels et informels, l’identification des impacts potentiels et les actions environnementales à prendre pour les atténuer.

      - Une phase de synthèse des données collectées et d'élaboration du rapport. Les différentes phases ont été accompagnées de recherche bibliographique sur les divers aspects du projet.

Suivant la catégorisation proposée par la loi d’application du Code de l’environnement, à travers des zones rurales, pouvant être vierges de toutes infrastructures d’importance et, à travers des zones susceptibles d’être protégées pour leur importance écologique ou socioculturelle, le projet PUASEE-FA doit faire l’objet d’une étude d’impacts environnemental et social (EIES).

Ainsi, l’EIES que nous proposons intégrera, entre autres, les principaux aspects suivants :

- Les effets sur la santé et le bien-être des populations, les milieux de l’environnement et les écosystèmes (faunes et flores incluses) ;

- Les effets sur l’agriculture et l’habitat ;

- Les effets sur le climat et l’atmosphère ;

- Les effets sur l’utilisation des ressources naturelles ;

- Les effets sur le recyclage, l’élimination des résidus et des déchets ;

- Tous les autres aspects relatés dans les TDR du projet PUASEE-FA pouvant avoir des conséquences sur la situation sociale et économique des populations.

L’approche proposée pour mener cette étude est représentée de manière schématique ci-dessous :

Figure 1: L’approche proposée pour mener cette étude EIES

### 1.3.2. Structuration de l’étude de l’EIES

Conformément aux Termes de Références et à la réglementation nationale, le rapport d’étude d’impact environnemental et social comprend les parties suivantes :

- Page de garde

- Table des matières

- Résumé de l’étude ;

- Introduction et justification de l’étude ;

- Cadre légal et réglementaire y compris les politiques de sauvegardes de la Banque Mondiale ;

- Description du projet ;

- Présentation et analyse des alternatives ;

  - Raisons du choix du projet parmi les autres solutions possibles ;

- Description et analyse de tous les éléments socioculturels et ressources naturelles susceptibles d’être affectés par le projet ;

- Raisons du choix du site ;

- Identification et évaluation des effets possibles de la mise en œuvre du projet sur l’environnement naturel et humain ;

- Identification des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables du projet sur l’environnement ;

- Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) comportant :

- Les mécanismes de surveillance du projet et de suivi environnemental,

- Les mesures d’atténuation environnementale et estimation des coûts de ces mesures

- Le renforcement et formation institutionnelle pour superviser le PGES ;

- Mécanisme de

- Plan de gestion des déchets

- Mécanisme de gestion des plaintes

- Gestion des Violences Basée sur le Genre (GVBG)

- Flux des travailleurs

- Travail des enfants

- Diffusion de l’information

- Conclusion

- Annexes :

- Programme de sensibilisation et d’information ainsi que les procès-verbaux des réunions tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les leaders d’opinions et autres groupes organisés, concernés par le projet ;

- Liste des abréviations et acronymes ;

- Listes des personnes consultées ;

- Termes de Référence de l’étude ;

- Références bibliographiques ;

- Liste et CV des personnes ayant participé à la réalisation de l’EIES.

- Etc.

# 2 * DESCRIPTION DU PROJET *

## 2.1. PRESENTATION DU PUASEE

Le Projet d’Urgence pour l’amélioration des Services d’Eau et d'Électricité (PUASEE) a pour objectif général d'améliorer les conditions d’hygiènes de la population de la ville de Bissau à travers l’accès à l’eau potable. Les objectifs spécifiques de développement du projet sont : (i) rétablir et élargir l’accès de la population de Bissau à l’eau potable et améliorer la qualité des services d’alimentation en eau ; et (ii) améliorer la fiabilité de la fourniture d’électricité à la population de Bissau.

La zone d’intervention du projet englobe la ville de Bissau, surtout dans les quartiers périphériques, notamment, Antula/Indame, Hafia, Bissaquel, Djal/safim, Breme, Bissalanca, Kupul, Bor et parties des quartiers non intégrés dans l’actuel phase du projet notamment, Plack II, Plack I, Kelele, Antula et entre autres, la zone d’influence englobe alentour des sites mentionnés.

### 2.1.1. Composantes du PUASEE

Le PUASEE comprend trois (3) composantes :

Composante 1. Alimentation en eau : cette composante vise à améliorer les services d’eau et à élargir l’accès à travers les sous-composantes suivantes :

- Augmentation des disponibilités en eau et amélioration de la qualité des services d’eau à travers la ville de Bissau grâce aux activités suivantes : (i) augmentation de la capacité de production d’eau grâce au forage, à l’installation d’équipement de pompage et au remplacement du refoulement d’ouvrages de production sélectionnés ; (ii) assurance de la continuité de la production d’eau par l’installation de groupes électrogènes diesel spécifiques; (iii) extension de la capacité de stockage d’eau grâce à l’installation d’un château d’eau et à la réparation et la réhabilitation de trois châteaux d’eau, et (iv) financement de gasoil pour sécuriser le fonctionnement des groupes électrogènes pour la production d’eau.

- Élargissement de l’accès aux services d’eau dans les quartiers périurbains de Bissau  grâce aux activités suivantes : (i) extension des réseaux de distribution d’eau ; (ii) réalisation de branchements sociaux ; et (iii) construction de bornes fontaines.

- Réduction de l’eau non comptabilisée dans la ville de Bissau grâce aux activités suivantes : (i) remplacement de restants conduites en amiante-ciment ; et (ii) installation des compteurs sur les branchements existants.

Composante 2. Fourniture d’Électricité : cette composante vise à améliorer la fiabilité des services d’électricité à travers les sous-composantes suivantes :

- Augmentation de la disponibilité de l’offre d’électricité en finançant la réhabilitation des groupes électrogènes de Centrale EAGB (Société d’Électricité et d’Eau de Guinée Bissau) a fioul lourd pour aider à mettre en place une filière d’approvisionnement durable pour la centrale thermique, en plus de l’hybridation solaire à étudier.

- Amélioration de la fiabilité et du rendement des réseaux de distribution moyenne et basse tension grâce aux activités suivantes : (i) réhabilitation du poste de départ de la centrale ; (ii) remplacement des câbles de distribution et accessoires ; (iii) fourniture et installation des transformateurs MT/BT ; et (iv) création des quelques postes supplémentaires MT/BT.

- Sécurisation de l’alimentation en électricité de la production d’eau grâce aux activités suivantes : (i) raccordement de quatre forages au réseau MT ; et (ii) installation de quatre postes MT/BT.

- Amélioration de la gestion de la clientèle et du recouvrement des recettes grâce aux activités suivantes : (i) installation des compteurs à prépaiement sur les branchements non dotés de compteurs ; et (ii) remplacement des anciens compteurs analogiques par des compteurs à prépaiement.

Composante3. Appui à la mise en œuvre du projet et à EAGB. Cette composante vise à permettre à l’Unité de Gestion du PUASEE (UGP) de s’acquitter de ses responsabilités et à améliorer le sens de la responsabilité et la gestion à EAGB au moyen des sous-composantes suivantes :

- Appui à la mise en œuvre, à la coordination au suivi et à l’évaluation du projet, y compris : (i) le financement des coûts de fonctionnement et la mise à dispositions de consultants pour l’UGP; et (ii) l’audit des états financiers du projet.

- Renforcement des capacités d’exécution de l’UIP par la fourniture : (i) d’un véhicule et d’équipement pour l’UIP ; et (ii) formation et services de consultants pour la réalisation d’études institutionnelles et techniques.

- Renforcement des capacités d’EAGB sur le plan social, ainsi que par la fourniture : (i) d’audits techniques des performances d’EAGB, incluant un audit externe du programme d’achat de combustible ; (ii) d’audits des comptes financiers d’EAGB ; et (iii) formations et assistance technique pour une meilleure gestion opérationnelle d’EAGB.

- Appui à la gestion environnementale et sociale du projet envisagé et renforcement des capacités en matière de sauvegarde.

## 2.2.  OBJECTIF DU PROJET PUASEE

Le Gouvernement a fixé les objectifs du secteur l’eau dans le cadre du Schéma Directeur pour l`Eau et l’Assainissement et des Objectif du Millénaire de Développement (OMD), axés sur l’éradication de la pauvreté, l’amélioration de la santé des populations à travers notamment l’accès élargi à l’eau potable.

Avec l’appui de la Banque Mondiale (BM) et de la Banque Ouest Africain pour le Développement (BOAD), le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau s’est engagé dans la réforme des secteurs électricité et d`eau en vue de restaurer une qualité de service acceptable pour l’eau et l’électricité à Bissau et ainsi relancer le développement durable des deux sous-secteurs avec la mise en œuvre du Projet Multisectoriel de Réhabilitation des Infrastructures (PMRI) et du Projet d`Urgence Réhabilitation des secteurs Électricité et Eau (PURSEE).

Plusieurs quartiers de Bissau, qui ne sont pas concernés par ces projets, éprouvent toujours un problème crucial d’eau potable à tel point que la majorité des communautés s’approvisionnent dans les puits traditionnels, avec des eaux insalubres, cause des nombreuses maladies (bilharziose, maux de ventre, diarrhée, …).

L’objectif de développement du projet envisagé est le suivant : (i) rétablir et élargir l’accès de la population de Bissau à l’eau potable et améliorer la qualité des services d’alimentation en eau ; et (ii) améliorer la fiabilité de la fourniture d’électricité à la population de Bissau.

Objectifs spécifiques :

- Accroître la pression de l’eau dans les conduites de distribution et au niveau des branchements.

- Alimenter en eau potable les quartiers péri-urbaines non desservis, connecter au réseau des ménages en grande majorité pauvres à des conditions abordables et desservir les zones où la densité de la population ne peut justifier la construction de réseaux de distribution tertiaires.

- Aider à réduire les pertes techniques et commerciales.

- Améliorer la qualité de la tension, à réduire les coupures et à améliorer la fiabilité de la distribution, mais aussi à réduire les pertes techniques sur les réseaux de distribution MT et BT.

En vue de réduire ces effets négatifs et d`améliorer les conditions d’hygiène de la population à travers l’accès à l’eau potable, le Gouvernement et son Partenaire (Banque Mondiale) ont mis en place le projet d’urgence pour l’amélioration des services d’eau potable et d’électricité pour la ville de Bissau (PUASEE-FA).

## 2.3. OBJECTIF DU PROJET PUASEE-FA

Le Projet a été mis en vigueur en juillet 2014 et sa date de clôture était initialement prévue au 30 juin 2018. La Banque Mondiale et les autorités bissau-guinéennes ont cependant convenu de la préparation d’un Financement Additionnel (FA) au projet pour appui à de nouvelles actions, dans les domaines suivants :

- Renforcement de la capacité de production d`eau ;

- Augmentation de capacité de stockage ;

- Réhabilitation de réseaux existants ;

- Extension des réseaux secondaires et tertiaires et réalisation de branchements sociaux et de bornes fontaines dans les quartiers périphériques.

L’objectif de développement du projet PUASEE-FA est le suivant :

- Rétablir et élargir l’accès de la population de Bissau à l’eau potable et améliorer la qualité des services d’alimentation en eau ; et

- Améliorer la fiabilité de la fourniture d’électricité à la population de Bissau.

## 2.4. LOCALISATION DU SOUS-PROJET N°2 DE PUASEE-FA

La construction de quatre nouveaux châteaux d’eau (Prabis, Safim, Bor et Antula) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants du sous-projet n°2 de PUASEE-FA vont exécuter principalement dans trois quartiers (Aéroport, Antule-Pime et Bôr) dans la région de Bissau qui est la capitale politique et économique de la République de Guinée-Bissau et dans la région de Biombo précisément dans deux villes (Safim et Prabis).

Carte 1: Carte de situation géographique de la région de Bissau

Carte 1: Carte de situation géographique de la région de Bissau

:

:

La ville de Bissau se situe sur la côte Ouest de la Guinée-Bissau, la ville a une superficie de 77 km2 et s’étend entre les 11° 49’ Latitude Nord et 15°34’ longitude Ouest puis 11°55’ latitude Nord et 15°39’longitude Ouest. Elle est limitée au Nord par la ville de Safim et Prabis tous de la région de Biombo, à l’Est par la ville de Nhacra secteur de Mansoa, région de Oio, au Sud par la ville de Tite, Sector de Tite Região de Quinara par l’océan Atlantique et l’archipel des Bijagos. Elle a une population environ 480 000 habitants en 2018.

La ville de Bissau s'est développée sur un site estuarien. Son relief est très bas avec une petite élévation vers le nord-ouest donnant sur le plateau de Bissalanca. Les sols sont argileux et de type ferralitique de couleur rouge. Au niveau de la zone de contact avec le Rio Géba, le sol est halo-hydromorphe (Texeira, 1962). Ses sols sont relativement perméables permettant une infiltration facile des eaux de pluie.

La ville de Bissau se situe sur la côte Ouest de la Guinée-Bissau, la ville a une superficie de 77 km2 et s’étend entre les 11° 49’ Latitude Nord et 15°34’ longitude Ouest puis 11°55’ latitude Nord et 15°39’longitude Ouest. Elle est limitée au Nord par la ville de Safim et Prabis tous de la région de Biombo, à l’Est par la ville de Nhacra secteur de Mansoa, région de Oio, au Sud par la ville de Tite, Sector de Tite Região de Quinara par l’océan Atlantique et l’archipel des Bijagos. Elle a une population environ 480 000 habitants en 2018.

La ville de Bissau s'est développée sur un site estuarien. Son relief est très bas avec une petite élévation vers le nord-ouest donnant sur le plateau de Bissalanca. Les sols sont argileux et de type ferralitique de couleur rouge. Au niveau de la zone de contact avec le Rio Géba, le sol est halo-hydromorphe (Texeira, 1962). Ses sols sont relativement perméables permettant une infiltration facile des eaux de pluie.

2.4.1. Situation géographique de la région de Bissau

Carte 2: Carte d’occupation du sol de la région de BISSAU, 2020

La région de Biombo (11° 50′ nord, 15° 45′ ouest), voisin de la capitale Bissau, au Nord, avec un peu plus de 97 120 hab. (2009) et une surface 836,37km2. La région de Biombo est divisée en 3 secteurs : Prábis, Quinhámel, Safim. Ainsi, Quinhamel, qui est situé à 37 km de Bissau représente la ville hôte de la région.

La Région de Biombo, situé dans la partie centrale nord de Bissau, se trouve précisément dans la région de l'Ouest-Nord de la Guinée-Bissau. Elle est limitée à l'ouest par les principales branches de la rivière de la Guinée (Rio Canal Geba et le Rio Mansoa), qui divisait en plusieurs canaux petites et moyennes avec ses belles plages intégrées dans une entrée de la mer sans vagues et étendues dans tous les coins intérieurs de la région, permettant ainsi l'accès facile par voie maritime.

La région de Biombo présente une végétation forestière dense, avec ses arbres feuillus, pluies abondantes, le climat tropical avec des températures douces et petites plages gracieuses de mer calme et les eaux douces, en faveur d'une bonne pratique de l'agriculture et le tourisme.

Elle est une région plate et présente des caractéristiques naturelles favorisent la mise en œuvre de tout développement célèbre du projet au profit de la communauté locale. Les habitants de la région sont pour la plupart origine ethnique pépère. La religion prédominante est animiste.

La région de Biombo (11° 50′ nord, 15° 45′ ouest), voisin de la capitale Bissau, au Nord, avec un peu plus de 97 120 hab. (2009) et une surface 836,37km2. La région de Biombo est divisée en 3 secteurs : Prábis, Quinhámel, Safim. Ainsi, Quinhamel, qui est situé à 37 km de Bissau représente la ville hôte de la région.

La Région de Biombo, situé dans la partie centrale nord de Bissau, se trouve précisément dans la région de l'Ouest-Nord de la Guinée-Bissau. Elle est limitée à l'ouest par les principales branches de la rivière de la Guinée (Rio Canal Geba et le Rio Mansoa), qui divisait en plusieurs canaux petites et moyennes avec ses belles plages intégrées dans une entrée de la mer sans vagues et étendues dans tous les coins intérieurs de la région, permettant ainsi l'accès facile par voie maritime.

La région de Biombo présente une végétation forestière dense, avec ses arbres feuillus, pluies abondantes, le climat tropical avec des températures douces et petites plages gracieuses de mer calme et les eaux douces, en faveur d'une bonne pratique de l'agriculture et le tourisme.

Elle est une région plate et présente des caractéristiques naturelles favorisent la mise en œuvre de tout développement célèbre du projet au profit de la communauté locale. Les habitants de la région sont pour la plupart origine ethnique pépère. La religion prédominante est animiste.

Situation géographique de la région de Biombo

OIO

CACHEU

BISSAU

OIO

CACHEU

BISSAU

REGION DE BIOMBO

REGION DE BIOMBO

Carte 3: Carte de situation géographique de la région de Biombo

Carte 3: Carte de situation géographique de la région de Biombo

Carte 4: Carte d’occupation du sol de la région de BIOMBO, 2020

  - SITUATION ACTUELLE PAR RAPPORT A LA PRODUCTION D’EAU DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU SOUS-PROJET N°2 DE PUASEE-FA

Le volume de stockage effectivement disponible en date de Mai 2019 était d’environ 1.920 m3. Avec la conclusion de construction du réservoir « Guinée Telecom » (750 m3), le volume effectivement disponible augmenta jusqu’à 2.670 m3 soit 8% du volume produit., ce qui équivaut à un volume correspondant à 1h15’ de fonctionnement des forages, et 40 minutes de fonctionnement des réseaux de distribution en période de pointe.

Ces réserves sont insuffisantes et doivent être renforcées. Les conséquences de ce déficit de stockage sont aggravées par les arrêts fréquents de pompage au niveau des centres de captage dû aux nombreux délestages électriques.

Pour avoir un fonctionnement normal des réseaux de distribution, ces arrêts devraient être compensés par une capacité de réservation plus grande, capable d’assurer la continuité de desserte des réseaux de distribution, même en cas de défaillance du pompage des forages causés par des coupures d’énergie. La proposition de projet est de prévoir un volume de stockage minimum correspondant à 17% du volume distribué en jour de pointe : pour un temps de fonctionnement normal des forages de 15h30’/jour, 17% de réservation correspondent à 2h40’ de pompage et à 1h30’ de fonctionnement des réseaux de distribution en période de pointe.

Tableau 1: Volume de stockage minimal pour le système d’AEP de Bissau / horizon d’étude

| Désignation | Horizon d’étude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Population totale | 500.299 | 561.638 | 630.498 | 707.800 | 794.580 |
| Besoins bruts en jour moyen (m3/jour) | 32.519 | 40.318 | 42.874 | 49.546 | 63.566 |
| Besoin brut en eau en jour de pointe, en tête du réseau (m3/jour) | 35.771 | 44.349 | 47.161 | 54.501 | 69.923 |
| % de stockage | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Volume de stockage nécessaire (m3) | 6.081 | 7.539 | 8.017 | 9.265 | 11.887 |
| Volume correspondant à 1,5 h de fonctionnement des réseaux de distribution en periode de pointe (m3) | 6.097 | 7.560 | 8.039 | 9.290 | 11.919 |

Le volume de stockage fonctionnel dans la ville de Bissau était de 1530 m3 en 2015.

Avec le projet PUASEE, en 2019, ce volume fonctionnel passera (avec la conclusion du réservoir Guiné Telecom) à 2.670 m3 par la construction de 2 châteaux d’eau – « Guiné Telecom » (de 750 m3) et « Hospital 3 de Agosto » (de 700 m3) et la réhabilitation de 2 réservoirs existants – « Quartel General » (de 80 m3) et « Bra – Escola Técnica » (de 300 m3), mais demeurera insuffisant.

En outre, pour améliorer et contrôler le réseau de la distribution d’eau potable de la ville de Bissau, il a été recommandé dans les études précédentes de diviser la ville en secteurs de distribution. Chaque étape sera donc divisée en secteurs.

Le tableau suivant donne la proposition de découpage et les quartiers de chaque secteur (APS 2018). Les quartiers et les réservoirs qui font l’objet de la présente étude (en rouge) ont été intégrés dans les secteurs des quartiers adjacents. Un nouveau secteur, intégrant le quartier Bôr ainsi que Cumura et Ponta Gardete, a été créé en fonction de la dimension des réseaux qui les desservent.

Tableau 2: Répartition des quartiers de la ville de Bissau par secteur

| Numéro d’étape | Numéro du secteur | Nom des quartiers | Réservoir par secteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 (PHE 48 m) | Secteur 1 | 24 setembro, Achada, Chao Papel, Varela, Mindara, Reino Gambeafada, Sintra Nema, Cupélum Cima, Cupélum Baxio | Alto Crim Hospital Simão Mendes |
|  | Secteur 2 | Melhoramento, Pefini, Rossio Caléquir, Pluba, Luanda, Embantcha et SV Paulo et Medina | Quartel general |
|  | Secteur 3 | Antula, Antula Bono, Lala Quéma, Djogoro, Flefe, Antula 1 et Antula2 – ANTULA-PIME | Antula (reconstruit) Antula-Pime (nouveau) |
| 1 (PHE 67 m) | Secteur 4 | Belem, Missara, Ajuda 1, International, Ajuda2, Cuntum, Cuntum meédina | Hospital 3 Agosto |
|  | Secteur 5 | Quélélé, Enterramento, Bra, Plaque2 – AEROPORTO (Brene) | Bra Aeroporto 1 Aeroporto 2 |
|  | Secteur 6 | Penha, Militar, Bissaue, Plaque1, São Paulo, Djolo, HAFIA, Bissaquil, Bissaquil 1 et Reino de Jal | Guiné Télécom |
|  | Secteur 7 | Cumura et Ponta gardete - BÔR | Bôr |

Tableau 4: Répartition des réservoirs par étape

| RESERVOIRS DE L’ETAPE 1 | RESERVOIRS DE L’ETAPE 2 |
| --- | --- |
| - Réservoir Aéroport2 (à réhabiliter) 150m3 - Réservoir Aéroport1 (à réhabiliter) 200m3 - Réservoir Guinée Telecom (existant) 750m3 - Réservoir Bra Esc.Tecnica (existant) 300m3 - Réservoir Bôr (nouveau) 700m3 - Réservoir 3 Agosto (existant) 700m3 - Réservoir Djolo (ex-CE 3 de Agosto) 100m3 | - Réservoir Antula-Pime (nouveau) 700 m3 - Réservoir Antula-Bono (nouveau / à rénover) 700m3 - Réservoir Quartier Général (existant) 80m3 - Réservoir H Simão Mendes (existant) 300m3 - Réservoir Alto Crim (existant) 250m3 - Réservoir Hotel 24 de Setembro (existant) 40 m3 - Réservoir Bairo dos Ministros (existant) 20 m3 |
| Total (situation projetée): 2 900 m3 | Total (situation projetée): 2 090 m3 |

La ville dispose actuellement d’une capacité de stockage d’eau de 2670m3, répartie entre une dizaine de châteaux d’eau de capacités comprises entre 80 et 750 m3.

En ce qui concerne la capacité de réservation du réseau, les interventions déjà réalisées dans le cadre du PUASEE sont les suivantes :

- Construction d’un réservoir de 750 m3 (Guinée Telecom)

- Réhabilitation du réservoir en béton « Quartel Général » : 80 m3

- Réhabilitation du réservoir en acier « Bra » : 300 m3.

En plus de ces 3 châteaux d’eau, un réservoir de 700 m3 – Hôpital 3 de Agosto - a été réalisé dans le cadre d’un autre projet.

Tableau 4: Châteaux d’Eau en exploitation

| N° | CHATEAU D'EAU | CAPACITÉ (m3) | HAUTEUR (m) | MATERIAU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H N Simão Mendes | 300 | 30 | Metal |
| 2 | Hotel 24 Setembro | 40 | 15 | Metal |
| 3 | Quartier General | 80 | 15 | Béton |
| 4 | Alto Crim | 250 | 16 | Béton |
| 5 | 3 de Agosto 2(*) | 100 | 20 | Metal |
| 6 | 3 de Agosto | 700 | 30 | Béton |
| 7 | Bra - Escola Técnica | 300 | 30 | Metal |
| 8 | Antula Bono | 130 | 20 | Metal |
| 9 | Bairro dos Ministros | 20 | 10 | Metal |
| 10 | Guiné Telecom | 750 | 28 | Béton |

| Réservoir HOSPITAL SIMAO MENDES Métallique 300 m3 | Réservoir QUARTEL GENERAL Béton, Réhabilité 80 m3 | Réservoir ALTO CRIM Béton, Réhabilité Cote TN : 28,50 / 250 m3 | Réservoir BRA (« Escola Técnica ») Métallique, Réhabilité 300 m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Réservoir ANTULA-BONO Métallique 130 m3 | Réservoir HOSPITAL 3 de AGOSTO Béton 700 m3 | Réservoir GUINÉ TELECOM Béton 750 m3 | Réservoir HOSPITAL 3 DE AGOSTO 2 100 m3 |

Photo 1 : Illustration en image de quelques réservoirs en Guinée Bissau

## 2.6. LES CARACTERISTIQUES DU SOUS-PROJET N°2 DE PUASEE-FA

La Construction de quatre nouveaux châteaux d’eau (Pabis, Safim, Bor et Antula) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants à Aéroport. Les investissements prévus concernant le sous-projet nº 02 se décrit sur le tableau ci-dessous :

| N° | Détail des activités du sous- projet n°2 | Qté | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Construction d'un réservoir de 300 m3 à Bor | 1 | U |
| 02 | Construction d'un réservoir de 300 m3 à Safim | 1 | U |
| 03 | Construction d'un réservoir de 100 m3 à Prabis | 1 | U |
| 04 | Réhabilitation du réservoir 1 en béton armé de 100 m3, quartier aéroport | 1 | U |
| 05 | Réhabilitation du réservoir 2 en béton armé de 100 m3, quartier aéroport | 1 | U |
| 06 | Construction d'un réservoir de 100 m3 à Antula-Pime | 1 | U |

En outre, il faudra compter sur la construction du réservoir prévu pour Bôr et la réhabilitation de 2 réservoirs de l’Aéroport (actuellement hors-service). Pour atteindre le volume réputé nécessaire par les études de 2015, mises à jour en date de mai 2019, pour le système de Bissau (pour lequel les réservoirs de Safim et Prabis ne comptent pas), il faudra donc rechercher pour ces réservoirs (Bôr, Aeroport1 et Aeroport2) une capacité additionnelle totale la plus proche possible de 2.011 m3 (3 411 m3 – 1400 m3).

La capacité totale de ces réservoirs sera donc de 2.450 m3 ou 2.050 m3, au cas où le CE de Antula Bono sera de 300 m3) Si cette capacité peut être atteinte, le déficit de capacité du réseau d’AEP de la ville de Bissau à combler, de 3411 m3, sera réduit à 960 m3.

Les caractéristiques des réservoirs (châteaux d’eau) à réaliser dans le cadre de ce projet sont réunies dans le tableau 14.

| Tableau 5: Caractéristiques des réservoirs à réaliser |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SITES | CAPACITE (m3) | COTE TN (m) | COTE PHE | HAUTEUR DE LA JUPE |
| Bôr | 700 | 34 | ±67 | ±28 m |
| Antula-Pime | 700 | 27,5 | ±48 | ±16,5 m |
| Safim | 350 | 23,5(*) | ±44 | ±15,5 m(**) |
| Prábis | 100 | 13,5 | ±30 | ±14 m |

(*) : ou bien 17 m, au cas oú l’emplacement R1 est adopté.

(**) : ou 22 m au cas oú l’emplacement R1 est adopté

(***) : ou 300 m3, en cas de limitation budgétaire, à décider para le MO.

A noter que le calcul des volumes de réservation nécessaires pour assurer seulement 17% du volume du jour de pointe pour chaque quartier a été réalisé au titre de vérification. Les volumes ainsi calculés sont inférieurs aux volumes proposés ci-dessus, calculés sur des besoins du système de Bissau dans son ensemble.

Les sites proposés pour l’implantation des nouveaux réservoirs on fait l’objet d’une étude sur cartographie et de visites de site pour confirmation.

### 2.6.1. Consistance des travaux

Il s’agit de la construction de quatre (4) nouveaux réservoirs (Prabis, Bor, Safim et Antula Pime) et la réhabilitation de deux autres quartier Aéroport, ils seront surélevés en béton armé qui permettra d’augmenter fortement la capacité de stockage.

Les tâches essentielles qui seront opérées dans le cadre du sous-projet n°2 sont :

- l’Installations de chantier ;

- la construction et la réhabilitation des réservoirs ;

- les connexions aux réseaux de distribution ;

- Descentes et trop plein des réservoirs ;

- Sécurisation des différents sites des réservoirs.

- Installations de chantier avec salle de réunion, bureaux

Ces installations sont temporaires et seront immédiatement enlevées dès la fin des travaux. Il s’agit de la mise à disposition sur le site de :

- un bureau du chef de mission de 20m2 minimum ;

- un bureau de 10m2 minimum pour la secrétaire ;

- une salle de réunion de 25m2 ;

- une salle de toilettes avec lavabo, chaise anglaise et bac à douche.

- L’installation de chantier comprend également l’amené des engins sur le site.

- Construction du réservoir

Les travaux à effectuer sont :

- implantation ;

- reconnaissance géotechnique ;

- nivellement et terrassements à savoir : débroussaillage et nivellement général, excavation

- pour puits de fondation – solution de base, traitement anti termite ;

- travaux de Génie civil notamment : Béton armé (CEM II ou III), coffrages, armatures.

- Connexions aux réseaux de distribution de l’EAGB

Une conduite DN (250 à 400) sera posée et reliée au réseau primaire pour assurer la distribution.

- Descentes et trop plein du réservoir

Un clapet de nez DN 200 sera placé dans un regard. Ce regard constituera le début de la conduite d'assainissement DN 200 qui reliera le réservoir au système existant d'évacuation des eaux
pluviales acceptant le débit à évacuer, situé à proximité le long de la voie rapide. La fourniture et la
pose de cette canalisation d'assainissement sont incluses dans les présents travaux, ainsi que le curage éventuel de l’exutoire qui devra avoir être relevé pour donner la longueur de la canalisation
d’évacuation.

E- Aménagements extérieurs : chaussée, loge gardien...

Les travaux de chaussées comporteront la mise en place de :

- la couche de fondation, avec indice portant (CBR) > 30

- la couche de base en latérite graveleuse avec CBR > 60

- la couche d'imprégnation (émulsion 2 à 2,5 kg/m2)

- une couche d'accrochage (bitume fluidifié 1 à 1,5 kg/m2)

- un double enduisage (bicouche)

- 1ère couche : BF >1,1 kg/m2, granulats (10/15) 11 à 13 kg/m

- 2ème couche : BF>1,0 kg/m2, granulats (5/10) 7 à 8 kg/m2

Le reste de la zone circulable de la parcelle sera revêtue d’une couche en latérite graveleuse de 15 cm d’épaisseur, après décapage de la terre végétale qui sera répandue ultérieurement sur les zones du site non prévues à la circulation notamment les zone d’engazonnement.

- G-Engins et matériaux à utiliser

Les principaux engins et véhicules suivants seront utilisés sur le chantier :

- engins de levage,

- niveleuses,

- chargeuses,

- compacteurs à pneus,

- compacteurs vibrants,

- pelle hydraulique ;

- camions bennes,

- camion-citerne

- voitures de liaison,

- Bétonnière et vibreurs ;

- Marteau piqueur et compresseurs pneumatiques.

- Etc.

Les matériaux qui seront utilisés pour la réalisation des travaux d’aménagement sont les suivants :

- Matériaux provenant de déblais ;

- Sable ;

- Ciment ;

- Gravier ;

- Matériaux pour coffrages ;

- Matériaux pour l’échafaudage ;

- Tuyaux PVC ;

- Fer à béton ;

- Etc.

  - DESCRIPTION DES ZONES IMPLANTATION DES RESERVOIRS

    - Réhabilitation du réservoir 1 de Quartier de l'Aéroport

Dans le cadre de la visite de terrain effectuée le 09 Mai 2019, l’équipe du consultant accompagné par Mr TONY de EAGB, ont faire ces constatations suivantes au niveau de quartier Aéroport.

| Composante du projet | Réhabilitation du réservoir 1 en béton armé de 100 m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | Quartier Aéroport : à l’intérieur du Camp Militaire altérite |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-1 | 428775 | 1313407 |
| Caractéristiques (site et réservoir) | C’est un château d’eau de forme quadrangulaire en béton armé de capacité 100 m3 et de hauteur environ 18,7m (jupe) + 1,9 m (cuve). La cote du terrain naturel est 36 m, le niveau des PHE est environ 57 m. |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | - Présence d’un réservoir d’où on note des dégradations partielles de la structure surtout en hauteur et des conduites défectueuses (réservoir non fonctionnel). - Présence de route goudronnée avec des canalisations à ciel ouvert et présence de quelque pied de bananiers. - Existence d’un bâtiment à quelque mètre et d’un ancien groupe électrogène non fonctionnel qui permettait l’alimentation du forage. |  |  |  |
| Photo 2 : Photos Illustrations du réservoir 1 - quartier Aéroport |  |  |  |  |
| Carte 5: Carte de localisation du réservoir 1 - quartier Aéroport |  |  |  |  |

    - Réhabilitation du réservoir 2 de Quartier de l'Aéroport

| Composante du projet | Réhabilitation du réservoir 2 en béton armé de 100 m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | Quartier Aéroport : à l’intérieur du Camp Militaire altérite |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-2 | 428891 | 1313765 |
| Caractéristiques (site et réservoir) | C’est un château d’eau de forme circulaire en béton armé de capacité 120 m3 et de hauteur environ 17 m (jupe) + 4,4 m (cuve). La cote du terrain naturel est 35 m, le niveau des PHE sera environ 55,5 m. |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | - Présence d’un recevoir qui ne présente pas de détérioration au niveau de la structure. - Aux alentours du site, on note la présence de quelques pieds de manguiers adultes et le bâtiment qui abritait les équipements du réservoir suivi de locaux d’habitation. |  |  |  |
| Photo 3 : Photos Illustrations du réservoir 2 - quartier Aéroport |  |  |  |  |
| Carte 6: Carte de localisation du réservoir 2 - quartier Aéroport |  |  |  |  |

    - Construction de nouveau réservoir de Bôr

| Composante du projet | Construction d'un réservoir de 300 m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | BOR |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-3 | 429643 | 1310125 |
| Caractéristiques (site et réservoir) | - Cote du terrain naturel : 34 m - Capacité : 700 m3 - Hauteur de la jupe sera de 28 m, environ La cote PHE de la cuve sera identique à celle du réservoir Bra (et/ou Guinée Telecom), à savoir ± 67 m, de façon à garantir une meilleure distribution de pression dans l’interconnexion entre ces deux réservoirs. |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | L’emplacement pour la construction du réservoir se trouvera à l’intérieur d’un périmètre recouvert presque dans sa totalité de plantations d’anacardier appartenant à la mission catholique. Ainsi, l’emprise a été attribuée au projet par la mairie de Prabis et en collaboration avec la mission catholique. D’autre part, l’accès au local (pour installation des équipements, gestion courante, maintenance, etc…) est facile car l’emplacement est à côté d’une route existante. |  |  |  |
| Photo 4 : Photos Illustrations de l’emplacement prévu du réservoir à Bôr |  |  |  |  |
| Carte 7: Carte de localisation du réservoir à Bôr |  |  |  |  |

    - Construction de nouveau réservoir de Prabis

La visite de terrain a été effectuée le 13 Mai 2019 avec Mr GOMIS de EAGB et Mr JULIO de PUASEE. Ainsi, les constatations suivantes ont été noter au niveau de Prabis :

| Composante du projet | Construction d'un réservoir de 100 m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | PRÁBIS |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-4 | 419382 | 1304703 |
| Caractéristiques (site et reservoir) | - Cote du terrain naturel : 13,5 m - Capacité : 100 m3 - Hauteur de la jupe au-dessus du TN sera de 14 m. Cote PBE de la cuve sera de 27,5 m, de façon à garantir une bonne alimentation gravitaire à tout le réseau de distribution. La hauteur de la cuve sera de l’ordre de 2,5 m, et le PHE atteindra environ 30 m. |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | Le site pour la réalisation du réservoir se trouve derrière la mairie de Prabis près du poste d’alimentation d’électricité et un ancien bâtiment de EAGB, de l’entourage du site on peut citer des habitations, une borne fontaine et une école non loin. D’autre part, l’accès au local (pour installation des équipements, gestion courante, maintenance, etc…) est facile car l’emplacement est à côté d’une route existante. |  |  |  |
| Photo 5 : Photos Illustrations de l’emplacement prévu du réservoir à Prabis |  |  |  |  |
| Carte 8: Carte de localisation du réservoir à construire à Prabis |  |  |  |  |

    - Construction de nouveau réservoir de Safim

La visite de terrain a été effectuée le 14 Mai 2019 avec Mr INNO de EAGB et Mr JULIO de PUASEE. Ainsi, les constatations suivantes ont été notées au niveau de Safim.

| Composante du projet | Construction d'un réservoir de 300 m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | Safim |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-5 | 429258 | 1321747 |
| Caractéristiques (site et réservoir) | - Capacité : 350 m3 - Hauteur de la jupe au-dessus du TN sera de ±22 m Les dimensions et cotes des réservoirs à construire permettront l’adduction gravitaire vers le réseau de distribution. La cote de TN est de 23,5 m |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | L’environnement du site est caractérisé par la présence d’une habitation ancienne abandonnée, ancien forage et réservoir, derrière lequel on trouve un poste d’alimentation en électricité à côté d’un restaurant, le tout clôturé à moitié par du fil de fer barbelé et le mur d’un terrain. |  |  |  |
| Photo 6 : Photos Illustrations de l’emplacement prévu du réservoir à Safim |  |  |  |  |
| Carte 9: Carte de localisation du réservoir à Safim |  |  |  |  |

    - Construction de nouveau réservoir de Antula-Pime

La visite de terrain a été effectuée le 10 et 15 Mai 2019 avec Mr INNO de EAGB et Mr JULIO de PUASEE. Ainsi, les constatations suivantes ont été noter au niveau de Antula-Pime.

| Composante du projet | Construction d’un forage et exécution de forage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | ANTULA-PIME |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-4 | 436924 | 1317038 |
| Caractéristiques (site et réservoir) | - Cote du terrain naturel : 26,5 m - Capacité : 700 m3 - Hauteur de la jupe au-dessus du TN sera de 13 m La cote PHE de la cuve sera identique à celle du réservoir Antula Bono à savoir 48 m, de façon à garantir une meilleure distribution de pression dans l’interconnexion entre ces deux réservoirs. |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | Le site proposé pour l’implantation du réservoir de Antula-Pime se trouve dans une zone élevée qui permettra l’adduction gravitaire vers le réseau de distribution. L’emplacement du nouveau réservoir avec exécution du forage se trouvera à l’enceinte d’une église précisément au niveau de l’espace de jardin. Cet entourage est dominé par des manguiers et de nouvelles plantations d’arbres sur toute sa surface. |  |  |  |
| Photo 7 : Photos Illustrations de l’emplacement prévu du réservoir à Antula-Pime |  |  |  |  |
| Carte 10: Carte de localisation du réservoir à construire |  |  |  |  |

# 3 *CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL *

Sur le plan national, il existe des documents sur le déclaration de politique sectorielle dans le
domaine des sous-secteurs de l’eau potable, sur le plan environnemental et social. Le cadre institutionnel et les politiques de sauvegarde de la Banque en lien avec les activités du projet PUASEE-FA seront les aspects abordés dans ce chapitre.

## 3.1. CADRE POLITIQUE

Sur le plan national, nous avons exploité le document de déclaration de politique sectorielle dans le domaine des sous-secteurs de l’eau potable.

### 3.1.1. Déclaration Politique sectorielle de l’eau

Dans les sous-secteurs de l’eau potable et de l’énergie électrique, la Guinée-Bissau dispose d’une stratégie de développement des infrastructures de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique et d’un schéma directeur pour l’eau et l’assainissement pour la période 2010-2020.

- Schéma directeur de l’eau et de l’assainissement en Guinée Bissau

Pour faire face à la situation alarmante dans le pays en matière d’assainissement, le Gouvernement bissau-guinéen reconnait l’indissociabilité des sous-secteurs de l’eau potable et de l’assainissement et s’engage à mobiliser des moyens humains et financiers à la mesure du désastre humanitaire et environnemental qui résulterait de l’inaction et de la poursuite des négligences du passé.

Son action va désormais s’articuler autour des cinq axes suivants: i) garantir le respect du droit humain fondamental qu’est l’accès à l’assainissement ; ii) placer la protection des ressources en eau et de l’environnement au cœur de tous les projets de développement ; iii) assurer la pérennité du fonctionnement des systèmes d’eau potable et d’assainissement ; iv) reconnaître la valeur économique et sociale de l’eau et donc de l’assainissement ; et v) donner le rôle qui leur revient aux collectivités décentralisées et aux communautés de base.

### 3.1.2. Documents de Politiques et de Stratégies Environnementales et Sociales

Le Gouvernement Bissau-guinéen dispose de plusieurs documents de stratégie environnementale et sociale dont les plus essentiels dans le cadre de la gestion environnementale et sociale du PUASEE-FA sont : le Plan National de Gestion Environnementale (PNGE) ; le Plan d´Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques ; la Stratégie Nationale de Lutte contre la pauvreté et le Plan National pour le Développement Sanitaire ; le plan d’action pour la conservation de la diversité biologique, la Stratégie Nationale pour les Aires Protégées.

- Le plan national de gestion environnementale (PNGE)

Cet instrument stratégique d´orientation pour la mise en œuvre de la politique Environnementale, propose dans ses objectifs généraux, que la politique nationale de gestion environnementale puisse contribuer au développement socio-économique durable et soutenable du pays et appuyer dans la recherche des solutions afin de garantir la sécurité alimentaire, l´éradication de la pauvreté, le contrôle des pollutions et assainissement.

Dans ses objectifs spécifiques, les aspects suivants sont visés : (i) dans le cadre de la gestion participative, développer et appuyer la mise en place d´une gestion décentralisée et participative des ressources naturelles ; (ii) appuyer les différentes associations de base, ainsi que d´autres partenaires, pour pouvoir jouer un rôle prépondérant dans la gestion des ressources naturelles.

Un autre rôle non moins important, concerne l´obligation à la réalisation d´étude d´impact environnementale au niveau de tous les projets susceptibles d´avoir une répercussion au niveau environnemental.

- La Stratégie nationale et le plan d’action pour la conservation de la diversité biologie

La stratégie nationale

La Guinée-Bissau est un pays dans lequel les ressources biologiques constituent le support principal de l’économie nationale et où les tendances pour leur dégradation deviennent alarmantes. Cela étant, il s’impose de connaître les raisons, les solutions à préconiser et le type de recommandations à faire pour la conservation de la biodiversité, de manière à rendre l’intervention humaine plus rationnelle, évitant de cette manière l’érosion accélérée du patrimoine biologique et la consécutive diminution des coûts économiques et sociaux.

La stratégie d’implémentation des actions de conservation et d’utilisation de la biodiversité s’adosse sur les trois grands principes de la Convention :

- Participation des populations,

- Approche intégrée,

- Partenariat.

Le développement économique ne peut se concevoir sans tenir compte des aspects sociaux, la lutte contre les inégalités et le respect de l’environnement.

Ayant en vue que le développement ne peut être durable que s’il est simultanément économique, social et environnemental, les formes de développement qui mettent en danger les ressources naturelles et augmentent les inégalités entre les populations sont condamnées à l’échec.

Le plan d’action pour la conservation de la diversité biologique

L’élaboration de la stratégie et du plan d’action représentent le fruit de l’engagement du Gouvernement de la Guinée-Bissau, à travers la signature et la ratification de la Convention sur la Diversité Biologique, le 27 octobre 1995.

Le développement socio-économique de la Guinée-Bissau repose sur l’utilisation de ses ressources naturelles.

Ce travail contient une analyse actuelle de la situation de la biodiversité en Guinée-Bissau et propose une série d’actions qui doit être réalisée dans le sens de permettre la mise en œuvre des orientations stratégiques en vue de la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, avec la participation directe de la société civile et de communautés de base, sans oublier la participation des femmes et de la jeunesse qui aussi, jouent un rôle important dans ce processus.

Ceci entre dans le cadre des efforts de bonne gouvernance initiés par le Gouvernement de la Guinée-Bissau pour une préservation de la biodiversité. Pour cela, il faut combattre la menace de la perte de la biodiversité biologique, en faisant la promotion entre autres de la synergie entre les trois conventions de Rio (Convention sur la diversité biologique, convention sur les changements climatiques et la convention de la lutte contre la sécheresse et la désertification).

Le plan d’action à moyen terme fait référence à la prise de décisions relatives à l’investissement et l’attribution de ressources aux programmes prioritaires de la biodiversité.

Ce plan constituera à partir des résultats espérés de la stratégie nationale, un ensemble d’actions cohérentes destinées à corriger les déséquilibres actuels et ainsi répondre de façon positive et efficace aux problèmes identifiés pendant les séminaires régionaux et nationaux.

Objectifs nationaux

- Protection des écosystèmes;

- Arborisation et repeuplement forestier;

- Optimisation des ressources hydriques;

- Exploitation de nouvelles sources d’énergies, pour en finir avec les brûlis pour la production de bois à brûler;

- Lutte contre l’érosion des sols;

- Lutte contre le salinage des zones côtières et fluviales;

- Lutte contre l’érosion côtière et des estuaires;

- Renforcement de la participation de la société civile ayant comme base l’éducation et la formation environnementale;

- Renforcement de la capacité d’intervention de l’administration publique, centrale et régionale, pour donner des réponses aux principaux thèmes liés à l’environnement;

- Recueil, systématisation et diffusion d’informations qui soient la base d’une connaissance progressive du territoire, de la manière de trouver des solutions adéquates pour les questions environnementales;

- Environnement urbain;

- Coopération internationale.

- Le Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (NAPA)

Les changements climatiques constituent, à présent, la plus grande menace à la vie sur la terre et sont intimement liés à la pauvreté. Ses impacts varient en fonction des différentes zones géographiques. Les Pays Moins Avancés (PMA) dont la Guinée-Bissau, sont les plus affectés à cause de leurs conditions géo-climatiques, leur dépendance élevée aux ressources naturelles et leur capacité limitée pour s’adapter aux impacts négatifs de ces changements.

La Guinée-Bissau se trouve ainsi exposée aux effets néfastes des changements climatiques dans presque tous les secteurs productifs de la vie nationale, en particulier sa population et les écosystèmes naturels. Parmi les conséquences, on note la baisse de la production agro-sylvo-pastorale, les pertes de vies humaines en raison de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire, la perte de la biodiversité, l’augmentation du risque de maladies endémiques, telles que la diarrhée, le choléra, la typhoïde, la tuberculose, etc.

Dans ce scénario et contexte, la préparation et la conclusion du Programme d’Action National d’Adaptation aux effets des Changements Climatiques (PANA) financé par le Fonds Mondial pour l’Environnement (FME/GEF) dans le cadre de l’adhésion du pays à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et le Protocole de Kyoto, ont visé à évaluer la vulnérabilité du pays devant les phénomènes référencés auparavant et à proposer des mesures et actions prioritaires qui permettent ou conduisent à la réduction et/ou l’atténuation des effets négatifs et à l’application de mesure de prévision et d’alerte précoce aux catastrophes futures.

L’exercice d’élaboration du PANA a eu comme épigraphe subjacent l’intégration de la dimension environnementale dans les stratégies sectorielles de lutte contre la pauvreté et le développement national.

Cet exercice a conduit à l’identification des secteurs agricoles, ressources hydriques, santé et zone côtière comme prioritaires pour l’adoption de mesures et d’actions immédiates d’adaptation, représentant un effort financier global estimé à environ 6.300.000 USD, la Guinée-Bissau compte sur l’inestimable appui et solidarité de la Communauté Internationale.

- Document de Stratégie National pour la Réduction de la pauvreté (DENARP II)

L’objectif principal du DENARP II est de réduire de façon significative la pauvreté dans ses multiples dimensions en créant plus d’opportunités de revenus, d’emplois et en améliorant l’accès aux services publics de base de qualité dans un Etat de droit renforcé.

Ses objectifs spécifiques sont :i) la réduction de l'incidence de la pauvreté au niveau national de 69,3 % en 2010 à 59 % en 2015 et celle de l'extrême pauvreté de 33 % à 20 % au cours de la même période, en tenant compte des disparités entre hommes et femmes; ii) la réduction du taux de l’insécurité alimentaire de 32% à 16% en 2015 ; iii) l’atteinte d’un taux de croissance économique annuel moyen de 5 % par an sur la période 2011-2015 ; iv) la stabilisation du contexte sécuritaire du pays par une réforme harmonisée des forces de sécurité et de défense ; v) l’élimination des inégalités structurelles entre l’homme et la femme.

Pour atteindre ses objectifs, la DENARP II concentre les actions à mener sur quatre axes prioritaires que sont : i) le renforcement de l’Etat de droit et les institutions républicaines ; ii) l’assurance un environnement macro-économique stable et incitatif ; iii) la promotion d’un développement économique durable et inclusif ; iv) le relèvement du niveau de développement du capital humain. Ce document entre dans le cadre de la politique socioéconomique du pays.

- Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS II)

Le PNDS II constitue un cadre de référence pour les activités et actions de développement dans le domaine sanitaire durant la période 2008-2017 en Guinée Bissau. Ce document stratégique joue un rôle crucial dans l’orientation des mesures nécessaires pour la promotion de la santé de tous les guinéens. Il met l’accent sur le rassemblement de tous les acteurs autour du débat sur la santé et oriente les activités des institutions ministérielles au niveau national et dans les régions, des partenaires de développement, de la société civile afin de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le secteur socioéconomique par l’amélioration de la santé de la population dans laquelle l’accès à l’eau potable reste un facteur déterminant.

## 3.2. CADRE JURIDIQUE

Il est constitué d'un ensemble de textes nationaux et internationaux.

## AU NIVEAU NATIONAL

### 3.2.1. Cadre réglementaire du secteur de l’eau

- Décret-loi n°5-A-1992 portant le régime juridique général de toutes les activités relatives à la gestion de l’eau

Cette réglementation a donné les dispositions de base pour  i) définir le régime juridique général de toutes les activités relatives à la gestion des ressources hydriques ; ii) définir le cadre institutionnel et normatif d’exécution de la politique générale de gestion de l’eau au bénéfice de toute la population et dans l’intérêt économique et sociale du pays ; iii) assurer l’exécution de la politique de gestion des ressources hydriques de la Guinée Bissau quelle que soit la forme dans laquelle elles se présentent ; iv) assurer l’inventaire pour une utilisation profitable et une fiscalisation rationnelle des ressources hydriques et leur administration ; v) régulariser toute utilisation à des fins domestiques, agricoles, industrielles, hydroélectriques, etc. ;vi) assurer la protection qualitative de l’eau contre la pollution, le gaspillage et la surexploitation. Ce code stipule que l’utilisation des ressources en eau sera planifiée dans le plan directeur de l’eau.

### 3.2.1. Loi de base sur l’environnement

- Loi de base nº 1/2011 du 2 mars 2011 sur l’environnement

La Loi organique sur l’environnement est un instrument législatif qui dispose comme principe général en son article 2 que : Toute personne a droit à un environnement humain écologiquement équilibré et a le devoir de le défendre, et il est de la responsabilité de l’Etat, par le biais d’organismes qualifiés et en faisant appel à l’initiative populaire et communautaire, d’œuvrer pour l’amélioration de la qualité de la vie, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif.

La politique de l’environnement cherche à optimiser et à garantir la continuité dans l’utilisation des ressources naturelles, qualitativement et quantitativement, comme principe fondamental pour un développement durable.

Ces principes sont établis à partir d’un éventail de mesures (article 4) dont l’objectif
est de fournir un cadre qui favorise la santé et le bien-être des personnes, le développement social et culturel des communautés, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie.

Au plan des normes, la loi ne dispose que sur les limites réglementaires environnementales, comme par exemple le bruit, la turbidité, la qualité de l'eau, et qui pourraient être applicables au projet.

- La Loi n°10/2010 du 24 septembre 2010 sur l’évaluation environnementale

La loi sur l’évaluation environnementale en son article 6 « intitulé instrument de classification des projets » définit en sa section 1, les outils d’évaluation environnementale et prévoit comme outils d’évaluation environnementale dans le cadre de la réalisation d’un projet, les outils suivants :

- l’étude d’impact sur l’environnement ;

- évaluation environnementale stratégique ;

- l’analyse des risques et étude de dangers ;

- la consultation publique ;

- l’audit environnemental ;

- l’information sur l’environnement ;

- l’évaluation économique de l’environnement ;

- le suivi environnemental ;

- le plan de gestion environnemental et social ;

- le cadre de gestion environnemental et social ;

- le plan d’action de réinstallation et le plan d’occupation interne.

L’article 7 de la même loi classe les projets par catégorie :

- projets de la catégorie A ;

- projets de la catégorie B ;

- projets de la catégorie C.

- La catégorie A concerné les projets à risques élevés et pouvant avoir de multiples incidences négatives assez significatives sur l’environnement et la santé sociale, parfois avec des effets à grande échelle.

- La catégorie B regroupe des projets susceptibles d’avoir, sur les populations et l’environnement, des incidences négatives moins graves que celles de la catégorie précédente et ce sont généralement des incidences de nature locale et de courte durée, avec des possibilités de prendre des mesures en vue de les atténuer.

- La catégorie C représente les projets dont les incidences négatives sur l’environnement et sur la santé sont insignifiantes ou inexistantes.

Après un examen préalable, aucune autre mesure relative à l’évaluation de l’environnement ne s’avère nécessaire pour les projets relevant de cette catégorie.

Les annexes I, II et III de cette réglementation déterminent la liste nominative des projets, politiques, plans et programmes des secteurs d’activités concernés par l’évaluation environnementale mais c’est la procédure administrative des Évaluations Environnementales qui spécifie le processus qui aboutit à la classification des projets selon les catégories A, B, et C.

Aussi, en application de la constitution, le Projet est tenu au respect de l’ensemble des règles juridiques applicables dans de sa mise en œuvre. Cette réglementation est listée dans le tableau ci- dessous :

Tableau 6: Les réglementations en terme environnemental et social en vigueur en Guinée Bissau

Loi N°1/2011 du 02 mars 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la définition de la politique nationale de la protection de l’environnement naturel et construit »

« Loi N°10/2010 du 24 septembre 2010 portant principes fondamentaux relatifs à l’évaluation environnementale et sociale des projets, programmes plans et politiques du développement

Décret n° 07/2017 du 16 Juin 2017 peut être considéré comme le texte qui encadre la nécessité d’effectuer une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) pour s’assurer qu’un projet respecte des normes existantes en matière d’environnement

Décret n° 08/2017 du 16 Juin 2017 peut être considéré comme le texte qui encadre la nécessité d’avoir les licences et autorisations environnementales après les analyses des impacts et risques de la mise en œuvre d’une activité donnée.

Décret n° 05/2017 du 16 Juin 2017 peut être considéré comme le texte qui encadre la nécessité de tenir en compte la participation publique dans la planification, prise de décision et monitoring de la mise en œuvre des projets, programmes, plans et politiques de développement nationale.

Décret n° 09/2017 du 16 Juin 2017 peut être considéré comme le texte qui encadre la nécessité d’effectuer un Audit Environnemental pour les projets, programmes plans et politiques.

### 3.2.3. Autres dispositions réglementaires applicables dans la mise en œuvre de ce projet

Tableau 7: Autres dispositions réglementaires applicables au projet

| Secteurs de l’environnement concerné | Bases légales | Références de l’article ou du texte | Contenu pertinent en rapport avec le projet |
| --- | --- | --- | --- |
| EAU | Décret-loi n°5-A 1992 portant le régime juridique général de toutes les activités relatives à la gestion de l’eau | - | Cette réglementation a donné les dispositions de base pour i) définir le régime juridique général de toutes les activités relatives à la gestion des ressources hydriques ; ii) définir le cadre institutionnel et normatif d’exécution de la politique générale de gestion de l’eau au bénéfice de toute la population et dans l’intérêt économique et sociale du pays ; iii) assurer l’exécution de la politique de gestion des ressources hydriques de la Guinée Bissau quelle que soit la forme dans laquelle elles se présentent ; iv) assurer l’inventaire pour une utilisation profitable et une fiscalisation rationnelle des ressources hydriques et leur administration ; v) régulariser toute utilisation à des fins domestiques, agricoles, industrielles, hydroélectriques, etc. ;vi) assurer la protection qualitative de l’eau contre la pollution, le gaspillage et la surexploitation. Ce code stipule que l’utilisation des ressources en eau sera planifiée dans le plan directeur de l’eau. |
| Forêts | Décret 14/2011 du 22 février portant sur préservation de la foret | article 2 alinéa 3 | Elle définit qu’une forêt est une formation naturelle ou un système artificiel de formations composées des mangroves, palmeraies, forêts galeries et les autres types de formation végétale comme les forêts subhumides, denses, moyennement denses, subtropicales en régénérescence et les savanes arborées et herbacées. |
|  |  | article 10 | Elle stipule que la classification sous le régime de forêt doit être motivée par la nécessité de conservation des ressources forestières et ceci toute la durée que l’Etat juge nécessaire pour protéger l’intérêt général ou la sauvegarde de certaines formations naturelles. |
|  | Loi-cadre sur les aires protégées relative à la conservation de la nature - Biodiversité, Décret-Loi nº 5-A/2011, relative à la création des secteurs sauvegardés. | - | Il établit les règles de l’interdiction absolue des déboisements ou débroussaillement, comme des feux de brousse, taillis ou de bois dans la concession ou dans tous les terrains formant le domaine dénommé « Parcs Nationaux, Naturelles |
|  | Loi nº 05/2011 du 22 février 2011 portant loi forestière pour encadrer la coupe et le reboisement. | - | Tout actes de déboisement des zones exposées au risque d’érosion et d’inondation ; tout déboisement sur une distance de 50 mètres de part et d’autre des cours d’eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources ». En outre la loi précise que : « tout déboisement doit être compensé par un reboisement équivalent en qualité et en superficie au couvert forestier initial (…) et exige l’obtention d’une autorisation et/ou licence environnementale comme les conditions de base pour avoir le permis de déboisement pour une superficie supérieure à 05 ha » |
| Faune | décret de 1980 réglemente la chasse | - | Il prévoit des « réserves de chasse » dont l’unique caractéristique est la définition du période de la chasse. Ces réserves sont mises en place dans des régions retenues pour la création de Parcs Nationaux. De la même façon, une loi sur la faune est en cours d’adoption. Cette loi est en net progrès par rapport à la précédente, elle vise à la rationalisation de la chasse et à une meilleure implication des populations dans la gestion des ressources de leur terroir. |
| Foncier | loi n°2/98 du 23 avril portant sur le foncier | article 2 | Elle stipule que dans la République de Guinée Bissau, le foncier est la propriété de l’Etat et patrimoine commun de toute de la population. |
|  |  | article 4 | Elle stipule que la communauté locale exerce le pouvoir de gestion des terres en accord avec le régime coutumier sur la superficie située dans leur limite territoriale historique c’est-à-dire celle habitée ou utilisée à des fins agricoles telles que l’agriculture, l’élevage. Ce pouvoir s’exerce également sur les ressources hydriques et maritimes, les forêts sacrées ou destinées à autres fins socioculturelles et économiques. |
|  | Décret nº 5/98 du 28 avril 1998 sur les concessions et l’administration des terres ; régime foncier et immobilier et régime des suretés. |  | Toute procédure d’expropriation devra être conforme aux procédures établies par la réglementation et aux principes de l’OP 4.12. |
|  | Loi nº 10/2010 de 24 septembre 2010, qui amène dans l’un de ses articles, le régime général pour minimiser les pertes des biens économiques |  | L’évaluation des impenses est réalisée par une commission d’évaluation des impenses en vue de l'évaluation des indemnités à verser à l'occupant en cas de reprise de terrain |

### 3.2.3. Dispositifs réglementaires environnemental et social applicables au PUASEE-FA

Le dispositif juridique de la Guinée Bissau en matière d’environnement concerne la loi de base n°1/2011 sur l’environnement et la loi n° 10/2010 sur l’évaluation environnementale. Spécifiquement pour les études d’impact sur l’environnement, le décret d’application est en cours de finalisation. La loi n°2/98 du 28 avril sur le foncier est également un texte pertinent dans le cadre de la mise en œuvre du sous- projet n°2 de PUASEE-FA.

Les normes et dispositions réglementaires sur la gestion des déchets en général et en particulier les déchets dangereux (huiles usagées, et autres équipements défaillants) issus des activités de fourniture d’eau ne sont pas réglementées en Guinée Bissau. Plusieurs autres dispositions sur la qualité des composantes environnementales ne sont pas réglementées, pour le suivi de la qualité de l’eau potable, les normes de l’OMS sont celles appliquées.

Néanmoins, les dispositions réglementaires nationales sont renforcées par les engagements internationaux pris par la Guinée-Bissau à travers la ratification de certaines conventions internationales en matière d’environnement. Celles qui sont en lien avec l’exécution du PUASEE-FA sont résumées dans les tableaux suivants.

## AU NIVEAU INTERNATIONAL

### 3.2.4. Les textes et accords internationaux pertinents

Tableau 8 : Liste des conventions ratifiées par la Guinée Bissau dans le domaine de l’environnement

| N° | Conventions | Dates d’entrée en vigueur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Convention sur les zones humides d’importance spécifiquement pour l’habitat des oiseaux sauvages | 14 mai 1990 |
| 3 | Convention de protection du patrimoine mondial et culture | 25 avril 2016 |
| 4 | Convention sur la conservation des espèces migratoires de la faune sauvage | 1 septembre 1995 |
| 5 | Convention sur la diversité biologique | 27 octobre 1995 |
| 6 | Convention sur les changements climatiques | 27 octobre 1995 |

Tableau 9: Accords régionaux ratifiés par la Guinée Bissau dans le domaine de l’environnement

Accords régionaux

Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles

Tableau 10: Pertinence des conventions et accords ratifiés par rapport au projet

| Titres | Domaine réglementé | Justification et pertinence par rapport au projet |
| --- | --- | --- |
| Convention sur la diversité biologique | Ressources biologiques | Existence de sites à forte concentration biologique (Forêts reliques sèches et dense avec des essences, végétation dominée par des cultures de rentes dans les zones intervention du PUASEE-FA. |
| Convention africaine pour la protection des ressources naturelles | Ressources naturelles africaines | Les activités ne doivent pas être une source de dégradation des ressources naturelles (cours d’eau, forets, terres agricoles, etc…) |
| Convention de Bonn | Gestion des espèces migratoires | Les travaux de construction des réservoirs ne devraient pas perturber durablement la migration des espèces ( les mammifères, les poissons, etc..) |
| Convention sur la lutte contre la désertification | Lutte contre la désertification au sahel | Les travaux de construction des réservoirs pourraient intégrer les actions de reboisement. |

## 3.3. CADRE INSTITUTIONNEL

### 3.3.1. Cadre institutionnel du secteur de l’eau

L’autorité de tutelle qui assure en Guinée Bissau les activités de production, transport et distribution de l’électricité et de l’eau est l’Entreprise de l’Electricité, Eau de Guinée Bissau (EAGB). Mais l’EAGB travaille en étroite collaboration avec le Ministère des Ressources Naturelles à travers respectivement la Direction des Ressources en Eau pour l’obtention des différentes autorisations à l’installation de ses infrastructures de production, de transport et de distribution de l’électricité et de l’eau. Leurs rôles respectifs se définissent comme suit :

- Entreprise de l’Electricité et Eau de la Guinée Bissau (EAGB)

L’EAGB est une personne morale de droit public doté d’autonomie administrative, financière et patrimoniale. Elle a pour objet sur tout le territoire de la Guinée-Bissau de réaliser toutes les opérations relevant de l’exploitation des services publics de production, transport et distribution, importation et exportation d’énergie électrique dans les zones urbaines et rurales. Elle a aussi pour rôle, l’établissement et l’exploitation des services publics de captation, adduction, conservation et distribution de l’eau dans les zones urbaines.

L’EAGB peut également mener toutes les opérations financières mobilières et immobilières dépendant directement ou indirectement des actions et objets visés ci-dessus ou de nature à favoriser son développement. L’EAGB ne dispose ni d’un département environnement ni d’un point focal environnement.

- Direction des Ressources en Hydriques (DRH)

Le Ministère des Ressources Naturelles à travers la Direction des ressources Hydriques gère les ressources hydriques du domaine public en coopération avec d’autres autorités compétentes concernées selon les dispositions du décret-loi n°5-A-1992 et d’autres réglementations nécessaires. Le Ministère des Ressources naturelles a un point focal environnement qui travaille en collaboration avec l’AAAC sur les projets du domaine des ressources naturelles.

- Ministère des Travaux Publics, de l’Habitat et de l'Urbanisme

Le Ministère des Travaux Publics, de l’Habitat et de l'Urbanisme est responsable de la planification, de la promotion, de la régulation, du contrôle et de la coordination des activités contribuant au développement de tous les modes de transport. À ce titre, il est responsable des infrastructures de transport routier. A ce titre, il assure la maitrise d’ouvrage à travers la Direction Générale des Infrastructures de Transport (DGIT) qui est responsable de la gestion stratégique et opérationnelle de toutes les infrastructures routières et des traversiers fluviaux.

### 3.3.2. Cadre institutionnelle de gestion environnementale du projet

En Guinée Bissau, la gestion environnementale relève de l’autorité du Secrétariat d’Etat à l’environnement à travers la Direction Générale de l’Environnement. L’Autorité Compétente d’Evaluation Environnementale rattachée directement au SEE, assure la mise en œuvre de la procédure d’Evaluation environnementale dans le pays.

- Le Secrétariat d’Etat à l’Environnement (SEE)

La Secrétariat d’Etat à l’Environnement a pour mission l’élaboration, la coordination et l’application de la politique et de l’action environnementale et de Développement Durable au niveau national dont la gestion implique autre acteur, notamment les collectivités locales. Il est aussi appuyé dans sa mission par plusieurs structures techniques dont la Direction Générale de l’Environnement (DGE).

- La Direction Générale de l’environnement (DGE)

La DGE est l’institution chargée de la mise en œuvre et du suivi de la politique environnementale et de développement durable. Elle a pour mission l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière d’environnement et de développement durable. Elle doit également participer au suivi de la mise en œuvre des PGES, des plans, politiques et programmes.

- Autorité d’Evaluation Environnementale Compétente (AAAC)

L’Autorité d’Evaluation Environnementale Compétente (AAAC) est rattachée au Secrétariat d’Etat à l’Environnement. Elle est chargée de la coordination et du suivi de toute la procédure d’Evaluation Environnementale en Guinée Bissau. L’AAAC dispose de compétences humaines réduites dans le domaine des Evaluations et Etudes d’Impacts sur l’Environnement même si elle s’appuie sur des institutions sectorielles pour mener à bien sa mission. En effet, elle ne dispose de points focaux au niveau central de l’administration et au niveau régional également.

Ces Points Focaux représentent leurs ministères respectifs lors des séances d’examen et de validation des EIES, animent au sein de leurs départements respectifs la fonction environnementale et veillent à l’intégration des préoccupations environnementales et sociales dans leurs programmes et projets sectoriels.

- Institut de Biodiversité et des Aires Protégées (IBAP) :

L’IBAP est responsable de la gestion des parcs et de la gestion et suivi des principales valeurs de la biodiversité (espèces, et habitats menacés) en Guinée-Bissau. L'IBAP a une autonomie administrative et financière pouvant assurer une continuité et une stabilité vis-à-vis de sa capacité de mener à bien les activités qui lui sont confiées, il sera renforcé avec la mise en place d’une Fondation de la Biodiversité qui va garantir un financement durable du réseau des aires protégées et des activités liées à la conservation de la biodiversité.

### 3.3.3. Cadre Institutionnel de Mise en Œuvre du sous-projet n°2

Le PUASEE est mis en œuvre par une Unité d’implémentation du Projet sous l’autorité du comité de pilotage composée des ministres des institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet.

- Comité de pilotage du projet PUASEE-FA

Le comité de pilotage du PUASEE-FA est composé du Ministre de l’Economie et des Finances, Ministre de l’Energie et de l’Industrie, Ministre des Ressources Naturelles et du Ministre de l’Environnement. Ces quatre ministres sont les membres du comité du pilotage et ont pour rôle de collaborer avec l’UIP dans la préparation et l’exécution du projet, de suivre et évaluer l’effectivité de la mise en œuvre des activités. Actuellement ce comité de pilotage ne joue pas réellement son rôle à cause non seulement de la situation politique du pays mais aussi du fait des nombreuses occupations de ces ministres. L’insuffisance relevée ici est l’absence du Ministre des Infrastructures, certains travaux seront exécutés dans le domaine public et affecteront les infrastructures publiques en particulier les routes. Dans le cadre de l’appui du fonds additionnel, le comité devrait s’élargir à ce ministère en intégrant le ministre de tutelle.

- Unité d’Implémentation du Projet (UIP)

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le PUASEE-FA s’est dotée d’une équipe composée de sept (7) personnes qui assurent actuellement sa gestion. Il s’agit de : i) un coordonnateur qui coordonne les activités et en tant technicien dans le domaine électrique joue également le rôle de spécialiste en électricité dans le cadre des aspects techniques liés à cette activité dans le projet ; ii) le spécialiste en hydraulique qui assure tous les aspects techniques liés à l’installation des infrastructures hydrauliques et le suivi évaluation des activités du projet; iii) une spécialiste en gestion administrative et financière et iv) un comptable pour les questions administratives et financières ; v) un spécialiste en passation des marchés, v) une assistante de direction et un vi) un spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale pour la mise en œuvre et le suivi des dispositions environnementales et sociales dans le cadre du projet.

- Analyse de la capacité de gestion environnementale et sociale du PUASEE-FA

Pour déterminer l’appui à apporter aux institutions impliquées dans la mise en œuvre de ce projet, une évaluation des capacités des institutions à considérer, intégrer les questions environnementales et sociales dans leurs activités a été faite. Les atouts et limites de chaque institution sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 11 : Synthèse de l’évaluation des capacités des institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet

| Acteurs | Capacités |  |
| --- | --- | --- |
|  | Atouts | Limites |
| Comité de pilotage du PUASEE | -Autorité des secteurs visés -Facilitation de la prise de décision -Présence du Secrétaire d’Etat en Environnement pour veiller à la prise en compte des dispositions réglementaires | -Difficulté liée à la disponibilité des autorités membres du comité -Absence du Ministre des Infrastructures |
| Unité d’implémentation du projet (UIP PUASEE) | -Formation sur la prise en compte des questions de sauvegarde environnementale et sociale pour les responsables de la coordination, passation de marché et administratif et financier ainsi que le spécialiste en sauvegarde -Existence d’un spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale -Forte expérience en gestion de projet en énergie électrique et eau -Familiarité avec les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale -Respect des dispositions nationales en matière d’évaluation environnementale -Etroite collaboration avec l’Autorité Compétente d’Evaluation Environnementale nationale -Existence d’une convention entre l’AAAC et le projet pour les l’appui à la validation des documents de sauvegarde et le suivi environnemental et social de leur mise en œuvre -Réalisation des EIE, un PAR et une évaluation sociale des travaux déjà entamés -système de rapportage trimestriel sur le suivi environnemental et social dans le rapport général de suivi du projet | - absence d’un plan de communication sur le projet -faible prise en compte des communautés locales -absence de sensibilisation des communautés hormis les consultations publiques réalisées pour les études d’impact |
| EAGB | Expérience en travaux d’installation des infrastructures électricité et d’eau Disponibilité en ressources humaines | -Absence de service environnementale et de contrôle de la qualité -Faible capacité de gestion des sources de pollution du site de la centrale électrique de Bissau -Mauvaise gestion des déchets -Non-respect des normes de sécurité sur le site -Absence d’un service de contrôle de la qualité de l’eau -Faible dispositif de surveillance des infrastructures -Aucune connaissance de la réglementation environnementale nationale |
| AAAC | - Expertise en consultation publique -Expertise en validation des EIES et PAR -Existence d’une convention avec le Projet PUASEE - Disponibilité en ressources humaines | - Absence d’outils pratique de suivi de PGES (progiciel de gestion) -Faible capacité en suivi évaluation environnementale lié au manque de matériel de suivi Faible expertise en Evaluation Environnementale -Manque d’équipements roulants - Ressources financières limitées |

## 3.4. POLITIQUE DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE

Les activités du sous-projet n°2 de PUASEE-FA dont le financement est assuré par la Banque Mondiale, seront nécessairement soumises aussi bien aux politiques nationales qu’aux Politiques de Sauvegarde de cette institution.

La pertinence de chacune des dix Politiques de Sauvegarde a été vérifiée en relation avec le projet. Les politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale comprennent à la fois, les Politiques Opérationnelles (OP), les Directives Opérationnelles (DO) et les Procédures de la Banque (PB).

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale qui concernent directement le projet sont :

- OP/BP 4.01 Évaluation environnementale ;

- OP/BP 4.04 Habitats naturels ;

- OP/BP 4.11 Ressources culturelles ;

- OP/BP 4.12 Réinstallation involontaire.

Tableau 12: Politique de sauvegarde de la banque mondiale

| Politique | Objectif de la Politique | Justification et pertinence par rapport au projet |
| --- | --- | --- |
| OP 4.01 Evaluation environnementale | Faire en sorte que les projets financés par la Banque soient solides et durables au point de vue environnemental, et que la prise de décisions soit améliorée à travers une analyse appropriée des actions et de leurs impacts environnementaux probables. Cette politique est déclenchée si un projet est susceptible d’avoir des risques et impacts environnementaux (négatifs) sur sa zone d’influence. L’OP 4.01 couvre les impacts sur l’environnement naturel (air, eau et terre) ; la santé humaine et la sécurité ; les ressources culturelles physiques ; ainsi que les problèmes transfrontaliers et environnementaux mondiaux. | Compte tenu de la nature des activités du PUASEE-FA, une gamme d’instruments peut être utilisée : EIES, évaluations des dangers ou des risques et plan de gestion environnemental et Social (PGES). |
| OP 4.04 Habitats Naturels | L’OP 4.04 n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant des habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt particulier et sont importants pour la préservation de la diversité biologique ou à cause de leurs fonctions écologiques. | Le sous-projet n°2 ne va pas entraîner des travaux dans un habitat naturel. |
| OP 4.11 Patrimoine culturel | L’objectif de la politique est d’aider les pays à éviter ou minimiser les impacts négatifs des projets de développement sur les ressources culturelles physiques. Aux fins de cette politique, le terme “ressources culturelles physiques” signifie les objets meubles ou immeubles, les sites, les structures, les groupes de structures, les aspects naturels et les paysages qui ont une importance au point de vue archéologique, paléontologique, historique, architectural, religieux, etc. | A priori, il n’y a pas de sites connus du patrimoine culturel pouvant être affectés par le projet du PUASEE-FA en Bissau.. Toutefois, la mise en œuvre du projet et autres projets futurs pourraient potentiellement avoir des impacts sur les ressources culturelles. Des mesures sont proposées dans le cadre de gestion et de suivi des impacts afin que des dispositions soient prises en cas de découverte archéologique imprévue. |
| OP 4.12 Réinstallation involontaire | L’objectif de cette politique est de : (i) éviter ou minimiser la réinstallation involontaire là où c’est faisable, explorant toutes les alternatives viables de conceptions du projet; (ii) aider les personnes déplacées à améliorer leurs anciennes normes de vie, leur capacité de génération de revenus ou au moins leur restauration ; (iii) encourager la production communautaire dans la planification et la mise en œuvre de la réinstallation ; et (iv) fournir l’assistance aux personnes affectées peu importe la légalité ou le régime foncier. | Cette politique couvre non seulement la réinstallation physique, mais aussi la perte des terres ou d’autres biens ayant pour résultat : (i) la réinstallation ou perte d’abri ; (ii) perte de biens ou d’accès aux biens ; (iii) perte de sources de revenus ou de moyens d’existence, si oui ou non les personnes affectées doivent se déplacer vers un autre emplacement. Les activités prévues dans le cadre du sous-projet n°2 ne vont pas nécessiter la délocalisation de populations mais nécessitera des indemnisation par rapport à des pertes de bien ou de revenus. |

## 3.5. LES DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES, SANITAIRES ET SECURITAIRES (EHS) GENERALES ET SPECIFIQUES DE LA BANQUE MONDIALE

- Qualité́ de l’air ambiant

Les projets ayant des sources notables d’émissions atmosphériques et pouvant avoir des impacts notables sur la qualité́ de l’air ambiant, doivent prévenir ou réduire au minimum ces impacts en veillant à ce que :

- Les émissions ne génèrent pas des concentrations de polluants qui atteignent ou dépassent les valeurs recommandées et les normes pour la qualité́ de l’air ambiant requises par la législation nationale en vigueur. En l’absence d’une telle législation, les Directives de l’OMS concernant la qualité́ de l’air (voir Tableau 11) ou autres sources internationales s’appliquent.

- Les émissions ne contribuent pas de manière significative à l’atteinte des seuils indiques par les directives ou normes pour la qualité́ de l’air ambiant. En règle générale, la présente Directive préconise de retenir un niveau représentant 25 % des normes applicables pour permettre la poursuite d’un développement durable dans un même bassin atmosphérique.

Tableau 13: Directives de l’OMS concernant la qualité́ de l’air

- Matières particulaires

Les polluants les plus couramment présents dans les émissions diffuses sont les poussières ou matières particulaires. Celles-ci sont rejetées lors de certaines opérations, telles que le transport et le stockage à l’air libre de matériaux solides. Elles proviennent également des sols exposés (routes non revêtues). Les méthodes recommandées pour prévenir et maîtriser ces émissions consistent, notamment, à :

- Utiliser des techniques de dépoussiérage telles que la couverture des matériaux, l’aspersion d’eau ou l’augmentation du degré́ hygrométrique des stocks de produits à l’air libre. Recourir à des systèmes d’extraction et de traitement de l’air au moyen de filtres ou cyclones aux sources du circuit de manutention des matériaux (convoyeurs, trémies).

- Procéder à la pulvérisation d’eau pour réduire les matières meubles sur les routes revêtues et non revêtues.

- Comme les autres procèdent de combustion, les moteurs des véhicules produisent des émissions comprenant, notamment du CO, du NOx, du SO2, de matières particulaires et des COV. Les émissions des véhicules routiers et tout terrain doivent être conformes aux normes nationales ou régionales. En l’absence de telles normes, il convient de procéder comme suit :

- Quels que soient la taille ou le type des véhicules, les opérateurs ou propriétaires doivent suivre le programme d’entretien des moteurs recommandé par les fabricants.

- Les conducteurs doivent être informés des avantages d’un mode de conduite propice à une réduction des risques d’accidents et de la consommation de carburant (ex. accélérations progressives et respect des limitations de vitesse).

- Les propriétaires de parcs ne comptant pas moins de 120 véhicules lourds (bus et camions) ou pas moins de 540 véhicules utilitaires légers (voitures et camionnettes) dans un bassin atmosphérique donné doivent prendre en considération des mesures complémentaires pour réduire les impacts éventuels de leurs véhicules, qui consistent notamment à :

  - Remplacer les véhicules les plus anciens par des véhicules plus récents, plus économes en carburant ;

  - Convertir les véhicules à grande utilisation pour pouvoir utiliser des carburants plus propres ;

  - Installer et entretenir les dispositifs de maitrise des émissions, comme les convertisseurs catalytiques ;

- la gestion des eaux usées

Ces directives fournissent des informations sur des techniques couramment employées pour la gestion des eaux usées, la réalisation d’économies d’eau et la réutilisation de l’eau, dans de nombreuses branches d’activité́. Elles doivent être appliquées en même temps que les directives relatives aux effluents présentées dans les Directives EHS spécifiques aux différentes branches d’activité́. Les projets qui peuvent produire des eaux d’égout (eaux usées domestiques) ou des eaux de ruissellement doivent prendre toutes les mesures visant à éviter, réduire et maitrise les impacts négatifs qui peuvent s’exercer au plan de la santé, de la sécurité́ et de l’environnement.

Par ailleurs, la production et le rejet d’eaux usées doivent être gères par un ensemble de mesures qui consistent à :

    - Utiliser l’eau de manière rationnelle pour réduire le volume d’eaux usées produites.

      - Modifier les procède, notamment en limitant les déchets et l’utilisation de matières dangereuses pour réduire la charge de polluants nécessitant un traitement.

      - Si nécessaire, procéder à un traitement des eaux usées pour réduire la charge de contaminants avant de les rejeter, compte tenu des possibilités de contaminations croisées durant les traitements (par exemple, un transfert de polluants de l’eau dans l’atmosphère ou dans les sols).

    - Si les eaux usées doivent être traitées avant leur rejet, l’intensité́ du traitement requis doit être déterminée sur les bases suivantes :

      - Si les eaux usées sont rejetées dans les égouts ou dans les eaux de surfaces.

      - Si les eaux usées sont rejetées dans les égouts : les normes nationales et locales établies pour l’octroi de permis et la capacité́ des égouts pour le transport et le traitement les eaux usées.

      - Si les eaux usées sont rejetées dans les eaux de surfaces : la capacité́ d’assimilation de la charge de contaminants par les eaux réceptrices.

      - L’usage qui doit être fait des ressources en eaux réceptrices (par ex. sources d’eau potable, loisirs, irrigation, navigation ou autres).

      - La présence de récepteurs (comme les espèces menacées d’extinction) ou d’habitats sensibles.

      - Les bonnes pratiques industrielles (BPI) applicables dans la branche d’activité́ considérée.

- Qualité́ de l’eau

On doit protéger en permanence les sources d’eau potable, publiques ou privées, de façon qu’elles soient conformes ou supérieures aux normes d’acceptabilité́ nationale applicables, ou, en leur absence, à l’édition en vigueur des directives de l’OMS sur la qualité́ de l’eau potable. Les émissions d’air, les effluents d’eaux usées, l’huile et les matières dangereuses, ainsi que les déchets, doivent être gères conformément aux lignes directrices fournies dans les sections correspondantes des Directives Générales sur la santé, la sécurité́ et l’environnement, dans le but de protéger le sol et les ressources en eau.

Lorsque le projet comprend la fourniture d’eau à la communauté́ ou aux usagers d’infrastructures d’installations (clients d’hôtels et patients dans les hôpitaux), où l’eau peut entrer utilisée pour boire, cuisiner, laver et se laver, la qualité́ de l’eau doit être conforme aux normes d’acceptabilité́ nationales, ou, en leur absence, à l’édition en cours des directives de l’OMS sur la qualité́ de l’eau potable. La qualité́ de l’eau pour des exigences plus sensibles de bien-être, par exemple l’eau utilisée dans des installations de services de santé ou la production de denrées alimentaires, pourra nécessiter des directives ou des normes plus sévères spécifiques au secteur, selon les cas. Tout facteur de dépendance se rapportant à la fourniture d’eau à la communauté́ locale doit être programmée et gérée de façon à assurer la soutenabilité́ des fournitures d’eau en assurant la participation de la communauté́ dans sa gestion, de façon à minimiser la dépendance à long terme.

- Hygiène et sécurité́ au travail

Les employeurs et les agents de maitrise sont tenus de prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la protection de la santé et la sécurité́ des travailleurs. La présente section fournit des conseils et des exemples de précautions raisonnables relativement à la gestion des principaux risques pour la santé et la sécurité́ au travail. Bien que l’on mette l’accent sur la phase opérationnelle des projets, une grande partie des conseils est également applicable aux activités de construction et de démantèlement. Il est conseillé́ aux entreprises d’utiliser des fournisseurs disposant des moyens techniques de gérer les problèmes de santé et sécurité́ du travail de leurs employés, en développant l’application des activités de gestion des risques par le biais d’accords de fourniture officiels.

On doit introduire des mesures de prévention et de protection conformément à l’ordre de priorité́ suivant :

    - Elimination des risques par la suppression de l’activité́ du procèdé de travail. Parmi les exemples pertinents, on indiquera le remplacement par des produits chimiques moins dangereux, faisant usage de méthodes de fabrication diverses etc.

    - Maitrise du risque à la source par le biais de contrôles techniques. Parmi les exemples, on indiquera les systèmes de ventilation locaux, les salles protégées, les dispositifs de protection des machines, les enceintes acoustiques etc.

    - Minimisation des risques par l’étude de systèmes de travail sans danger et de mesures de contrôle administratives ou institutionnelles. A titre d’exemple, on indiquera la rotation des tâches, la formation dans des procédures de travail sans danger, les « lock-out » et « tag-out », le contrôle du lieu de travail, la limite de l’exposition ou de la durée du travail, etc.

- Fourniture d’équipements de protection personnelle (PPE) appropries conjointement avec la formation, l’utilisation et l’entretien des PPE.

L’application de mesures de prévention et de limitation des risques au travail doit être basée sur des analyses globales de la sécurité́ ou des risques sur le lieu de travail. Les résultats de ces analyses devront être prioritaires dans le cadre d’un plan d’action basé sur la probabilité́ et la gravité des conséquences de l’exposition à des risques identifies

- Les installations produisant et stockant des déchets doivent appliquer les modalités suivantes :

Définition des priorités de gestion des déchets dès le début des activités, sur la base des connaissances sur les risques et impacts potentiels sur l’environnement, la santé et la sécurité́, et examen de la production de déchets et ses conséquences ;

    - Etablissement d’une hiérarchie dans la gestion des déchets examinant la prévention, la réduction, la réutilisation, la récupération, le recyclage, l’enlèvement et, enfin, l’élimination des déchets ;

    - Prévention ou minimisation de la production de déchets, dans la mesure du possible ;

    - Lorsqu’on ne peut éviter la production de déchets, mais que l’on est parvenu à la minimiser, avec la récupération et la réutilisation de déchets ;

    - Lorsqu’on ne peut récupérer ou réutiliser des déchets : traitement, destruction et élimination de ces mêmes déchets d’une façon qui ne nuise pas à l’environnement.

## 3.6. DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L’EAU DE BOISSON DE l’OMS

Pour garantir la sécurité́ sanitaire de l’eau de boisson, on privilégiera une démarche de gestion préventive et on prendra en compte les caractéristiques de l’approvisionnement en eau de boisson, depuis le captage et la source jusqu’au consommateur. De nombreux aspects de la gestion de la qualité́ de l’eau de boisson ne relevant pas directement de la responsabilité́ des fournisseurs d’eau, il est essentiel d’adopter une approche collaborative multi-organismes, de manière à s’assurer que les organismes charges des différents domaines du cycle de l’eau participent à la gestion de la qualité́ de ce produit. Comme exemple d’une telle situation, on peut citer le cas où les captages et les sources se situent en dehors de la juridiction du fournisseur d’eau de boisson. Il sera généralement nécessaire de consulter d’autres autorités concernant d’autres questions ayant trait à l’eau de boisson, telles que les exigences en matière de surveillance et de notification, les plans d’intervention en cas de crise et les stratégies de communication.

Il convient d’inciter les principales parties prenantes susceptibles d’affecter ou d’être affectées par les décisions ou les activités des fournisseurs d’eau de boisson à coordonner, si besoin est, leurs efforts de planification et de gestion. Il peut s’agir par exemple des agences de gestion de la santé et des ressources, des consommateurs, de l’industrie et des plombiers. Il convient d’établir des mécanismes et d’élaborer des documents d’appui permettant aux parties prenantes de s’impliquer dans le processus.

- Cadre destiné à garantir la sécurité́ sanitaire de l’eau de boisson

Les exigences fondamentales et essentielles destinées à garantir la sécurité́ sanitaire de l’eau de boisson constituent un « cadre », qui comprend des objectifs sanitaires établis par une autorité́ compétente dans le domaine de la santé, des systèmes adaptés et convenablement gères (infrastructures appropriées, surveillance consciencieuse, planification et gestion efficaces) ainsi qu’un système de surveillance indépendant.

L’application d’une approche holistique dans l’évaluation et la gestion des risques menaçant les approvisionnements en eau de boisson conduit à une plus grande confiance dans la sécurité́ sanitaire de cette eau. Cette approche suppose une évaluation systématique des risques associes à l’ensemble des aspects d’un approvisionnement en eau de boisson, depuis le captage et sa source jusqu’au consommateur, et l’identification des moyens permettant de gérer ces risques, notamment les méthodes destinées à garantir l’efficacité́ des mesures de maitrise des risques.

Elle intègre des stratégies pour assurer la gestion au jour le jour de la qualité́ de l’eau, y compris les écarts et les défaillances. À cet égard, les changements climatiques - se manifestant par des périodes de sècheresse plus longues et plus accentuées ou par des précipitations plus intenses entrainant des inondations – peuvent avoir un impact à la fois sur la qualité́ et la quantité́ de l’eau et nécessiter une planification et une gestion permettant de réduire autant que possible les conséquences négatives pour l’approvisionnement en eau de boisson. Il peut également être nécessaire d’envisager les changements climatiques en tenant compte des changements démographiques, tels que l’urbanisation croissante, qui posent eux-mêmes d’importants défis pour l’approvisionnement en eau de boisson.

- Services d’approvisionnement en eau de boisson

Les approvisionnements en eau de boisson peuvent aller de très grands réseaux urbains, desservant des dizaines de millions d’habitants, à de petits réseaux communautaires, alimentant en eau des populations très peu nombreuses. Dans la plupart des pays, ils comprennent des sources collectives et des réseaux canalises.

Les services d’approvisionnement en eau de boisson ont en charge l’assurance et le contrôle de la qualité́. Ils sont responsables principalement de la préparation et de la mise en œuvre des plans de gestion de la sécurité́ sanitaire).

Dans nombre de cas, le fournisseur d’eau n’est pas responsable de la gestion des captages dont il tire son approvisionnement. Le rôle du fournisseur d’eau à l’égard des captages est de participer aux activités interservices de gestion des ressources en eau, de comprendre les risques pouvant être associés à des activités et à des incidents potentiellement contaminants et d’utiliser ces données pour évaluer les risques menaçant l’approvisionnement en eau et mettre au point et appliquer une gestion appropriée. Bien que les fournisseurs d’eau de boisson n’effectuent parfois pas eux-mêmes les investigations relatives aux captages et les évaluations des risques de pollution, il leur incombe d’identifier les besoins en la matière et de lancer la collaboration multiservices, par exemple avec les autorités sanitaires et les autorités de protection de l’environnement.

# 4 * PRÉSENTATION ET ANALYSE DES ALTERNATIVES *

## 4.1. RAISONS DES CHOIX DU SOUS-PROJET N°2 ET DES DIFFERENTS SITES

La raison du choix du projet PUASEE-FA précisément le sous projet n°2 se résume par rapport à la situation malheureuse des conditions de vie de la population en terme surtout d’approvisionnement en eau potable dans certains quartiers.

Ainsi, de nombreux effort ont été faits par le projet PUASEE et les autres projets, ce qui a permis d’augmenter le volume fonctionnel actuel à 2 670 m3 grâce à la construction du réservoir de Guinée Telecom, de l’Hospital de Agosto et la réhabilitation du réservoir existant de Quartel General et de l’Escola Técnica.

Malgré, ces réalisations et réhabilitations des réservoirs, le volume actuel est toujours très insuffisant pour satisfaire la demande de la population en matière d’approvisionnement en eau potable et de plusieurs quartiers dans la ville de Bissau (Hafia, Antula, Bor, etc…) et Biombo (Safim, Cumura, Quelele, Prabis, etc…) n’ont aucun réseau AEP.

C’est ainsi que, pour résoudre les difficultés notées dans le réseau de distribution d’eau potable de la ville de Bissau et Biombo, qu’il a été recommandé dans les études précédentes de diviser la ville en secteurs de distribution.

Alors, après l’obtention du fond additionnel de PUASEE, ce choix du sous projet n°2 a été approuvé pour compléter la réalisation des cinq (5) réservoirs restant parmi les quatorze qu’ont été reparti en deux secteurs de distribution. Ces nouveaux réservoirs permettront d’approvisionner les différents quartiers desservis et assurera l’amélioration des conditions de vies des populations.

## 4.2. PRESENTATION ET ANALYSE DES ALTERNATIVES

L’analyse consiste à identifier les variantes ou alternatives pertinentes et à les comparer en termes d’avantages et d’inconvénients selon l’environnement biophysique et socio - économique. Mais aussi par rapport aux solutions proposées en termes de constructions, d’équipements ou de modes d’exploitation.

Dans le cadre de ce projet trois (03) variantes qui semblent importantes ont été analysées. Il s’agit essentiellement :

- Variante 1 : « Projet »

- Alternative 1 : « sans projet » ou ;

- Alternative 2 : « avec projet retardé » ou ;

- Alternative 3 : « avec projet »

Ces alternatives ont été évaluées en considérant les effets de l’absence ou de la présence du sous-projet n°2 (réalisation du sous-projet retardé ou non) sur l’environnement, le social et l’économie. Cette analyse a pour objectif principal d’étudier les différents scénarii et leurs incidences.

- Variante 2 : « Choix du réservoir »

- Option 1 : « Châteaux en béton armé »

- Option 2 : « Châteaux en résine de polyester »

- Option 3 : « Châteaux en métal »

Le choix du réservoir à réaliser dans chaque site concerné doit être bien étudié par rapport à la demande de la population, aux milieux, aux moyens dont dispose le PUASEE-FA, etc… pour assurer le meilleur réservoir capable de remplir toutes les exigences des techniciens et des populations. Cette analyse a pour objectif principal d’étudier les différentes options proposées ci-dessus pour parvenir à un meilleur résultat.

- Variante 3 : « Méthodes de réalisation des réservoirs »

- Option 1 : méthode manuelle (HIMO) ;

- Option 2 : méthode mécanisée (HIEQ) ;

- Option 3 :  Combinaison Option a et b (HIMO + HIEQ)

L’option technologique ou la méthode de construction des réservoirs comme son nom l’indique consiste à analyser les méthodes proposées pour la réalisation des réservoirs. L’objectif principal est d’étudier ces trois (3) différentes options qui permettront de parvenir à une meilleure réalisation des réservoirs mais aussi à la préservation de l’environnement, de la santé et sécurité des populations et des activités économiques.

## 4.3. ANALYSE MULTICRITERE

Ces options ont été analysées sur la base de critères socio-économiques et environnementaux. Le tableau n°10 suivant présente les différentes caractéristiques des alternatives, des variantes et des options identifiées ainsi que leur conformité sur les plans sociaux, environnementaux et économiques.

- Variante 1 : « Projet  »

| - Variante 1 : « Projet » |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENVIRONNEMENT | Sans Projet | Effets positifs | - Conditions environnementales inchangées dans les zones d’intervention du sous projet n°2 ; - Pas de dégradation des ressources végétales surtout à Bor ; - Pas de nuisances et de perturbation du cadre de vie des animaux par les travaux de réhabilitation ou de construction ; - Pas de dégradation ou risque de pollution des ressources en eau (eau de surface, eau souterrain) ; - Pas de modification du paysage ; |
|  |  | Effets négatifs | - Néants |
| SOCIAL |  | Effets positifs | - Pas de nuisances, ni de perturbations du cadre de vie de la population par rapport à la réalisation des travaux ; - Pas des contraintes de mobilité, de gênes et de risques d’accidents engendrés par les travaux. - Pas de recrudescences des maladies respiratoires ; - Pas de perturbation des Us et coutumes des habitants ; - Pas de changement du mode de vie de la population ; - Pas de perturbation du réseau distribution en eau dans les zones de réhabilitation des réservoirs (Aéroport ; Safim) ; - Pas délibération des emprises ; |
|  |  | Effets négatifs | - Risque d’augmentation des difficultés d’accès à l’eau portable auprès de la population habitant dans les zones desservies ; - Risque d’augmentation du taux de personne malade due à la consommation d’eau impropre ; - Augmentation des risques de pollution des eaux souterrains due à la réalisation des puits traditionnels ; - Risque de soulèvement populaire dans les différents quartiers n’ayant pas d’accès au réseau d’eau d’EAGB - Augmentation des contraintes à la volonté et aux objectifs de la politique de développement du pays, - Retard considérable du pays par rapport au respect des normes internationales ; - Pas d’opportunités d’emplois liés au travail (entreprises et main d’œuvre) |
| ECONOMIQUE |  | Effets positifs | - Néants |
|  |  | Effets négatifs | - Pas d’opportunités d’emplois alors pas d’augmentation des revenus pour les jeunes dans les différents secteurs concernés ; - Pas de retombées sur l’économie locale et nationale ; - Pas d’opportunités d’affaires pour les entreprises BTP du pays ; - Pas d’amélioration du climat d’investissement ; |
| Environnement | Projet retardé | Effets positifs | - Conditions environnementales inchangées dans les zones d’intervention - Pas de dégradation des ressources végétales surtout à Bor ; - Pas de nuisances et de perturbation du cadre de vie des animaux par les travaux de réhabilitation ou de construction ; - Pas de dégradation ou risque de pollution des ressources en eau (eau de surface, eau souterrain) ; - Pas de modification du paysage ; |
|  |  | Effets négatifs | - Néants |
| Social |  | Effets positifs | - Continuation des décisions avec les acteurs concernés et prise en compte de toutes les doléances ; - Pas de nuisances, ni de perturbations du cadre de vie de la population ; - Meilleur prise en compte des priorités des populations ; - Meilleur choix des entreprises pour la réalisation des travaux ; - Augmentation des périodes de sensibilisation et d’information de la population ; - Pas de perturbation des Us et coutumes des habitants ; - Pas de changement du mode de vie de la population ; |
|  |  | Effets négatifs | - Augmentation des manques d’espoir par rapport à la condition de vie des populations ; - Risque d’augmentation des difficultés par rapport à l’accès en eau potable ; - Découragement de la population par rapport à la politique de l’Etat et de l’EAGB ; - Persistance et augmentation des maladies hydriques dans les zones dépourvues de réseau d’AEP - Augmentation des risques de pollution des eaux souterraines due à la réalisation des puits traditionnels ; - Risque de soulèvement populaire dans les différents quartiers n’ayant pas d’accès au réseau d’eau d’EAGB. |
| Economique |  | Effets positifs | - Néants |
|  |  | Effets négatifs | - Risque de perte de financement du projet ; - Risque d’augmentation des couts de réalisation du projet ; - Pas de retombées sur l’économie locale et nationale ; - Pas d’opportunités d’investissements privés dans le secteur de l’eau ; |
| Environnement | Avec Projet | Effets positifs | - Néants |
|  |  | Effets négatifs | - Risque de couper quelques anacardiers dans la zone d’intervention à Bor ; - Risque de nuisance à cause des différentes activités du projet sur les espèces fauniques ; - Risque de modification du paysage du aux travaux ou à l’existence du réservoir ; - Risque de pollution des eaux de surface et souterraines ; - Risque de déstructuration et de pollution des sols ; |
| Social |  | Effets positifs | - Augmentation et extension de réseau pour l’accès à une eau saine et à un prix accessible ; - Amélioration de la qualité de vie des populations ; - Augmentation des capacités de distribution d’eau potable et en quantité entraînant la réduction des risques de maladies hydriques (les maladies gastro-intestinales, les maladies parasitaires, le typhoïde, etc. ; - Gain de temps par rapport à l’approvisionnement en eau pour la population ; - Amélioration de la performance de l’EAGB ; - Lutte contre le chômage et la pauvreté dans le pays ; - Augmentation de stabilité sociale et politique du pays ; - Meilleure exploitation et entretien des réservoirs de distribution d’eau dans la ville de Bissau et Biombo ; |
|  |  | Effets négatifs | - Nuisances sur un court laps de temps auprès des riverains ; - Risque de gêner les activités des commerçants (es), des transporteurs etc. durant la réalisation des travaux ; - Risques sanitaires comme l’apparition des maladies respiratoires ; - Risque de destruction des biens publics ou privés lors des travaux ; - Risque de perturbation des activités sociales sur l’emprise (perte de biens, entrave à la mobilité) ; - Nécessité d’une compensation adéquate des terres qui seront impactées par le projet ; - Risques d’accidents de circulation durant les travaux de réalisation ; - Risques de conflits entre l’entreprise et la population si les engagements ne sont pas respectés ; - Risque d’accidents de circulation lors de la réalisation des travaux ; - Augmentation des rejets d’eaux usées due à l’accessibilité d’eau potable - Augmentation de l’insalubrité liée à la mauvaise gestion des eaux usées; |
| Economique |  | Effets positifs | - Augmentation des ressources économiques pour le EAGB ; - Regain dynamique par rapport aux investissements privés ; - Création de richesse pour l’Etat ; - Réaction d’emplois temporaires par le recrutement des ouvriers locaux ; |
|  |  | Effets négatifs | - Risque de non payement des factures par l’utilisateur ; - Risque de faibles taux d’abonnement ; - Risque d’obtention d’un faible rendement économique de l’exploitation des bornes ; - Coût liés aux compensations des impactés - Risque de perturbation des activités de revenus des populations environnantes lié aux travaux (perte d’actifs pour les commerçants) ; - Couts liés à la santé, |

- Variante 2 : « Choix du réservoir »

| Variante 2 : « Choix du réservoir » |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Environnement | Réservoir en béton armé | Effets positifs | - Embellissement paysagère ; |
|  |  | Effets négatifs | - Risque de pollution de l’air ; - Risque de couper quelques d’anacardier dans la zone d’intervention à Bor ; - Risque de nuisance à cause des différentes activités de maisonnerie ; - Risque de modification du paysage en rapport avec les travaux, - Risque de pollution des eaux de surface et souterraine ; - Risque de déstructuration et de pollution des sols ; - Excavation plus profonde que lors de l’utilisation de bâche |
| Social |  | Effets positifs | - Matériau de longue durée de vie, - Facile d'entretien, - Construction sur place par des entreprises locales, - Augmentation des capacités de stockage d’eau, - Meilleure exploitation et entretien du réservoir, |
|  |  | Effets négatifs | - Grosse mise en œuvre - Risque de mauvaise étanchéité (fissures difficiles à réparer) - Restrictif quant à la forme du bassin - Finitions délicates - Nécessité d'une couche imperméable pour le recouvrir |
| Economique |  | Effets positifs | - Augmentation des ressources économiques pour le EAGB ; - Regain dynamique par rapport aux investissements privés ; - Réaction d’emplois temporaires par le recrutement des ouvriers locaux ; - Solution couteuse en réalisation mais bénéfique en exploitation, |
|  |  | Effets négatifs | - Coûts liés à la santé des ouvriers ; - Coûts liés à l’encadrement et la formation des ouvriers - Peu de perturbations liées aux travaux (perte d’actifs pour les commerçants, agriculteur…) ; |
| Environnement | Réservoir en résine de polyester | Effets positifs | - Neant |
|  |  | Effets négatifs | - Risque de nuisance à cause des différentes activités de maisonnerie ; - Risque de modification du paysage en rapport avec les travaux, - Risque de déstructuration et de pollution des sols ; |
| Social |  | Effets positifs | - Très bonne qualité de matériau - Grande liberté pour donner les formes du bassin - Solidité maximum de la résine polyester / fibre de verre dans le temps - Amélioration de la qualité de vie des populations ; - Amélioration de la performance de l’EAGB ; - Lutte contre le chômage et la pauvreté dans le pays ; - Augmentation de stabilité sociale et politique du pays ; |
|  |  | Effets négatifs | - Température de pose de la résine polyester / fibre de verre comprise entre 15 et 25 degrés et par temps sec ; - Mise en œuvre difficile (elle doit être réalisée par un professionnel) ; - Besoin d’un support en béton ou métal et assurent l'étanchéité du bassin ; - Nuisances sur un court laps de temps auprès des riverains - Risque de destruction des biens publics ou privés lors des travaux ; - Risques d’accidents de circulation durant les travaux de réalisation ; - Augmentation de l’insalubrité liée à la mauvaise gestion des eaux usées; |
| Economique |  | Effets positifs | - Augmentation des ressources économiques pour le EAGB ; - Regain dynamique par rapport aux investissements privés ; - Réaction d’emplois temporaires par le recrutement des ouvriers locaux ; |
|  |  | Effets négatifs | - Coût très élevé de la résine polyester / fibre de verre (fournitures et temps de réalisation), - Cout d’entretien et de maintenance très chère ; |
| Environnement | Réservoir en métal | Effets positifs | - Neant |
|  |  | Effets négatifs | - Risque de nuisance à cause des différentes activités de soudure ; - Risque de modification du paysage en rapport avec les travaux, - Risque de pollution de l’air ; |
| Social |  | Effets positifs | - Qualité des matériaux disponible dans le pays, - Durer de vie des matériaux moyennes, - Grande capacité stockage en eau, - Grande liberté pour donner les formes du bassin - Amélioration de la qualité de vie des populations ; - Amélioration de la performance de l’EAGB ; - Lutte contre le chômage et la pauvreté dans le pays ; - Augmentation de stabilité sociale et politique du pays ; |
|  |  | Effets négatifs | - Difficile à entretenir - Frais d’entretien et de maintenance élevés - Mise en œuvre difficile (elle doit être réalisée par un professionnel) - Besoin d’un support en béton ou métal et assurent l'étanchéité du bassin ; - Nuisances sur un court laps de temps auprès des riverains - Risque de destruction des biens publics ou privés lors des travaux ; - Risques d’accidents de circulation durant les travaux de réalisation ; |
| Economique |  | Effets positifs | - Augmentation des ressources économiques pour le EAGB ; - Regain dynamique par rapport aux investissements privés ; - Réaction d’emplois temporaires par le recrutement des ouvriers locaux ; - Faible coût d’investissement |
|  |  | Effets négatifs | - Coûts liés à la santé des ouvriers ; - Coûts liés à l’encadrement et la formation des ouvriers - Cout d’achat de certain pièce a étranger |

- Variante 3 : « Méthodes de réalisation des réservoirs »

| Variante 3 : « Méthodes de réalisation des réservoirs » |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Environnement | méthode manuelle (HIMO) | Effets positifs | - Moins de pollution de l’air ; - Peu de perturbation de la faune ; - Peu de pollution des eaux de surface et souterraine ; - Peu de dégradation des sols ; - Réduction des dommages causés à l'environnement ; |
|  |  | Effets négatifs | - Risque de destruction ou d’abattage d’arbre dû à l’installation de la base vie ; - Plus de production de déchets solide et liquide ; - Risque de déclenchement de feu par rapport aux ouvriers fumeur ; - Risque de faible compactage des sols ; |
| Social |  | Effets positifs | - Création d’emplois (main d’œuvre peu qualifiée) ; - Meilleure appropriation du sous projet et des différents ouvrages ; - Facilitation d’accès aux marchés et services sociaux - Contribution à la réduction de la pauvreté ; - Formation et transfert de savoir sur les travaux à la communauté locale ; - Déploiement de plusieurs équipes avec un certain nombre de personnes ; - Dans l’ensemble des secteurs concernés la main d’œuvre est abondante et bon marché ; |
|  |  | Effets négatifs | - Risque de retard et de lenteur dans l’exécution des travaux ; - Risque d’accidents dû à la promiscuité et à la hauteur des réservoirs ; - Possibilités d’application de la méthode HIMO dépendent de facteurs techniques ; - Difficultés d’atteindre une profondeur importante par rapport au fondement de la structure ; - Difficultés au niveau de l’encadrement et le temps pour la formation ; - Insuffisance de techniciens de niveau intermédiaire (c’est-à-dire les chefs d’équipe et les chefs de chantier) qui sont outillés du point de vue technique pour encadrer la main-d’œuvre ; - Parfois ceux qui sont formés ne sont pas bien payés, ce qui ne les encourage pas à faire correctement leur travail ; - Risque d’abandonner les chantiers avant de finir les travaux complètement ; |
| Economique |  | Effets positifs | - Augmentation des revenus des populations ; - Création de richesses (locales) ; - Réduction des coûts et légèrement moins chère ; - Amélioration des opportunités économiques ; - Solution onéreuse en investissement pour les réalisations (enveloppe financière disponible). |
|  |  | Effets négatifs | - Coûts liés à la santé des ouvriers ; - Coûts liés à l’encadrement et la formation des ouvriers - Peu de perturbations liées aux travaux (perte d’actifs pour les commerçants, agriculteur…) ; |
| Environnement | méthode mécanisée (HIEQ) | Effets positifs | - Moins de pollution de déchets liquide ou solide ; - Risques de nuisances mineures durant les travaux ; - Un meilleur compactage du sol pour éviter les phénomènes d’érosion ou d’affaissement aux rebords des réservoirs. |
|  |  | Effets négatifs | - Risque de pollution de l’air par les dégagements de poussières et les GES ; - Risque de pollution des sols ou des eaux par le déversement des hydrocarbures ; - Risque de perturbation des espèces faunique (oiseaux) ; - Peu de pollution des eaux de surface et souterraine ; - Peu de dégradation des sols ; |
| Social |  | Effets positifs | - Exécution rapide des travaux ; - Une meilleure qualité de réalisation des réservoirs ; - Création d’emplois (et encadrement des ouvriers à l’utilisation de certain engin ; - Contribuer à la réduction de la pauvreté ; - Formation et transfert de savoir sur les techniques modernes de travail actuel ; - Organisation et planification du travail plus aisée ; - Suivi moins important ; - Moins de risques d’accidents des ouvriers ; |
|  |  | Effets négatifs | - Risque d’accident (de travail ou de la circulation) ; - Faible impact sur le développement social de la zone d’action ; - Faible appropriation du secteur public et privé ; - Les pannes fréquentes des engins et le non disponibilité des pièces de rechange ; - Risque de gêner la mobilité des personnes surtout en milieu urbain ; - Faible nuisance sonore par rapport au bruit des moteurs ; - Faible nombre d’ouvriers recrutés lors de la réalisation des travaux ; - Risque d’augmentation des maladies respiratoires du au mouvement des engins ; |
| Economique |  | Effets positifs | - Faible augmentation des revenus des populations locales ; - Création de richesse auprès des entreprises BTP ; - Moins de risque de pertes de bien ; - Augmentation des versements des taxes ; - Solution onéreuse en investissement pour les réalisations mais risque de dépasser l’enveloppe financière disponible. |
|  |  | Effets négatifs | - Coûts liés aux interventions des incidents ; - Coûts liés à l’encadrement et la formation des ouvriers par rapport l’utilisation des engins ; - Peu de perturbations liées aux travaux (perte d’actifs pour les commerçants, agriculteur…) ; |
| Environnement | Combinaison HIMO + HIEQ | Effets positifs | - Meilleure gestion des nuisances dans la zone urbaine - Mise en place de méthodes de réalisation adaptées pour éviter au maximum la perturbation de la faune ; - Meilleur prise en compte des zones sensible pour éviter la pollution des eaux de surface et souterraines - Peu de dégradation des sols grâce à une bonne méthode de réalisation et de la gestion des déblais - Réduction maximum des dommages causés à l'environnement ; |
|  |  | Effets négatifs | - Faible dégagement des GES - Faible perturbation ou de destruction des habitats ; - Faible dégradation des sols ; |
| Social |  | Effets positifs | - Exécution rapide des travaux en respectant les réalités du milieu ; - Meilleure appropriation du projet ; - Création d’emplois (main d’œuvre qualifiée) et encadrement des ouvriers ; - Réalisation des souhaits de la population et des autorités par rapport à l’implication des ouvriers locaux ; - Meilleure prise en compte de la mobilité des personnes et des biens en milieu rural et surtout en milieu urbain ; - Contribuer à la réduction de la pauvreté ; - Organisation, planification et contrôle plus aisés du travail ; - Moins de risque d’accidents des ouvriers et de circulation ; - Possibilités d’application des deux méthodes à la fois ; |
|  |  | Effets négatifs | - Faible nombre d’ouvrier recrutés lors de la réalisation des réservoirs ; - Faible risque de perturbations des activités des populations ; - Faible risque d’accidents de travail ; - Faible nuisance sonore ; - Risque d’augmentation des maladies respiratoires du au mouvement des engins ; |
| Economique |  | Effets positifs | - Augmentation des revenus des populations ; - Création de richesses (locales) ; - Création de richesse auprès des entreprises BTP ; - Augmentation des versements des taxes ; - Moins de risque de perte de bien ; - Amélioration des opportunités économiques ; - Solution onéreuse en investissement pour les réalisations (enveloppe financière disponible). |
|  |  | Effets négatifs | - Coûts liés à la santé des ouvriers ; - Cout lies aux incidents recensés ; - Coûts liés à l’encadrement et la formation des ouvriers - Peu de perturbations liées aux travaux (perte d’actifs pour les commerçants, les agriculteurs…) ; |

## 4.4 RESULTATS DE L’ANALYSE

Les résultats de l’analyse multicritère se résument comme suit :

Pour la variantes 1 : « Projet » dont trois alternatives ont été analyse comparativement, les avantages induits par l’alternative 3 « Avec projet » sont réellement beaucoup plus bénéfique que les deux autres.  Car, elle serait en adéquation avec la politique sectorielle dans le secteur de l’hydraulique et permettra d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans le secteur de l’eau potable.

Elle permettra à l’EAGB de disposer de plus grandes capacités de réserve d’eau de qualité pour atténuer fortement ce déficit actuel d’approvisionnement. Mais aussi, d’élargir ces zones d’interventions de distribution d’eau dans les quartiers actuellement desservis comme Hafia, Antula, Bor, Prabis, Safim, etc… Alors ce qui permettra aussi de réduire les risques de maladie hydrique (les maladies gastro-intestinales, les maladies parasitaires, le typhoïde, etc.) ;

Contrairement à l’alternative 1 « sans projet » et l’alternative 2 « projet retardé » présente quelques avantages au plan environnemental et social mais aussi beaucoup plus d’inconvénients au niveau social et socioéconomique vu la situation actuelle du pays. L’alternative 1 et 2 conduiront à une persistance des problèmes d’approvisionnement en eau de qualité dans plus plusieurs quartiers de la ville Bissau et Biombo. Si le projet est retardé un risque de perte du financement du projet pourra même se produire vue les délais d’échéance. C’est ainsi que ces deux alternatives 1 et 2 ne sont pas recommandés au vu des nombreuses conséquences qu’elles pourront engendrer dans le pays.

Concernant la variante 2 « choix des réservoirs », l’option 1 « Châteaux en béton armé » constitue l’option idéale sur le plan géographique, environnemental et social dans l’ensemble des sites retenus. Il assure un meilleur investissement par rapport à la durée d’exploitation, minimum d’entretien structural, beaucoup plus assurant avec les phénomènes naturels, avec une possibilité plus facile à réhabiliter dans le futur et il rencontre le souhait de la population. C’est ainsi que cette option 1 a été retenue.

Pour la variante 3 « », l’option b « la méthode mécanique (HIEQ) » constitue une option à privilégier en vue de l’envergure des travaux en hauteur, avec des charges lourdes à déplacer par rapport de la topologie du terrain, et par rapport à la durée de réalisation du sous-projet. Bien qu’elle soit plus cher en investissement pour les réalisations des réservoirs.

Ainsi, pour la réalisation des réservoirs, une solution mixe (Option a et b) a été retenue et recommandé. Car avec l’option a « la méthode manuelle (HIMO) » pourra engendre des emplois locaux et permettre à la population de bien s’approprier le sous-projet. Mais néanmoins dans cette solution mixe, l’option b sera beaucoup plus mise en avant vu la difficulté des travaux.

Ainsi, la mise en œuvre du projet doit être privilégiée tout en mettant en œuvre les mesures d’atténuation prévues dans le PGES. Mais aussi, il convient d’accompagner les collectivités locales et de renforcer les moyens des structures techniques de l’Etat afin de préserver et valoriser durablement les écosystèmes dans les zones et de freiner les pressions sur les ressources naturelles pour une bonne protection de l’environnement.

# 5 * DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR *

Le champ d’étude définit de façon globale toutes les composantes naturelles et humaines de l’environnement susceptibles d’être touchées par les travaux du projet PUASEE-FA et l’exploitation des réservoirs.

## 5.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

Située sur la côte Occidentale de l’Afrique, la République de Guinée-Bissau est localisée entre les parallèles 10º 59´ et 12º 20´ Nord et les méridiens 13º 40´ et 13º 43´ Ouest. La Guinée Bissau est un pays lusophone situé sur la côte occidentale de l’Afrique qui s’étend sur un territoire de 36.125 km2.

Elle est limitée par le Sénégal au Nord, la Guinée Conakry à l’Est et au Sud, et l’Océan Atlantique à L’Ouest.  D’après les résultats préliminaires du RGPH, mené en mars 2009 par l’Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC), la population totale du pays est estimée à 1.548.159 habitants, dont 755.859 sont de sexe masculin et 792.300 féminin. Le taux de croissance est de 2,54%, en augmentation par rapport aux données du recensement de l’année 1991 qui était de 2,03%, avec une population totale à l’époque de 979.203.

Au plan administratif, le pays est divisé en huit régions et un secteur autonome (Fig. 26 ci-dessous) : Bafata, Biombo, Bolama/Bijagos, Cacheu, Gabu, Oio, Quinara, Tombali et le Secteur Autonome de Bissau. Les régions sont chacune divisée en secteurs (trente-six au total) et les secteurs sont quant à eux divisés en sections qui à leur tour sont composées de « Tabankas » (villages).

Carte 11: : Carte géographique de la république de Guinée Bissau

### 5.1.1. Historique

Les origines de la Guinée-Bissau ne sont pas connues en grande partie à cause de manque de recherches archéologiques. Les premiers habitants de la région étaient les Felupes ou Diolas, Manjacos, Mancanhas, Balantas, Papéis et Nalu. L’un des premiers influenceurs de la Guinée a été l’empire du Mali, fondé au XIIIe siècle, qui s’est développé de l’intérieur des côtes de l’Afrique de l’Ouest. Un de ses royaumes, le Gabu, s’est étendu jusqu’à atteindre le statut d’empire et est parvenu à influencer politiquement les régions frontalières avec le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Conakry.

En raison de sa situation géographique côtière, de la traite des esclaves et de l'influence de la présence portugaise depuis le milieu du XVe siècle, la Guinée-Bissau a également établi des contacts avec le Cap-Vert. Les Portugais sont arrivés dans la région en 1446 et se sont installés dans de petites zones louées aux différents royaumes, plus que désignées par Rios da Guiné et de Cape Verde.

Les fleuves de la Guinée et les îles du Cap-Vert ont été parmi les premières zones d'Afrique à être explorées par les Portugais. Le navigateur portugais Álvaro Fernandes est arrivé à Guinée en 1446 (Nuno Tristão, selon d'autres sources) et a exigé la possession du territoire. Toutefois, peu d'usines de commerce ont été établies

## 5.3. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET BIOPHYSIQUE DE LA ZONE D’INFLUENCE

### 5.3.1. Le Climat

Plusieurs documents ont été exploités pour faire la caractérisation des données climatologiques de la zone du projet (Voir bibliographie en annexe 1).

Les caractéristiques climatiques de la Guinée-Bissau résultent de la position géographique du pays. La Guinée-Bissau est située à la même distance entre l'équateur et le tropique du cancer et sur l'océan Atlantique, entre la vaste masse maritime de l'Atlantique Sud et le grand bloc continental du Sahara.

Le soleil, dans son mouvement annuel, apparaît deux fois au zénith de la Guinée-Bissau, entraînant avec lui la convergence intertropicale. D'autre part, en raison d'un réchauffement inégal des masses océanique et continentale, un régime de mousson est établi. A cela s’ajoute sa position en front de mer, qui permet l’existence de deux zones climatiques, également dues à l’influence des alizés maritimes, originaires de l’anticyclone des Açores (frais et humide) et du commerce continental, le premier étant ressenti de façon intermittente dans la zone côtière de la Guinée-Bissau et le second devenant de plus en plus chaud à mesure qu’il progressait vers le Sud et L’Est.

La zone du projet appartient à la zone Nord-Ouest (Bissau, Biombo, Cacheu et Oio) caractérisée par une moyenne annuelle de 1 400 à 1 800 mm.  Les températures oscillent entre 22°C et 38°C (moyenne mensuelle : 30°C) en avril et en mai (avant la période des pluies), entre 22°C et 30°C (moyenne mensuelle : 26°C) en août et septembre et entre 16°C et 32°C (moyenne mensuelle : 24°C) en décembre. Le climat de la Guinée Bissau est humide (humidité relative comprise entre 75 et 90%) dans le littoral du centre et du sud du territoire.

Le diagramme 1 ci-dessous donne les températures et précipitations moyennes, la "maximale moyenne quotidienne" (ligne rouge continue) montre la température maximale moyenne d'un jour pour chaque mois pour Bissau. De même, « minimale moyenne quotidienne" (ligne bleu continue) montre la moyenne de la température minimale. Les jours chauds et les nuits froides (lignes bleues et rouges en pointillé) montrent la moyenne de la plus chaude journée et la plus froide nuit de chaque mois des 30 dernières années.

Source : www.meteoblue.com/fr/meteo/prevision/modelclimate/bissau_guinée-bissau (2018)

Diagramme  1: Températures et précipitations moyennes

Le diagramme 2 (Vitesse du vent) montre les jours par mois, pendant lesquels le vent atteint une certaine vitesse en Guinée Bissau.

Source : www.meteoblue.com/fr/meteo/prevision/modelclimate/bissau_guinée-bissau (2018)

Diagramme  2: Vitesse du vent

La Rose des Vents pour la Guinée Bissau montre combien d'heures par an le vent souffle dans la direction indiquée. Exemple SO : Le vent souffle du sud-ouest (SO) au nord-est (NE).

Source : www.meteoblue.com/fr/meteo/prevision/modelclimate/bissau_guinée-bissau (2018)

Diagramme  3: La Rose des Vents en Guinée Bissau

### 5.3.2. Relief

La Guinée-Bissau présente un relief très atténué, une importante partie du pays se trouvant au-dessous du quota des 50 m d'altitude (Fig. 2). Les zones côtières nord et sud sont surtout des terres basses. Ainsi, les hautes amplitudes des marées qui se produisent et arrivent à atteindre les 6 m, exposent ainsi les larges aires des zones côtières.

Les plaines occupent une grande partie du territoire dans les régions centre et nord-est du pays. La zone intérieure sud-est de la Guinée-Bissau est la plus accidentée avec les collines de Boé, qui représente la partie la plus élevée du territoire avec une altitude de 298 m (Mota, 1954).  Les îles de l’Archipel des Bijagos présentent une morphologie semblable à la partie continentale du pays, avec une ligne côtière assez coupée et de basses altitudes.

La faible altitude de la majeure partie du territoire permet l’inondation de grandes extensions, des marges des cours d’eau et des plaines côtières, qui peuvent se maintenir pendant la saison des pluies ou même quelques semaines après son terme. Le même phénomène se produit fréquemment dans les plaines intérieures basses où l’écoulement superficiel est difficile et les sols sont peu perméables ou posés sur des couches imperméables.

Source : actualitex.com/Guinée-Bissau

Figure 2: Carte du relief de la Guinée Bissau

### 5.3.3. Géologie

Le site à l’étude s’encadre dans une zone alluvionnaire de canaux océaniques assis sur de la latérite du littoral et des îlots (affleurements littoraux de cuirasses latéritiques datant du CENOZOÏQUE QUATERNAIRE. C’est une formation composée d’une couche superficielle de sable et d’argile avec alternance de marne, grés, sable et calcaire. Le substrat est composé de roche dure typique du climat tropical.  Le processus de latérisation fait que la fraction argileuse de la roche soit constituée essentiellement de minéraux argileux du groupe de la kaolinite, des oxydes et hydroxydes hydratés de fer et / ou d’aluminium. La stabilisation des agrégations en présence d’eau se produit par la combinaison de ces composantes par le revêtement de minéraux argileux qui agissent également comme des agents naturels entre les particules cimentaires. Les fractions de sable et de limon sont principalement composées de quartz, d’agrégats latéritiques (concrétions latéritiques) et, dans une moindre mesure, par des minéraux lourds.

### 5.3.4. Le sol

La Guinée-Bissau a principalement trois types de sols, à savoir les sols ferralitiques et ferrugineux tropicaux, occupent une superficie de 20 000 km2 correspondant à 62% de la surface émergée, lithosols, situés dans le centre-ouest - très peu développés, gravier ou pierres, de peu ou pas de valeur agricole. Les sols hydro morphes continentaux sont gris, occupant une superficie de 5 500 km2, soit environ 17% de la surface, environ 1 500 km2 formés sur des alluvions marines. Dans ce dernier cas, on distingue les sols en Secteur de Prabis qui protégés contre les inondations d’eau salée, sont considérés comme les meilleurs sols de l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, la figure 3 ci-dessous présente la cartographie des sols.

Figure 3 : Carte des sols de la Guinée-Bissau, adapté de Teixeira (1962)

### 5.3.5. L’Air

Ce compartiment de l’environnement n’a pas fait l’objet de prélèvement et d’analyse en laboratoire pour la détermination de la qualité de l’air. Cependant les recherches documentaires que nous avons menées précisent que les émissions de CO2 au niveau de bissau entre 2011 et 2015 sont d’environ 0.2 tonnes métriques par habitant (Indicateurs du développement dans le monde, databank, banque mondiale 2019).

En effet, le travail de terrain que nous avons mené durant cette étude montre que, dans la ville de Bissau, la poussière, les fumées des véhicules sont les sources de pollution de l’air. En effet, malgré le développement du transport en commun par les minibus appelés « Toca-Toca », le nombre impressionnant de ses véhicules et de taxis villes surtout aux heures de pointe sur les principaux axes qui desservent la ville témoigne de l’ampleur du phénomène de pollution de l’air dans la ville. Cette situation est d’autant plus alarmante que la plupart de ces véhicules utilisent le gasoil, l’une des sources d’énergie les plus polluantes comme carburant.

De même, la plupart des routes qui desservent les quartiers et plusieurs grandes artères de la ville sont en latérite, ce qui est source de poussière lors des passages des véhicules.

### 5.3.6. Hydrographie et Hydrogéologie

Le réseau hydrographique du pays est complexe et étendu, constitué par des cours d’eau courants et stagnants.  Outre le climat, il est conditionné par le nivellement d’une grande partie du territoire et par la transgression marine (Ribeiro, 1950 ; Teixeira, 1962). Des études spécialisées confirment la profonde interpénétration de la terre et de la mer, sur une distance qui varie de 150 à 175 km, introduisent ainsi de l’eau salée à l’intérieur des terres sous influence de la marée, cela caractérise l'existence d'estuaires dans la majeure partie des cas.

Les ressources en eau souterraines sont essentiellement utilisées pour le ravitaillement en eau potable, et, dans une certaine mesure, par certaines industries et fermes. Les baisses altitudes du territoire conjugués avec la forte amplitude de la marée font que l’effet de la marée se fait sentir jusqu’à 150 Km à l’intérieur du pays. Le pays dispose de ressources halieutiques marines et d’eau douce considérable avec une pluviométrie pouvant atteindre 2.500 mm de précipitations dans certaines zones au sud du pays. La figure 4 ci-dessous montre le réseau hydrographique de la guinée Bissau.

Figure 4 : Réseau hydrographique de la Guinée-Bissau, adapté de G. Pennober, in 1ª CNSMC, 2004

### 5.3.7. Disponibilité de la ressource en Eau

- Eaux de surface

D’âpres la documentation obtenue par les services en charge de la gestion des eaux de surface et souterraine précise que la Guinée-Bissau est coupée par plusieurs rivières, dont la plupart sont profondément traversées par la mer, ce qui donne l'impression que les marées se déroulent loin dans l'intérieur du pays. Du nord au sud, les principales rivières sont : la rivière Cacheu, la rivière Geba, la rivière Corubal, la rivière Tombal, la rivière Cumbija et la rivière Cacine, toutes comportant de nombreux affluents et sous-affluents. Presque toutes les rivières offrent d’énormes possibilités de navigation, ce qui est extrêmement important pour la communication dans un pays où les routes sont très peu nombreuses.

Les sources de pollution de ces eaux sont souvent l’agriculture, les ordures ménagères, le lessivage des sols et les faibles activités industrielles. Ceci fait que, avec les fortes précipitations caractérisées par une moyenne annuelle de 1 400 à 1 800 mm, les eaux de surface sont peu polluées.

Certaines de ces rivières sont des réservoirs d'eau douce pouvant alimenter les populations.

Du point de vue de la sécurité alimentaire, les rivières contribuent à améliorer le régime alimentaire des populations, qui extraient une grande quantité de poisson pour leur nourriture.

- Eaux souterraines

Aujourd'hui, l'eau devient de plus en plus importante. De ce point de vue, la Guinée-Bissau est un pays riche en eau avec des précipitations d’environ 1800 mm par an. Toutefois, l’extrême concentration des pluies certains mois de l’année entraîne un manque d’eau pour la population pendant au moins la moitié de l’année, en particulier dans le Nord-Est du pays.

Ainsi, une écrasante population paysanne est laissée sans eau, et par conséquent sans travail de la terre pendant plus de la moitié de l'année, ce qui renforce la nécessité de mieux utiliser l'eau de pluie s'écoulant dans les petites vallées et les nappes souterraines de chaque pays, assurant ainsi l’approvisionnement en eau de la population et les cultures irriguées en période de sécheresse. La réalité est qu’il y a un gros effort à faire en termes d’extension du réseau d’eau, de multiplication du fourrage au niveau de la région de Biombo et principalement Prabis.

### 5.3.8. Couvertures végétales et ressources forestières

Des consultations des services techniques concernées par le projet PUASEE-FA, des rencontres avec les populations et surtout plusieurs visites de terrain ont permis de collecter soit par la documentation existante ou par observation directe sur le terrain des données sur la couverture végétale et les ressources forestières dans les zones influences.

C’est ainsi qu’il a été noté que les bois qui dominent en région de Biombo sont les palmiers et le bâton de poilão Bissilão. Il représente la majeure partie des bois exportés et consommés sur le marché local. Les principales ressources forestières sont situées au Sud et au Nord de Bafatá (la seule zone rationnellement exploitée), entre le fleuve Cacheu et la frontière Sénégalaise, ainsi que dans les régions de Quinara et de Tombali.

Selon les études réalisées dans le cadre du Plan d'action pour les PMA, le stock de ressources forestières est considérable. La superficie couverte par les forêts est de deux (2) millions d’hectares. En 1995, les réserves de bois étaient estimées à environ 48 millions de m3 (Plan d’action pour les PMA). On estime que la consommation annuelle est d'environ 1,2 million de m3 et que les exportations représentent environ 50 000 tonnes. Toutefois, le bilan de 1992 indiquait que la consommation annuelle moyenne de bois, y compris les exportations, était d’environ 2,1 millions de m3, ce qui laisse présager une nette détérioration des ressources forestières, à un taux d’environ 625 000 m3 par an.

La demande croissante de charbon et la pratique de brûler des terres pour la culture du riz pam-pam dans les hautes terres, associées à la détérioration des sols inondés en raison du manque de précipitations, contribuent négativement à la dégradation et à la diminution du patrimoine forestier. Sont associées à ce facteur négatif, l’exploitation et les exportations clandestines de bois.

L’économie forestière est particulièrement importante, principalement pour le maintien de l’équilibre écologique, le développement des activités agricoles et le secteur de l’exportation, afin d’accroître les revenus du pays. Avec des effets directs sur divers secteurs de la vie économique, la sécurité alimentaire et la sécurité de l'environnement, le secteur de Prabis a fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités gouvernementales et parlementaires.

Les mangroves constituent un écosystème essentiel de la Guinée Bissau. Il est extrêmement difficile de se faire une opinion exacte sur l’évolution des superficies de mangroves. Elles couvraient selon les estimations, 476 000 ha en 1940, 347 000 à 206 250 ha dans les années 80, et 315 000 à 210 000 ha dans la décennie 2000. On note que la fourchette haute diminue de 9% alors que la fourchette basse ne varie presque pas. Le calcul d’une tendance 1940-2007, qu’il faut interpréter avec beaucoup de prudence, induit l’hypothèse d’une décroissance des superficies en mangrove de près de 3600 ha entre chacune des observations (IBAP, 2008).

- La faune

La faune sauvage et ses habitats jouent toujours le rôle essentiel dans la vie journalière des populations africaines, tant au niveau alimentaire qu’au niveau socioculturel. La chasse traditionnelle, les danses, les masques, les totems et tabous, les cérémonies d’initiation sont des exemples où la faune sauvage intervient en Guinée Bissau.

L’inventaire quantitatif de la faune au niveau national réalisé par DGFC/UICN (1989), révèle la présence d’une importante diversité de mammifères. Le résultat de cet inventaire indique l’existence de 64 espèces de mammifères en Guinée-Bissau (11 espèces de primates, 2 de pholidotes, 9 de rongeurs ; 21 de carnivores, 1 de “tubulidentés”, 1 de sérénides, des ongulés) ; 374 espèces d’oiseaux et 39 espèces de reptiles. L’absence des espèces de grande portée est assez notoire (éléphants, buffles, lions, “sim sim”, “boca branco”, etc.). Les zones côtières présentent des caractéristiques spéciales en terme de diversité génétique et servent de pôle de la concentration des oiseaux migrateurs.

La dégradation de la couverture forestière actuellement affecte énormément la forme de la diversité biologique des écosystèmes forestiers. De plus avec la prolifération des clubs de chasse, il y a toute une nécessité d’actualiser un inventaire faunistique pour ne pas continuer à autoriser la chasse sans une connaissance préalable des conditions des espèces en place et de leur niveau de vulnérabilité.

Un autre phénomène d’envergure à signaler est l’installation de nouveaux villages dans les couloirs d’immigration des grands mammifères. Ces installations anarchiques contribuent à éloigner les éléphants dont le nombre a diminué. Il faut développer des stratégies pour décourager ces pratiques. Le problème c’est que ces mêmes communautés ont participé à l’identification et à la délimitation de ces couloirs.

La chasse nationale et celle des étrangers résidents sont, par exemple, peu organisées et peu suivies avec un non-respect des contrats d’abattage. Le constat actuel est à une grande diminution des visites étrangères et à la fermeture de plusieurs campements de chasse.

Dans la Figure 5 ci-dessous qui suit et présentée la Carte d'occupation des sols de la Guinée-Bissau, produite dans le cadre du Projet CARBOVEG-GB, basée sur la classification des images satellite Landsat TM.

Figure 5 : Carte d'occupation des sols de la Guinée-Bissau

Source : Document de Politique Nationale de Développement Forestier de Guinée Bissau (juillet 2012)

### 5.3.9. Les aires protégées

En  Guinée-Bissau,  il  existe  un  réseau  composé  de  6  aires  protégées officialisées,  qui  constitue environ  26 %  du  territoire  national, Fig. 28 ci-dessous :  le  parc  National  d’Orango,  situé  au  Sud  de l´Archipel des Bijagos,  le parc Naturel des « Tarrafes » do Rio Cacheu,  situé au Nord –Ouest du pays, le Parc Naturel des Lacs de Cufada,  situé dans la partie sud du pays, le parc National João-Vieira Poilão  situé au Sud-  Est de l’Archipel des Bijagos,  l’aire Marine Protégée Communautaire des Îles Formosa située au Nord de l´Archipel des Bijagós et Le Parc National des Matas de Cantanhez situé au Sud-ouest du pays.

Le tableau 14 suivant donne l’année de création, la superficie terrestre, la superficie maritime et la superficie totale des aires protégées.

Tableau 14: Année de création, la superficie terrestre, la superficie maritime et la superficie totale des aires protégées

Le projet PUASEE-FA Guinée Bissau ne se trouve pas dans ce réseau d’aires protégées. En effet la plupart des aires protégées se retrouvent dans la zone Sud-Est de la Guinée Bissau et la localité de Suru dans la zone Nord-Est.

La plage de Suru est étroite, située à environ 5m de la ligne des hautes eaux et estimée à environ 200m de la ligne d'eau faible. Les sédiments sont constitués de sable fin avec de nombreux coquillages qui recouvrent la surface dont le substrat est composé de sols marécageux. A première vue, il n'y a pas de récifs coralliens ni d’algues dans la zone et la plage ne semble pas être un habitat convenable à la nidation des tortues. Le site est exempté d’affleurements rocheux pouvant limiter les travaux d’excavation. L’amplitude des marées est d’environ 4 m

Les Aires protégées du pays sont présentées dans la figure 6 ci-dessous.

Figure 6 : Aires protégées du pays

## 5.4. Activités socio-économiques et culturelles de la zone d’implantation du projet

### 5.4.1. Répartition Spatiale de la Population et Densité (Censo 2009)

D’après les résultats préliminaires du RGPH, mené en mars 2009 par l’Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC), la population totale du pays est estimée à 1 449 230 habitants, dont 755.859 sont de sexe masculin et 792.300 de sexe féminin. Les subdivisions administratives de la Guinée Bissau sont au nombre de neuf : huit régions (Cacheu, Oio, Gabu, Bafatá, Quínara, Tombali, Bolama Bijagós et Biombo) et le secteur autonome de Bissau (tableau 13 et 13bis ci-dessous).

Tableau 16: Répartition Spatiale de la Population et Densité (Censo 2009)

|  | Région | Superficie (km2) | Population résidents |  | Densité hab/km2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 |  | 2009 |
|  | Guinée-Bissau | 36 125 |  | 1 449 230 |  | 40,1 |
|  | 1. Région de Gabu | 9 150,0 |  | 205 608 |  | 22,5 |
|  | 2. Région de Bafatá | 5 981,1 |  | 200 884 |  | 33,6 |
|  | 3. Région de Oio | 5 403,4 |  | 215 259 |  | 39,8 |
|  | 4. Région de Cacheu | 5 174,9 |  | 185 053 |  | 35,8 |
|  | 5. Région de Tombali | 3 736,5 |  | 91 089 |  | 24,4 |
|  | 6. Région de Quínara | 3 138,4 |  | 60 777 |  | 19,4 |
|  | 7. Région de Bolama Bijagós | 2 624,4 |  | 32 424 |  | 12,4 |
|  | 8. Région de Biombo | 838,8 |  | 93 039 |  | 110,9 |
|  | 9. Secteur Autonome de Bissau | 77,5 |  | 365 097 |  | 4 710,9 |

|  | Division Administratives | Superficie (Km2) | Censo de 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Population | N/Loc.Rec. | Densité |
|  | Région de Biombo | 838,8 | 93 039 | 164 | 110,9 |
|  | Secteur de Quinhamel (Sede) | 451,0 | 42 659 | 66 | 94,6 |
|  | Secteur de Prabis | 213,0 | 33 024 | 43 | 155 |
|  | Secteur de Safim | 174,8 | 17 356 | 55 | 99,3 |

La répartition Spatiale de la Population selon les quartiers de Bissau, leurs superficies et leurs densités sont données dans le tableau 14 ci-dessous.

Tableau 17: Répartition Spatiale de la Population aux différents Quartiers de Bissau et densités

| N. |  | Quartiers | Surfaces (ha) |  | Populations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Bairro Setembro | 108 |  | 2983 |  |
|  | 2 | Chao de Papel | 69 |  | 3705 |  |
|  | 3 | Santa Luzia | 31 |  | 4258 |  |
|  | 4 | Missira | 73 |  | 19293 |  |
|  | 5 | Tchada | 33 |  | 2422 |  |
|  | 6 | Reino-Gambiafada | 27 |  | 6545 |  |
|  | 7 | Mindará | 27 |  | 6271 |  |
|  | 8 | BandimII | 57 |  | 14588 |  |
|  | 9 | Bélem | 66 |  | 12656 |  |
| 10 |  | Luanda | 32 |  | 9997 |  |  |
| 11 |  | Medina | 45 |  | 8514 |  |  |
| 12 |  | Cupilom Cima e baixo | 29 |  | 10029 |  |  |
| 13 |  | Sintra Nema | 21 |  | 6032 |  |  |
| 14 |  | Bandim - I | 255 |  | 25074 |  |  |
| 15 |  | Pluba | 63 |  | 9272 |  |  |
| 16 |  | Bairro Militar | 141 |  | 33601 |  |  |
| 17 |  | Bissaque | 212 |  | 16719 |  |  |
| 18 |  | Plaque I | 53 |  | 15684 |  |  |
| 19 |  | Sao Paulo | 116 |  | 9577 |  |  |
| 20 |  | Varela | 41 |  | 3610 |  |  |
| 21 |  | Rossio Caliquir | 34 |  | 6743 |  |  |
| 22 |  | Pefine | 17 |  | 1721 |  |  |
| 23 |  | Bairro AjudaI / International | 47 |  | 2722 |  |  |
| 24 |  | Bairro Ajuda II | 40 |  | 2227 |  |  |
| 25 |  | Bairro Cuntum | 177 |  | 22016 |  |  |
| 26 |  | Cuntum Madina | 157 |  | 31467 |  |  |
| 27 |  | Quelelé | 259 |  | 17429 |  |  |
| 28 |  | Brá | 252 |  | 6569 |  |  |
| 29 |  | Penha | 293 |  | 962 |  |  |
| 30 |  | Plaque2 | 248 |  | 11527 |  |  |
| 31 |  | Djolo | 242 |  | 1114 |  |  |
| 32 |  | Hafia | 113 |  | 8124 |  |  |
| 33 |  | Bissaquel | 33 |  | 850 |  |  |
| 34 |  | Enterramento | 135 |  | 2200 |  |  |
| 35 |  | Amedalai | 15 |  | 2564 |  |  |
| 36 |  | Embantcha | 62 |  | 11787 |  |  |
| 37 |  | Flefe | 70 |  | 3285 |  |  |
| 38 |  | Lala Quema | 136 |  | 5181 |  |  |
| 39 |  | Sao Vicente de Paulo | 15 |  | 1594 |  |  |
| 40 |  | Antula+Antula Bono | 278 |  | 24630 |  |  |
| 41 |  | Djogoro | 67 |  | 534 |  |  |
| 42 |  | Melhoramento | 109 |  | 1834 |  |  |
| TOTAL |  |  | 4298 | 4298 | 387909 |  |

### 5.4.2.  Ethnies

Les différentes communautés ethniques de Guinée-Bissau sont en de nombreux endroits - et notamment à Bissau, totalement mélangées même si à l'intérieur même d'un village, les quartiers peuvent être divisés en quartiers ethniques. Les migrations à l'intérieur du territoire sont cependant importantes : migrations vers les villes (exode rural), migrations hors de zones de conflit (guerre en Casamance, évènements de la fin des années 90), etc.

Cette carte (fig. 7) n'est donc qu'une représentation graphique de la répartition des grands groupes ethniques à travers le territoire bissau-guinéen. Elle ne prend pas en compte les nombreuses zones dans lesquelles certaines communautés sont minoritaires mais très présentes. Il n'est également pas rare qu'à l'intérieur d'une zone majoritairement occupée par des Balantes - par exemple - un village 100% manjak ait été créé.

Répartition approximative des groupes ethniques : Balantes 30%, Peulhs 20%, Mandingues 14%, Manjaks 13%, Papels 7%, Beafadas 3%, Mankagnes 3%, Bijagos 2,5%

Figure 7 : représentation graphique de la répartition des grands groupes ethniques

La langue officielle est le portugais, mais le créole est une des langues interethniques la plus parlée, notamment à Bissau. Toutefois, les ethnies principales conservent leurs langues d'origine.

### 5.4.3.  Religions

Au niveau de la religion, on distingue trois (03) principales religions qui sont : 19,7 % chrétiens 30,1% musulmans, 30,9% religions traditionnelles.

### 5.4.4. Ressources agricoles

L'agriculture est considérée comme la base de l'économie de la Guinée-Bissau pour son poids dans l'économie nationale et dans la consommation de la population (Plan d'action de la Charte de la politique de développement agricole, décembre 1997). Il contribue pour 50% au produit intérieur brut (PIB), emploie le plus environ 80% de la population active et, en 1999, fournissait environ 95,2% des recettes d'exportation totales du pays. La zone en faveur des activités agricoles couvre une superficie de 1 100 000 hectares, soit un tiers de la superficie totale du pays.

La superficie utilisée n'est que de 400 000 hectares, dont 220 000 sont consacrés aux cultures de riz, d'arachides, de manioc, de maïs, de sorgho, de pomme de terre et patates douces, entre autres. Sur les 180 000 hectares restants, davantage de cultures commerciales telles que la noix de cajou, les noix de palme, les fruits tropicaux et autres (Plan d’action pour les PMA, page 8, 2000) sont réalisées.

Bien que défini comme le secteur prioritaire dans la stratégie de développement du pays, la réalité est que les ressources attribuées à ce secteur ont été insuffisantes pour le développement attendu. Les données du Plan d'action pour les PMA indiquent que, pendant la période 1997-1999, les ressources financières allouées à ce secteur n'ont pas dépassé en moyenne 0,86% du produit intérieur brut (PIB). Malgré son importance pour garantir la subsistance d'une grande majorité de la population, le secteur agricole a connu un développement bien en deçà des attentes, les agriculteurs ayant un faible niveau de formation face aux technologies modernes, l'accès à un crédit limité, travaillant souvent la terre pour le compte de tiers, principalement dans les entreprises exportatrices et à faible productivité agraire dans les propriétés individuelles.

Cependant, le secteur a enregistré une certaine croissance, à la fois en volume et en valeur, grâce aux investissements privés. Par exemple, la production à prix constants (1986) de 1990 à 1999, stimulée par l’amélioration relative des prix à la production, est passée de 42,9 milliards de francs en 1990 à 54,2 milliards de francs en 1999, soit plus de 26%.

La production céréalière a également augmenté entre 1994 et 1997, à l'exception de 1996, où la production a enregistré un taux négatif de -1,6%. En 1998, à la suite d'un conflit politique militaire, la production de céréales a diminué de 6%. Cette tendance s’est inversée en 1999, même si elle reste insuffisante pour couvrir les besoins alimentaires de la population.

La production de tubercules, de patates douces, de légumes et de fruits a augmenté entre 1994 et 1997, respectivement de 80%, 91% et 156%.

### 5.4.5.  Ressources halieutiques

- Potentialités du secteur

Le pays possède un plateau continental de 45 000 km² s’étendant au sud-est de l'archipel des Bijagos. Le long de celui-ci, il y a trois zones de pêche bien définies : (i) une zone avec des profondeurs inférieures à  10  m,  accessible  aux  petits  bateaux  de  pêche  artisanale  ;  (ii)  une  zone  avec  des profondeurs de 10-20 m et (iii) une zone de 15 000 km², qui s’étend jusqu’à 120 miles nautiques, avec des  profondeurs  allant de 20  à  200  m,  dans laquelle  opère  la flotte industrielle  étrangère.  Avec un potentiel d’exploitation des ressources halieutiques estimé à 275 000 tonnes/an, le secteur de la pêche (industrielle, semi-industrielle et artisanale) emploie actuellement environ 10 000 personnes  et contribue pour 4% du PIB5 et pour 40% du budget général de l’État. La grande productivité de la ZEE (notamment grâce aux importantes superficies de mangroves et à l’archipel des Bijagós) attire des pêcheurs étrangers, tant au niveau industriel qu’artisanal.

- Potentiel d’embarcations et de débarquements

Selon la Direction de la Pêche Artisanale, 1426 licences de pêche ont été émises en 2016 pour 1106 pirogues au total, toutes catégories confondues, réparties comme suit : Guinée-Bissau (75%), Sénégal (16), Guinée Conakry (8)  et  Brésil  (1).  Pour l’année 2017, selon les données provisoirement disponibles de la Direction de la Pêche Artisanale, environ 350 licences ont été émises et concernent pour la majorité des embarcations étrangères.

- Pêche industrielle

La pêche industrielle est surtout pratiquée par des embarcations étrangères, et la flottille est composée d’embarcations de pêche aux poissons, aux céphalopodes, aux crevettes et aux tons. Il existe aussi des embarcations de pélagiques et de pêche à la palangre. Les principales pressions imposées par la pêche industrielle sont :  la surpêche des espèces à valeur commerciale et les prises accidentelles d’autres espèces (non autorisée par le permis), l’utilisation d’équipements non conformes (comme des filets à petite maille), la violation de l’interdiction de la pêche industrielle à l’intérieur des 12 mN, la pêche sans permis et la repêche d’animaux marins rares tels que les tortues marines ou les lamantins. La surpêche menace aussi bien les ressources biologiques, essentielles aux communautés de la zone côtière, que la biodiversité.

- Pêche artisanale

La pêche artisanale se pratique dans les fleuves et les estuaires le long de la côte, en particulier dans l'archipel des Bijagos, Cacheu et Cacine, où sont exploités le mulet et des pélagiques djafal (Ethmalosa) qui constituent environ 80% des prises. Le droit de la pêche artisanale est réservé à 12 miles nautiques, y compris les eaux entre les îles et les estuaires.  La pêche artisanale joue un rôle important vis-à-vis du développement socio-économique du pays.  Elle est considérée comme une source d'approvisionnement de protéines animales pour la majorité de la population côtière et contribue à la fois la sécurité alimentaire, la nutrition, ainsi qu’à la création d'emplois.  En outre, elle fournit de la matière première aux activités transformatrices et aux petits commerces (surtout exercés par les femmes). Les pêcheurs artisanaux de la Guinée Bissau pratiquent surtout une pêche de subsistance et possèdent20% des embarcations motorisées existantes. Les pressions sur l’environnement exercées par les pêcheurs artisanaux en Guinée Bissau sont liées à l’utilisation de filets de plusieurs centaines de mètres installés sur toute la largeur des bras de rivières et à l’utilisation de filets de petites   mailles.

### 5.4.6. Santé

Pays classé parmi les six pays les plus pauvres du monde, la Guinée-Bissau est fortement touchée par des maladies liées aux problèmes de nutrition, principalement chez les femmes enceintes, ce qui explique les taux élevés de mortalité maternelle et infanto-juvénile même si ces taux sont en baisse. D’après les données de l’enquête MICS 2010, la mortalité des enfants de moins de cinq ans a diminué de 29% par rapport aux données de l’enquête MICS 2006 : un enfant sur quatre mourrait avant d’atteindre l’âge de cinq ans en 2006, contre un enfant sur six aujourd’hui, ce qui reste pour autant toujours préoccupant. Malgré tout, la prévalence de malnutrition sévère a baissé entre 2000 et 2006 grâce aux campagnes d’informations sur l’éducation et la nutrition effectuées dans le cadre du Programme national pour le développement sanitaire.

Tableau 17: Indicateurs de santé

- Accès aux services sociaux de base

En terme d’infrastructures de sanitaire, la ville de Bissau compte trois hôpitaux, nombre qu’on peut considérer d’insuffisant si on prend en compte le nombre de population de la ville de Bissau : (i) Hôpital National Simões Mendes, (ii) Hôpital Raúl Follereau, (iii) Hôpital Militaire.

S’agissant des centres de santé, il existe 8 qui sont répartis dans les différents quartiers de la ville.

La pauvreté, surtout dans les quartiers périphériques, se caractérise par un accès faible aux différents services notamment : l’eau potable, l’électricité et le téléphone.

| Services sociaux | Eau potable |  | Electricité |  | Radio |  | Télévision |  | Téléphone |  | Population totale quartier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUARTIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chao de Pepel | 599 | 17% | 196 | 6% | 534 | 15% | 314 | 9% | 566 | 16% | 3475 |
| Brà | 6 | 1% | 13 | 1% | 134 | 12% | 64 | 6% | 147 | 13% | 1157 |
| Bissaque | 159 | 1% | 80 | 1% | 1642 | 10% | 502 | 3% | 1807 | 12% | 15672 |
| Bairro Militar | 870 | 1% | 695 | 1% | 7798 | 11% | 2863 | 4% | 8606 | 12% | 74194 |
| Plak | 55 | 0% | 130 | 1% | 1580 | 11% | 552 | 4% | 1694 | 11% | 14732 |
| Penha | 61 | 7% | 34 | 4% | 111 | 12% | 64 | 7% | 135 | 15% | 897 |
| SÃO Paulo | 36 | 0% | 62 | 1% | 985 | 11% | 315 | 3% | 1066 | 12% | 9154 |
| Quelélé | 404 | 2% | 404 | 2% | 1885 | 11% | 854 | 5% | 2151 | 12% | 17444 |
| Cumtum | 1850 | 6% | 363 | 1% | 3519 | 12% | 1392 | 5% | 3823 | 13% | 29483 |

(Source : INE, RGPH, 2009)

- Indice de pauvreté

La Guinée Bissau est l’un des pays les plus pauvres au monde : 80% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Selon l’Indice de Développement Humain des Nations Unies, la Guinée Bissau figure parmi les pays les plus mal classés (178e sur 188 pays). Il doit aussi affronter un défi démographique important, alors que la population devrait doubler d’ici 2050 et que le pays fait face à des inégalités croissantes.

| Indicateurs de croissance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (e) | 2019 (e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIB (milliards USD) | 1,04 | 1,15e | 1,30e | 1,45 | 1,56 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 5,1 | 5,1e | 5,0e | 5,0 | 5,0 |
| PIB par habitant (USD) | 640e | 692 | 761e | 832 | 877 |
| Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 49,0 | 47,3 | 43,3e | 42,1 | 40,8 |
| Taux d'inflation (%) | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,02 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 2,0 | 0,9 | 0,1 | -0,6 | -0,9 |

Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles (septembre 2018).

### 5.4.7. Urbanisation

Selon le Document de Politique Nationale de Développement Forestier de Guinée Bissau (juillet 2012), l’urbanisation de la Guinée Bissau a entrainé la construction de nouvelles infrastructures plus adaptées. Ces chantiers ne se sont pas conduits sans dommages sur l’environnement forestier. Au contraire, ils constituent un facteur important dans la destruction des formations végétales et de l’habitat de nombreuses espèces fauniques de grandes valeurs écologiques et panoramiques.

C’est ainsi par exemple qu’il existe à Varela, des zones de plage très fragiles, pour des entreprises touristiques obsolètes.

Des superficies de mangrove du Rio Cacheu ont été traversées par des routes goudronnées, construites sans étude préalable d´impact environnemental. Par exemple, le tronçon de la route Ingoré-São Domingos-Varela dans son parcours a coupé de nombreux affluents du Rio Cacheu, provocant l’ensablement en amont, avec comme origine, le manque d’influence de la marée, la mort de la mangrove et la liquidation de la vaillante contribution de ces petits affluents dans la reproduction et l’abri à des espèces halieutiques déterminées, surtout en relation avec la crevette. La même chose se voit avec les artères qui lient São Vicente-Ingore ; Bissau-Quinhamel et Bissau- Prabis.

Depuis, des dispositions sont prises pour encourager la réalisation préalable d’études d’impact environnemental avant la réalisation de tout ouvrage de nature à causer un préjudice quelconque à la nature.

Cependant, plus récemment, avec le projet d’exploitation de la bauxite en direction de l’Angola, il est envisagé de relier Boé au Rio Grandé de Bouba (où un port sera construit) par le chemin de fer. CAIA a souhaité la réalisation d’études socioéconomiques et d’impact préalables. Nonobstant cela, les travaux de réalisation des pistes ont commencé et le Park a été partagée en deux avec un point d’eau de grande importance fréquenté par la faune qui se retrouve désormais isolé d’un autre côté. Auparavant, près de deux autres trachées de pistes avaient été ouvertes puis abandonnées car ne permettant pas techniquement de relier le site approprié du futur port. Ce découpage a fragilisé le Park qui fait face depuis à une plus grande pression, avec la facilité d’accès qui est ainsi créée. Grace aux interpellations de CAIA, le projet est actuellement bloqué.

CAIA est l’organisme rattaché au premier ministère créé depuis 2004 et en cours de mutation pour devenir une agence. Il a pour mission de travailler à prendre en compte les études d’impact environnemental et social dans les politiques sectorielles ministérielles. Il délivre les certificats de conformité pour l’exécution des ouvrages.

# 6 * IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS

L’objet de ce chapitre est non seulement d’identifier et d’analyser tous ces impacts positifs ou négatifs attendus du projet PUASEE-FA sur les constituants de l’environnement, conformément aux prescriptions légales et réglementaires mais aussi de proposer des solutions et des mesures en termes de procédure, d’organisation, de concertation, de participation, de prise de décision, etc. afin de réduire autant que possible les impacts négatifs mais aussi de bonifier les impacts positifs.

Il s’agira aussi, d’identifier les impacts positifs directs et indirects qu’il conviendra de capitaliser. Ces impacts sont pris en compte à travers deux grandes étapes. La première concerne l'identification et l'analyse des impacts environnementaux. La deuxième traite de l'évaluation de ces impacts environnementaux identifiés.

L'identification et l'analyse des impacts environnementaux porteront sur les paramètres ci-dessous :

- les phases du projet ;

- les composantes du milieu récepteur ;

- les sources d'impact.

Les composantes du milieu récepteur analysées au cours de l’étude sont les composantes physiques, biologiques et socio-économiques de l’environnement.

Les travaux de réalisation des réservoirs vont occasionner inévitablement un certain nombre d’impacts négatifs sur certains compartiments de l’environnement. Ces impacts peuvent être, dans certains cas, évités, réduits, atténués et compensés mais, dans d’autres cas, ils seront inévitables, irréversibles.

## 6.1. APPROCHE METHODOLOGIQUE

### 6.1.1. Démarche d'identification des impacts

L’identification des impacts s’appuie sur les paramètres environnementaux et sociaux du milieu récepteur et sur les facteurs d’impacts reliés aux différentes composantes du projet. La méthode choisie est une approche matricielle qui analyse, pour chaque composante de l’environnement et du milieu socio-économique (les lignes de la matrice), les impacts probables des actions qui découlent du projet (les colonnes de la matrice).

Les impacts potentiels sont divisés en deux groupes : il s’agit des impacts qui ont une portée sur le milieu biophysique, d’une part, et des impacts sur l’homme et son environnement socio-économique, d’autre part. Pour ce qui concerne les actions du projet qui sont à l’origine des impacts, elles sont sériées en deux rubriques :

- Les actions pendant la réalisation du projet et

- Les actions dues à la présence et à l’exploitation des installations.

Le tableau croisé des composantes du milieu récepteur et des activités inscrites au projet, indique seulement qu’un impact est possible sans référence à sa durée, à son étendue ou à son intensité. En d’autres termes, la matrice facilite l’identification des impacts potentiels à travers l’interaction entre les activités du projet et les éléments significatifs de l’environnement susceptibles d’être touchés. Ce tableau à double entrée présente donc l’avantage de :

- Décrire visuellement la relation entre deux séries de facteurs ;

- Aider à l’identification des impacts des différentes phases du projet.

Les principales sources d’impacts liées à chaque phase du projet sont définies selon les lots de projets. Il s’agit en réalité des phases suivantes : Pré-construction, construction, et exploitation ;

Pour repérer systématiquement les impacts du projet, nous passerons en revue les différents croisements pertinents exprimant les impacts potentiels du projet. Les résultats sont présentés dans le tableau 17 suivant.

Tableau 18: Matrice des impacts potentiels

Ressources ou utilités; Composante du projet « les travaux de posage et de construction des centres techniques». Phase de Pré-construction & Construction; Phase d’ Exploitation. COMPOSANTE; ACTIVITES COMPARTIMENT DE L’ENVIRONNEMENT; La préparation des sites concernées; L’installation du chantier, de mise en place de la base vie et des clôtures temporaires; l’aménagement d’accès temporaires et amené des engins de terrassement et camions; L’entreposage et la gestion des matériaux et des produits pétroliers; L’implantation, le recrutement et la présence de travailleurs; La présence et la circulation associée aux déplacements des véhicules et des engins; la libération de l’emprise des travaux ;; La circulation associée aux déplacements des véhicules et de la machinerie lourde; La circulation des personnes et des biens; Nivellement et terrassement (excavation pour puits de fondation, nivellement général); les travaux de compactage , etc..; les travaux de maçonnerie (béton armé, coffrages, coulage, armature, peinture, etc.; La construction de la clôture et du logement de gardien; L’alimentation électrique; la gestion des déchets et débris;; la remise en état des lieux à la fin des travaux; Présence des nouveaux réservoirs dans le paysage; Distribution de l’eau; Descentes du trop-plein des réservoirs; Les travaux de raccordement aux réseaux futur; Travaux d’entretien des réservoirs. BIOPHYSIQUE; AIR; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *. EAUX; Eau de surface; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *. Eau souterraine; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *. SOLS; Sol; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *. Sous-sol; *; *; *; *; *; *; *. BIOCE - NOSE; Flore; *; *; *; *; *. Faune; *; *; *; *; *; *; *; *; *. HUMAIN; Santé / Sécurité; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *. Emploi /Revenus; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *. Biens matériel et patrimoine; *; *; *; *; *; *; *; *; *. Mobilité; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *. socio-économiques; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *. CADRE DE VIE; Qualité paysagère; *; *; - *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *. Ambiance olfactive; *; *; *; *; *; *; *. Ambiance sonore; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *.

### 6.1.2. Caractérisation des impacts

Les impacts identifiés sont analysés à l’aide d’un outil de caractérisation qui permet d’évaluer l’importance des impacts prévisibles en fonction des critères d’intensité, d’étendue et de durée (Fig. 8 ci-dessous). Bien que l’évaluation de l’importance des impacts soit une étape où la subjectivité intervienne fortement, les critères d’évaluation sont définis pour que les experts en aient le même entendement.

Caractérisation de la perturbation

Interventions et activités du projet

Evaluation de l’importance de l’impact

Forte, Moyenne, Faible

Composantes du milieu naturel

Interventions et activités du projet

Composantes du milieu humain

Intensité

Forte, Moyenne, Faible

Étendue

Régionale, Locale, ponctuelle

Durée

Longue, Moyenne, courte

Caractérisation de la perturbation

Interventions et activités du projet

Evaluation de l’importance de l’impact

Forte, Moyenne, Faible

Composantes du milieu naturel

Interventions et activités du projet

Composantes du milieu humain

Intensité

Forte, Moyenne, Faible

Étendue

Régionale, Locale, ponctuelle

Durée

Longue, Moyenne, courte

Figure 8: Schéma de caractérisation des impacts

L’évaluation détaillée des impacts identifiés est faite pour la solution d’assainissement de la corniche ouest retenue et est basée sur les indicateurs suivants :

-	Sensibilité de l’élément du milieu ;

-	Etendue de l’impact ;

-	Intensité de l’impact.

Ces trois indicateurs sont synthétisés en Importance globale de l’impact, à laquelle on associe la durée de cet impact.

Sensibilité

La sensibilité de l’élément du milieu dépend de l’importance de cet élément dans la zone de l’étude. Dans le cas de la présente analyse, trois niveaux de sensibilités ont été pris en consideration. Il s’agit de : très forte, forte, moyenne, et faible.

- Identification des impacts

Une matrice a été construite à partir des éléments environnementaux identifiés lors de la phase de description

du milieu récepteur et des activités du projet. La matrice souligne les interactions possibles entre les activités du projet, construction aménagement, exploitation et les éléments environnementaux (milieux physique, biologique et humain).

- Critères d’évaluation

Les impacts appréhendés du projet ont été évalués en tenant compte de critères d’évaluationtels que la

durée, l’intensité et l’étendue de cet impact sur chacun des éléments du milieu récepteur. Une

matrice à symboles, dérivée de la matrice développée à la phase d’identification des impacts, a été utilisée

pour l’évaluation des impacts.

La durée de l’impact appréhendée correspond à la période de temps pendant laquelle seront ressents

les impacts du projet. Les trois niveaux suivants ont servi à définir la durée :

  - Long terme : 	les impacts du projet se feront encore sentir à la fin des activités;

  - Moyen terme : les impacts du projet se limiteront à la durée des activités. Les impats peuvent être discontinus mais récurrents;

  - Court terme : les impacts du projet seront ponctuels. Les impacts seront ressentis à un moment précis d’une activité donnée.

L’intensité de l’impact appréhendée constitue le niveau de changement subi par les composantes du milieu récepteur. Par exemple, pour la faune et la flore, l’intensité sera évaluée en fonction de l’importance du changement à son intégrité (croissance, reproduction et survie) et à la qualité de son environnement (air, eau et sol). L’intensité sera classée selon trois niveaux, soit :

- Forte : le projet met en cause l’intégrité des éléments du milieu récepteur. Le Projet porte atteinte à la santé et à la sécurité des personnes et à l’environnement

- Moyenne  : le  projet   modifie  la  qualité ou  l’intégrité  des  éléments  du   milieu récepteur. Il y a dépassement des critères et normes applicables;

- Faible :  le  projet  n’apporte   pas  de   modification   significative  de la qualité

ou de l’intégritédes  éléments du milieu récepteur. Il y a respect des critères et normes applicables.

L’étendue de l’impact appréhendée rend compte de l’ampleur spatiale des répercussion du projet. Trois niveaux sont utilisés :

  - Régionale : l’impact est ressenti sur l’ensemble de la zone d’étude ou de sa périphérie. Cela correspond aux limites de la collectivité locale;

  - Locale :  l’impact est ressenti dans un rayon de 500 mètres du site du projet;

  - Ponctuelle: l’impact est ressenti à l’intérieur des limites du terrain où se déroule le projet.

L’importance de l’impact d’une activité sur un élément de l’environnement intègre les résultats de mesure de chacun des critères d’évaluation. Le tableau suivant présente la grille de détermination de l’importance de l’impact sur les éléments du milieu récepteur.

- Évaluation des impacts

La valeur attribuée à l’importance de l’impact a été déterminée par une équipe d’évaluation constituée de l’ensemble des experts ayant participé à l’étude, en tenant compte des critères d’évaluation définis ci-dessus.

- Mesures de mitigation

Les mesures de mitigation à mettre en place selon le niveau d’importance de l’impact potentiel sur un élément du milieu sont les suivantes :

  - Mineure : Aucune action requise;

  - Moyenne : Vérification à l’aide du programme de surveillance que les normes et critères applicables sont respectés;

  - Majeure : Mesures de mitigation ou de sécurité supplémentaires à mettre en place afin de rencontrer les normes et critères applicables.

Pour les besoins de la présente étude d’impacts sur l’environnement, les différentes étapes du

Projet qui seront considérées sont les suivantes :

- Phase de pré – construction ;

- Phase de construction et d’aménagement;

- Phase d’exploitation.

Le tableau ci-après est la grille de Fecteau qui va servir à évaluer l’importance absolue de l’impact.

Tableau 19: Grille d’évaluation de l’importance des impacts

| Intensité |  | Étendue |  | Durée |  | Importance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Impact Négatif | Valeur | Impact Positif |
| Forte | 5 | Régionale | 5 | Longue | 5 | Majeure | 125 | Majeure |
|  |  |  |  | Moyenne | 3 | Majeure | 75 | Majeure |
|  |  |  |  | Courte | 1 | Moyenne | 25 | Moyenne |
|  |  | Locale | 3 | Longue | 5 | Majeure | 75 | Majeure |
|  |  |  |  | Moyenne | 3 | Moyenne | 45 | Moyenne |
|  |  |  |  | Courte | 1 | Mineure | 15 | Mineure |
|  |  | Ponctuelle | 1 | Longue | 5 | Moyenne | 25 | Moyenne |
|  |  |  |  | Moyenne | 3 | Mineure | 15 | Mineure |
|  |  |  |  | Courte | 1 | Mineure | 5 | Mineure |
| Moyenne | 3 | Régionale | 5 | Longue | 5 | Majeure | 75 | Majeure |
|  |  |  |  | Moyenne | 3 | Moyenne | 45 | Moyenne |
|  |  |  |  | Courte | 1 | Mineure | 15 | Mineure |
|  |  | Locale | 3 | Longue | 5 | Moyenne | 45 | Moyenne |
|  |  |  |  | Moyenne | 3 | Moyenne | 27 | Moyenne |
|  |  |  |  | Courte | 1 | Mineure | 9 | Mineure |
|  |  | Ponctuelle | 1 | Longue | 5 | Mineure | 15 | Mineure |
|  |  |  |  | Moyenne | 3 | Mineure | 9 | Mineure |
|  |  |  |  | Courte | 1 | Mineure | 3 | Mineure |
| Faible | 1 | Régionale | 5 | Longue | 5 | Moyenne | 25 | Moyenne |
|  |  |  |  | Moyenne | 3 | Mineure | 15 | Mineure |
|  |  |  |  | Courte | 1 | Mineure | 5 | Mineure |
|  |  | Locale | 3 | Longue | 5 | Mineure | 15 | Mineure |
|  |  |  |  | Moyenne | 3 | Mineure | 9 | Mineure |
|  |  |  |  | Courte | 1 | Mineure | 3 | Mineure |
|  |  | Ponctuelle | 1 | Longue | 5 | Mineure | 5 | Mineure |
|  |  |  |  | Moyenne | 3 | Mineure | 3 | Mineure |
|  |  |  |  | Courte | 1 | Mineure | 1 | Mineure |

Source : ECI, 2020

L’interaction de ces critères est évaluée comme suit :     Importance de l’impact = Intensité * Etendue * Durée

Exemple :  Importance impact négatif Majeure (125) = Fort (5) * Régionale (5) * Longue (5)

- Majeure si supérieure à 45 ; Moyenne si inférieure ou égale à 45 et supérieurs ou égale à 25 ; mineure si inférieure à 25.

### 6.1.3. Formulation de mesures d’atténuation

Une fois les impacts négatifs caractérisés suivant leur importance, la procédure de prise en charge des impacts et des risques significatifs a été formulée à travers des mesures d’atténuation, établies non seulement sur la base de leur viabilité et de leur faisabilité (technique et financière), mais aussi et surtout à des niveaux jugés acceptables pour la qualité de l’environnement physique, biologique, socio-économique et culturel.

L’ensemble des mesures d’atténuation est consigné dans un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), qui inclut les modalités de sa mise en œuvre, les mesures de suivi et de surveillance déclinant les paramètres environnementaux et sociaux à suivre ainsi que les articulations à mettre en place pour une mise en œuvre efficiente des actions envisagées.

## 6.2. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES IMPACTS ATTENDUS

### 6.2.1 Impacts positifs attendus du projet

Le PUASEE-FA constitue une dimension très importante pour le développement économique et social de la Guinée Bissau.

Les activités prévues lors de la réalisation des travaux et de l’exploitation des réservoirs contribueront de façon significative à l’atteinte les objectifs des programmes nationaux pour améliorer les conditions de vie de la population, de lutter contre les zones desservies par l’EAGB et de lutter contre les maladies hydriques que s’ouvre la plupart de la population.

### 6.2.1.1.  En phase de pré-construction et construction du projet

- Impacts biophysiques positifs du sous-projet

Dans cette phase, il n’y a pas d’impact positif sur le milieu biophysique.

- Impacts socioéconomiques positifs du sous-projet

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Régionale | 5 |
| Durée | Courte | 1 |
| Importance | Moyenne | 25 |

- Création d’emplois temporaires

Les activités de réalisation ou de réhabilitation des réservoirs indiquées dans les phases de pré-construction (nettoyage, planage, libération d’emprise, etc.), de constructions (approvisionnement en matériaux, travaux de génie civil, de remise en état, etc.) vont permettre une disponibilité momentanée en terme de l’offre d’emplois aux forces de travail. Les revenus vont avoir des retombées sur les populations en termes d'emplois créés et de revenus générés du fait de l’utilisation de la main d'œuvre locale non spécialisée.

Les différents profils d’emplois susceptibles d’être crées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sont principalement :

- des manœuvres pour tous travaux de débroussaillage, de désherbage, de fouille,

- des maçons pour tous travaux de génie civil,

- des ferrailleurs,

- des peintres,

- des conducteurs d’engins spécifiques

De même la présence des chantiers et des bases de vie participera à l’amélioration des conditions économiques et sociales des populations (promotion de l’emploi des jeunes mais aussi des femmes par rapport aux activités de restauration et éventuellement des nouveaux arrivants) et de manière générale, à l’augmentation du niveau de vie des populations.

Outre ces revenus liés aux emplois directs du sous-projet n°2, un certain nombre d’emplois indirects pourraient être générés par les travaux de construction et de réhabilitation des réservoirs.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Régionale | 5 |
| Durée | Courte | 1 |
| Importance | Moyenne | 25 |

- Opportunités d’affaires pour des opérateurs économiques privés

Les opportunités d’affaires vont toucher des activités de différentes catégories socioprofessionnelles dans la zone d’influence du projet. Le commerce, le transport, le BTP ainsi que la main d’œuvres locales, seront positivement impactés.

Plus spécifiquement, l’achat des matériaux divers (ciments, fer, béton, etc.) de construction ou de réhabilitation auront des impacts positifs directs importants sur toute la chaine d’activité économique.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Moyenne | 3 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Moyenne | 3 |
| Importance | Moyenne | 27 |

- Création de relation sociale

La présence du personnel d’entreprises en BTP ou des ouvriers étranger peut favoriser des relations allant à des interconnaissances sociales, culturelles, techniques, commerciales. Cette brassage avec la population renforcera et/ou améliorera les conditions de vie de la population.

6.2.1.2. En phase d’exploitation

Les impacts positifs du sous-projet n°2 en phase d’exploitation sont beaucoup plus significatifs au niveau du milieu socio-économique que au niveau du milieu biophysique.

- Impacts positifs sur le milieu biophysique

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Faible | 1 |
| Etendue | Ponctuelle | 1 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Mineure | 5 |

- Impacts positifs sur les paysages

Grace au déversement régulier du trop-plein, une végétation verdoyante pourra être noter aux alentours des déversoirs mais ces eaux pourront être utiliser pour l’arrosage des arbres d’ornement ou d’ombrage.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Faible | 1 |
| Etendue | Ponctuelle | 1 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Mineure | 5 |

- Maintien périodique du ruissellement

Si le déversement du trop-plein est régulier, le surplus d’eau du réservoir issu du trop-plein contribuera à maintenir le ruissellement à l’exutoire.

- Impacts positifs sur le milieu socio-économique

- Impacts positifs sur le déficit d’approvisionnement en eau potable

La situation actuelle du pays ou dans les quartiers desservis, montre que l’approvisionnement en eau dans certaines zones, ont concouru au développement d’initiatives locales qui, souvent ne répondent pas aux normes sanitaires édictées en la matière.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Majeure | 75 |

Il s’agit souvent des conditions de stockage de l’eau dans les maisons qui ne permettent pas de garantir la qualité microbiologique de l’eau de boisson consommée.  En outre, l’exploitation de certaines nappes polluées directement par les ménages avec l’utilisation des pompes ou puits traditionnels constitue un véritable problème de santé publique.

Ainsi avec la réalisation des réservoirs prévus, l’apport d’une eau de qualité et en quantité suffisante permettra d’enrayer fortement ces pratiques et atténuera significativement les déficits d’approvisionnement en eau potable. Ainsi, une analyse périodique de la qualité de cette eau devra être effectuée dans le cadre du suivi.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Régionale | 5 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Majeure | 125 |

- Impacts positifs sur la santé et sécurité des populations

En phase d’exploitation des réservoirs, l’augmentation de la disponibilité de l’eau potable dans les quartiers concernés comme Bor, Safim, Prabis, Aéroport et Antula contribuera fortement à réduire la prévalence des maladies d’origine hydrique.

En plus grâce à la disponibilité de l’eau potable en quantité suffisante et à proximité des populations réduira les déplacements des populations en quête d’eau potable qui présentaient des risques d’accident corporel dus au transport de l’eau sur de longues distances et à des heures matinales ou tardives.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Moyenne | 3 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Moyenne | 45 |

- Impacts positifs sur la vie socio-culturelle des populations

La pérennisation de l’approvisionnement en eau potable induira à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations mais aussi à une dynamique de peuplement des secteurs ou des quartiers concernés par le projet de PUASEE-FA.

Au plan social, les corvées de remplissage des bidons d’eau et de leur transport infligé aux enfants et aux femmes, du fait de l’insuffisance ou de la pénurie d’eau seront réduites voire supprimées.  Cela réduira les risques de tensions sociales qui pourraient résulter de cet état de fait. En outre, le cadre de vie sera nettement amélioré avec l’assainissement des quartiers et partant, la réduction voire l’éradication des maladies d’origine hydrique.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Moyenne | 3 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Moyenne | 45 |

- Impacts au niveau de l’emploi et l’économie

L’exploitation des réservoirs, les opérations d’entretien et de maintenance nécessiteront des interventions ponctuelles d’une main-d’œuvre qualifiée, mais aussi, le recrutement de gardien ou de service de gardiennage pour la sécurisation des réservoirs induira à des possibilités d’emplois.

Le renforcement de la capacité de production en eau potable dans les secteurs concernant favorisera fortement le peuplement ou le repeuplement des différents quartiers ; ce qui constituera un gain financier pour les propriétaires et promoteurs immobiliers et en plus, une réduction des dépenses additionnelles liées à l’achat de l’eau.

Par ailleurs, la pérennisation de la disponibilité de l’eau potable favorisera la création et/ou le développement des activités liées à la vente d’eau et de glaces, etc. Ces emplois vont non seulement réduire le nombre de chômeurs mais également procurer des revenus stables à ces employés.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Faible | 1 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Mineure | 15 |

- Meilleure couverture d’accès à l’eau portable dans les zones desservies

Avec la mise en œuvre du projet PUASEE-FA, l’extension du service d’eau aux localités desservies pourra être envisagée par des autres opérateurs. De ce fait on assistera à une meilleure couverture d’accès à l’eau dans le pays.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Positif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Régionale | 5 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Majeure | 125 |

- Amélioration de la performance de l’EAGB

Avec la perspective du développement du réseau impliquant une rationalisation de plus en plus nécessaire des activités et des prestations, l’EAGB sera conduit à intégrer dans son fonctionnement des règles de performance, d’efficacité, d’efficience, de rentabilité, donc de maîtrise des investissements et de maximisation du rendement. Précisément elle sera amenée à mettre en place de nouvelles méthodes de travail et de communication pour se rendre plus proche des usagers d’eau qu’elle produit. Cela permettra :

- l’améliorer la qualité du service de distribution de l’eau potable,

- la fournir en quantité et en qualité de l’eau de boisson à la population.

6.2.2. Impacts négatifs attendus du projet

6.2.2.1. Impacts négatifs attendus en phase de pré-construction et de construction

Les impacts attendus sur le milieu physique sont inhérents aux travaux de construction et réhabilitation des réservoirs. Les impacts environnementaux négatifs du projet dus aux travaux concerneront surtout : les risques de pollution de l’air, de dégradation des eaux de surface et souterrain, la perte de végétation dues aux déboisements pour dégager les emprises, etc.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Moyenne | 3 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Courte | 1 |
| Importance | Mineure | 9 |

- Impacts négatifs attendus sur la qualité de l’air

La qualité de l’air sera également sensiblement exposée par les émissions de poussière durant la préparation des emprises, les travaux de fouille, d’excavation et de remblaiement, la préparation du béton pour les travaux de génie civil et la circulation des engins de construction.  Les émissions de poussières peuvent être à la base d’infections pulmonaires sur le personnel de chantier et requièrent des mesures pour en atténuer l’impact.

La pollution atmosphérique est la résultante d’émissions de poussières dans l’atmosphère causées par les engins et véhicules de chantier (S02, NOx, CO, C02 et HC), les travaux d’excavation et de transport de sables et de matériaux divers sur site par des camions non couverts.

La propagation de ces poussières sera également accentuée par un temps venteux et sec.  L’activité de construction génère principalement de grosses poussières (avec un diamètre aérodynamique supérieur à 10 μm) et une petite quantité de fines poussières et d’aérosols. Les principales sources de grosses poussières sont les activités de démolition, les travaux de terrassement et l’entreposage de sable fin. Elles se diffusent uniquement au niveau local et leur diffusion est limitée à un nombre d’activités spécifiques dans le temps et dans l’espace.

Le soudage et la découpe thermique dégagent également un mélange solide de particules et de gaz, appelé fumée de soudure. Les particules solides présentes dans la fumée de soudure rendent généralement la fumée de soudure visible. Ces particules solides et poussières de soudure sont constituées de poussières respirables et non respirables, selon leur granulométrie.

Ainsi durant les travaux, le soulèvement de poussière pourrait ne pas être important car les activités se localiseront dans des endroits précis. Concernant du côté de Prabis, de Safim, de Bor et d’Aéroport ou les habitations sont très proche du site avec une densité de population plus élevée et l’humidité du sol moins importante, le soulèvement de poussières pourrait être plus significatif.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Ponctuelle | 1 |
| Durée | Courte | 1 |
| Importance | Mineure | 5 |

- Impacts négatifs attendus sur le sol

Les impacts sur ce compartiment proviendront des déversements accidentels de polluants (solvant, peinture, batterie morte, les sachets de ciment, les morceaux de bois etc.) sur le sol. Dans la zone urbaine où le sol est moins argileux, un déversement accidentel de polluants aurait plus de conséquences dues à la perméabilité. A cela, il faut ajouter la contamination du sol par les produits de traitement anti termite.

L’utilisation d’engins de terrassement, de remblaiement et d’excavation peut entraîner une fragilisation et un tassement des sols et du sous-sol.  A cela s’ajoutent les pollutions du sol qui peuvent être dues aux hydrocarbures (fioul, huiles) et autres matériaux de construction. En effet, l’activité des engins de chantier et leur entretien peuvent être à l’origine de déversements accidentels d’hydrocarbures ou d’huiles de graissage. Si les risques d’aboutir à une pollution significative sont plus faibles que ceux liés aux M.E.S. leurs effets sont par contre plus durables.  Des mesures appropriées de gestion des engins de terrassement, de remblaiement et d’excavation sont toutefois de rigueur pour minimiser les risques de contamination des sols et du plan d’eau.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Moyenne | 3 |
| Importance | Moyenne | 45 |

- Impacts négatifs attendus sur les eaux de surface et souterraines

La Guinée-Bissau appartient à une zone très pluvieuse avec des ruissellements importants et donc des lessivages du sol assez marqué. Ainsi, pendant les travaux de construction des réservoirs, les rejets polluants liquides ou solides provenant des chantiers (peintures, chaux, eaux usées, ciment, etc.) pourraient facilement se retrouver transportée vers les eaux de surface et polluer ainsi la qualité de l’eau.

Pendant les travaux de terrassement et d’excavation pourraient mettre les sols à nu et les exposer ainsi aux risques de pollution liés aux déversements accidentels de produits d’hydrocarbures. En cas de pluie, les eaux de ruissellement chargées de polluants pourraient s’infiltrer transportant ainsi la pollution vers les eaux souterraines. Ceci est particulièrement valable dans l’ensemble des sites concernés donc les sols sont plus sableux et donc retiennent la pollution plus longtemps (à Prabis, à Bor et à Antula). Mais au vu de l’influence réduite de la zone des travaux les risques de diffusion de la pollution du sol vers les eaux de surface et ensuite les eaux sous-terraines sont faibles.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Faible | 1 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Moyenne | 3 |
| Importance | Mineure | 9 |

- Impacts négatifs attendus sur la flore et la faune

Les travaux d’installation de chantier, de débroussaillage et d’implantation des ouvrages détruiront la végétation herbacée au niveau de Antula.

Ainsi, certaines zones de localisation du projet dans la ville de Bissau et de Biombo (Antula, Safim et Prabis) ne présent aucune formation végétale ni d’habitats significatifs de la faune à cause de leur forte anthropisation, sauf dans le quartier de Bor, ou quelques pieds d’anacardiers seront abattu lors de la libération d’emprise.

Cependant, lors du déplacement des engins de chantier et des travailleurs au niveau des sites des risques de dommage sur les arbres d’ornement ou d’ombrage autour des infrastructures pourraient être observés.

La faune sauvage terrestre est très rare à cause de l’urbanisation de la zone. Elle est généralement constituée par des petits rongeurs, des petits reptiles, des oiseaux, etc.

- L’environnement socio-économique

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Courte | 1 |
| Importance | Mineure | 15 |

- Nuisances sonores

Les travaux de réalisation des réservoirs engendreront sans nul doute, des nuisances sonores particulièrement pour le personnel de chantier et les habitants tout autour des sites. Ainsi, les nuisances sonores seront causées par le matériel (grue, installations de sciage, générateurs, matériels roulants, groupes électrogène, etc.…).

Le bruit et les vibrations associés au projet se  remarqueront principalement lors des étapes suivantes :

  la préparation des fondations et les déchargements du béton,

  la construction des structures métalliques,

  le déplacement des engins de construction,

  le fonctionnement des groupes électrogènes,

  et le compactage de surface,

Les niveaux caractéristiques du bruit des équipements sur le chantier, sont donnés dans le tableau ci-après.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Courte | 1 |
| Importance | Mineure | 15 |

- Perturbations du trafic routier

Les travaux de construction des réservoirs auront un impact négatif sur le tronçon routier reliant la ville de Bissau au secteur de Prabis ou au secteur Safim notamment pendant la phase d’approvisionnement du chantier en matériaux de remblais et autres équipements.  Cet impact est d’autant plus probable entre Bissau et Antula ou cette route se caractérise par son exiguïté et son fréquence d’utilisation.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Régionale | 5 |
| Durée | courte | 1 |
| Importance | Moyenne | 25 |

- Augmentation du risque de contamination aux MST/VIH Sida

L’afflux de travailleurs pour la réalisation des travaux constitue un facteur potentiel d’augmentation du risque de contamination au MST/VIH Sida dans le cas où ces derniers seraient porteurs de ces maladies.

Lorsque de jeunes ouvriers issus de milieu culturel différent se regroupent ensemble en un lieu dans le cadre d’un chantier et rencontre quotidiennement de jeunes filles issues souvent de milieu modeste, le risque est élevé d’avoir que des rapports intimes se créent. Ces conditions sont souvent favorables à la propagation de maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/SIDA. C’est pourquoi il est important de réduire ce risque en recrutant des ouvriers issus de la même localité.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | courte | 1 |
| Importance | Mineure | 15 |

- Accidents de chantier

Pendant la phase des travaux, il existe des risques d’accidents liés aux engins/instruments de chantier et à la présence de matériaux de construction mal protégés ou mal utilisé. Le risque de chute existe pour toutes les personnes autorisées et non autorisées sur le chantier.  Le risque d’apparition de certaines maladies professionnelles consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, des mauvaises postures, etc. est faible. Un risque d’accident lié au trafic routier pour l’acheminement des matériaux de construction est également prévisible.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Moyenne | 3 |
| Importance | Moyenne | 45 |

- Production de déchets

Les travaux de débroussaillage, de désherbage, de libération et de préparation de la plateforme, les travaux de fouille, de terrassement, de décapage, etc. produiront des quantités de déchets significatives. Ces déchets peuvent être de différentes natures : les déchets inertes de roches, la sous -couche arable, résidus de conduites PVC, emballages souillés de peinture, solvants, cuve à hydrocarbure, etc.

Déchets susceptibles d’être produits dans le chantier

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Moyenne | 3 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Courte | 1 |
| Importance | Mineure | 9 |

- Impacts négatifs attendus sur les activités de commerce

Lors des travaux de réhabilitation et de construction des réservoirs, il n’est pas prévu de déplacement des populations dans la plupart des sites (Aéroport, Bor, Antula) sauf à Safim ou des déplacements de personnes seront enregistré car il existe un restaurant au niveau de l’enceinte du site. Cependant, il faudra s’attendre à des perturbations des activités commerciales sur les commerces (boutiques, magasins, restaurant, etc…) trop proches de la route et des sites de construction des réservoirs.

Pour réduire ces risques, il serait nécessaire de mettre en place une organisation de l’avancement du chantier avec un programme de travail connu à l’avance et respecté et une sensibilisation des riverains et des commerces impactés. Des dispositions devront être prises pour éviter d’empêcher l’accès aux commerces ou une simple entrave à la circulation des biens et des personnes.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Moyenne | 3 |
| Etendue | Ponctuelle | 1 |
| Durée | Moyenne | 3 |
| Importance | Mineure | 9 |

- Impacts négatifs attendus sur les risques de perte de terres, de dégradation de biens

La libération de l’emprise pour la réalisation du réservoir à Antula pine peuvent engendrer des risques de perte de terre agricole au niveau de l’église, mais aussi des risques de dégradation des biens privés et publics surtout dans le quartier de Bor (des anacardiers au niveau du site) et le quartier de Safim (restaurant, boutique). Ainsi, les biens impactés recensés actuellement sont minimes et sont déjà pris en compte dans le PAR en cours.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Moyenne | 3 |
| Importance | Moyenne | 45 |

- Impacts négatifs sur le climat social

Lors des travaux de réalisation, une importante création d’emplois temporaires est attendus. Ainsi, il est clair et net, que ces emplois devraient revenir en premier lieu aux jeunes personnes habitants dans les quartiers ou les travaux se dérouleront. Ceci permettra certainement d’éviter des frustrations et des conflits sachant que le chômage est très présent dans la zone du projet.

Le recrutement local permettra dans un autre registre de réduire les risques de conflits sociaux à cause d’un non-respect ou d’une simple méconnaissance de certains us et coutumes.

Un comité de gestion faisant l‘interface entre l’entreprise et les populations locales et composé d’autorités administratives, de leaders locaux, d’association de populations organisées, etc. pourrait aider à éviter des conflits sociaux avec les populations riveraines.

Le PUASEE-FA devra veiller à ce que les entreprises recrutent des habitants locaux en priorité tout en sachant que pour les postes nécessitant une certaine qualification, les entreprises sont libres de recruter le personnel qui leur permettra de respecter leur engagement contractuel en termes de délais, de qualité et de coût.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Faible | 1 |
| Etendue | Ponctuelle | 1 |
| Durée | Courte | 1 |
| Importance | Mineure | 1 |

- Impacts négatifs sur le paysage urbain

En vue de la localisation précise des sites de réalisation des réservoirs, les travaux ne modifieront pas significativement le paysage urbain, de même que l’installation des bases de chantier.

6.2.2.2. Impacts en phase d’exploitation

En phase d’exploitation, les impacts négatifs attendus identifiés sont liés à la présence des réservoirs et l’ensemble des équipements nécessaires.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Faible | 1 |
| Etendue | Ponctuelle | 1 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Mineure | 5 |

- -Modification du paysage

Les réservoirs modifieront le paysage des sites par leurs présences. Généralement, cette modification n’est pas agréable à la vue de par l’aspect de l’ouvrage constitué d’un amas de béton.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Moyenne | 3 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Moyenne | 45 |

- Risque de pollution des Eaux

Le principal impact négatif prévisible en phase d’exploitation des réservoirs demeure dans la gestion des eaux de lavage des ouvrages.  En effet, les ouvrages doivent être lavés annuellement.  Cela implique l’utilisation de produits désinfectants et de décapage lorsque ce dernier est nécessaire.

Ces produits sont toutefois utilisés en très faible concentration et rigoureusement dosés puisque les réservoirs ne doivent pas contenir de polluants. De plus, ils sont neutralisés dans les réservoirs avant rejet.

La vidange des réservoirs sera progressive. Une fois les réservoirs sont vidés, leur nettoyage seront effectué. Par contre, la fréquence d’une vidange accidentelle est difficile à évaluer. Nous baserons l’analyse de l’impact sur une opération de vidange annuelle.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Faible | 1 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Longue | 1 |
| Importance | Mineure | 15 |

- Risque de pollution des Eaux pluviales

Pendant les travaux de maintenance et d’entretien des réservoirs et des équipements, le risque de pollution des eaux pluviales est prévisible en raison principalement :

- Des rejets des eaux pluviales chargées en hydrocarbures et autres polluants,

- Des rejets des substances huileuses, etc., résultant de l’entretien des équipements et engins de manutention utilisés,

Les eaux pluviales en contact avec les produits hydrocarburés peuvent polluer le plan d’eau, d’où toute la nécessité de procéder à des mesures de protection. La gestion des déchets solides et liquides constituera dès lors un enjeu majeur pour sauvegarder la qualité du plan d’eau.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Forte | 5 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Majeure | 75 |

- Risque d’augmentation de l’insalubrité

L’amélioration de la fournir de l’eau potable à la population, entrainera une augmentation de rejet des eaux usées. Etant donné la difficulté de gestion de ces eaux par certains habitants de Bissau, cette situation pourrait entrainer l’augmentation de l’insalubrité liée à la mauvaise gestion des eaux usées.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Moyenne | 3 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Longue | 5 |
| Importance | Moyenne | 45 |

- Risque d’atteinte à la santé

Les eaux usées mal gérées dans les maisons peuvent devenir des gîtes de moustiques vecteurs du paludisme qui reste l’une des premières causes de consultation médicale de la population.

| Caractérisation de l’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Négatif |  |
| Intensité | Moyenne | 3 |
| Etendue | Locale | 3 |
| Durée | Courte | 1 |
| Importance | Mineure | 9 |

- Risque d’engendrer des perturbations au niveau des réseaux de distribution d’eau ou d’arrêt de fonctionnement des réservoirs pendant des heures

Pendant les travaux de maintenance et d’entretien des réservoirs et des équipements, ces activités pourront engendrer des Risques des perturbations au niveau des réseaux de distribution d’eau ou d’arrêt de fonctionnement des réservoirs pendant des heures.

Tableau 20: Synthèse des impacts positifs attendus au niveau du sous-projet n°2

| PHASES |  |  |  | MILIEU |  | IMPACTS POSITIFS POTENTIELS | Intensité |  | Etendue |  | Durée |  | Importance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-construction et Construction |  | SOCIO-ECONOMIQUE |  |  |  | - Création d’emplois temporaires - des manœuvres pour tous travaux de débroussaillage, de désherbage, de fouille, - des maçons pour tous travaux de génie civil, - des ferrailleurs, - des peintres, - des conducteurs d’engins spécifiques | Forte | 5 | Régionale | 5 | Courte | 1 | Moyenne | 25 |
|  |  |  |  |  |  | - Opportunités d’affaires pour des opérateurs économiques privés | Forte | 5 | Régionale | 5 | Courte | 1 | Moyenne | 25 |
|  |  |  |  |  |  | - Création de relation sociale | Forte | 5 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Moyenne | 27 |
| 3 |  |  |  |
| Exploitation |  | PAYSAGE |  |  |  | - Création d’une végétation verdoyante avec des arbres d’ornement ou d’ombrage. | Faible | 1 | Ponctuelle | 1 | Longue | 5 | Mineure | 5 |
|  |  | EAUX |  |  |  | - Maintenir le ruissellement à l’exutoire. | Faible | 1 | Ponctuelle | 1 | Longue | 5 | Mineure | 5 |
|  |  | SOCIO-ECONOMIQUE |  |  |  | - Atténuations significativement des déficits d’approvisionnement en eau potable. | Forte | 5 | Locale | 3 | Longue | 5 | Majeure | 75 |
|  |  |  |  |  |  | - Réduction de la prévalence des maladies d’origines hydriques | Forte | 5 | Régionale | 5 | Longue | 5 | Majeure | 125 |
|  |  |  |  |  |  | - Réduction des déplacements des populations en quête d’eau potable |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Diminution des risques d’accident corporel dus au transport de l’eau sur de longues distances et à des heures matinales ou tardives |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Amélioration du cadre et des conditions de vie des populations mais aussi à une dynamique de peuplement des secteurs ou des quartiers | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Longue | 5 | Moyenne | 45 |
|  |  |  |  |  |  | - Réduction des risques de tensions sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Création d’emploi dans les localités concernées | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Longue | 5 | Moyenne | 45 |
|  |  |  |  |  |  | - Augmentation des gains financiers pour les propriétaires et promoteurs immobiliers |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Création et/ou le développement des activités liées à la vente d’eau et de glaces |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Extension des services de distribution d’eau aux localités desservies par d’autres opérateurs. | Faible | 1 | Locale | 3 | Longue | 5 | Mineure | 15 |
|  |  |  |  |  |  | - Amélioration de la performance de l’EAGB | Forte | 5 | Régionale | 5 | Longue | 5 | Majeure | 125 |

Tableau 21: Synthèse des impacts négatifs attendus au niveau du sous-projet n°2

| PHASES |  | MILIEU |  |  | IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS | Intensité |  | Etendue |  | Durée |  | Importance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-construction et Construction |  | AIR |  |  | - Risque de dégradation de la qualité de l’air (bruits, poussières et gaz d’échappement) | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 9 |
|  |  | SOL |  |  | Risque de production de déblais et de modification de la texture des sols | Forte | 5 | Ponctuelle | 1 | Courte | 1 | Mineure | 5 |
|  |  |  |  |  | - Risque de pollution accidentelle des sols est à craindre dues à d’éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Risque d’une fragilisation et d’un tassement des sols et du sous-sol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EAUX |  |  | - Risque potentiel de contamination de ces eaux de ruissellement due à d’éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant | Forte | 5 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Moyenne | 45 |
|  |  |  |  |  | - Risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FLORE/ FAUNE |  |  | - Risque de détruire la végétation herbacée au niveau de Antula. | Faible | 1 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Mineure | 9 |
|  |  |  |  |  | - Risque d’abattage de quelques pieds d’anacardiers à BOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Risque de perturbation de certains espèces (oiseaux, rongeurs, animaux domestique, etc.) due aux production de bruit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAYSAGE |  |  | - Modification de l’aspect du paysage | Faible | 1 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Mineure | 9 |
|  |  | HUMAIN |  |  | - Risque de perturbation du cadre de vie des populations riveraines dû aux productions de poussières, de bruit | Forte | 5 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 15 |
|  |  |  |  |  | - Risque de gêner la circulation des passants et des automobilistes | Forte | 5 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 15 |
|  |  |  |  |  | - Risques de propagation de maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/SIDA | Forte | 5 | Régionale | 5 | Courte | 1 | Moyenne | 25 |
|  |  |  |  |  | - Risques d’accident liés aux engins/instruments de chantier et à la présence de matériaux de construction mal protégés ou mal utilisé. - Risque de blessures dû à la manutention manuelle et mécanique | Forte | 5 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 15 |
|  |  |  |  |  | - Risque de production de quantités de déchets significatives (les déchets inertes de roches, la sous -couche arable, résidus de conduites PVC, emballages souillés de peinture, solvants, cuve à hydrocarbure) | Forte | 5 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Moyenne | 45 |
|  |  |  |  |  | - Risque de perturbations des activités commerciales sur les commerces (boutiques, échoppes et magasins) trop proches des sites | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 9 |
|  |  |  |  |  | - Risques de perturbation/dégradation des réseaux des concessionnaires | Moyenne | 3 | Ponctuelle | 1 | Moyenne | 3 | Mineure | 9 |
|  |  |  |  |  | - Risques de conflits sociaux | Forte | 5 | Locale | 3 | Moyenne | 3 | Moyenne | 45 |
|  |  |  |  |  | - Risque de perte de terre ou de dégradation de biens lors des travaux de libération des emprises | Moyenne | 3 | Ponctuelle | 1 | Moyenne | 3 | Mineure | 9 |
| Exploitation |  | PAYSAGE |  |  | - Risque de dégradation et d’altérer l’aspect visuel du paysage | Faible | 1 | Ponctuelle | 1 | Longue | 5 | Mineure | 5 |
|  |  | EAUX |  |  | - Risque de pollution des Eaux de ruissellement et des eaux pluviales ; | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Longue | 5 | Moyenne | 45 |
|  |  | HUMAIN |  |  | - Risque de générer des nuisances sonores et des productions de GES. | Faible | 1 | Locale | 3 | Longue | 5 | Mineure | 15 |
|  |  |  |  |  | - Risque d’engendrer des perturbations au niveau des réseaux de distribution d’eau ou des risques d’arrêt de fonctionnement des réservoirs pendant des heures | Moyenne | 3 | Locale | 3 | Courte | 1 | Mineure | 9 |
|  |  |  |  |  | - Risque d’augmentation de l’insalubrité liée à la mauvaise gestion des eaux usées. | Forte | 5 | Locale | 3 | Longue | 5 | Majeure | 75 |

# 7 * ETUDE DES RISQUES *

Dans ce présent chapitre il sera analysé les éléments de danger du projet dans sa globalité. Les installations exploitées au niveau du projet PUASEE-FA peuvent présenter des risques professionnels et d’autres types de risque. L’analyse des risques aura pour objectif, d’une part, d’identifier les situations qui peuvent être à l’origine d’un accident, et d’autre part, d’analyser les barrières de sécurité (mesures de prévention, moyens de protection et d’intervention) qui y sont associées. Il s’agit en définitive d’examiner :

- les défaillances d’origine interne : dangers liés aux produits, défaillances intrinsèques liées au dysfonctionnement des installations, mauvaise conception ou exploitation du matériel ;

- les défaillances d’origine externe, qui résultent de la défaillance du matériel, elle -même consécutive à une agression externe (autres activités extérieures, risques naturels).

## 7.1 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES D’ACCIDENTS

Cette étude présente plusieurs objectifs : (i) faire le lien entre les dangers identifiés liés au procédé et liés aux produits associés ; (ii) identifier les phénomènes dangereux potentiels issus de cette association ; (iii) analyser la pertinence de cette identification compte tenu de la réalité physique du procédé et des produits ; (iv) cibler les équipements qui, compte tenu de cette analyse, seront retenus dans le cadre de l'analyse des risques. Ce dernier point permettra surtout d'identifier les équipements et opérations jugées critiques au terme de cette analyse.

Les différents types de risques sont liés aux activités d’ouverture des tranchées pour le posage du câble sous-marine et terrestre et les activités de construction des infrastructures (chambre et station d’atterrissage).

- 7.1.1. Conditions naturelles susceptibles de provoquer ou d’aggraver un accident

Nous entendons par conditions naturelles, tous les événements non contrôlés par l’activité humaine. Ces éléments peuvent présenter, dans certaines conditions, un risque notable vis-à-vis des installations. Les conditions météorologiques peuvent agir comme agresseur des installations des décharges maîtrisées et par conséquent constituer des sources de danger.

- Le relief

Le relief dans ces sites est généralement plat, cependant on peut noter en quelques endroits des paysages peu accidentés avec la présence de contrebas qui alternent avec les plateaux.

La prise en compte de cette réalité est importante dans l’implantation des bases vie des différents chantiers.

- Menaces extérieures naturelles

Inondations : Le risque est très important vu la nature des sols et la topographie locale de Biombo et Bissau.

Foudre : Le risque lié à la foudre est bien présent dans la zone du projet. La décharge de foudre est l’une des sources d’inflammation reconnues. L’existence de paratonnerre sur le site peut aider à minimiser ce risque d’incendie lié à la foudre.

Pluies : Les pluies pourraient causer des inondations dans les zones du projet.

Proximités dangereuses et zones à protéger : Le projet s’exécute en milieu terrestre et plus précisément en milieu urbain. Les différentes bases de chantier devront être installées dans une zone exempté ou assez éloignée de tout habitat, de toute flore dense, des voies de circulation importante, afin qu’un accident n’ait aucun impact sur le milieu intervention du sous projet n°2.

- Autres menaces

Chute d’aéronef : risque peu probable ; malgré la présence de l’aéroport de Bissau.

Malveillance : des risques possibles de brigandage dont l’Entreprise devra se prémunir par un service de sûreté efficace de jour comme de nuit.

- 7.1.2. Identification des risques professionnels

Ce sera l’identification des risques d’accidents et de maladies professionnels auxquels les travailleurs seront exposés par rapport aux activités de réalisation des réservoirs mais aussi à l’exploitation, ce qui laisse présager les risques d’accident du personnel de chantier et des employés. Ainsi il faudra les protéger par des mesures de prévention et de protection appropriées.

Tableau 22: Identification des risques professionnels

| Risques professionnels | Descriptions | Mesures d’atténuation proposées |
| --- | --- | --- |
| Risques liés aux manutentions | La circulation des engins (manutention mécanisée) est souvent source de collision, de dérapage, de heurt, de coincement et d’écrasement. La manutention manuelle est également source de blessures et de maladies professionnelles liées à des efforts physiques, des écrasements, des coincements, des chocs, des gestes répétitifs et des mauvaises postures, des manutentions de charges de masse unitaire élevée, charge éloignée du corps, faire les lits… La manutention des moteurs des engins et des voitures au niveau du bateau et terrestre peut engendre des bruits, qui à la longue peut mener à des situations sanitaires dangereuse au niveau de l’audition des travailleurs. | - Afficher les consignes de sécurité sur le chantier ; - Porter les EPI (gants, chaussures de sécurité, casques) ; - Entretenir régulièrement les engins ; - Etablir un plan de circulation ; - Bien arrimer les charges manutentionnées ; - Entretenir des voies de circulation ; - Utiliser les moyens de manutention comme les chariots à roulettes… ; - Former le personnel à la manutention ; - Former le personnel à l’adoption des gestes et des postures appropriées ; - Limiter les manutentions manuelles ; - Organiser les postes de travail pour supprimer ou diminuer les manutentions. |
| Risques de chutes de plein pied | Comme dans toutes les activités de construction de réservoir, les risques de chutes du personnel sont prévisibles. Ces chutes sont pour la plupart, causées par les installations de chantier au sol, les planchers de travail, les activités de maçonnerie en hauteur, les passerelles, les accès aux ouvrages à réhabiliter, la fixation des équipements, etc. En phase d’exploitation, il existe aussi des risques liés aux chutes de plain-pied et glissades. Ce sont des risques de blessures causées par la chute de plain-pied d’une personne. La blessure peut résulter de la chute elle-même. Ces chutes sont pour la plupart, causées par les sols glissants ou des rebords des réservoirs parfois trop petits pour marcher. | - Phase de construction - Eclairer les passages des zones sombres ; - Nettoyer et entretenir les plateformes de travail ; - Baliser les zones à risque ; - Limiter les longueurs de rallonge électrique - Poser des garde-fous - Remblayer les fouilles - Porter des chaussures de sécurité antidérapantes et des casques de protection - Sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité - Phase d’exploitation - Dégager les voix d’accès - Utiliser des revêtements de sol antidérapant, - Supprimer les inégalités du sol, élargissement des passages… - Mettre en place des panneaux d’indication de risque de chute dans les rebords ; |
| Risques de chutes d’objet | Ce risque est associé à la présence de petits objets (outils, pièce de coffrage, béton, déchets), au renversement de coffrage (éléments préfabriqués, murs, etc.) et à l’effondrement d’étaiements, de passerelles, de coffrage sous charges diverses, d’éléments en cours de manutention, d’éléments préfabriqués. | - Contrôler régulier les installations (coffrage, passerelles, , équipements et accessoires de levage etc.) ; - Ranger les outils après d’utilisation dans des endroits bien sécurisés ; - Porter les EPI (gants, chaussures de sécurité, casques) ; - Limiter des manutentions manuelles. |
| Risques de brulure et d’incendie | Ce sont des risques de brûlure ou de blessure de personnes consécutifs à un incendie lors de la mise en place des matériaux ou produits inflammables, mais aussi à l’utilisation d’énergie électrique au niveau des bases de vie et du chantier. Ils peuvent provoquer des dégâts humains et matériels importants. | - Mettre en place des extincteurs avec des inscriptions sur les méthodes d’usages au niveau des bases de vie des ouvriers sur au niveau du navire - Traiter immédiatement de toute anomalie électrique ; - Equiper d'un contact niveau bas 25 % et d'un indicateur visuel de niveau - Effectuer le remplissage de la cuve d’hydrocarbure depuis l’extérieur par l’intermédiaire d’un dispositif de dépotage conforme aux bonnes pratiques ; - Etablir des plans d’intervention (consigne d’incendie, etc.) Et d’évacuation (issue de secours…) …etc. ; - Interdire de fumer au niveau des sites du chantier pour éviter de provoquer des feux; |
| Risques liés au manque d’hygiène corporelle | Ce sont des risques d’atteinte à la santé, ou liés à l’absence de moyens nécessaires pour permettre l’hygiène corporelle du personnel. Ce risque peut être lié aussi à l’absence de moyens et de personnels pour les premiers soins et notamment les blessures bénignes. | - Installer des WC en nombre suffisant avec des laves mains, des points d’eau potable, des vestiaires. - Maintenir constamment l’état de propreté des équipements sanitaires, séparer les hommes des femmes - Effectuer des visites médicales régulièrement - Présence d’une trousse de secours sur la base de chantier. |
| Risques liés au travail de nuit | Les risques liés au travail de nuit ont des impacts graves sur la santé, provoquent une grande fatigue physique et psychique. Ce sont des risques liés au manque de sommeil des travailleurs de la nuit et principalement des veilleurs de nuit. | - Comme c’est des travaux des constructions de réservoir en milieu rural et urbain, il est fortement recommandé d’effectuer les travaux pendant la journée ; - Réorganiser le travail en diminuant les cadences (faire des cycles sur deux semaines de 3 et 4 nuits pour les veilleurs de nuit) |
| Risques d’inhalation de poussière | Les activités liées aux constructions des réservoirs peuvent engendrer des émissions de particules de poussières dangereuses pour la santé des personnes. | - Procéder à des arrosages sur tous les sites (Safim, Antula, Bor, Prabis, aéroport) - Equiper les ouvriers de masques de respiration - Trouver des méthodes et engins beaucoup plus opérationnels en milieu urbain - Sensibiliser les ouvriers pour mieux gérer les émissions de poussière |
| Risques liés au ciment | Le ciment de maçonnerie est corrosif. Une exposition de courte durée à la poudre sèche présente peu de risque. Toutefois, une exposition d’une durée suffisante au ciment de maçonnerie sec ou humide peut provoquer de graves lésions potentiellement irréversibles des tissus (peau et yeux) sous forme de brûlures chimiques (caustiques) jusqu’au troisième degré. - Effets potentiels sur la santé ; - Effets nocifs d’un contact oculaire ; - Effets nocifs d’un contact cutané ; - Effets nocifs de l’inhalation ; - Risque des espaces clos ; | - Equiper les ouvriers de masques de respiration ; - Porter les EPI; - Sensibiliser les ouvriers sur l’utilisation du ciment ; - Procéder à des arrosages sur tous les sites ; - Effectuer des visites médicales régulièrement - Former le personnel à la manutention du ciment ; - Dotation d’équipements complets de protection individuelle pour le personnel qui manipule le ciment et les matériaux pulvérulents (Casques, Lunettes Anti-poussière, masques anti-poussière FFP3, combinaisons jetables haute visibilité, chaussures de sécurité antidérapant, gants). |
| Risques liés aux opérations de fouille et d’excavation ; | Les risques associés à la réalisation des fouille et d’excavation sont les suivants : - Le renversement d’engin ou véhicules circulant sur les lieux de travail ; - L’électrisation ou électrocution par contact accidentel avec un conducteur électrique enterré. - À la chute de l’ouvrier ou d’une tierce personne - À l’envol de poussières ; - À la Chute de plain-pied liée à l’encombrement du site ; - Au Contact avec outil coupant ou machine en mouvement ; | - Bien baliser les espaces de travail dans les différents sites concernés ; - Former les ouvriers et les opérateurs des engins sur les différents risques qu’ils peuvent rencontrer pendant les activités de fouille et d’excavation ; - Mettre en place un plan de circulation des engins ; - Equiper les ouvriers en EPI ; - Former les ouvriers sur les méthodes d’exécution des travaux ; - Equiper les ouvriers de masques de respiration - Trouver des méthodes et engins beaucoup plus opérationnels en milieu urbain - Sensibiliser les ouvriers pour mieux gérer les émissions de poussière ; |
| Risques liés aux circulations des engins de chantier | Les engins de transports, de levage, de compactage et d’excavation sont constitués différents types de systèmes mécaniques et hydrauliques dont leur dysfonctionnement peut présenter un potentiel de dangers. Ces systèmes hydrauliques fonctionnent grâce à de très grandes pressions de fluides. Une fuite d’air, d’huile ou une rupture de flexibles au niveau de ces engins peuvent entrainer des dommages collatéraux. Un dysfonctionnement du système de freinage ou une absence de maintenance au niveau des parties mécaniques en rotation des engins tels que les pneus présente un potentiel de dangers. | - Former le personnel sur l’utilisation des engins, - Utiliser des moyens de manutention adaptés aux charges, - Utiliser des engins conformes à la réglementation, - Arroser régulièrement les pistes de circulation, - Mettre en place des règles de circulation, - Faire l’entretien préventif des engins (les accessoires de levage). - Afficher les consignes de sécurité ; - Impliquer les concessionnaires des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication. |
| Risques liés à l’intervention de plusieurs entreprises (Co-activité) | La présence de plusieurs entreprises dans les sites d’activité pourrait occasionner des collisions entre les engins ou entre les camions et des accidents de circulation impliquant les ouvriers. Mais aussi, avec la présence des nombreux ouvriers dans les sites pourraient augmenter les risques de conflit entre les ouvriers et la population. | - Mettre en place un plan d’intervention des différentes entreprises au niveau de chaque site ; - Eviter le groupement de plus de deux (2) entreprises dans un même endroit ; - Utiliser des engins conformes à la réglementation, - Mettre en place des règles de circulation, - Equiper les ouvriers en EPI ; - Former les ouvriers sur les méthodes d’exécution des travaux ; - Equiper les ouvriers de masques de respiration ; |
| Risques liés à l’atteinte de maladies contagieuses comme COVID-19 | Les base vies et chantiers regroupent beaucoup de personnes qui interagisse entre eux. Ainsi, les risques de propagation du COVID 19 pourrait être noter si des dispositions ne seront pas prises. | - Mettre en place des panneaux de sensibilisation contre le COVID 19 - Exiger le respect des mesures de lutte contre la propagation - Mettre à la disposition des ouvriers des masques de protection et des gels antiseptiques - Organiser des campagnes de sensibilisation ; |

    - Risques liés aux substances et/ou produits stockés en phase travaux et en phase exploitation

L'objectif de ce paragraphe est de présenter les risques liés aux produits, et notamment les caractéristiques intrinsèques des produits stockés, utilisés ou susceptibles d’être présents durant les travaux ou l’exploitation, pouvant conduire in fine à un accident majeur. Les produits principaux suivants sont à considérer :

- Gasoil

- Huiles de lubrifications

- Huiles usées

Tableau 23 : Identification des dangers liés aux produits

| Dénomination / Composition | Pictogramme de danger (source : SGH / SIMDUT) | Inflammabilité / Toxicité | Moyens de Protection – Précautions à prendre durant la manipulation | Conditions de stockage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gasoil |  | - Effet cancérigène peu probable - Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion - Exposition répétée peut provoquer des assèchements de la peau - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets - Néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. | - P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes – Ne pas fumer. - P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. - P235 : Tenir au frais. - P240 : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception - P241 : Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage/.../ antidéflagrant. - P242 : Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles. - P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. - P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. - P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. - P201 : Se procurer les instructions avant l'utilisation. - P202 : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité́. | - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. - Stocker les conditionnés (fûts, échantillons, bidons...) dans des locaux bien ventilés. STOCKER A TEMPERATURE AMBIANTE à l'abri de l'eau, de l'humidité́, de la chaleur et de toute source possible d'inflammation. Conserver les récipients fermes et étiquetés en dehors de l’utilisation. A éviter : Le stockage soumis aux intempéries. - N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistant aux hydrocarbures. |
| - Huiles de lubrification |  | - Contact oculaire ou de la peau peut provoquer une irritation (Sensation de brûlure, rougeur) ; - Ingestion de quantités importantes peut entraîner des nausées ou des - Diarrhées ; - Combustion complète ou incomplète de l’huile de lubrification produit des suies et des gaz plus ou moins toxiques tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène, les oxydes de phosphore, les - Oxydes d’azote, les oxydes de soufre, les amines aromatiques, etc. dont - Inhalation est très dangereuse ; - Le produit s’étale à la surface de l’eau pouvant ainsi perturber les transferts d’oxygènes des organismes aquatiques, | - Protection cutanée : gants nitrile ou néoprène à manchettes longues. - - Protection respiratoire : filtre particulaire de type P - - Bleu de travail en coton, régulièrement nettoyé. - Aspiration, captage à la source des fumées, capotage des machines, vérification des débits d’huile (au minimum efficace pour réduire les risques d’éclaboussures). - Eviter le contact avec les pièces, les parties des machines ou vêtements recouverts d’huile : utiliser des gants couvrant les avant-bras et des tabliers de protection, se laver les mains fréquemment. - Utiliser un produit détergent et aseptisant avant la mise en place de fluide aqueux, une eau propre de bonne qualité biologique, contrôler le niveau de pH, la teneur en micro-organismes des fluides en service. - Renouveler souvent l’huile de coupe. - Usinage à sec possible pour certains matériaux (machine « au zéro lubrifiant ») conçue pour protéger l’environnement). - Micro lubrification par pulvérisation localisée d’huile végétale (procédé possible pour le fraisage, taraudage, perçage, alésage, sciage, emboutissage, rectification possible mais pas en tournage ). | - Stocker à l’abri des intempéries et des écarts importants de température - Stocker les fûts et les tonnelets couchés pour éviter le dessèchement des joints et l’entrée d’air - Stocker les emballages sur des cales les isolant du sol - Appliquer le système FIFO (First In First Out) dans la gestion de vos stocks - Noter la date d’ouverture sur l’emballage - Essuyer la proximité des ouvertures - Refermer l’emballage après chaque prélèvement - Durée de conservation : entre 1 et 3 ans pour les emballages non entamés et stockés (en fonction de vos conditions de stockage) - Durée de conservation pour produit ouvert : 6 mois - Procéder à un contrôle visuel de votre huile, en cas de doute, contactez BELUB - En ce qui concerne les huiles en vrac, s’assurer que les cuves sont propres, accessibles pour le nettoyage et munies d’une purge et d’un filtre. |
| - Huiles usagées |  | - L'inhalation peut être nocive. - L'absorption par la peau peut être nocive. - L'ingestion peut être nocive ou fatale. - Peut irriter les voies respiratoires (nez, gorge et poumons), les yeux et la peau. - Danger présumé de cancer. Contient une matière qui peut causer le cancer. Le risque de Cancer est fonction de la durée et du niveau d'exposition. - Contient une matière qui peut causer des anomalies congénitales. - Contient une matière qui peut causer des lésions au système nerveux central. - Dangers pour l'environnement : Le produit peut être toxique pour les poissons, les plantes, la faune et les animaux domestiques. - Le produit peut être toxique pour les poissons, les plantes, la faune et les animaux domestiques | - Sensibiliser tout le personnel de l’atelier aux risques de la contamination de la peau par les huiles usagées - Fournir des gants de type EN 374-2 - Gant en nitrile - Nettoyer ou remplacer régulièrement les combinaisons de travail - Maintenir un niveau d’hygiène élevé dans l’atelier - Préférer les essuie-mains en papier sur dévidoir et proscrire les chiffons huileux. Prévoir une poubelle dédiée après utilisation. - Envisager l’application de crèmes de protection - Utiliser un extracteur-vidangeur | - Stocker les huiles usagées dans un contenant adapté avec rétention pour limiter les risques de pollution. - Les cuves ou contenant doivent être stockés à l’abri de l’eau. - Ne jamais mélanger les huiles avec d’autres déchets liquides et en particulier l’eau. - Pour les stockages enterrés, la paroi de la cuve doit être double paroi. - La zone de stockage doit être accessible aux véhicules de ramassage. |

- 7.1.4. Risques liés aux groupes électrogènes

Les groupes électrogènes sont constitués d’une partie mécanique et d’une partie électrique.  La partie mécanique est un moteur thermique avec des éléments mécaniques en rotation grâce à une combustion interne de gasoil ou de fioul lourd. Un mauvais fonctionnement de cette partie peut provoquer des incendies voire une explosion de l’ensemble. La partie électrique constituée d’un alternateur est entrainée par le moteur thermique, elle fournit une tension électrique élevée source d’électrocution, mais aussi de court -circuit pouvant entrainer un incendie. Des contraintes sur ces équipements peuvent potentiellement engendrer un risque d’échauffement.

- Risques d’électrocution : Toute personne intervenant sur un équipement électrique est soumise à trois risques principaux :

- Le risque de contact avec des pièces nues sous tension. Dans ce cas, le courant électrique traverse le corps humain qui est un conducteur, ce qui provoque une contraction involontaire des muscles (communément appelée choc électrique), ainsi que des brûlures externes ou internes. L’électrocution intervient lorsque le choc électrique a des conséquences mortelles ;

- Le risque de brûlure par projection de matières en fusion lors d’un court-circuit ;

- Le risque spécifique à certains matériels ou équipements tel que les batteries (risque chimique).

Sur le site, les seuls équipements pouvant présentés un tel risque sont les engins (circuits électriques, batteries).

## 7.2. ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

L'évaluation des risques professionnels est une obligation réglementaire que l’employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs. Elle est la base de toute démarche d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail.

L’évaluation des risques professionnels sert à planifier des actions de prévention dans l’entreprise. Les risques professionnels en entreprise sont constitués de maladies professionnelles (MP) ou d’accidents de travail (AT).  La maladie professionnelle se définit comme une manifestation ou une affection qui est la conséquence d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque et qui peut entrainer des lésions voire la mort du travailleur qui en est victime. Quant à l’accident de travail, il s’agit d’un fait ou d’un événement qui se produit de manière soudaine provoquant des lésions corporelles ou la mort d’un travailleur.

La prévention en Entreprise nécessite une maîtrise des risques professionnels qui consiste à identifier les risques, à les évaluer et à les anticiper c'est-à-dire mettre en place des moyens qui permettent l’élimination des risques ou leur réduction de sorte que les risques inacceptables deviennent acceptables. Ce qui revient à dire que la prévention en Entreprise c’est l’ensemble des mesures prises pour éviter qu’un sinistre se produise.

L’évaluation des risques est une étape importante pour la mise en place des moyens de prévention. Cette évaluation consiste à identifier les risques, à les estimer c'est-à-dire voire l’impact que le problème identifié pourrait avoir sur l’homme et à prioriser les actions de prévention à mettre en place. Cette priorisation est fonction de la probabilité d’occurrence et de la gravité du dommage causé.

7.2.1. Méthodologie

La méthodologie utilisée comporte principalement trois étapes :

- L’inventaire de toutes les unités de travail (Postes, métiers ou lieu de travail)

- L’identification des situations dangereuses et risques liés à chaque unité de travail

- Proposer des mesures de prévention et de protection et définir les priorités d’action

7.2.2. Inventaire des unités de travail

Pour définir les unités de travail l’approche "activité par activité" a été choisie ; il s’agit de lister les différentes activités de l’entreprise où à chaque fois le personnel est exposé.

7.2.3. Identification et évaluation des risques

L’identification des risques a été basée sur le retour d’expérience (accidents et maladies professionnelles dans les domaines similaires), la réglementation (code du travail et textes annexes) et les visites de site. Pour l’évaluation des risques, un système de notation a été adopté ; cette cotation est faite dans le but de définir les risques importants et prioriser les actions de prévention.

Les critères qui ont été pris en compte dans cette évaluation sont : La Probabilité de la tâche où la fréquence et ou la durée d’exposition sont prises en compte dans l’estimation de la probabilité et la gravité de l’accident / incident.

Tableau 24: Grille d’estimation des niveaux de probabilité et de gravité

| Echelle de Probabilité |  | Echelle de gravité |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Score | Signification | Score | Signification |
| 1 | Une fois par 10 ans, Très improbable | 1 | Lésions réversibles, sans AT |
| 2 | Une fois par an, Improbable | 2 | Lésions réversibles, avec AT |
| 3 | Une fois par mois, Probable | 3 | Lésions irréversibles, Incapacité permanente |
| 4 | Une fois par semaine ou plus, Très probable | 4 | Décès |

Le risque est évalué par la formule : R (risque) = G (gravité) × P (probabilité), une "matrice de criticité" est établie et permet de voir les risques acceptables et les risques non acceptables mais également la priorisation des actions qui vont de 1 à 3.

Tableau 25: Matrice de criticité

|  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| G3 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| G2 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| G1 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Signification des couleurs :

- Un risque très limité aura une couleur verte. Dans ce cas la priorité sur les actions à mener est du troisième ordre ;

- La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas la priorité sur les actions à mener est de 2 ;

- Tandis qu’un risque élevé inacceptable va nécessiter une des actions prioritaires de premières importances. Il est représenté par la couleur rouge.

|  | Risque élevé avec Actions à Priorité 1 |
| --- | --- |
|  | Risque important avec Priorité 2 |
|  | Risque faible avec Priorité 3 |

Définition des mesures de prévention et de protection

Des mesures de prévention et de protection sont déterminées pour tous les risques identifiés.

7.2.4. Présentation des résultats

Les différentes activités du sous projet n°2 ainsi que les situations dangereuses auxquelles le personnel peut être exposé sont présentées dans le tableau ci- après :

Tableau 26: les différentes activités réalisées

| Zone | Activités | Poste ou Personnel exposé | Situations dangereuses |
| --- | --- | --- | --- |
| Tous les sites | Toutes les activités internes | Tout le personnel présent sur site | - Personnel circulant sur des espaces encombrés et/ou sur sols glissants - Même espace de circulation pour piétons et véhicules, - Absence d’hygiène, - Surcharge de travail, - Travail sous pression |
|  | Conduite des engins | Conducteur des engins et piétions qui circulent | - Absence d’entretien des engins (camions, etc.) - Charge trop élevée ou inadaptée par rapport au camion, - Circulation des camions sur des espaces encombrés ou circulation dense - Manque de formation des conducteurs des engins sur les règles de conduites, - Camions et piétons qui partagent le même espace de circulation |
|  | Travaux en hauteur aux abords des réservoirs Intervention en espace confiné (intérieur réservoir) Actes de malveillance / vandalisme Travail en hauteur sur les installations électriques Manipulation de matière dangereuse pour traiter le bois des poteaux électriques (si applicable) |  |  |
|  | Opérations de nettoyage des réservoirs | Personnel de production | - Contact avec des agents mutagènes et pathogènes - Absence d’EPI - Mauvaise odeur - Circulation aux abords |
|  | Travaux de maintenance ou activités qui s’effectuent avec des équipements électriques | Personnel de maintenance ou personnel qui travaille sur les équipements électriques | - Contact direct ou indirect avec des installations ou équipements électriques non conformes ou défectueuses - Travail en hauteur sur les installations électriques - Manipulation de matière dangereuse pour traiter le bois des poteaux électriques (si applicable) |

Tableau 27 : Analyse des risques phase construction

| Activité | Poste où personnel exposé | Famille de risque | Risque initial | Dommage (lésion, atteinte à la santé | Estimation du risque initial |  | Niveau de risque initial R : P×G | Mesures de prévention et de protection | Estimation du risque final |  | Niveau de risque final R : P×G | Risque résiduel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Gravité initiale 1 à 4 | Probabilité initiale 1 à 4 |  |  | Gravité finale 1 à 4 | Probabilité finale 1 à 4 |  |  |
| Acheminement du matériel sur les sites par camion, grues, etc… |  | Risque d’accident | Collision véhicule /piéton Collision entre navire Collision entre engin | Blessures, décès | 4 | 3 | 43 | Former les conducteurs sur les règles de conduites ; Définir des ENTREES/SORTIES uniquement accessible pour le personnel du chantier Limiter la vitesse de circulation des véhicules Mettre en place un plan de circulation Veiller à bonne manipulation des engins | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
|  | Conducteur ou personnel présent sur site | Risques liés à l’utilisation d’engins de manutention | Collision d’engins / ouvriers ou piétons | Blessures/ Décès | 4 | 2 | 42 | Mettre en place un plan de circulation et une signalisation dans le chantier, Maintenance des engins, Former les conducteurs d’engins sur les règles de conduites, Dégager les voies de circulation Définir des ENTREES/SORTIES uniquement accessibles pour le personnel du chantier | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
|  |  | Risques liés aux chutes d’objet | Blessures, | Fractures, Décès | 4 | 3 | 43 | Port des EPI (casque, lunettes de protection, chaussures de sécurité) Contrôler les installations et engins susceptibles d’être source de chutes d’objets Installer des protections pour retenir les chutes d’objets | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
| Déchargement de matériels | Personnel effectuant le déchargement ou présent sur site | Risques liés à l’utilisation de machines | Blessures, | Fracture, Décès | 4 | 3 | 43 | Mettre en place des fiches de poste pour l’utilisation des machines Limiter l’utilisation aux seules personnes habilitées | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
|  |  | Risques liés à la manutention mécanique | Blessures, Décès, | Blessures, Fractures | 4 | 3 | 43 | Utiliser des moyens de manutentions adaptés aux charges transportées. Suivre les indications du fournisseur de matériel. Vérifier régulièrement l’état du matériel de manutention. Les salariés doivent être formés à l’utilisation de ces matériels | 3 | 2 | 32 |  |
|  |  | Risques liés à la manutention Manuelle et aux gestes | TMS | Douleurs Musculaires, Mal de dos, Lombalgies | 2 | 3 | 23 | Limiter la charge quotidienne Former le personnel aux postures adaptées à la manutention manuelle Mise en place d’aide mécanique Introduire des moments de repos réguliers | 1 | 2 | 12 | Fatigue |
|  |  | Risques liés aux chutes d’objets | Blessures, | Fractures, Décès | 4 | 3 | 43 | Port des EPI (casque, lunettes de protection, chaussures de sécurité) Contrôler les installations et engins susceptibles d’être source de chutes d’objets Limiter la hauteur des stockages Installer des protections pour retenir les chutes d’objets | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
|  |  | Risques liés au travail par fortes chaleurs | Coups de Chaleur, | Déshydratation | 2 | 3 | 23 | Eviter le travail durant les heures les plus chaudes de la journée Fournir des bouteilles d’eau régulièrement aux travailleurs Introduire des pauses régulières | 1 | 2 | 12 | Fatigue |
| Travaux de soudure | Personnel effectuant le travail | Risques chimiques | Décès, | Brulures, Affections respiratoires, Allergies, Irritations des yeux, Brûlures | 4 | 3 | 43 | Mettre à disposition les EPI (gants, masques, chaussures de sécurité, lunettes) Limiter l’exposition | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
|  |  | Risques liés aux gestes répétitifs | TMS | Douleurs Musculaires, Mal de dos, Lombalgies | 2 | 3 | 23 | Limiter la charge quotidienne Former le personnel aux bons gestes à la manutention manuelle Mise en place d’aide mécanique Introduire des moments de repos régulier | 1 | 2 | 12 | Fatigue |
| Installation des équipements (Mécanique où manuelle) | Personnel effectuant le travail ou conducteur d’engin Personnel effectuant le travail ou conducteur d’engin | Risques liés à l’utilisation de machines | Blessures, | Fractures, Décès | 4 | 3 | 43 | Dispositifs d’arrêt d’urgence clairement identifiables sur les machines. Bien identifier les dispositifs de commande, pour éviter toute mise en route non intentionnelle. Dispositifs de sécurité sur la machine en état de fonctionnement. Faire vérifier la conformité des équipements par un organisme agrée. Donner des consignes pour les interventions sur les machines à l’arrêt. Sensibiliser les salariés aux règles de sécurité Port des EPI | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
|  |  | Risques liés à la manutention mécanique | Blessures, | Décès, Fractures | 4 | 3 | 43 | Utiliser des moyens de manutentions adaptés aux charges transportées. Suivre les indications du fournisseur de matériel. Vérifier régulièrement l’état du matériel de manutention. Les salariés doivent être formés à l’utilisation de ces matériels. Port des EPI | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
|  |  | Risques liés à la manutention manuelle et aux gestes répétitifs | TMS | Douleurs musculaires | 2 | 3 | 23 | Limiter la charge quotidienne Former le personnel aux postures adaptées à la manutention manuelle Mise en place d’aide mécanique Introduire des moments de repos réguliers | 1 | 2 | 12 | Fatigue |
|  |  | Risques liés aux chutes : de hauteur, de plain-pied | Blessures, | Fractures | 2 | 3 | 23 | Baliser et signaler les zones glissantes Port de chaussures antidérapantes | 1 | 2 | 12 | Fatigue |
|  |  | Risques liés au bruit | Surdité | Pertes d’audition temporaires ou définitives | 3 | 3 | 33 | Fournir des bouchons d’oreille et des casques de protection auditive aux travailleurs et veiller à leur utilisation | 2 | 2 | 22 | Fatigue |
|  |  | Risques électriques | Electrocution/Electrisation | Décès, Brulures | 4 | 3 | 43 | Toute intervention doit être réalisée par du personnel ayant reçu une habilitation. Faire réaliser et contrôler régulièrement les installations (électriques, appareils sous pression) par du personnel qualifié. Former les salariés aux mesures à prendre en cas d’incendie. | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
| Maintenance ou d’entretien des réservoirs et des équipements en phase d’exploitation | Personnel chargé de la maintenance et entretien | Risques liés aux chutes d’objets | Blessures, | Fractures, | 2 | 3 | 23 | Port des EPI (casque, lunettes de protection, chaussures de sécurité) Contrôler les installations et engins susceptibles d’être source de chutes d’objets Limiter la hauteur des stockages Installer des protections pour retenir les chutes d’objets | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
|  |  | Risque d’inhalation de produit chimique | Intoxication | Déshydratation Vomissement Douleur respiratoire et au ventre | 2 | 3 | 23 | Port des EPI (casque, lunettes de protection, chaussures de sécurité) Veiller à utilisations des produits de laver et d’entretien des équipements Former le personnel à utilisation des produits d’entretien ; | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
|  |  | Risques liés à Électricité (groupes électrogènes ou transformateurs) | Electrocution/Electrisation | Décès, Brulures | 4 | 3 | 43 | Toute intervention doit être réalisée par du personnel ayant reçu une habilitation. Faire réaliser et contrôler régulièrement les installations (électriques, appareils sous pression) par du personnel qualifié. Former les salariés aux mesures à prendre en cas d’incendie. | 3 | 2 | 32 | Fatigue |
|  |  | Risques liés aux chutes : de hauteur, | Blessures, | Fractures, Décès | 2 | 3 | 23 | Baliser et signaler les zones glissantes Port de chaussures antidérapantes Vérifier les échelles régulièrement Port des EPI (casque, lunettes de protection, chaussures de sécurité) | 1 | 2 | 12 | Fatigue |

## 7.3. ACCIDENTOLOGIE

- 7.3.1. Analyse de l’accidentologie

L’étude des accidents survenus sur les installations similaires a pour objectif de préparer les analyses de risques liés à l’exploitation. Elle permet de cerner précisément les causes et conséquences des défaillances étudiées.

L’inventaire des accidents est mené à l’échelle internationale, car cela permet un plus grand champ d’observation, ce type de travaux de posage du câble étant relativement analogue dans le monde entier. Cette recherche est fondée sur la base de données ARIA du Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles, rattaché au Service de l’Environnement industriel du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable de la France.

L’analyse des accidents passés met en évidence :

- La nature des événements pouvant conduire à la libération de potentiels de dangers ;

- Les conséquences des événements redoutés ;

- La pertinence des barrières de sécurité qui peuvent prévenir, détecter ou contrôler l’apparition des phénomènes dangereux ou en réduire les conséquences.

Les accidents recensés concernent les activités de réalisation et d’exploitation des réservoirs et des stocks de gasoil, des dépôts entre autres ;

Tableau 28 : Les accidents recensés qui ont des stocks de gasoil

| N° | Accident | Equipement | Causes | Conséquences |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | LE 5 MAI 2015 À HONOLULU (USA) | CÂBLIER ILE DE SEIN | INCENDIE | Les dégâts les plus importants se situent au niveau des nappes électriques (6600 volts), des organes et armoires de contrôle des DA1 et 2. |
| 02 | le 15 janvier 2004 | chalutier | le SEA-ME-WE 3 (prononcez : «si-mi-oui trois») | le naufrage du chalutier bigouden «Bugaled Breizh» au sud du Cap Lizard. |
| 03 | N°10026 du 18/12/78 Pays Bas - NIJMEGEN | Cuve de stockage et camion-citerne | Une petite fuite se produit sur les ligués de transfert | La fuite s’enflamme sur un point chaud du moteur du camion |
| 04 | N°10327 du 04/12/96 Espagne – Alcala De Henares | Un oléoduc de gasoil | Au cours des travaux de terrassement pour construire une S.S. un engin perfore un oléoduc de gasoil enterré à 1 m de profondeur | Un incendie se déclare les flammes font 25 m de haut. Le conducteur de l’engin est brûlé à 58% |
| 05 | N°10412 du 05/09/97 TURQUIE - BURSA | Installation de distribution | Inconnue | Une explosion consume un camion-citerne et deux taxis. Les dommages sont importants. Il n’y a pas de victimes. |
| 06 | N°12367 DU 12/12/1997 ETATS UNIS – UP LAND | Réservoir enterré | Dans une station-service, deux ouvriers posent un revêtement de fibres de verre dans un réservoir enterré de carburant pour une mise en conformité | Une explosion survient, les vapeurs d’essence résiduelles sont vraisemblablement à l’origine du sinistre. Un ouvrier se trouvant à l’intérieur du réservoir est tué et le deuxième est brûlé au 2ème et 3ème degré sur 65% de corps. |
| 07 | N°14177 du 12/9/98 COREE DU SUD - PUCHON | Station d’essence | Un matériel défectueux ou une négligence dans les procédures de sécurité serait à l’origine de l’explosion | L’explosion détruit une douzaine de voiture, brise des fenêtres et blesse 55 personnes (23 pompiers et 6 personnes sont dans un état critique) |
| 08 | N°691 du 11/05/88 CRETEIL | Camion - citerne | Un flexible de dépotage est arraché lors de la livraison de super dans une S.S | 300 l de carburant se déversent sur la chaussée |
| 09 | N°927 du 04/11/89-73 AIGUEBELLE | Pompes à essence | Un poids lourd se renverse sur deux pompes à essences d’une S.S | Un incendie se déclare. Deux blessés légers sont à déplorer |
| 10 | N°2079 du 11/07/1990-78 MARLY-LE-ROI | Citerne | Une fuite de carburant se produit au moment du remplissage d’une citerne | Des explosions puis un incendie se produisent. Trois personnes sont blessées dont un très gravement. La S.S est totalement détruite |
| 11 | N°2754 du 24/7/91 MARSEILLE | Camion-citerne | Inconnue | Un incendie détruit un camion-citerne stationné dans une S.S |
| 12 | 15/01/1993 GIVORS | Cuve enterrée de super | Accident dû à une fuite sur un joint du tampon de remplissage | Inflammation du ciel gazeux d’une cuve enterrée de super provoque une explosion |
| 13 | 15/10/1993 CUSSET (ALLIER) France | Dépôt de produits pétroliers | Explosion de citerne en cours de dépotage. L’inspection des ICPE est favorable à l’hypothèse d’une fuite sur flexible de refoulement ayant favorisé un « brouillard » d’hydrocarbures enflammé par l’échappement de la pompe. | Le chauffeur et un pompier sont blessés. -une citerne routière est détruite -deux tracteurs sont endommagés ‘la station de remplissage des véhicules citernes est détruite |

Tableau 29 : Les accidents recensés au niveau de l’ exploitation des réservoirs

| N° | Accident | Equipement | Causes | Conséquences |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 18/10/1990 - FRANCE - 34 - MAGALAS | château d’eau | nettoyage des parois d’un château d’eau à l’aide de chlorure de méthylène | Trois sapeurs-pompiers participant aux opérations de sauvetage sont gravement intoxiqués. Un ouvrier décède lors du nettoyage |
| 02 | 17/11/1997 - ESPAGNE - 00 - MELILLA | Effondrement d’un château d’eau | Un château d’eau fissuré sur 4 m s’effondre ; 20 000 m³ d’eau s’échappent. Le flot détruit tout sur son passage (véhicules, réseau téléphonique…) en une vingtaine de minutes | Neuf personnes sont tuées et 30 personnes sont blessées dont 2 grièvement. Une centaine de personnes sont évacuées. |
| 03 | 28/07/2006 - FRANCE - 27 - LE TORPT | château d’eau | la rupture d’une canalisation de 300 mm de diamètre d’un château d’eau | château d’eau se vide vers 4 h de 750 m³ d’eau ; 3 000 habitants de 10 communes voisines sont en partie ou totalement privés d’eau potable |
| 04 | 11/06/2005 - FRANCE - 59 - WASNES-AU-BAC | château d’eau | une effraction sur un château d’eau | la nuit du vendredi au samedi, 6 communes sont privées d’eau potable |
| 05 | 01/08/2006 - FRANCE - 49 - CHEMILLE-EN-ANJOU | château d’eau | une canalisation se rompt à la base d’un château d’eau | 5 à 8 000 habitants sont en partie ou totalement privés d’eau potable et de défense incendie sur 7 communes |
| 06 | 20/02/2007 - FRANCE - 21 - DIJON | château d’eau | Des hydrocarbures polluent un château d’eau. Selon la gendarmerie, une citerne contenant 700 l de fioul aurait été renversée par inadvertance durant le week-end par la société qui nettoyait de l’ouvrage. es hydrocarbures se sont ensuite infiltrés dans les sols et ont atteint la réserve d’eau souterraine | les habitants de 4 communes (6 800 personnes) ne doivent plus consommer l’eau du robinet pour une durée indéterminée |
| 07 | 16/12/2015 - FRANCE - 60 - ESQUENNOY | château d’eau | A la suite d’un acte de vandalisme, une fuite est détectée, vers 18 h, sur 2 bouteilles de chlore de 30 kg dans un château d’eau | Les secours, sous ARI, coupent l’alimentation en chlore. Des reconnaissances sont effectuées sur les habitations voisines et 7 personnes sont confinées. |

Conclusion

Sur 20 accidents,7 concernent des stations-services et des pompes de distribution. 2 accidents impliquent le gasoil (dont un oléoduc), 4 accidents concernant des ruptures de canalisation et 3 autres par à cause de pollution des eaux. Tous, aboutissent à des incendies et des explosions. Nous les mettons en exergue pour attirer l’attention des responsables des bases vie sur les leçons à en tirer mais aussi, effectuer des réalisations de qualité.

Ainsi, l’analyse de l’accidentologie et de l’identification des dangers potentiels liés aux réservoirs et équipements et aux substances stockées, montre que les évènements qui peuvent être redoutés pour de tels projets sont :

- Incendie et/ou explosion du groupe électrogène ;

- Incendie d’une cuvette de rétention d’hydrocarbure ;

- Effondrement d’un château d’eau ;

- Rupture des canalisations ;

- Pollution des eaux du réservoir ;

## 7.4. Mesures de gestion des risques liés à la santé et sécurité

- 7.4.1. Mesures de Prévention

- Tous les salariés doivent être, avant le début de l’exploitation des réservoirs :

  - Formés aux tâches qu’ils auront à réaliser,

  - Informés des risques liés à leurs postes de travail et les mesures de prévention devant leur permettre d’éviter les accidents,

- Les salariés doivent être briefés quotidiennement par les responsables sécurité, avant le début des travaux pour rappeler les risques et les mesures de sécurité ;

- L’entreprise doit assurer la surveillance et le suivi médical des travailleurs ;

- Pour réduire le risque de départ de feu lors des travaux par point chaud, l’exploitant doit mettre en place un système de permis de feu et autorisation de travail par point chaud ;

- Des affiches lisibles à distance et rappelant les risques encourus doivent être implantées au niveau des zones à risque ;

- L’entreprise doit mettre en place un Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail (CHST) qui aura, entre autres missions, de :

  - Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ;

  - Procéder ou de faire procéder à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail ou de chaque maladie professionnelle grave ;

  - S’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l’Hygiène et la sécurité ;

  - Organiser avec les services compétents et les organismes agréés, la formation des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage ;

  - Développer le réflexe de sécurité au niveau des travailleurs et de recueillir de leur part toute suggestion contribuant à l’amélioration de l’Hygiène, de la Sécurité et des conditions de travail.

- Interdire de fumer ou d’apporter toute énergie pouvant créer un incendie, en particulier dans le local d’exploitation. Cette interdiction doit être notifiée aux personnels internes et externes par affichage à l’entrée et à l’intérieur. Prendre des mesures de sanctions sévères pour les désobéissants ;

- 7.4.2. Mesures générales de protection et d’intervention

- Installer des extincteurs appropriés au niveau de toutes les zones de l’établissement où il y a un risque d’incendie ;

- Prévoir la mise en place d'une équipe de personnes dûment formées qui, en cas d'incendie ou d'autre situation d'urgence, pourront intervenir sous la direction d’une personne compétente désignée (le responsable sécurité) ou le directeur de l’exploitation.

## 7.5. Mesures de sécurité et d’hygiène des risques Professionnels

- Assurer la formation du personnel (formation au secourisme, formation sur les gestes et postures de travail, formation des conducteurs de camions, formation sur l’utilisation des outils)

- Fournir au personnel des EPI (chaussures de sécurité, protecteurs auditifs, gants de travail, casque de protection, masque respiratoire, des gilets) et exiger leur port à chaque fois que c’est nécessaire

- S’assurer que les conducteurs des engins respectent les mesures de sécurité (port de ceinture de sécurité, vérification de la présence de personne à proximité immédiate de l'engin, ni en dessous, vérification des systèmes d’éclairage, l’état des pneumatiques, la présence des dispositifs de sécurité, les niveaux d’huile, d’eau, de fluide hydraulique, de carburant, les freins, la direction…)

- Veiller à ce que les équipements soient utilisés par les personnes formées et habilitées

- Limiter la vitesse de circulation des engins et véhicules en phase chantier

- Mettre en place un extincteur et une trousse de secours dans chaque véhicule/engin ainsi qu’un lot minimal d’outillage (clés plates et mixtes, clés à molette, pinces, tournevis, marteau, chasse-goupilles et pompe à graisse, une paire de gants) en phase chantier

- Signaler clairement les zones de danger ;

- Veiller à l’ordre et à la propreté sur le chantier, par exemple en installant des conteneurs à déchets et dégager les voies de circulation

- Utiliser du matériel électrique conforme, prendre des mesures efficaces pour éviter le contact électrique (avec les câbles), réparer les manquements constatés dans les plus brefs délais

- Utiliser un outillage avec contrôle ‘CE’ et pourvu des protections nécessaires

- Assurer l’entretien périodique des équipements de chantier

- Privilégier l’aide mécanique à la manutention manuelle afin de limiter le port de charges lourdes

- Mettre en place des consignes de sécurité surtout au niveau des ouvriers en chargent des travaux en hauteur ;

- Équiper les véhicules ou le matériel qui effectuent des manœuvres en marche arrière d’une protection spécifique comme des signaux sonores, une caméra avec moniteurs, des rétroviseurs d’angle mort, des capteurs et/ou un système de blocage en phase chantier

- Aménager des sanitaires et veiller à leur salubrité

- Sensibiliser le personnel sur les règles d’hygiène et veiller à ce qu’elles soient respectées

- Afficher les consignes relatives aux secours des personnes victimes de choc électrique

- Isoler le chantier du reste de l’environnement

- Inspecter périodiquement les lieux de travail (contrôler, surveiller la salubrité des locaux et équipements et si les mesures d’hygiène sont respectées)

- Assurer la promotion de l’Hygiène alimentaire

- Mettre à disposition produits d’hygiène, des solutions chlorées ou alcoolisées pour le lavage régulier des mains aux endroits nécessaires.

Tableau 30 : Plan de gestion des risques professionnels

| Activités | Facteur de risques | Mesures de prévention | Indicateurs de suivi | Moyens de vérification | Pilotes/responsable | Coûts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase construction |  |  |  |  |  |  |
| Toutes les activités de chantier | Méconnaissance des risques liés aux activités | Former/informer avant le démarrage du chantier les travailleurs sur les risques associés aux activités et les moyens de prévention | Nombre de travailleurs ayant été formé | Attestation de formation | Entreprise chargée des travaux | 300 000F/module de formation |
|  |  | Afficher des consignes de sécurité concernant les équipements, les produits aux endroits nécessaires | Nombre de consignes de sécurité mis en place | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | 20 000F/panneau |
|  |  | Signaler les zones à risques | Existence de dispositifs de signalisation au niveau des zones à risques | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux |  |
|  | Absence sur site de dispositifs/consignes de sécurité | Afficher aux endroits nécessaires les consignes de sécurité (obligation du port d’EPI, comportement à tenir en cas d’accident, numéros de secouristes du chantier, numéros d’urgence…) | Nombre de locaux munis de consignes de sécurité | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | 25 000F/panneaux |
|  | Mauvaises postures de travail/gestes répétitifs | Former les travailleurs sur les gestes et postures de travail à adopter et sur les techniques de levage pour les manutentionnaires | Nombre de travailleurs ayant été formé | Attestation de formation | Entreprise chargée des travaux | 300 000F/module de formation |
|  | Manque de formation sur la manipulation des produits et des équipements et sur la réalisation des opérations à risques | Former les travailleurs chacun en ce qui le concerne sur la manipulation des produits et des équipements et sur la réalisation des tâches en toutes sécurité | Nombre de travailleurs ayant été formé | Attestation de formation | Entreprise chargée des travaux | 300 000F/module de formation |
|  | Encombrement/Insalubrité des lieux de travail | Désencombrer les lieux de travail, Maintenir le chantier propre et ordonné | Etat du chantier, Niveau de propreté du chantier | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | Organisationnel |
|  | Absence de dispositifs de premiers secours | Veiller à ce qu’une trousse de premiers secours soit toujours disponible sur le chantier | Existence de trousse de premiers secours |  | Entreprise chargée des travaux | 100 000F/trousse de premiers secours |
|  |  | Prévoir un défibrillateur sur le chantier | Existence de défibrillateur sur le chantier | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | 1 100 000F |
|  | Absence de secouristes sur le chantier | Former des secouristes en fonction de l’effectif du chantier | Nombre de secouristes présents sur le chantier | Attestation de formation, Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | 300 000F |
|  | Non-respect du port des EPI (chaussures de sécurité, gants, masques…) | Doter le personnel d’EPI et exiger leur port à chaque fois que c’est nécessaire | Nombre de travailleurs portant des EPI | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | Chaussures de sécurité : 15 000F ; Masque : 7000F ; Gants : 5000F |
|  | Emission de bruit des équipements | Utiliser des équipements certifiés générant moins de bruit | Niveau sonore des équipements | Fiche technique des équipements, Mesures de bruit | Entreprise chargée des travaux | A inclure dans le DAO |
|  |  | Capoter si possible les équipements bruyants | Nombre d’équipement muni d’un dispositif de capotage | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux |  |
|  |  | Doter le personnel d’équipement de protection auditive (casque anti-bruit, bouchon d’oreille) et exiger leur port | Nombre de travailleur portant un équipement de protection auditive | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | Casque anti-bruit : 10 000F, Bouchon d’oreille : 5000F |
|  |  | Eloigner les équipements bruyants des opérateurs | Distance séparant les équipements bruyants des opérateurs | Contrôle visuel, Mesure des distances | Entreprise chargée des travaux | Organisationnel |
|  | Circulation à proximité des excavations | Baliser les excavations | Nombre d’excavation muni de dispositif de balisage | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux |  |
|  | Présence d’équipements électriques défaillant/manipulation de substance inflammables | Utiliser des équipements électriques conformes, Changer ou réparer les équipements défaillants | Etat des équipements | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux |  |
|  |  | Former les opérateurs sur la manipulation des substances inflammables, Eloigner les sources de chaleur des substances, Mettre en place des extincteurs, Former les ouvriers sur la manipulation des extincteurs | Absence de source de chaleur à proximité des substances inflammables, Nombre et type d’extincteurs mis en place, Nombre de travailleurs ayant été formé sur la manipulation des produits et sur l’utilisation des extincteurs | Contrôle visuel, Attestation de formation | Entreprise chargée des travaux | 300 000F/module de formation, 75 000F/extincteur |
|  | Insalubrité des vestiaires ou toilettes | Nettoyer quotidiennement les toilettes et vestiaires | Niveau de propreté des toilettes et vestiaires | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | Organisationnel |
|  | Génération de poussières (ciment, sable…) | Doter le personnel de masque respiratoire et exiger leur port | Nombre de travailleur portant des masques respiratoires | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | Masque : 5000F |
| Manipulation des outils/équipements | Mauvaise utilisation des outils/équipements, Utilisation des outils par un personnel non autorisé | Aménager un local pour le stockage des outils, Nommer un responsable chargé de la gestion des outils, Interdire l’utilisation des outils par un personnel non habilité | Existence de local pour le stockage des outils, Existence d’un responsable chargé de la gestion des outils | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | Organisationnel |
| Manipulation de produits chimiques | Non-respect des règles de stockage des produits | Respecter les règles de stockage en tenant compte de l’incompatibilité de certains produits, stocker les produits incompatibles dans des compartiments séparés | Effectivité du respect des règles de stockage des produits | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux |  |
|  | Inhalation des émanations des produits/contact cutané avec les produits | Informer les travailleurs sur les risques liés aux produits et les moyens de prévention | Proportions de travailleurs ayant été informés/sensibilisés sur les risques liés aux produits | Fiche d’émargement des personnes informées/sensibilisés | Entreprise chargée des travaux | Organisationnel |
|  |  | Avoir à disposition la FDS des produits | Nombre de produits dont les FDS sont disponibles | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | A demander aux fournisseurs |
|  |  | Assurer le suivi médical périodique des travailleurs exposés | Proportion de travailleurs ayant subi une visite médicale | Fiche de suivi médical des travailleurs |  |  |
|  |  | Fournir aux travailleurs des EPI (masque respiratoires gants, lunettes de protection) | Proportion de travailleurs portant des EPI | Contrôle visuel |  | 10 000 f/ lunettes, Masque /7000f, Gants/7000F |
| Réalisation des réservoirs | Exposition au risque d’effondrement des coffrages, Déplacement de travailleurs à bord des coffrages Présence d’engins à proximité Exposition au risque de lever des charges en hauteur | Poser des barrières de sécurité d’une hauteur suffisante | Sur tout au tout du réservoir | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux |  |
|  |  | Eviter le trafic lourd, les machines qui produisent beaucoup de vibrations | Niveau de vibrations des machines | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | A intégrer dans les achats des équipements |
|  |  | Eviter une pression excessive ou l’accumulation de matériaux ou de matériel en bordure des coffrages | Absence de matériaux ou de matériel en bordure | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | Organisationnel |
|  |  | Prévoir une protection périphérique ou baliser les zone de lever des charges | Existence de balise sur les tranchées | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux |  |
|  |  | Equiper les ouvrières en EPI adapter au travail de hauteur | Linéaire de tranchée munis d’accès jusqu’au fond | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux |  |
| Travail avec un équipement électrique | Contact avec un équipement électrique sous tension | Veiller à ce que les équipements électriques soient utilisés par un personnel formé et habilité | Nombre d’électriciens formés et habilités | Attestation de formation | Entreprise chargée des travaux |  |
|  |  | Fournir aux électriciens des EPI (vêtements ignifuges avec une résistance aux arcs électriques, casque de sécurité, lunettes de protection, protecteurs auditifs, gants en cuir, chaussures de protection en cuir) et exiger leur port lors des interventions | Nombre d’électriciens portant des EPI adaptés | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | Gants isolants : 20000f ; Chaussures isolantes : 40000f ; Combinaison de travail en coton ignifuge : 30 000f |
|  | Défaillance de l’équipement | Utiliser des équipements électriques conformes, Assurer la maintenance régulière des équipements, Réparer ou changer les équipements défaillants | Présence d’équipements électriques conformes, Fréquence des maintenances | Fiche techniques des équipements, Carnet d’entretien des équipements | Entreprise chargée des travaux | A inclure dans le budget de fonctionnement |
| Manutention mécanique/ Conduite de véhicules sur le chantier | Absence règles de circulation de circulation/piétons circulant sur l’aire de circulation des engins | Mettre en place des règles de circulation, Marquer les voies de circulation des piétons et celles des engins | Existence de règles de circulation, Matérialisation de la zone de circulation des engins et des piétons | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux |  |
|  |  | Interdire la circulation des piétons sur les aires de circulation des engins/véhicules | Existence d’affiches indiquant l’interdiction de la circulation des piétons sur les aires de circulation des engins/véhicules | Contrôle visuel | Entreprise chargée des travaux | 25 000F/panneaux |
|  | Chute d’objet lors de la manutention mécanique, rupture d’un point d’arrimage de la charge, renversement etc. … | Entretenir régulièrement les engins et les accessoires de levage | Fréquence des entretiens | Carnet d’entretiens des équipements | Entreprise chargée des travaux |  |
|  |  | Former les conducteurs et opérateurs aux techniques et aux bonnes pratiques de port des charges et d’arrimage | Nombre de conducteurs ayant été formé | Attestation de formation | Entreprise chargée des travaux | 300 000F |
|  |  | Vérifier et mettre en œuvre les procédures de contrôle permettant de déceler toute détérioration ou défectuosité des accessoires et des engins de levage | Existence de procédures de contrôles des équipements | Fiches de procédures | Entreprise chargée des travaux |  |
|  | Utilisation d’engin inadapté pour les travaux | Utiliser des engins conformes et certifiés | Existence d’engins conformes et certifiés | Contrôle visuel Fiche technique des engins | Entreprise chargée des travaux |  |
|  | Formation insuffisante des conducteurs, manœuvres dangereuses | Former les conducteurs d’engin, Assister les conducteurs lors des manœuvres dangereuses | Proportion de conducteurs d’engin formés | Attestation de formation | Entreprise chargée des travaux | 300 000F |
| Travaux en hauteur | Utilisation d’équipements inadaptés pour les travaux en hauteur | Utiliser des équipements adaptés (échafaudage, plate-forme élévatrice…) pour les travaux en hauteur | Présence d’équipements adaptés | Contrôle visuel, Fiche technique des équipements | Entreprise chargée des travaux |  |
|  | Absence de vérification des équipements lors des travaux en hauteur | Vérifier les équipements pour les travaux en hauteur avant utilisation | Effectivité de la vérification des équipements avant utilisation | Entretien avec les utilisateurs | Entreprise chargée des travaux | Organisationnel |
| Phase exploitation |  |  |  |  |  |  |
| Entretien/maintenance des réservoirs | Travaux en hauteur et au sol Utilisation d’équipements et de produit inadaptés | Utiliser des équipements adaptés pour les travaux en hauteur Vérifier les équipements pour les travaux en hauteur avant utilisation Former et sensibiliser les personnels chargés de la maintenance et de l’entretien | Présence d’équipements adaptés Effectivité de la vérification des équipements avant utilisation Nombre du personnel formé | Contrôle visuel, Fiche technique des équipements Entretien avec les utilisateurs Attestation de formation | Exploitant | Organisationnel |
|  | Défaillance de l’équipement | Utiliser des équipements conformes, Assurer la maintenance régulière des équipements, Réparer ou changer les équipements défaillants | Présence d’équipements conformes, Fréquence des maintenances | Fiche techniques des équipements, Carnet d’entretien des équipements | Exploitant | A inclure dans le budget de fonctionnement |
| Entretien/maintenance des installations électriques | Travaux en hauteur | Former les intervenants sur les travaux en hauteur | Proportion de travailleurs ayant été formée sur les travaux en hauteur | Attestation de formation | Exploitant | 300 000F par module de formation |
|  |  | Utiliser des équipements adaptés (grimpettes, échelles à crochets, plateforme de travail) | Existence d’équipements adaptés | Contrôle visuel | Exploitant | Grimpette : 70 000 f ; Echelle à crochets : 110 000f ; Plate-forme de travail : 300 000f |
|  |  | Mettre en place une procédure d’intervention (premiers secours en cas d’accident | Existence de trousse de premiers secours | Contrôle visuel | Exploitant | 100 000/trousse |
|  |  | Porter des EPI (casque, harnais de sécurité) | Proportion de travailleurs portant des EPI | Contrôle visuel | Exploitant | 10000/Casque de protection 20000/harnais de sécurité |
|  | Contact avec pièce/équipement sous tension | Veiller à la formation et à l’habilitation électrique des opérateurs | Proportion de travailleurs ayant été formé et habilité | Attestation de formation et habilitation électrique | Exploitant | 300 000F/module de formation |
|  |  | Mettre en place des consignes de sécurité | Existence de consignes de sécurité | Contrôle visuel | Exploitant | 25 000F/panneau |
|  |  | Doter le personnel d’EPI (gants isolants, chaussures ou bottes isolantes de sécurité, combinaison de travail en coton ignifugé ou en matériau similaire, écran facial anti-UV) et exiger leur utilisation | Proportion de travailleurs portant des EPI | Contrôle visuel | Exploitant | Gants isolants : 20000f ; Chaussures isolantes : 40000f ; Combinaison de travail en coton ignifuge : 30 000f |

# 8 * PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE *

Le plan de gestion environnementale vise à assurer la réalisation correcte, et dans les délais prévus, de toutes les mesures d’atténuation des impacts négatifs et la bonification des impacts positifs.

Les objectifs du PGES sont entre autres de :

- S’assurer que les activités du projet sont entreprises en conformité avec toutes les exigences légales et réglementaires ;

- S’assurer que les enjeux environnementaux du projet sont bien compris par le promoteur et mis en œuvre aussi bien en phase de chantier que d’exploitation.

Le plan de gestion environnementale comprend diverses mesures dont celles d’accompagnement, par exemple les actions de sensibilisation, de formation (renforcement institutionnel des acteurs), à réaliser en plus des actions techniques et/ou environnementales qui seront évaluées financièrement.

Le PGES sera au besoin révisé pour s’assurer de sa pertinence et de son efficacité. Les changements proposés seront discutés avec les autorités gouvernementales concernées.

## 8.1. PLAN D’ATTENUATION DES IMPACTS

Trois (03) types de mesures d’atténuation seront prévus pour réduire les impacts pressentis des :

- Mesures réglementaires que doivent respecter le promoteur et ses prestataires ;

- Mesures d’atténuations spécifiques des impacts négatifs potentiels du projet PUASEE-FA ;

- Mesures de compensation des impacts négatifs et d’optimisation des effets positifs du sous-projet n°2 de PUASEE-FA.

### 8.1.1. Mesures règlementaires

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, notamment :

- Conformité avec la réglementation environnementale

Durant les différentes phases des travaux et d’exploitation du projet, l’UCP de PUASEE-FA, la MDC et les entreprises adjudicataires sont appelées à veiller sur la conformité par rapport aux dispositions relatives à la réglementation environnementale en vigueur au sens large du terme.

- Conformité avec le Code du travail

Les Entreprises de travaux devront respecter les exigences du Code de Travail et de ses textes réglementaires relatifs au personnel, à son recrutement, aux horaires de travail, à leur rémunération, au bruit, etc.

- Obligations de respect du cahier des charges environnementales et sociales

Les entreprises de travaux devront aussi se conformer aux exigences du cahier des charges environnementales et sociales, notamment concernant le respect des prescriptions suivantes : la prévention de la pollution ; la prévention du bruit ; la sécurité des personnes (aux abords du chantier, sur le chantier et sur les itinéraires de transport des matériaux), à l’hygiène, etc.

- Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) générales et spécifiques de la banque mondiale

- Qualité́ de l’air ambiant

- Matières particulaires

- la gestion des eaux usées

- Qualité de l’eau

- Hygiène et sécurité au travail

- Directives de qualité́ pour l’eau de boisson de l’OMS

- Cadre destiné à garantir la sécurité sanitaire de l’eau de boisson

- Services d’approvisionnement en eau de boisson

### 8.1.2. Mesures d’atténuation des impacts

| COMPOSANTES | SOURCE D’IMPACTS | IMPACTS PONTENTIELS | MESURES D’ATTENUATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Air | - Les rejets de poussières, l’émission de bruits, - Le rejet des gaz d’échappement des véhicules, - Les travaux de constructions des réservoirs et l’installation des équipements | - Risque de pollution de l’air ; - Risque de pollution sonore ; | Il est recommandé de prévoir une clause contractuelle pour que les entreprises puissent prendre en charge si nécessaire les frais de protection de ces puits qui du reste ne sont pas très nombreux. Les puits à protéger doivent être identifiés concomitamment entre l’entreprise, la mission de contrôle et les populations riveraines. |
|  |  |  | Il est suggéré à la mission de contrôle de veiller à la mise à disposition effective des moyens de protection individuelle contre la poussière pour les ouvriers sur le chantier. A ce propos, il est important de sensibiliser ces ouvriers sur l’importance du port de ces masques, surtout pour certains postes particulièrement exposés, car beaucoup d’ouvriers ont tendance à ne pas les porter car cela les indispose. Il sera bien de mettre en place des dispositifs antipollution et antibruit ou d’abat poussière. |
|  |  |  | Il est recommandé de vérifier que la machinerie, les véhicules et les engins lourds sont en bonne état pour réduire la production de gaz d’échappement et s’ils sont équipés des systèmes de réduction des émissions de bruit. |
|  |  |  | Il est recommandé d’étudier préalablement les voies d’accès au chantier pour avoir un choix judicieux et de procéder à des arrosages réguliers des voies d’accès du chantier. Il est suggéré de bien bâcher les camions transporteurs de sable ou des matériaux poussiéreux pendant le transport. Limiter la vitesse des camions à 20 km/h |
| Sol et sous-sol | - La circulation des engins et des camions, - L’utilisation d’engins, de terrassement, de remblaiement et d’excavation, - Le déversement accidentel de polluants ou hydrocarbures (fioul, huiles) | - Risque de contamination du sol, - Risque de pollutions du sol et des sous-sols, - Risque d’une fragilisation et d’un tassement des sols et du sous-sol | L’entreprise devra limiter ces activités au niveau des zones d’emprises retenues dans les différents sites. |
|  |  |  | Veiller empiler les déblais à proximité des sillons et remettre l’état initial des zones d’intervention des activités. |
|  |  |  | Mettre en place une bonne gestion des hydrocarbures et éviter tout déversement d’hydrocarbure sur le sol venant des véhicules ou des engins et des récipients stockages. Avoir toujours sur le chantier de la chaux vive pour une intervention rapide en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures sur le sol. |
|  |  |  | Il est important de préciser qu’il est fortement recommandé que les sites d’occupation des entreprises soient, à la fin des travaux, mis en valeur en concertation avec les populations et restitués aux collectivités riveraines pour utilité publique. C’est pourquoi le Maitre d’Ouvrage devra exiger des entreprises de bien construire les ouvrages d’installations de chantier afin que les populations riveraines en bénéficient après les travaux. |
|  |  |  | Il est fortement conseillé d’associer les autorités locales dans le choix des sites d’occupation et d’exploitation des carrières et emprunts. Les entreprises devront s’acquitter des droits d’exploitation des carrières auprès des autorités locales avant toute exploitation. |
|  |  |  | Sur les sites occupés, il serait important de protéger le sol. Pour cela, il est conseillé que des zones de moindres risques (loin des points bas inondables et surtout en aval de ceux-ci) soient choisies et que de bonnes pratiques soient privilégiées. Ainsi, certains éléments doivent figurer dans les plans d’occupation des entreprises. Il s’agit de - Bien choisir les sites d’occupation et de stockage des déchets (500m des premières habitations ou zone sensible) ; - Protéger le sol par une couche de latérite compactée ; - Utiliser une couche de béton (5 à 10cm) sur l’espace choisi pour le lavage, la vidange des engins et le stockage des batteries et autres filtres à huiles usagées ; - Ramasser les déchets et de procéder à leur traitement écologiquement responsable ; Evider de bruler les déchets afin de ne pas provoquer de départ d’incendie ou de feu de brousse. |
| Eaux de surface Et Eaux souterraines | - les rejets polluants liquides ou solides provenant des chantiers (peintures, chaux, eaux usées, ciment, etc.) ; - les travaux de terrassement et d’excavation ; | - Risque de pollution de la qualité de l’eau de surface et souterraines, | Le stockage des produits susceptibles de générer de la pollution sur les eaux (carburant, hydrocarbures, batteries mortes, acides, câble, solvants, acides, déchets solides souillés, etc.) devra se faire dans le respect strict des normes de sécurités environnementales. C’est-à-dire, au niveau de la base de chantier terrestre faire en sorte qu’aucun de ces produits ne se propagent en pleine mer ou sur le sol. Au niveau terrestre, l’entreprise devra bétonner la surface du sol ou seront entreposés ces produits polluants pour éviter tout contact avec l’eau de pluie ou toute autre source d’eau de ruissellement. |
|  |  |  | L’entreprise est tenue d’effectuer toutes ses activités de nettoyage, d’entretien et le ravitaillement en carburant sur le chantier, devra respecter les normes de sécurité afin de prévenir l’introduction des substances nocives dans les eaux de surface. Sensibiliser les ouvriers et les ravitailleurs par rapport au dégât que c’est déversement d’hydrocarbure pourront causer sur les ressources en eau, de plus la nappe affleure à certain endroit. L’entreprise est tenue de réaliser un réseau d’assainissement comprenant un dispositif de déshuileur/débourbeur pour la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées en conformité aux directives EHS de la banque mondiale. L’entreprise est également tenue de réaliser, au niveau des bases de chantier, des fosses septiques étanches à vidanger régulièrement conformément conformité aux directives EHS de la banque mondiale. La mission de contrôle doit s’assurer de la présence et fonctionnalité de ces dispositifs d’assainissement. |
| Faune Et Flore | - Les activités de libération des emprises et de construction des réservoirs ; | - Risque d’abattage des arbres et de destruction des habitacles ; - Risque de perturbation des espèces fauniques dans la zone | En plus des dispositions pratiques sur le terrain, nous recommandons qu’un plan spécifique de gestion de la faune et de la flore soit élaboré en étroite collaboration avec le service des Eaux et Forêts et dans le cadre d’un protocole qui pourrait le lier au projet. Ce plan devra revenir sur les dispositions organisationnelles à prendre et surtout déterminer les moyens à mettre en œuvre pour gérer toutes les formes de compensations qui seront retenues. Nous suggérons qu’un programme de reboisement compensatoire soit élaboré et mise en œuvre sous l’égide des Eaux et Forêts. |
|  |  |  | L’abattage et le remplacement des arbres sont de la prérogative exclusive des services des Eaux et Forêts qui en assurent le contrôle, l’autorisation et le suivi. Il est donc fortement recommandé, que toute initiative allant dans ce sens, soit conçue, exécutée, pilotée, surveillée et suivie par ces mêmes services. |
|  |  |  | Il faudra absolument éviter, sur le terrain, de faire du braconnage, de couper des arbres ou arbustes plus que nécessaire pour les travaux, de rejeter des déchets, et de stocker des matériaux dans le désordre, d’ouvrir des emprunts et carrières sans autorisation, de faire du feu de bois sans aucune sécurité, de déverser des produits polluants sur le sol ou dans l’eau. Tout ceci devra être consigné clairement dans le plan spécifique proposé. |
| Paysage | - La présence des bases chantiers et des bases vies ; - Les activités de construction des réservoirs ; | - Risque de modifications importantes du paysage | Il est fortement recommandé à l’entreprise d’informer les autorités locales lors des travaux de construction des réservoirs pour permettre aux usagers de prendre leur disposition. L’entreprise est tenue de bien signaler, par des balises, et de suffisamment éclairer la nuit, par des projecteurs, pour éviter des accidents dans les zones de travaux ; Il est recommandé de bien choisir les outils de travail à utiliser par rapport à la sensibilité du milieu ; L’entreprise devra bien prendre en compte l’aspect du paysage surtout en ville avec les déblais, la présence d’engins et des ouvriers ; |
| En milieu Socio-économique |  |  |  |
| Qualité de vie et le bien-être | - Les activités de construction des réservoirs ; | - Risque de générer des nuisances sonores ou olfactives et des changements de comportement | L’entreprise devra mettre en place une bonne organisation des travaux pour éviter ou atténuer ces nuisances. Cette organisation devra être accompagnée par une bonne sensibilisation des riverains. Par obligation contractuelle, l’entreprise devra déposer auprès de la mission de contrôle, un plan d’organisation du chantier et un plan de communication concernant leur intervention à travers les différentes localités afin de permettre aux populations riveraines de mieux adapter leurs habitudes. |
|  |  |  | En coordination avec les services techniques, les autorités des secteurs et l’entreprise, un itinéraire spécifique devra être étudié et retenu et des moments propices définis pour la circulation des camions et des engins. |
| Déchets | - Les activités de libération des emprises et de construction des réservoirs ; | - Risque de production des déchets de chantier et assimilés à des ordures ménagère | Le maître d’œuvre et les autorités veilleront chacun en ce qui le concerne à ce que l’entreprise chargée des travaux présente un plan opérationnel de gestion des déchets générés par leurs activités lors des travaux de construction des réservoirs. Ce plan simplifié devra comporter au moins : - Une liste et localisation des sites occupés par l’entreprise, - Le système de collecte et de stockage des déchets produits, - Le système de tri/séparation à la source des déchets susceptibles d’être générés avec au moins trois grandes catégories : - Les déchets dangereux (pièces mécaniques usagées, chiffons souillés, batterie morte, filtre à huile, le pneumatique souillé etc. - Les déchets banals (Le papier, le carton, le bois, etc.) - Le plastique, la pneumatique propre, les bouteilles en plastique, etc. - Les déchets inertes (déblais, terres non souillées, béton,) - Le système de traitement de chaque catégorie de déchets, - La traçabilité des déchets dangereux (bordereaux de suivi des déchets spéciaux) ; - Les lieux prévus pour l’enfouissement de ces déchets banals ou mettre en place une solution écologiquement rationnelle pour le traitement de ces déchets en privilégiant le recyclage au niveau local ou l’élimination via une société agrée et établissement de bordereaux de suivi. Interdiction formelle d’incinération des déchets. |
| Santé et lutte contre le SIDA et COVID 19 | - Présence des ouvriers et des jeunes femmes dans la zone implantation de la base vie ; - Les activités de construction et d’équipement des réservoirs | - Risque de maladies sexuellement transmissibles comme le SIDA. - Risque d’accident de travail - Risques liés à l’atteinte de maladies contagieuses comme COVID-19 | Il est fortement conseillé de mettre en place un plan de sensibilisation (pour l’abstinence et/ou la protection) des ouvriers, tout en réglementant l’accès des personnes étrangères sur les chantiers. La facilitation d’accès des ouvriers à des moyens de protection sexuelle comme le préservatif, avec toute la discrétion qui sied, pourrait d’être aussi d’une grande efficacité dans le plan de lutte contre le sida à défaut de l’abstinence. Ceci doit être accompagné par une campagne d’explication, sur l’utilisation de ces moyens de protection. |
|  |  |  | Il est fortement recommandé de réduire au maximum le déplacement des jeunes ouvriers des grands centres vers les zones rurales et de privilégier le recrutement des ouvriers localement pour réduire le risque des nouveaux contacts entre des jeunes hommes et des jeunes filles qui ne se connaissent pas. |
|  |  |  | L’entreprise aura à produire un rapport chaque mois sur sa campagne de sensibilisation avec la liste de présence émargée des ouvriers illustrée par des photos. |
|  |  |  | Il est recommandé d’avoir sur le chantier (base de vie, ou base de travail) un système de prise en charge médicale qui permettrait de gérer correctement toute situation d’urgence. |
|  |  |  | Mettre en place des panneaux de sensibilisation contre le COVID 19. Exiger le respect des mesures de lutte contre la propagation Mettre à la disposition des ouvriers des masques de protection et des gels antiseptiques Organiser des campagnes de sensibilisation ; |
|  |  |  | De manière générale, il est conseillé à la mission de contrôle de s’assurer de la prise en charge effective des malades sur le chantier et de la présence de moyens de premiers secours et des moyens d’évacuation d’urgence. |
| Cadre de vie | - Les activités de libération des emprises et de construction des réservoirs ; | - Risques de perte de terres, de dégradation de biens et de perte de ressources | L’entreprise devra tenir des séances d’informations et de sensibilisation afin que les populations puissent savoir quand et où planter avant le démarrage des travaux et au cours des travaux de libération des emprises et de construction. |
|  |  |  | Il est suggéré de mettre en œuvre le PAR enfin de compenser les pertes de terre recensées à Bor, Safim et Antula avant le démarrage des travaux. |
| Humain | - Les activités de construction et d’équipement des réservoirs | - Création d’emploi (recrutement de la main d’œuvre non qualifiée et des travailleurs Spécialisés) | Il est recommandé à la mission de contrôle de veiller à ce que le recrutement de la main-d’œuvre non qualifiée et des travailleurs spécialisés soient strictement local en tenant compte des possibilités offertes par la qualification existant dans la zone. |
|  |  |  | Il est important que l’entreprise tienne, chaque mois, une comptabilité détaillée des embauches et débauches des personnes habitant dans la localité, ce qui permettrait de pouvoir faire une évaluation correcte des retombées financières et économiques des travaux sur le pouvoir d’achat des populations et ainsi avoir une certaine estimation de la contribution directe des travaux dans la lutte contre la pauvreté. |
|  | - La circulation des engins et des camions et des ouvriers | - Risque de perturbation au niveau de la circulation des automobilistes. | Il est recommandé de bien baliser les zones d’intervention du projet surtout en ville. Mais aussi de tenir informer des autorités locales de la période de déroulement des activités prévues pour qu’elles puissent informer les riverains et les automobilistes. Il est suggéré de mettre en place avec les autorités des plans de circulation si les travaux risquent d’interrompe la mobilité. Les distances entre la route principale et les bases de chantier soient certifiés par des techniciens compétents pour faire en sorte que nous n'aurons pas de mauvaises surprises. |
| Sécurité | - La présence des bases chantiers et des bases vies ; | - Risque de vol, de pillage d’effraction et de sabotage des chantiers | Il est recommandé de mettre en place des postes de gardiennage et recruter un service de gardiennage expérimenté dans ce domaine. Il est suggéré de bien sécuriser les alentours de chantiers mais aussi de bien éclairer les bases de chantiers ; |
| Education | - Les activités de construction et d’équipement des réservoirs : - La circulation des engins ; | - Risque de perturbation sans des bons déroulement des cours au niveau des établissements scolaires | Dans la mesure du possible, nous recommandons à la mission de contrôle de faire de telle sorte que les transports de matériels et matériaux sur certains sites trop proches des établissements scolaires comme à Prabis et à Bor soient programmés dans les périodes de vacances scolaires ou en dehors des heures de cours. |
| Concessionnaires | - Les activités de construction et d’équipement des réservoirs | - Risques de dégradation des réseaux (électricité, communication, etc…) | Il est recommandé d’associer les concessionnaires aux travaux pour éviter ou limiter la perturbation. Il faudra disposer de tous les plans des réseaux électriques, eaux potables, télécommunication, etc. Afin d’éviter toutes perturbations de l’alimentation des populations durant ces travaux. |
| Phase d’exploitation |  |  |  |
| Paysage | - la présence des réservoirs | - Risque d’altérer l’aspect visuel du paysage | Il est recommandé de tenir en compte l’aspect esthétiques des usages au niveau des sites implantations des réservoirs et veiller au respect des emprises autorisées. |
| Humain | - Le fonctionnement des groupes électrogènes | - Risque de générer des nuisances sonores et des productions de GES. | Il est recommandé au promoteur de mettre en place des dispositions adéquates et d’infrastructures pour l’emplacement des groupes électrogènes comme : - Des locaux bien dimensionnés pour le confinement des groupes électrogènes, - Mettre en place des suspensions anti-vibratiles - Mettre en place des groupes silencieux - Mettre en place un ou des groupes puissants pour diminuer le nombre d’équipement - Entretenir régulièrement les groupes électrogènes Veiller à choisir des groupes moins polluants ou mettre en place des dispositions anti-pollution. |
|  |  | - Risque d’incendie du au fonctionnement des transformateurs ou des groupes électrogènes | -Clôturer l’accès aux groupes électrogènes avec un mur pare feu -Mettre en place un système de déluge avec détecteurs d’incendie -Mettre en place des extincteurs ; -Mettre en place une ligne coupe-feu ; -Organiser des rondes pour la surveillance des paramètres ; -Former et habiliter les agents intervenant sur les installations -Mettre en place un plan d’inspection rigoureusement respecté ; |
|  | - Les missions de contrôle et d’entretien | - Risque d’engendrer des perturbations au niveau des réseaux de distribution d’eau ou des risques d’arrêt de fonctionnement des réservoirs pendant des heures | Il est recommandé d’informer les usagers lors des travaux de réparation ou d’entretien, de bien baliser les zones d’intervention, et tout en veillant à la distribution de l’eau pour les populations. |
|  |  |  | Il est recommandé de bien veiller à la gestion des eaux usées (eaux de lavage des ouvrages). Veiller à la neutralisation des produits chimiques avant le remplissage à nouveau. |
|  | - L’amélioration de la fournir de l’eau potable à la population | - Risque d’augmentation de l’insalubrité liée à la mauvaise gestion des eaux usées. | Il est suggéré au promoteur de faire des campagnes de sensibilisation contre les effets négatifs des eaux usées provenant des ménages. Il est suggéré d’encadrer et de former les services d’assainissement, d’hygiène et de santé sur les risques existants. Mettre en place de nouvelle loi et règlementation adaptée au niveau de l’assainissement. |

- Récapitulatif du plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

Tableau 31: les moyens de bonification des impacts positifs potentiels

| Moyens de bonification des impacts positifs potentiels en phase de pré-construction et construction |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante du milieu affecté | Nature de l’impact potentiel | Mesures préconisées | Indicateur de suivi | Responsable (s) |  | Échéances / Période | Coût (FCFA) De mise en œuvre | Coût du suivi |
|  |  |  |  | Mise en œuvre | Suivi / Contrôle |  |  |  |
| Socio-Economique | Opportunités d’emplois (création d’emploi pour les jeunes et utilisation de la main d'œuvre locale) | - Faire jouer la transparence dans les procédures de recrutement de la main d’œuvre locale ; - Favoriser, pour les emplois non qualifiés, le recrutement direct sans intermédiaire des jeunes des quartiers ou villages ; - Effectuer les paiements des salaires à temps, - Respecter le salaire minimum en vigueur ; -A compétence égale privilégier le recrutement des femmes. | -Nombre de jeunes habitants embauchés - Présence des bulletins de salaire -Nombre de femme embauchés | Entreprise Mairie de Prabis, de Safim et de Bissau | PUASEE-FA Mairie MDC | Durant les travaux / Mensuelle | Coût associé au projet | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
|  | Opportunités d’affaires pour des opérateurs économiques privés | - Mettre l’accent sur la concurrence lors de l’appel d’offre en prenant en compte la qualité des matériaux ; - Passer des contrats avec des sociétés légalement constituées ; - Privilégier les entreprises locales ; | -Nombre d’entreprises locales recrutées pour les travaux ; -Présence du contrat ; -Présence des factures d’achat des matériaux ; | PUASEE-FA Entreprise | MDC PUASEE-FA | Avant les travaux / A chaque appel d’offre | Coût associé au projet | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
|  | Augmentation des revenus liés aux emplois directs du projet | -Mettre en place des zones pour la restauration respectant l’hygiène et la sécurité ; -Respecter les cahiers de charge établis ; -S’approvisionner en matériaux divers (ciments, fer, béton, etc.) auprès des opérateurs privés ; | -Présence de restaurant -Augmentation des opérateurs privés (vente de matériel de construction) -Augmentation des revenus | Entreprise | MDC PUASEE-FA | Durant les travaux / Mensuelle | Coût associé au projet | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
|  | Création de relation sociale | - Respecter les cadres de vie des populations ; - respecter les usages et coutumes des localités concernées ; - Entretenir des relations paix avec la population ; Respecter les engagements pris ; | - Présence de relation allant à des interconnaissances sociales, culturelles, techniques, commerciales ; - Nombre de plainte enregistrée ; | Entreprise | MDC PUASEE-FA | Durant les travaux / Mensuelle | Coût associé au projet | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| Moyens de bonification des impacts positifs potentiels en phase d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante du milieu affecté | Nature de l’impact potentiel | Mesures préconisées | Indicateur de suivi | Responsable(s) |  | Échéances/Période | Coût (FCFA) | Coût du suivi |
|  |  |  |  | Mise en œuvre | Suivi / Contrôle |  |  |  |
| Paysages | Création d’une végétation verdoyante et des arbres d’ornement ou d’ombrage au niveau des sites | -Utiliser les eaux au niveau des déversements du trop-plein pour arrosage des arbres d’ornement ou d’ombrage ; -Recruter des jardiniers pour l’entretien des jardins ; | -Présence d’arbres d’ornement ou d’ombrage -Présence d’un contrat -Présence d’un jardin | PUASEE-FA EAGB | MDC | Durant l’exploitation / deux fois par an | 750 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| Humain | Atténuation significativement les déficits d’approvisionnement en eau potable | -Connecter le maximum de ménage au niveau des nouveaux réservoirs ; -Mettre en place un système d’abonnement facile pour la population ; -Diminuer les frais d’adhésion au service ; | -Nombre de ménages connectés au réservoir ; -Nombre de plainant par rapport au procédure d’abonnement ; -Présence des factures d’abonnement ; | ETAT EAGB | Comité de suivi | Durant l’exploitation / deux fois par an | PM | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
|  | Réduction de la prévalence des maladies d’origine hydrique | - Organiser des campagnes de sensibilisation avec les services sanitaires pour lutter contre utilisation certaines nappes polluées directement par les ménages ; - Installer des bornes fontaines dans les localisés qui ont pas les moyens de s’abonner ; | - Nombre de campagnes organisée ; - Nombre de personnes sensibilisées ; - Nombre de bornes fontaine installés ; | ETAT PUASEE-FA EAGB | Comité de suivi | Durant l’exploitation / Trois fois par an | 3 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
|  | Réduction des coûts liés à l’utilisation de l’eau | -Réduire les couts de manière significative au niveau de l’EAGB ; -Mettre en place un service de régulation et de contrôle des prix ; | -Couts d’accès réduits -Présence d’un service de régulation | ETAT | Comité de suivi | Durant l’exploitation / une fois par an | 2 500 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
|  | Opportunités d’emplois | - Faire jouer la transparence dans les procédures de recrutement des main-d’œuvre qualifiées pendant les opérations d’entretien et de maintenance ; - Favoriser le recrutement direct sans intermédiaire ; -recruter un service de gardiennage expérimenté ; - Respecter le salaire minimum en vigueur; | -Nombre de main-d’œuvre embauchés -Présence d’un service de gardiennage -Présence des bulletins de salaire | Mairie PUASEE-FA | Inspection du travail Comité de suivi | Pendant chaque campagne de recrutement / Une fois par an | 1 500 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| Economie | Création d’emplois | -Création ou d’appuis au développement des liées à la vente de glace par la femme ; -Augmenter le nombre de borne fontaine payant ; -Renforcer les groupements de femmes qui interviennent dans les activités liées à la vente d’eau ; | -Nombre de femmes appuyées ; -Nombre de borne fontaine payant mises en place ; - Nombre de groupement renforcés ; | ETAT PUASEE-FA EAGB | Comité de suivi | Durant l’exploitation / Une fois par an | 5 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| Humain | Meilleure couverture d’accès à l’eau portable dans les zones desservis | -Diminuer les taxes aux opérateurs privés pour faciliter la couverture des zones desservis en eau potable ; -Appuyer les opérateurs privés à couvrir le maximum de zones ; | -Implantation de nouveaux opérateurs privés dans le pays -Présence de réservoir dans les zones isolées | ETAT PUASEE-FA | Comité de suivi | Durant l’exploitation / Une fois par an | 3 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| EAGB | Amélioration de la performance de l’EAGB | -Renforcer, encadrer, former l’EAGB en terme de performance, performance, d’efficacité, d’efficience, de rentabilité, de maîtrise des investissements et de maximisation du rendement ; | - Nombre de personnes formées, encadrées, renforcées au niveau EAGB ; | ETAT PUASEE-FA | Comité de suivi | Durant l’exploitation /Une fois par an | 2 500 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| SOUS TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  | 18 250 000 |  |

Tableau 32: Tableau plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

| PHASE PRE-CONSTRUCTION ET CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante du milieu affecté | Nature de l’impact potentiel |  | Mesures d’atténuation |  | Indicateur de suivi |  | Responsable(s) |  |  |  | Échéances/Période | Coût (FCFA) | Coût du suivi |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mise en œuvre |  | Suivi / Contrôle |  |  |  |  |  |  |
| Air | Risque d’émissions de poussières de natures diverses Risque d’émission de GES Risque de dégagement d’un mélange de particules et de gaz, appelé fumée de soudure ; |  | - Organiser des Campagnes de sensibilisation des ouvriers contre les maladies respiratoires ; - Doter les ouvriers de masques anti-poussières ; -Bien bâcher les camions transporteurs de sable ou des matériaux poussiéreux pendant le transport ; - Arroser régulièrement les chantiers, les voies d’accès ; - Entretien et stockage approprié des matériaux friables afin de minimiser la dispersion de la poussière ; -Bien organiser les déblais provenant des fondations de structure et d’autre ; - Etude préalable des voies d’accès au chantier des réservoirs par un choix judicieux des routes ; -Protéger les puits et les points d’eau trop exposés à la poussière ; - Veiller au bon état des véhicules lourds ; - Veiller aux visites techniques des véhicules ; |  | -Nombre de campagnes organisées ; -Plan de circulation validé par le bureau de contrôle ; - Nombre de camions bâchés ; -Superficie de chantier arrosée ; -Présence d’un système entassement des déblais ; -Le système de stockage des matériaux de l’Entreprise est validé par le bureau de contrôle -Nombre de plaintes du voisinage enregistrées ; -Nombre de puits et de points d’eau protégés ; -Attestation des conformités des véhicules ; |  | Entreprise |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Durant les travaux / Trimestrielle | 3 500 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Sol et la géologie | Modification et fragilisation de la structure et de la texture du sol et des sous-sols Risque de pollution du sol du déversement accidentel de polluants (solvant, peinture, batterie morte, les sachets de ciment, les morceaux de bois etc.) Risque de pollution accidentelle des sols est à craindre dû à d’éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant. |  | -Minimiser le compactage des sols ; -Veiller à bien remblai les bordures des réservoirs pour éviter des phénomènes d’affaissement et d’érosion ; - Stocker toutes les matières polluantes (solvant, peinture, batterie morte, etc.) dans des bacs de rétention dans un local bien étanche ; -Mettre en place un système de gestion des déchets (tri, collecte, transport et élimination) - Mettre en place un système de gestion des huiles usagées (collecte, transport et élimination) - Signer un protocole d’accord avec une entreprise et prestataires chargés de l’évacuation et du traitement ; -S’approvisionner en carburant ou lubrifiant au niveau des stations-services comme les bases chantiers (Bor, Safim, Antula) se trouve près en ville ; - Aménager un drainage adéquat des eaux de ruissellements. |  | - Pas de présence d’affaissement ou d’érosion au niveau des sites ; -Taux de surface revêtue ; -Présence d’une demi-douzaine de futs pour la collecte des déchets, - Protocole d’accord signé avec les mairies et prestataires chargés d’évacuer les ordures ; -Quantité de déchets collectés, triés et éliminés ; -Existence d’un réseau de drainage ; -Quantité d’hydrocarbure stocké ; -Protocole d’accord signé avec une entreprise et prestataires chargés de l’évacuation et du traitement ; -Présence des factures d’Operations effectués au niveau des stations-services ; |  | Entreprise |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Durant les travaux / Trimestrielle | 6 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Eaux de surface / Eaux souterraines | - Risque de dégradation de la qualité des eaux de surface (peintures, chaux, eaux usées, ciment, etc.) - Risque de pollutions des eaux de ruissellement et souterraines par des huiles, de batteries mortes, des filtres à huile. |  | -Appliquer rigoureusement un Plan de gestion des déchets solides et des eaux usées ; -Assainir les sites de la base chantier ; - Suivre de la qualité des eaux de surface le plus proche des sites ; -Stocker toutes les matières polluantes (hydrocarbures, etc.) dans des bacs de rétention dans un local bien étanche ; -Signer un protocole d’accord avec une entreprise et prestataires chargés de l’évacuation et du traitement ; -Mettre en place un système de gestion des huiles usagées (collecte, transport et élimination) ; - Aménager un drainage adéquat des eaux de ruissellements. |  | - Plan de gestion des déchets solides et liquides validés ; -Base de chantier bien assainie ; -Fiche d’analyse de la qualité des eaux ; -Quantité d’hydrocarbure correctement stockée ; - Protocole d’accord signé avec une entreprise et prestataires chargés de l’évacuation et du traitement ; -Présence d’un système de gestion des huiles usages dans les sites ; -Présence d’aménagement pour le drainage des eaux de ruissellements dans les sites ; |  | Entreprise |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Durant les travaux / mensuelle | 4 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Flore | Risque de destruction de la végétation herbacée au niveau de Antula. Risque d’abattage de quelques pieds d’anacardiers à BOR |  | -Nécessiter d’une demande d’autorisation spéciale auprès des Services des Eaux et Forêts - Etablir un protocole d’accord pour le reboisement compensatoire ; - Mettre en œuvre le PAR au niveau de Bor pour l’indemnisation des pieds d’anacardiers. |  | -Présence de l’autorisation signée ; -Présence du protocole signé ; -Mise en œuvre effectif du PAR ; -Indemnisation des PAPs effectués ; |  | Entreprise PUASEE-FA |  | Comité de suivi |  | Avant les travaux | Coût associé au PAR | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Paysage | Modification de l’aspect du paysage |  | - Adopter une configuration intégrant son environnement |  | -L’aspect du paysage correspondant au milieu |  | Entreprise |  | Comité de suivi |  | Durant les travaux / trimestrielle | 2 000 000/4 sites | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Personnel de chantier et les habitants | Nuisances sonores |  | -Respecter les seuils sonores admis par rapport au chantier ; -Respecter les heures de travail ; -Limiter les émissions de bruit pendant les heures de repos des populations riveraines ; -Doter aux ouvriers des casques de protection ; -Mettre en place des panneaux d’indication des niveaux de bruit maximum ; -Sensibiliser les ouvriers sur les risques de nuisance sonore ; |  | - Nombre de plaintes reçues ; -Nombre d’ouvriers équipés en casque ; -Présence d’un panneau d’indication sur les chantiers ; -PV et le nombre d’ouvriers sensibilisés ; |  | Entreprise |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Durant les travaux / mensuelle | 500 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Cadre de vie | Risque de gêner la circulation des personnes et des biens ; Risque de perturbations du trafic routier ; |  | -Bien baliser les zones d’intervention des travaux ; -Elaborer un plan de circulation dans les milieux denses ; -Prendre des positions pour permettre la mobilité des usagers : -Approvisionner les chantiers en matériaux pendant que la circulation est fluide si possible ; -Eviter le stationnement prolongé des camions au bord des voies d’accès ; -Informer et sensibiliser les habitants et les commerçants se trouvant à côté des bases de chantier sur la nature et la durée de travaux ; - Régulariser la circulation par l’installation des panneaux de circulation dans les zones d’intervention du projet ; |  | -Présence d’un plan de circulation validé ; -Zone d’intervention balisée ; -Nombre d’habitants et de commerçants informés et sensibilisés ; -Présence des panneaux de circulation dans les zones intervention ; |  | Entreprise |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Au début et en continu | 2 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Santé | Risque d’accident |  | -Etablir un périmètre de sécurité au niveau des différents chantiers (site des réalisations des réservoirs) ; -Installation des panneaux de circulation ; -Eviter le stationnement prolongé des camions au bord des voies d’accès ; - Exiger le port obligatoire des EPI, etc. ; |  | -Nombre d’accident ou incident ; -Nombre de plainte ; - Port effectif d’EPI ; |  | Entreprise |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Durant les travaux / Trimestrielle | 2 500 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Santé | - Atteinte à la santé des travailleurs ; -Dommages corporels ; -Risque d’expansion du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles ; -Risque de maladies professionnelles consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, des mauvaises postures, blessures, de chute, d’accident de travail etc. Risques liés à l’atteinte de maladies contagieuses comme COVID-19 |  | - Matérialiser les bases de chantiers et interdire l’accès à toute personne autre que le personnel de chantier ; - Etablir un périmètre de sécurité aux abords du chantier ; - Mettre à la disposition du personnel des EPI requis ; -Exiger le port obligatoire des EPI ; -Afficher des consignes de sécurité ; - Isoler les zones à risque ; -Suivre périodiquement la santé des travailleurs ; -Avoir une trousse de premier secours bien fournie ; -Former le personnel sur l’utilisation du matériel de secours ; -Signer une convention avec le centre de santé le plus proche ; -Organiser des campagnes de sensibilisation contre le SIDA ; -Distribuer des préservatifs ; -Lutter contre la pratique du sexe de survie ; -Mettre en place des panneaux de sensibilisation contre le COVID 19. -Exiger le respect des mesures de lutte contre la propagation -Mettre à la disposition des ouvriers des masques de protection et des gels antiseptiques -Organiser des campagnes de sensibilisation ; |  | -Nombre de plainte reçu ; - Nombre d’accident signalé ; -Présence des panneaux de circulation ; -Port effectif d’EPI ; -Nombre de travailleurs portant leur EPI ; -Nombre de personnes formées ; -Nombre de consultation pour maladie ; -Présence de la trousse de secours ; -Copie des conventions signées ; -Nombre de personnes sensibilisées ; -Nombre de préservatifs distribués ; -Nombre de panneaux - Nombre de masque et de gel distribué -Nombre de campagne organisé |  | Entreprise |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Durant les travaux / Trimestrielle | 8 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Economie | Risque de perturbation des activités commerciales |  | -Informer les commerçants qui seront impactés avant le démarrage des travaux ; -Eviter de bloquer les accès aux commerces ou une simple entrave à la circulation des biens et des personnes (surtout à Safim) ; -Mettre en œuvre le PAR ; |  | -Nombre de commerçants informés ; -Pas d’accès bloqué ; -Mise en œuvre du PAR effectif ; -PV d’indemnisation des PAPs |  | Entreprise PUASEE-FA |  | Comité de suivi |  | Durant les travaux / Trimestrielle | 4 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Humain | Risques de perte de terre |  | -Recenser et sensibiliser les parties affectées ; -Envisager la compensation financière des pertes ; - Mettre en œuvre le PAR ; -Impliquer les autorités administratives et locales ; |  | -Nombre d’impactés recensés ; -les PV signés par l’ensemble des acteurs ; -Nombre de personnes indemnisées ; |  | PUASEE-FA |  | Comité de suivi |  | Avant les travaux | Coût associé au projet | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Humain / économique | Risque de perturbation/dégradation des réseaux des concessionnaires |  | -Impliquer tous les concessionnaires lors du déroulement des travaux, -Eviter autant que possible de toucher les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement, Télécommunication, etc. |  | -Présence d’agent pour chaque concessionnaire ; -Nombre incident de coupure ou détérioration de réseau noté ; |  | Entreprise PUASEE-FA |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Au début et en continu | 2 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Humain | Risque de conflits sociaux |  | -Impliquer et sensibiliser les autorités locales, les chefs de village et la population sur tout le déroulement des activités du sous-projet n°1 ; -Respecter les avis et les recommandations des autorités locales et des populations. -Respecter les engagements pris par PUASEE-FA et les entreprises lors des rencontres ; -Appuyer les programmes intégrant la mobilisation communautaire sur la VBG ; -Appuyer les activités de réduction de la tolérance de la violence impliquant tout sexe masculin ; -Appuyer les activités ayant une large représentation de la communauté de base ; -Lutter contre tous types de discrimination de genre ; |  | -Implication de tous les acteurs concernés par le projet ; -Réalisation des engagements pris ; -Nombre de personnes sensibilisées et impliquées ; -Nombre d’activités appuyés ; -Nombre de programmes appuyés ; |  | Entreprise PUASEE-FA |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Au début et en continu | 2 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Humain | Risque de vol, de pillage d’effraction et de sabotage des chantiers |  | - Recruter un service de gardiennage expérimenté ; -Bien sécuriser les alentours des chantiers ; -Bien éclairer les chantiers ; |  | -Présence de postes de gardiennage ; -Enceinte du chantier bien éclairé ; |  | Entreprise PUASEE-FA |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Au début et en continu | Coût associé au projet | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Création d’emplois | Recrutement des jeunes (homme/ femme) |  | Recruter en priorité les populations riveraines pour les postes temporaires. |  | -Combien de jeunes sont recrutés au total ; -Combien de jeunes sont recrutés dans chaque secteur concerné ; |  | Entreprise PUASEE-FA Mairie |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Durant les travaux / trimestrielle | Coût associé au projet | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| Responsabilité sociétale | Accompagnement |  | - Participer aux activités et aux projets des secteurs de Bissau, de Prabis et de Safim ; |  | - Effectivité des mesures d’accompagnement ; -Participation aux activités des communes ; - Nombre de projets accompagnés ; |  | Entreprise |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Au début et en continu | 15 000 000 | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |  |  |
| SOUS TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 500 000 |  |  |  |
| PHASE EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milieu affectée | Nature de l’impact potentiel | Mesure d’atténuation |  | Indicateur de suivi |  | Responsable(s) |  |  |  | Échéances/Période |  | Coût (FCFA) |  | Coût du suivi |
|  |  |  |  |  |  | Mise en œuvre |  | Suivi / Contrôle |  |  |  |  |  |  |
| Paysage | Risque de dégradation et d’altérer l’aspect visuel du paysage | - Veiller sur l’aspect esthétique des zones implantation des réservoirs ; -Réadapter les alentours des réservoirs pour avoir une bonne appréciation visuelle ; -Effectuer une remise en état des zones intervention du sous-projet ; |  | -Aspect esthétique des usagers non changé ; -Remise en état des sites interventions après les travaux ; -Présence d’un bonne appréciation visuelle ; |  | Entreprise |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Au début et en continu | Trois fois par an | Coût associé au projet |  | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| Eaux | Risque de pollution des Eaux de ruissellement et des eaux pluviales ; | - Mettre en place un système de gestion des eaux de lavage des ouvrages ; -Séparer les eaux de drainage des eaux pluviales et ceux des eaux de lavages ; |  | -Présence d’un système de gestion des eaux de lavages dans tous les sites des réservoirs ; -Drainage des eaux de pluviales et lavages séparés ; |  | Entreprise PUASEE-FA |  | Comité de suivi |  | Au début et en continu | Pendant chaque saison des pluies | Coût associé au projet |  | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| Humain | Risque de générer des nuisances sonores et des productions de GES. | -Mettre des locaux bien dimensionnés pour le confinement des groupes électrogènes, -Mettre en place des suspensions anti-vibratiles -Mettre en place des groupes silencieux -Mettre en place un ou des groupes puissants pour diminuer le nombre de groupe -Entretenir régulièrement les groupes électrogènes -Choisir des groupes moins polluants ou mettre en place des dispositions anti-pollution |  | -Présence des locaux -Présence des suspensions anti-vibratiles -Présence de groupe électrogène silencieux - Présence d’anti-pollution et n’affectant pas la qualité de l’air - Présence des PV d’entretien |  | EAGB PUASEE-FA |  | Comité de suivi |  | Au début et en continu | Trois fois par an | 4 000 000 |  | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
|  | Risque d’engendrer des perturbations au niveau des réseaux de distribution d’eau ou des risques d’arrêt de fonctionnement des réservoirs pendant des heures. | -Informer les utilisateurs lors des travaux d’entretien et de réparation ; -Faire des spots à la télévision en indiquant les zones concernées ; -Elaborer un plan de communication ; - Mettre en place des plannings bien adaptés par rapport au fonctionnement des activités du milieu. |  | -Nombre de personnes ou utilisateurs informés ; -Présence d’un planning pour les activités de contrôle des réservoirs ; -Présence d’un plan de circulation en cas de forte réparation sur les voies d’accès ; -Présence d’un plan de communication ; |  | EAGB |  | Comité de suivi PUASEE-FA |  | Au début et en continu | Avant chaque réparation du réseau | 4 000 000 |  | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
|  | Risque d’augmentation de l’insalubrité liée à la mauvaise gestion des eaux usées. | -Faire des campagnes de sensibilisation contre les effets négatifs des eaux usées ménagères déversées dans la rue ; -Mettre en place des système d’assainissement des eaux usées dans le pays ; -Encadrer et former les services d’assainissement, d’hygiène et de santé sur les risques existants ; -Mettre en place de nouvelle loi et règlementation adaptée au niveau de l’assainissement. |  | -Nombre de campagne de sensibilisation effectué ; -Présence d’un service spécialisé ; -Nombre de personne encadré et formé ; -Existence d’une loi ou règlementation ; |  | ETAT |  | Comité de suivi |  | Au début et en continu | Trois fois par an | PM |  | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 000 |  |  |

COUT GLOBAL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES EST DE

83 750 000 FCFA

Remarques :

Les coûts proposés dans le cadre de la mise en œuvre du PGES, ont été estimés sur la base de notre propre expérience, des échanges que nous avons eus avec les services techniques lors de la consultation publique, des prix appliqués dans la zone du projet et des réalités socio-économiques rencontrées sur le terrain.

Ces coûts ne sont pas issus d’un calcul à partir de prix unitaires car ils y’a des mesures qui ne sont pas quantifiables, elles dépendent uniquement des paramètres socio-économiques de la zone du projet.

Il appartient au maitre d’ouvrage de faire une revue de ces coûts pour mieux les adapter au cours des travaux.

## 8.2. ROLES ET RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PGES ET LA GESTION DU PROJET

Tableau 33: Rôles et responsabilités institutionnelles

| N° | Structures | Rôles et Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| 01 | Comité de gestion | Phase préparatoire et construction Un comité de gestion sera mis en place pour assurer la coordination et la cohérence d’ensemble du projet PUASEE-FA et centraliser les flux d’information. Ce comité regroupera l’ensemble des bénéficiaires autour du conseil municipal et établira un partenariat avec les différents intervenants (Administration décentralisée, groupement d’intérêt commun, d’associations et d’organisations structurées et autres personnes ressources) permettant des rapports faciles et clairs et une aptitude de souplesse. Le comité de gestion sera cependant placé sous la tutelle des autorités locales représentée. Les activités de mise en valeur seront sous la responsabilité d’un partenaire de mise en œuvre en étroite concertation avec les bénéficiaires. Phase exploitation Après le posage du câble au niveau sous-marine et terrestre mais aussi la construction des infrastructures (chambre et station), un contrat de gérance sera établi entre les mairies et les Comités de Gestion et qui définit les responsabilités des deux partenaires. Ainsi, ces comités seront responsables pour le fonctionnement de station d’atterrissage et les activités de maintenance de réparations du réseau. |
| 02 | PUASEE-FA | En Phase conception L’Unité d’implantation du projet (UIP) PUASEE-FA est chargée de recruter le Maitre d’œuvre, l’entreprise, les spécialistes pour la bonne mise en œuvre du sous-projet n°1 et du PGES. Elle assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PGES. Elle vérifie et valide tous les documents produits par les bureaux et consultants. Elle veille à ce que les clauses environnementales et sociales de santé, de sécurité et d’hygiène soient incluses dans les DAO et cahiers de charges des entreprises. Elle doit mettre en place tous les arrangements institutionnels et structurels de l’ensemble des intervenants. L’obtention de toutes les autorisations nécessaires au démarrage des travaux et surtout l’obtention du certificat de conformité environnementale auprès de AAAC est de la responsabilité de l’UIP de PUASEE-FA. En phase travaux Lors des travaux, l’UIP de PUASEE-FA devra procéder à l’analyse des rapports soumis par l’Ingénieur et à l’entrepreneur. Elle effectuera des inspections sur la base des rapports reçus ou de toute autre source d’information suffisamment objective ou de façon inopinée. Il est de la responsabilité de l’UIP de PUASEE-FA d’élaborer des outils de suivi de la gestion environnementale et sociale lors des travaux afin de disposer d’un moyen d’information fiable. En phase d’exploitation L’UIP de PUASEE-FA devra vulgariser et susciter le bon comportement et le réflexe de protection environnementale et de gestion durable. Une appropriation par les populations est plus que nécessaire pour la pérennité du projet. L’appropriation sera effective à travers des séances de sensibilisation et en mettant à contribution les populations organisées et en s’appuyant sur des structures responsables suffisamment informées et sensibilisées. Il est de la responsabilité de l’UIP de PUASEE-FA de mettre en place une bonne organisation institutionnelle pour la gestion durable du réseau et des infrastructures pour s’assurer de leur bon fonctionnement. |
| 03 | Maitre d’œuvre ou Mission de Contrôle | Responsable supervision environnementale (RSE) La responsabilité de cet acteur commence avec le démarrage de la phase de construction, lorsque l’entreprise est notifiée. Il contrôle les phases d’installation, de travaux, de repli et de remise en état. A ce titre, il est directement responsable du contrôle et de la supervision de l’effectivité de la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des mesures de mitigations (atténuation, évitement, de compensation, de réduction et de bonification) exigées dans le PGES. Pour cela, le RSE devra veiller à ce que l’entreprise puisse produire un PGES de chantier sur la base du PGES de projet qui lui sera remis. Le RSE devra par ailleurs s’assurer du respect des engagements contractuels pris par l’entreprise et qui sont dans les clauses environnementales et sociales inscrites dans le cahier des clauses générales et particulières contractuelles. Pour se faire il effectuera des visites de chantier, il organisera des réunions d’évaluation du niveau de mise en œuvre du PGES, il élaborera des outils de supervision et il élaborera des rapports mensuels et le rapport final de supervision à la fin des travaux dans la phase de repli et de remise en état. Il aura la tâche de superviser et contrôler le travail du responsable environnement de l’entreprise pour la réalisation de tous les préalables exigés par le PGES et pouvant conditionner le démarrage effectif des travaux. Le RSE a la responsabilité de valider l’ensemble des livrables environnementaux et sociaux produits par l’entreprise et exigés par le PGES. Il veillera particulièrement au respect des lois et règlements du Guinée Bissau en matière de gestion environnementale et sociale et des directives EHS de la Banque Mondiale. Le Maître d’œuvre devra assister le Maitre d’Ouvrage pour la prise de décision dans des situations d’imprévue en matière de gestion environnementale et sociale ou d’apparition de nouveaux impacts. Rapport mensuel de supervision du PGES Le rapport mensuel de supervision du PGES devra comprendre entres autres : - Les actions de supervision quotidienne menées au cours du mois - Le récapitulatif de écarts observés, des accidents, incidents et manquements - L’ensemble des correspondances adressées à l’entreprises et actions correctives exigées. - L’ensemble des résultats illustrés obtenus - Les actions à contrôler et à superviser le prochain mois |
| 04 | Communes et partenaires | - Le Maire - Le Secrétaire Communal Il semble approprié de faire jouer aux Communes un rôle de facilitation, d’accompagnement, d’appui et d’intermédiation pour toutes les activités de sensibilisation, d’information, d’éducation qui seront mise en œuvre par l’entreprise dans le cadre du PGES. L’objectif étant de mettre en place un cadre de concertation pour bonifier les impacts positifs et atténuer les impacts négatifs. Il s’agit de création d’emploi, de lutte contre le VIH-SIDA, de lutte contre les Violences basées sur le genre, de de lutte contre l’incivisme, de pérennisation du réseau et des infrastructures, des réclamations des populations lors des travaux, etc. Les collectivités locales mettront en place des fonds d’investissement (ce qu’on appelle généralement le Fonds de Développement Local) permettant les grandes réparations. |
| 05 | AAAC | La mission de la AAAC est fondamentalement orientée vers le contrôle de conformité des programmes publics régionaux et activités privées régionales par rapport à la politique environnementale adoptée par les pouvoirs publics, ainsi qu’aux lois et normes environnementales. Dans le domaine des EIE, cette direction, à travers la Division régionale prévention et contrôle des pollutions et nuisances et études d’impact sur l’environnement, a pour mission de veiller à l’application des dispositions relatives aux EIE. Elle prépare, pour le compte du Ministre chargé de l’Environnement, les avis et décisions relatifs aux EIE. En termes de capacités, AAAC dispose de compétences techniques pour assurer la supervision, ainsi que le contrôle de conformité et de légalité, des projets de développement au niveau régional. La AAAC devra être fortement associée dans la supervision la validation de l’EIES, l’audience publique, le suivi de la mise en œuvre du PGES au cours des travaux et dans la mise en œuvre du plan de suivi en phase d’exploitation. |
| 06 | Eaux et Forêts | Dans le cadre de ce projet, des eaux et forêts est responsable de l’abattage et du remplacement des arbres sont de la prérogative exclusive des services des Eaux et Forêts qui en assurent le contrôle, l’autorisation et le suivi. Ainsi, toute initiative allant dans ce sens, devra être conçue, exécutée, pilotée, surveillée et suivie avec la participation active de ces mêmes services. |

8.3. PLAN DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

La surveillance et le suivi environnemental sont des activités d’inspection, de contrôle et d'intervention visant à vérifier que toutes les exigences et conditions en matière de protection de l’environnement sont effectivement respectées avant, pendant et après les travaux.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PUASEE-FA, elle portera essentiellement sur les aspects suivants :

  - vérifier si les mesures environnementales et sociales identifiées lors des différentes phases du projet sont appliquées ;

  - le respect des engagements du promoteur et des entreprises sous-traitantes, basé sur la vérification des clauses environnementales du marché des travaux ;

  - le respect des législations et réglementations en vigueur : vérifier que toutes les dispositions juridiques relatives aux éléments de l’environnement (air, sol, eau, faune, flore, déchets…) sont mises en œuvre comme prévu.

  - la réalisation de toute étude d’impact additionnelle qui serait requise pour le développement de projets spécifiques.

Le contrôle environnemental ou surveillance a pour but de s’assurer du respect :

- Des mesures proposées dans l’étude d’impact, incluant les mesures   d’atténuation, de compensation et/ou de bonification ;

- Des conditions fixées dans le code de l’environnement et son décret d’application des exigences relatives aux lois et règlements pertinents.

- L’objectif est de s’assurer que ces mesures sont exécutées et appliquées selon le planning prévu et la période s’étale durant le projet. L’évaluation de l’effet de certains impacts peut dépasser néanmoins la durée de vie du projet.

La surveillance et le suivi environnemental concernent les phases d’implantation, de construction et d’exploitation. Le programme de surveillance peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer le déroulement de la construction et de la mise en place des différents éléments du projet.

Le programme de surveillance et suivi environnemental contient notamment :

- La liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ;

- L’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ;

- Les caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles (ex : localisation des interventions, méthode d’intervention, indicateurs qualitatifs et quantitatifs à mesurer, période de réalisation, ressources humaines et financières affectées au programme) ;

- Les engagements de l’entreprise quant au dépôt des rapports environnementaux.

### 8.3.1. SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Elle vise à s’assurer que l’entreprise respecte ses engagements et obligations en matière de protection de l’environnement tout au long du sous-projet n°2, que les mesures d’atténuation et de bonification sont effectivement mises en œuvre pendant les travaux.  Aussi, la surveillance environnementale a pour objectif de réduire les désagréments sur les milieux naturels et socio-économiques.

La surveillance environnementale et sociale devra être effectuée par la Mission de Contrôle (MdC) « PROSPECTIVA ». De plus, la MdC pourra jouer le rôle d’interface entre les occupants du site et l’entreprise de travaux en cas de plaintes.

### 8.3.2. SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Il sera assuré par AAAC qui va contrôler le respect de la réglementation nationale en matière d’environnement en collaboration avec l’ensemble des services concernés dans le cadre de la mise en œuvre du sous –projet n°2 du projet PUASEE-FA.

- Supervision

La supervision sera effectuée par l’Unité de Coordination du Projet.

- Évaluation

L’Évaluation est faite par un Consultant indépendant à la fin des travaux.

- Dispositif de rapportage

Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du PGES, le dispositif de rapportage       suivant est proposé :

- Des rapports périodiques mensuels ou circonstanciés de mise en œuvre du PGES produits par les environnementalistes de l’entreprise adjudicataire des travaux ;

- Des rapports périodiques (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel) de surveillance de la mise en œuvre du PGES à être produits par la MdC « PROSPECTIVA » ;

- Des rapports trimestriels de l’AAAC sur les paramètres environnementaux et les infractions

- Des rapports semestriels (ou circonstanciés) de supervision de la mise en œuvre du PGES produit par l’UCP et transmis à la Banque Mondiale.

### 8.3.3. INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Le suivi de l’ensemble des paramètres biophysiques et socioéconomiques est essentiel. Toutefois, pour ne pas alourdir le dispositif, il est suggéré de suivre les principaux éléments suivants :

Tableau 34: Indicateurs de suivi de la mise en œuvre des recommandations

| Composantes | Aspects | Méthodes de suivi | Moyens de contrôle | Responsable de suivi | Périodicité | Objectif visé | Cout du suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air | Qualité de l’air | - Campagne de mesure des particules en suspension (poussières) et d’autres polluants atmosphériques (CO, NOX, O3 …etc.) - Mettre en place une procédure d’estimation des gaz à effet de serre générés - Renseigner les fiches d’entretien des engins de chantier et de maintenance - Estimation des gaz à effet de serre (CO2 -eq) durant les travaux et en phase exploitation des ouvrages | - Observations et consultation ; - Rapports de mesurage ; - Fiche d’entretien véhicules | Spécialiste environnement de la MC PUASEE-FA | Trimestrielle | Respect de la réglementation et des directives EHS de la Banque Mondiale | 3 000 000 |
| Sols | Qualité des sols | - Analyse de la composition des sols pour en ressortir les teneurs en hydrocarbures, huiles et produits dangereux - Mesure de la superficie contaminée ; - Mesure de la superficie du linéaire ré-végétalisée ; | - Fiches d’analyse - Rapports de mesures - Observation : Pas de présence d’affaissement ou d’érosion au niveau des sites ; Présence d’une demi-douzaine de futs pour la collecte des déchets, Quantité d’hydrocarbure stocké, etc…) | Spécialiste environnement de la MC PUASEE-FA | Annuelle | Conservation des sols et Respect des directives EHS de la Banque Mondiale | 4 000 000 |
| Eaux | Qualité de l’eau | - Analyse des eaux (DBO, DCO, MES, pH, turbidité) ; - Analyse des concentrations de polluants dans l’eau souterraine ; - Dénombrement des sites d’érosion et/ou de sédimentation induits par le projet - Mesure de la superficie de berges stabilisées - Mesure des débits en amont et en aval des cours d’eau | - Observations - Fiches d’analyse de la qualité des eaux souterraines ; - Fiches de dénombrements ; - Rapports de mesurage | Entreprise avec la validation du spécialiste environnement de la MC Mission de contrôle PUASEE-FA | semestrielle | Respect de la réglementation | 6 000 000 |
|  | Disponibilité et qualité de l’eau | - Mesure de la quantité d’eau prélevée - Analyse de l’eau de boisson (comme le pH, la conductivité, le carbone organique total (COT), salinité et toxicité) | - Rapports de mesurage - Fiches d’analyse |  | Annuelle | Cadre de vie de la population et Respect des directives EHS de la Banque Mondiale |  |
| Flore | Etat de la flore et Diversité floristique | - Faire le rapport du nombre d’arbres abattus sur le nombre d’arbres plantés - Renseigner la composition spécifique végétale et les différentes espèces protégées - Mesure du taux de réussite du reboisement ; | Fiches d’observation ; Fiches d’inventaire des espèces | Responsable environnement de PAUSEE-FA et de l’entreprise, mission de contrôle, DGEF, les mairies | Trimestrielle | Conservation de la flore | 2 500 000 |
| Bruit | Ambiance sonore | - Mesure des niveaux sonores dans les chantiers ; - Mesure des niveaux sonores au niveau des transformateurs et des groupes électrogène en phase d’exploitation | Rapport de mesure du bruit | Environnementaliste de l’Entreprise et du PAUSEE-FA Mission de contrôle des travaux | Trimestrielle | Respect de la réglementation et des directives EHS de la Banque Mondiale (L’impact du bruit ne doit pas se traduire par une augmentation maximale des niveaux ambiants de 3 dB(A) au lieu de réception le plus proche hors des sites d’exploitation). | 1 000 000 |
| Humain | Paysage | - Adopter une configuration intégrant son environnement | L’aspect du paysage correspondant au milieu | Environnementaliste de l’Entreprise et du PAUSEE-FA Mission de contrôle des travaux | Avant le début des travaux | Cadre de vie de la population | 750 000 |
| Hygiène et sécurité | Cadre de vie et conditions sécuritaires | - Comptage d’EPI disponibles ; - Nombre d’affichage des consignes de sécurité ; - Dénombrer les extincteurs vérifiés et conformes ; - Dénombrer les campagnes de formation et de sensibilisation - Dénombrer les cas d’incidents (incendie, accident avec impact sur l’homme ou l’environnement) - Fréquence de ramassage des déchets ; - Fréquence de nettoyage des sanitaires - Dénombrer les personnes formées aux gestes de premier secours. | Observation Fiches d’inventaire ; PV de formation ; Rapports d’incidents | PAUSEE-FA- FA Environnementaliste de l’Entreprise et du PAUSEE-FA Mission de contrôle (CAIA, hygiène,) | Hebdomadaire | Préservation de la salubrité et des conditions sécuritaires | # 2 500 000 |
| Milieu humain | Paiement des impenses | - Inventaire des PAPs identifiés et payés - Inventaire des contentieux | Rapport d’activités Par observation direct des PV signés par les différentes parties | PAUSEE-FA | # Avant le début des travaux | Respect de la législation | Cout associé au projet |
|  | Santé | - Dénombrer les maladies imputables au projet et leur taux de prévalence chez le personnel et les populations riveraines ; - Dénombrer les campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH-SIDA | Registres de santé ; Nombre d’accident ou d’incident signalé ; Nombre de consultation pour maladie Nombre de sensibilisation effectuée | Environnementaliste de l’Entreprise et du PAUSEE-FA Mission de contrôle (CAIA, santé,) | Semestrielle | Préservation de la santé | # 4 000 000 |
|  | Activités socio-économiques | - Dénombrer les activités socioéconomiques induites par la présence du projet ; - Dénombrer les personnes formées à des activités génératrices de revenues - Dénombrer les mesures d’accompagnement - Combien de jeunes sont recrutés dans chaque secteur concerné par le projet | Enquêtes auprès des populations, Par identification des fiches de recrutement ; Fiche de paie | Mission de contrôle (inspection du travail, CAIA), les Maries, PAUSEE-FA | Trimestrielle | Réduction de la pauvreté | # 1 500 000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 25 250 000 |
| APPUI INSTITUTIONNEL ET RENFOCEMENT DES CAPACITES |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 |

COUT ESTIMATIF DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES PAR LE COMITE DE SUIVI A TRAVERS LE PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LE PROMOTEUR EST DE :

27 000 000 F CFA

Tableau 35 : Fiche de surveillance et de suivi de la mise en œuvre du PGES

| N° | Eléments à suivre | Conformité avec le PGES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Phase d’installation |  |
|  | La position du site d’installation des chantiers par rapport à la circulation générale des eaux de ruissellement |  |
|  | Le régime foncier du site d’installation et les accords signés par l’entreprise pour l’utilisation de ce site d’installation |  |
|  | Approbation du plan d’installation |  |
|  | Prise de contact de l’entreprise avec les autorités locales, les riverains et les représentants des populations |  |
|  | Certificat de conformité environnementale |  |
|  | Obtention des autorisations nécessaires |  |
|  | Effectivité des indemnisations et satisfaction des populations affectées. |  |
| 02 | Phase travaux surveillance |  |
|  | Nombre de masques anti-poussière (de qualité) effectivement utilisés sur le chantier par les ouvriers. |  |
|  | Nombre de camions de transport de matériaux (latérite et sable) effectivement bâchés. |  |
|  | Combien de récipients étanches pour le stockage des huiles usagées et autres produits liquides (solvants, bitume) susceptibles de contaminer le sol sont mis |  |
|  | Existence d’une aire bétonnée pour stocker provisoirement les fûts d’huiles usées. |  |
|  | Quantité d’huiles effectivement reprises par les fournisseurs ou des sous-traitants. |  |
|  | Existence d’aire bétonnées et équipées pour récupérer les eaux de lavage des véhicules ou des engins pouvant contenir des produits polluants sont construites. |  |
|  | Existence d’une fosse de déshuilage des eaux avant leur rejet dans la nature. |  |
|  | Effectivité du port de protections auditives par les travailleurs à des postes bruyants |  |
|  | Nombre de campagnes de sensibilisation envers les riverains des travaux. |  |
|  | Combien de jeunes personnes sont recrutées (temporaires ou permanents) parmi les jeunes et moins jeunes des circonscriptions concernées par le projet |  |
|  | Effectivité du port des EPI sur le chantier |  |
|  | Combien de déviations correctes et respectueuses de l’environnement immédiat des usagers et des riverains ont été aménagés. |  |
|  | Quelles quantités d’eau potables sont mises à la disposition des ouvriers par jour pour les besoins d’eau de boissons et d’hygiène |  |
|  | Combien de WC mobiles (modèles APROSEN) ou Toilettes construites ont été aménagés en utilisant un système de collecte et de stockage étanche pour éviter toute pollution de la nappe. |  |
|  | La mise en œuvre du plan de sensibilisation des jeunes ouvriers sur les maladies sexuellement transmissibles et le sida a été mise en exécution |  |
|  | Combien de jeunes ont effectivement effectué le test de dépistage à la suite de la sensibilisation |  |
|  | Combien d’affiches de slogan anti-sida et pour un dépistage volontaire et confidentiel ont été apposés sur le chantier |  |
| 03 | Phase d’exploitation suivie |  |
|  | Le nombre de campagnes de sensibilisation des populations, commerçants et riverains des ouvrages |  |
|  | Propreté des sites occupés après les travaux (enlèvement en fin de travaux du matériel inutilisé, des carcasses d’engins, des déchets et rebuts et de tout autre matériel ou objet pouvant faire tâche sur le paysage naturel). |  |
|  | Nettoyage et remise en état des fossés et du couvert végétal au niveau des zones d’emprunt. |  |
|  | Nombre d’aménagements paysagers (site récréatifs, parcours sportifs, aires de jeu, etc.). |  |
|  | Niveau de reboisement de sites (nombre d’arbres replantés, niveau de protection de ces arbres, qualité des espèces par rapport à l’environnement local, etc.) |  |
|  | Niveau de remise en état ou d’aménagement des sites d’emprunt pour un usage utile et sécurisé. |  |
|  | Niveau de satisfaction des personnes bénéficiaires du projet ‘PBP) |  |
|  | Mise en place d’un système de prélèvement et de mesure pour contrôler la qualité des eaux |  |

Remarque : cette liste n’est pas exhaustive et il appartient au Responsable environnement de la Mission de Contrôle de l’agrémenter, de l’adapter et de l’orienter vers les spécificités du projet et les réalités du terrain.

Remarque : cette liste n’est pas exhaustive et il appartient au Responsable environnement de la Mission de Contrôle de l’agrémenter, de l’adapter et de l’orienter vers les spécificités du projet et les réalités du terrain.

8.4. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

Il est ressorti des entretiens avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PGES, que pour leur permettre de remplir correctement leur mission, il est indispensable de mettre en place un programme de renforcement des capacités, d'information et de sensibilisation de ces différents acteurs.

Ces mesures visent les acteurs impliqués dans les travaux (AAAC), Entreprises de travaux et Bureaux de contrôle…).  Les sujets seront centrés autour :

- Des enjeux des environnementaux et sociaux des travaux ;

- De l’hygiène, de la santé et la sécurité ; et des réglementations environnementales appropriées ;

- Des bonnes pratiques environnementales et sociales ;

- Du contrôle environnemental des chantiers et du suivi environnemental.

Le tableau ci-dessous aborde les éléments qui pourraient faciliter la mise en œuvre du PGES.

Tableau 36: Action d’information et de sensibilisation et d’appui

| Acteurs | Actions | Responsable de la mise en œuvre | Coût de la mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| AAAC | Appui sur le suivi environnemental et social • Processus de suivi de la mise en œuvre du PGES • Suivi des normes d’hygiène, santé et sécurité | UGP | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| Chefs de la Mission de Contrôle et de l’Entreprise de travaux | Information/sensibilisation sur l’EIES • Opérationnalisation de la mise en œuvre et du suivi du PGES • PGES de chantier et Plan de surveillance | UGP / AAAC | Coût inclus dans le protocole d’accord entre le promoteur et le CRS |
| Personnel de travaux | Information/sensibilisation sur l’hygiène, la Santé et la sécurité au travail • Sensibilisation sur les risques en matière de l’hygiène, de la santé et de la sécurité liés à certaines tâches et les premiers soins. • Procédures de lutte anti-incendie interventions d’urgence ; comportements à risque ; • Sensibilisation au port des EPI Information/sensibilisation sur le PGES • Application des mesures du PGES et autres bonnes pratiques pendant les travaux (gestion des déchets, limitation des nuisances, etc.) et l’entretien | Entreprise de travaux | Inclus dans le Marché des travaux de l’entreprise |

8.5. ARRANGEMENTS ET RESPONSABILITES INSTITUTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE DU PGES

Dans le cadre de la mise en œuvre du PGES, les arrangements et responsabilités institutionnels suivant sont proposés :

- UIP de PUASEE-FA : va instruire les bureaux de contrôle (Mission de Contrôle) pour assurer le suivi environnemental et social de proximité et servir d’interface entre le projet et les autres acteurs concernés par le projet.  Elle va appuyer les activités de renforcement des capacités des autres structures impliquées dans la mise en œuvre du projet, et est responsable de l’application des mesures de sauvegarde du projet.

- AAAC :  Elle apportera une assistance technique à la coordination du projet et assurera le suivi externe au niveau national de la mise en œuvre des mesures environnementales du projet. La présente EIES devra être validée par l’AAAC. Dans le cadre d’un Protocole d’Assistance au Projet, AAAC va assurer le suivi externe de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du PGES au niveau national.  Au niveau régional et local, AAAC va impliquer les services concernés par le projet.

- La Mission de Contrôle (Mdc), en l’occurrence PROSPECTIVA, va assurer la surveillance de proximité de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du PGES en phase de travaux.  Elle assure la maitrise d’ouvrage déléguée et le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales, et du respect des directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de travaux du projet. La MdC est responsable du suivi de la mise en œuvre des PGES-E, en ayant dans leur équipe un superviseur spécialisé en Hygiène Sécurité Environnement.

- L’Entreprise de Travaux :  Elle doit exécuter les mesures environnementales et sociales et respecter les directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de travaux, à travers un PGES-Entreprise (PGES-E) qu’elle soumettra à l’approbation de la MdC.

- La Direction de la Construction :  Elle veillera aux aspects relatifs aux autorisations de construction et aux respects des normes de construction.

- Les Associations et ONG nationales et internationales : ces organisations environnementales de la société civile pourront aussi participer au suivi de la mise en œuvre et à la surveillance des ressources marines et côtières dans la zone du projet.

8.6. CONSULTATIONS PUBLIQUES

Une étude d’impact environnemental et social est toujours sensée se réaliser avec l’appui des acteurs à la base (services techniques, collectivités locales, populations (voir listes en annexe).

### 8.6.1. Principe de la consultation publique

La consultation vise à rapprocher le public dans le processus de l’étude d’impact environnemental et social (EIES), notamment :

- Des acteurs institutionnels comme les services techniques et les élus locaux,

- Et des acteurs non institutionnels et groupes socio-professionnels c’est-à-dire les acteurs des communautés de bases, individuels et collectifs,

L’objectif principal de la consultation est d’intégrer leurs points de vue, préoccupations et recommandations dans la prise de décision et dans les modalités de mise en œuvre du projet. Cette démarche vise à faire participer des acteurs situés à des niveaux et à des positions moins conventionnelles par rapport aux centres de décisions. Elle cherche à créer une dynamique d’échanges avec l’ensemble des acteurs intéressés pour permettre d’inscrire le projet dans la durabilité en tenant compte de leurs expériences. Elle contribue à l’acceptabilité sociale et à la viabilité du sous-projet n°2.

### 8.6.2. Méthodologie et Mise en Œuvre de la Consultation

L’approche méthodologique utilisée a permis de mieux comprendre les ressentis et les perceptions des acteurs sur les travaux de construction de quatre nouveaux châteaux d’eau (Prabis, Safim, Bor et Antula) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants.

Les outils utilisés pour le recueil de données sont le focus group et les observations directes. Des thèmes pertinents liés au projet et aux activités envisagées ont été aussi abordés lors des rencontres. Les résultats obtenus ont été analysés.

Les acteurs (les populations) dans leurs diversités ont réagi aux différentes questions soulevées lors des rencontres. Les sujets suivants ont été souscrits : (l’avis et la perception du projet ; Les préoccupations et Les craintes par rapport au projet ; Les contraintes potentielles à sa mise en œuvre ; Les impacts négatifs potentiels ; Les impacts positifs potentiels) ;

Ces rencontres ont permis de collecter des informations sur les caractéristiques et profils sociaux des zones concernées. Elles ont permis également de noter les points de vue, les avis, préoccupations, recommandations, suggestions affirmées par les acteurs riverains au projet.

Durant toute la mise en œuvre du projet, le promoteur devra pourvoir le soubassement d’un accord, d’une transparence et d’un entretien permanent entre les acteurs. Et augmenter davantage la sensibilisation sur les avantages pour une meilleure adaptation du projet et de sa réussite sociale et demeurer fidèle aux engagements du projet.

### 8.6.3. Déroulement de la consultation

Un large processus de consultation et rencontres institutionnelles a été réalisé du 06 au 24 Mai 2019 en Guinée Bissau particulièrement dans les régions de Biombo et de Bissau, (Prabis, Bor, Safim, Quartier Aéroport). Les secteurs bénéficiaires ont fait l’objet de nombreuses consultations.

Les discussions ont été articulées autour des principaux thèmes suivants :

Pour les services techniques

- Enjeux socio-économiques et environnementaux du sous-projet n°2 ;

- Avis ;

- Préoccupations et craintes ;

- Attentes et recommandations pour une bonne mise en œuvre du sous-projet n°2

Pour les élus locaux et les riverains

- Avis ;

- Enjeux socio-économiques et environnementaux du projet ;

- Préoccupations et craintes ;

- Attentes et recommandations pour une bonne mise en œuvre du sous-projet n°2.

### 8.6.4.  Acteurs consultés

Dans le cadre des concertations publiques, les services techniques, les collectivités locales et les populations riveraines constituent en général, les principales cibles.

Dans le cadre de cette EIES, plusieurs acteurs ont été consultés tels que :

- Bureau PAUSEE / Guinée Bissau

- Direction de l’Environnement AAAC (Autorité d’Evaluation Environnementale Compétente) de Bissau

- Direction des Eaux et Electricités de Guinée Bissau (EAGB)

- Direction Générale de l’Energie

- Institut National de la Métrologie de Bissau

- Institut National de la Statistique de Bissau

- Direction nationale des mouvements Société Civile

- Service National de la Protection Civile de Bissau

- Direction Générale de l’Aménagement du Territoire Bissau

- Direction Générale de la Faune et Flore

- Bureau de la Planification Côtière de Bissau

- Ministère de la Santé Publique Service des Installations et Equipements

- Laboratoire National de Santé Publique

- Ministère de la Fonction Publique Direction générale du travail

- Direction Générale des Ressources Hydriques de Guinée Bissau

- Direction Général des Plans

- Direction Générale des Mines et de la Géologie

- Institut Portuaire Maritime

- Service de l’Urbanisme, de la Planification et des Equipements

- Institution de la Biodiversité et des Aires Protégées

- UICN

- Direction Générale de la Géographie et Cadastre

- Direction Général de la Planification Agricole

- ONG Tiniguena

- Camara Municipal de Bissau

- Camara Municipal de Prabis

- Camara Municipal de Safim

### 8.6.5. Réunion de cadrage

| Le lundi 08 mai 2019 au siège de l’UCP du PUASEE, une réunion de cadrage a été organisée. Cette rencontre a permis à l’équipe de Consultants et aux responsables du Projet (le promoteur) de procéder à une mise à niveau et des échanges de précision sur le cadrage, les attentes, les enjeux de la mission, l’importance des différentes activités à conduire. De ce fait certains points ont fait l’objet d’une discussion : |  |
| --- | --- |
|  | - Présentation du projet par le consultant sous forme de power point , - Compréhension des sous projets suivant les TDR, - Précision sur les changements qui auront lieu sur le programme de construction et sur le réseau d’extension, - Remplacement de l’amiante ciment et détermination du tracé existant, - Visite de terrain afin de mieux préciser les études de PAR qui seront nécessaires, - Elaboration de rapport de démarrage, - Nécessité de reprendre les TDR par sous projet pour leur validation à AAAC. Et aussi des décisions ont été prises : Plusieurs points ont été discutés et arrêtés pendant ces séances de travail, à savoir : |
|  | - L’attention du Consultant a été attiré sur le fait que, contrairement à ce qui a été écrit dans les TDR, il y aura des changements qui seront précisés sur les rapports APS en finalisation ; - Il a été demandé au Consultant de se conformer à la page de garde qui lui a été transmise par email ; - Il a été retenu que le nombre de PAR à effectuer par le Consultant dépendra des résultats issus du travail de terrain et sera précisé dans le rapport de démarrage ; - Le Consultant pourra se baser sur le PV du 20 mars qui lui a été envoyé pour avoir une idée de ces changements ; - Le Consultant devra transmettre ce 08 Mai au PUASEE une lettre destinée à informer les parties prenantes et les points focaux du démarrage des études environnementales et solliciter leur collaboration ; - Le Consultant devra transmettre ce 08 Mai un programme d’intervention sur le terrain pour être accompagné par le PUASEE ou les parties prenantes ; - Le Consultant devra aussi transmettre au PUASEE un tableau actualisé d’intervention de ses experts en fonction des livrables ; - IL a été précisé que les études de PAR seront adossées à l’APD en cours de réalisation : |

Il s’est agi de relire les TDR qui ont été proposés par le client et de procéder à une harmonisation de la proposition du consultant sur les différents points à aborder.

Sur la base des résultats de cette rencontre, le consultant a ajusté, son plan de travail et a apporté des éclaircissements sur la démarche et mis à jour le planning d’exécution de la mission.

C’est durant cette rencontre que les questions organisationnelles liées à la mission du consultant ont été abordées, notamment :

- La prise en possession des lettres d’introduction délivrées par l’UCP pour faciliter les investigations du consultant,

- La collecte des informations utiles sur les différents acteurs et partenaires utiles à la réalisation de l’EIES et du PAR,

- la prise de contacts avec les autorités administratives, notamment les Mairies.

Photo 8 : Photos d’illustration de la réunion de cadrage du 08 Mai 2019

8.6.6. Contenu de la Consultation

Cette partie donne la synthèse des perceptions, des préoccupations, des attentes et des recommandations des services techniques et des élus locaux. Les analyses, issues des consultations avec les différentes catégories d’acteurs, révèlent une bonne compréhension des enjeux du PUASEE-FA. De cette analyse, on peut noter un bon niveau d’acceptabilité du sous-projet.

Tableau 37  : Synthèse des résultats de la consultation du public

| Réactions Acteurs | Perceptions et Préoccupations | Attentes et Recommandations |
| --- | --- | --- |
| Direction de l’Environnement AAAC (Autorité d’Evaluation Environnementale Compétente) de Bissau | - Projet d’une importance capitale pour la Guinée Bissau - La Guinée Bissau a un problème lié à l’eau potable | - Achever les TDR avant l’EIES. - Veiller à ce que le plan d’action de réinstallation prend en charge les critères d’indemnisation - Veiller à ce que la budgétisation soit précisée |
| Bureau PUASEE-FA/ Guinée Bissau | Que la mission se passe dans les meilleures conditions possibles | Que le consultant respecte les délais de dépôt des rapports comme convenu dans le contrat |
| Direction des Eaux et Electricités de Guinée Bissau (EAGB) | - Projet très important pour la zone de Bissau - Le EAGB est prêt pour accompagner le projet | - Tenir en compte les impacts cumulatifs - Bien faire le tracé et bien identifier les sites - Toujours être accompagné des techniciens de EAGB pour faire le tracé et l’identification des sites |
| Direction Générale de l’Energie | - Le projet vient à son heure - La Guinée devait depuis longtemps dépasser les problèmes d’accessibilité à l’eau potable | Le projet doit se référer sur : - La loi n°02 29 juin 2007 portant sur règlementation du transport de l’eau et de l’électricité dans le secteur Bissau - Décret n°03 29 juin 2007 condition d’obtention de licence pour l’électricité et sa production - Se référer à l’autorité de régulation régionale c’est-à-dire l’organe qui régule la vente transfrontalière créé en 2007 |
| Institut National de la Métrologie de Bissau | - Le projet est très attendu dans la zone car l’eau potable est une nécessité pour la population - Problème avec l’appareil qui aide à faire la rose des vents. | - Se baser sur les données climatiques de la zone lors des travaux |
| Direction des mines et de la géologie | - Prêt à accompagner le projet | - Veiller à la fermeture des tranchées après les travaux - Respecter les études préalables pour les mines et l’exploitation des carrières |
| Institut Portuaire Maritime | - Projet très important | - Respecter le domaine maritime public - Impliquer les services sur le projet - Impliquer aussi la population concernée |
| UICN | - Projet très intéressant pour la zone et les populations | - Evaluer et déterminer les espèces de la biodiversité pour minimiser les impacts - Penser à la compensation des pertes végétales |
| Institut National de la Statistique de Bissau | Projet d’une importance capitale | - Respecter les délais d’exécution - Et indemniser les populations affectées |
| Service National de la Protection Civile de Bissau | - Fréquence des interventions dans les projets de ce genre très faible. - Manque d’équipement EPI et matériaux | - Veiller à l’utilisation des EPI lors des travaux - Tenir en compte l’aspect sécurité tout le long du tracé - Bien configurer les conduites d’eau pour certaines zones d’implantations (zones humides). - Collaborer avec le service de la protection civile pour les travaux de démarrage - Aider au désenclavement de la zone d’étude du projet |
| Direction Générale de l’Aménagement du Territoire Bissau | - Acceptabilité du projet pour l’accessibilité à l’eau potable dans les zones les plus reculées. - Très en retard sur la conception de documents sur l’aménagement territorial | - Faire un bon travail - Régler les problèmes fonciers dans la zone d’étude |
| Direction Générale de la Faune et Flore | - Pas de forêts classées, ni d’aires protégées dans la zone du projet | -Prendre en compte le couvert végétal et les espèces dans la zone - Tenir compte de l’aspect de la compensation par le reboisement |
| Bureau de la Planification Côtière de Bissau | - Projet bien accueilli - Guinée Bissau a toujours eu un problème d’accessibilité à l’eau - L’EIES est une très bonne démarche | - Prendre en compte les aspects environnementaux surtout si le projet traverse des zones humides - Signer un pacte environnemental, respecter et protéger les zones humides et les espèces qui s’y trouvent - Protéger le micro-organisme |
| Ministère de la Santé Publique Service des Installations et Equipements | - L’eau est un aspect sanitaire irrévocable | - Veiller à la santé des travailleurs - Assurer la sécurité des travailleurs en phase de chantier |
| Laboratoire Nationale de Santé Publique | - Projet qui vient à temps - Le département de contrôle de qualité de l’eau est prêt pour collaborer lors des travaux - Manque de matérielles de laboratoires - La nappe est de qualité mais les infrastructures pour l’exploitation sont insuffisantes | - Collaborer avec le service pour la meilleure qualité de l’eau - Changer les conduites qui sont souvent source de maladies |
| Ministère de la Fonction Publique Direction générale du travail | - Projet vient à son heure pour résoudre le problème lié à l’accessibilité à l’eau potable | - Veiller à ce que les entreprises recruteurs signent des contrats avec la main d’œuvre locale et assurer le respect des conditions de travail - Veiller à la disponibilité des EPI pour les travailleurs - Mettre l’inspection générale du travail comme intermédiaire entre les travailleurs et l’entreprise - Que le projet suit la bonne démarche - Prioriser le recrutement local |
| Direction Générale des ressources Hydrique de Guinée Bissau | - Projet qui est d’une importance capitale dans la zone | - Prendre en compte l’aspect social du projet - Tenir compte de l’indemnisation des populations - Sauvegarder les cours d’eau tout le long du trajet - Tenir compte des ressources en eau et des autres ressources - Augmenter les impacts positifs et diminuer les impacts négatifs - Faire un forage dans les zones favorables et éviter l’accumulation des forages - Veiller à ce que EAGB prenne des dispositions pour éviter la construction à tort et à travers des forages - Eviter de construire des forages dans les zones industrielles pour préserver la nappe. |
| Institution de la Biodiversité et des Aires Protégées | - La forêt de Guinée joue un rôle important de maintien dans l’écosystème | - Tenir compte des espèces du milieu - Tenir compte des exigences de la nature si le projet traverse des zones humides |
| Direction Générale des Routes | - Projet qui est d’une importance capitale dans la zone | - Prendre en considération la largeur des routes et sa distance avec les tranchées - Prendre en considération la production |
| Direction Général des plans | - Projet très attendu dans la zone - Préoccupation liée à l’indemnisation des populations impactées | - Se référer à la loi N°5 98 sur les critères d’évaluation des indemnisations - Collaborer avec les services techniques pour la bonne exécution des travaux - Faire une campagne de sensibilisation auprès des populations |
| Direction nationale des mouvements Société Civile | - Le projet vient à son heure | - Impliquer les services concernés par le projet - Travailler en partenariat avec notre service - Assurer l’indemnisation des populations affectées et surtout régler le problème foncier. |
| ONG Tiniguéna | - Problème d’eau et d’électricité rencontré - 80% de l’eau de Guinée Bissau est impure à cause de la contamination des nappes - Les réseaux existants datent de la colonisation - Les ONG participent à la distribution de l’eau potable | - Que le projet soit bien exécuté |
| Mairie (Camara Municipal) de Bissau | - Projet très attendu dans la zone de Bissau - Information reçue à temps | - Disposer d’une carte de la ville de Bissau pour avoir plus de détail sur les informations du tracé - Assurer le suivi et la surveillance des travaux - Veiller à ce que le projet soit bien réalisé - Prise en compte des impacts positifs et négatifs - Assurer le recrutement de la main d’œuvre locale - Associer les jeunes, les femmes disponibles |
| Mairie de Prabis (Secteur) | - Existence de champs agricoles dans certaines zones du tracé. - Information du projet reçue par les populations traversées | - Assurer l’indemnisation des populations affectées - Veiller à la compensation des pertes végétales tout le long de la route |

### 8.6.7. Préoccupation et perception sur le projet

Il est ici question de la dimension socio-économique et environnementale du projet.

- Environnementale :

- Pollution de l’air et des sols ;

- Déboisement du capital végétal ;

- Perturbation de la tranquillité des populations par le bruit des engins (pollution sonore) ;

- Emprises sur les terres et champs.

- Socio-économique :

- Absence de retombées en matière d’emplois pour les autochtones ;

- Paiement des taxes d’abattage des arbres au service des eaux et forêts ;

- Risques d’accidents.

- Résultats de la consultation des populations

Les consultations publiques avec les populations des communes bénéficiaires et leurs représentants ont concerné : les quartiers de Prabis, de Bor, de Hafia, de l’Aéroport, et d’Antula.

Il est apparu très largement et de façon générale aux cours des consultations publiques, une forte acceptabilité sociale du projet par les populations consultées.  D’après elles, le PUASEE vient répondre à une demande sociale, environnementale et d’urbanisation exprimée depuis des années par des populations qui subissent les manquements d’eau potable et d’éclairage public. Les populations et leurs chefs de quartiers rencontrés, lors des assemblées de consultation, ont montré une claire compréhension des enjeux environnementaux et sociaux du projet et sont prêtes à y prêter main forte pour l’atteinte des objectifs visés. Les populations fondent un immense espoir de voir les activités et les composantes prévues dans le cadre du projet se matérialiser rapidement, afin de bénéficier d’un cadre de vie amélioré avec de nouvelles constructions, des réhabilitations et d’extension de réseaux d’eau et d’électricité. Pour l’essentiel, les populations et les élus locaux estiment que la prise en charge des problèmes de l’eau et de l’électricité est une question urgente pour assurer la durabilité des quartiers.

### 8.6.8. Analyse de la consultation

L’analyse de contenu des avis et des perceptions issues des consultations avec les différentes catégories d’acteurs relèvent d’une bonne compréhension des enjeux du PUASEE. Au total, l’ensemble des catégories d’acteurs consultés ont montré une totale adhésion au projet, il est constaté une acceptabilité sociale et institutionnelle vis-à-vis du projet et de ses composantes. Ce niveau reflète, cependant, des préoccupations et des attentes. Il est évident que les Projets qui auront les meilleurs résultats à long terme seront celles qui arrivent à conjuguer simultanément l’environnement, l’économie et une responsabilité vis-à-vis des communautés locales. Cette responsabilité n’a de raison d’être et de pérennité que si elle s’inscrit dans une approche participative et inclusive.

- Les préoccupations des populations et de leurs représentants :

Leurs réserves et préoccupations majeurs s’expriment en termes de :

- Le risque de déplacement des propriétés d’habitation lors de la mise en œuvre du projet inquiète certaines populations ;

- L’habitat spontané et anarchique constaté dans certains quartiers risque de ralentir le processus de mise en œuvre du projet ;

- La non priorisation des infrastructures d’eau, principal problème des quartiers, dont la phase prioritaire inquiète les populations ;

- Dans la projection des châteaux d’eau, on ne dit pas comment on va les approvisionner car la nappe actuelle ne permet pas de sortir de tels débits d’eau ;

- Et dans le cadre du sous projet 5, il est demandé que l’extension et la réfection des anciennes cabines et branchements soient sécurisées.

Les recommandations des populations et de leurs représentants

Elles portent sur la nécessité de :

- Continuer dans la démarche participative et inclusive lors des étapes suivantes ;

- Prendre en compte l’aspect genre dans les infrastructures et équipements projetés ;

- Veiller à ne pas politiser la mise en œuvre des activités ;

- Faire de l’éclairage public des voies principales et secondaires un aspect prioritaire ;

- Mener une campagne de sensibilisation dans tous les quartiers pour présenter le projet ;

- Respecter et faire respecter le projet tel qu’il sera présenté dans son décret d’application ;

- Aménager et restructurer les zones de ravinements ;

- D’avoir une volonté politique au plus haut niveau pour réaliser le projet ;

- Mettre en place un bon système d’assainissement collectif qui doit être précédé et accompagné par un important programme de construction d’ouvrages d’assainissement de la saison, en vue de prévenir la pollution des ressources en eau ;

- Bien tenir compte de la main d’œuvre locale (le recrutement et aussi les barèmes de paiement).

Sous ce rapport un certain nombre de recommandations majeures ont été formulées.

Il s'agit notamment :

- Du respect des différentes procédures en vigueur portant sur la réalisation des infrastructures ;

- D'observer et de faire observer toutes les consignes de sécurité liées à la conduite des travaux ;

- D'informer et de sensibiliser toutes les personnes concernées directement ou indirectement par le projet (autorités administratives et locales, populations riveraines) ;

- D'indemniser justement et préalablement toutes les personnes affectées par le projet.

Photo 9 : Au niveau de PRABIS, ces photos ont été prises pendant les focus groupes organisés

Photo 10 : Au niveau de BOR, ces photos ont été prises pendant les focus groupes organisés

Photo 11 : Au niveau de HAFIA, ces photos ont été prises pendant les focus groupes organisés

Photo 12 : Au niveau Quartier AEROPORT (Brème), ces photos ont été prises pendant les focus groupes organisés

### 8.6.9. Conclusion

Les populations concernées ont une perception favorable du projet dont l’importance pour le pays ne leur élude pas. En effet, la perception générale des acteurs qui ont pris part à ces consultations, ressort des appréciations globalement positives sur le projet. En effet, tous les acteurs se concèdent sur le fait que le projet  constitue une opportunité pour la Guinée Bissau pour améliorer son réseau d’eau et d’électricité. La situation actuelle est caractérisée d’après les divers intervenants par plusieurs contraintes qui sont :

Des points de recherches d’eau très éloignés ;

Des puits presque secs ;

Une faible couverture du réseau d’eau et d’électricité.

## 8.7. GESTION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (GBV)

La sacralisation de la dignité humaine requiert une grande importance. De ce fait, aucun traitement inhumain et cruel ne peut être toléré et certains actes de barbarie sont sévèrement réprimés :

8.7.1 Du Harcèlement moral

Le respect des mœurs demeure primordial. Les employés et partenaires de l’entreprise ne doivent subir ou infliger des harcèlements moraux qui ont comme conséquence une dégradation des conditions de travail, une altération de la santé physique et de l’avenir professionnel.

Aucune sanction ne sera infligée pour avoir subi ou refus de subir ces agissements précités. Par contre, toute personne ayant commis de tels actes va être punie sévèrement.

8.7.2 Des violences physiques

La violence physique sous toutes ses formes ne doit être subi ou infligé par (à) des employés et partenaires de l’entreprise.

8.7.3 De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie

Dès la constatation d’une infraction, le coupable sera immédiatement sanctionné et cette sanction peut aller jusqu’au licenciement et voire une poursuite judiciaire par l’autorité publique, par application aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des us et coutumes des populations.

8.7.4 De l’exploitation des enfants

L’emploi et l’exploitation des enfants sont formellement interdits dans l’entreprise conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux.

Dans la lutte contre la violence basée sur le genre, l’entreprise peut privilégier les actions suivantes :

- Appuyer les programmes intégrant la mobilisation communautaire sur la VBG ;

- Au niveau communautaire, appuyer les activités de réduction de la tolérance de la violence impliquant tout sexe masculin ;

- Appuyer les activités ayant une large représentation de la communauté de base ;

- Appuyer les élus locaux et régionaux dans la création de partenariats avec les ONG dans la lutte au niveau communautaire ;

- Appuyer la mobilisation communautaire concernant l’amélioration de l’accès aux survivantes à des services ;

- Soutenir financièrement et dans le long terme les activités de mobilisation communautaire pour la réalisation de résultats considérablement positifs.

8.7.5 La violence à l'égard des femmes

La violence à l'égard des femmes revêt différentes formes, dont : la violence domestique; le viol; le trafic de femmes et de filles; la prostitution forcée; la violence dans les conflits armés, dont le viol systématique, l'esclavage sexuel et la grossesse forcée; les meurtres d'honneur; la violence liée à la dot; l'infanticide des petites filles, la sélection prénatale en fonction du sexe favorable aux garçons; les mutilations génitales féminines et autres pratiques et traditions néfastes pour les femmes.

La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies, atteste d'une reconnaissance internationale du fait que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination à l'égard des femmes.

Le Programme d'action adopté à Beijing en 1995, lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes a identifié la violence à l'égard des femmes, comme un des 12 domaines critiques requérant une attention particulière de la part des gouvernements, de la communauté internationale et de la société civile.

Depuis la Conférence de Beijing, qui a eu lieu il y a cinq ans, des mesures importantes ont été adoptées par la communauté internationale en vue d'éliminer la violence à l'égard des femmes :

- Un protocole additionnel à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté par l'Assemblée générale de l'ONU, confère aux femmes qui ont été victimes de violations de leurs droits fondamentaux, y compris de violence fondée sur le sexe, le droit de demander réparation.

- L'Assemblée générale a adopté en 1997 des Stratégies et mesures concrètes types relatives à l'élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale.

- Le Statut de la Cour pénale internationale, adopté en juin 1998, comprend des dispositions qui traitent tout particulièrement des crimes fondés sur le sexe, de même que les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.

- Un projet de protocole additionnel à un nouveau traité - la future convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée - se concentre sur le trafic d'êtres humains, en particulier de femmes et d'enfants.

8.7.6 Normes Minimales pour la Prévention et la Réponse à la Violence basée sur le Genre dans les situations d’urgence.

- PARTICIPATION

Les communautés, notamment les femmes et les filles, sont engagées comme partenaires actifs pour mettre fin à la VBG et promouvoir l’accès aux survivantes des services.

- SYSTÈMES NATIONAUX

Les actions de prévention, d’atténuation et de réponse à la VBG dans les situations d’urgence permettent de renforcer les systèmes nationaux et les capacités locales.

- GENRE ET NORMES SOCIALES

Le programme de préparation en situation d’urgence, de prévention et de réponse favorise la promotion du genre et des normes sociales pour traiter la VBG.

- AUTONOMISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les femmes et les adolescentes ont accès à des moyens de subsistance pour atténuer le risque de VBG ainsi que l’accès à l’assistance socio-économique dans le cadre d’une réponse multisectorielle.

- SYSTÈMES D’ORIENTATION

Les systèmes d’orientation sont développés pour relier les femmes, les filles et les autres groupes à risque vers les services appropriés multisectoriels de prévention et d’intervention VBG en temps opportun et en toute sécurité.

- INTÉGRATION

L’atténuation des risques VBG et le soutien apporté au survivant sont intégrés dans tous les secteurs humanitaires à toutes les étapes du cycle du programme et tout au long de l’intervention d’urgence.

Ainsi, quelques domaines d’action sont s ci-dessous :

- Protection des enfants contre la Violence sexuelle et sexiste

- Lutte contre la pratique du sexe de survie comme mécanisme d'adaptation dans les situations de déplacement

- Implication des hommes et des garçons

- Fourniture d’un environnement sécurisé et d’un accès sûr à l'énergie domestique et aux ressources naturelles

- Etc.

## 8.8. FLUX DES TRAVAILLEURS, TRAVAIL DES ENFANTS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

- TRAVAIL DES ENFANTS

Selon l'Article 1 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, celui-ci s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.

- Travail non conforme aux normes de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) :

- Tous les enfants de moins de 12 ans travaillant dans l'une des branches de l'économie,

- Des enfants âgés de 12 à 14 se livrant à des activités préjudiciables pour leur santé et de tous les enfants se livrant aux pires formes de travail des enfants.

- Les pires formes de travail des enfants selon l’OIT (Convention 182) :

Les enfants réduits en esclavage, recrutés de force, assujettis à la prostitution, victimes de la traite, contraints de se livrer à des activités illicites ou devant accomplir un travail dangereux susceptible de :

- Nuire à la santé et au développement physique, mental, moral ou social des enfants ; et de compromettre leur éducation :

- En les privant de toute scolarisation ;

- En les contraignant à abandonner prématurément l’école ;

- Ou en les obligeant à cumuler des activités scolaire et professionnelle, cette dernière étant trop longue et lourde pour eux.

- Travail conforme aux normes de l'OIT :

La participation des enfants à l'activité économique est autorisée à condition de ne pas nuire à leur santé, à leur développement ou à leurs études. Le travail qui ne nuit pas aux études (travail léger) est autorisé à partir de l'âge de 12 ans en vertu de la Convention 138 de l'Organisation internationale du Travail (OIT).

8.8.1 Règles internationales

- Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - [ratifications]

Cette convention fondamentale fixe à 15 ans (13 ans pour les travaux légers) l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail et à 18 ans (16 ans dans certaines conditions strictement définies) l'âge minimum pour les travaux dangereux. Elle prévoit la possibilité de fixer, dans un premier temps, l'âge minimum à 14 ans (12 ans pour des travaux légers) dans les cas où l'économie et les institutions scolaires du pays ne sont pas suffisamment développées

- Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - [ratifications]

Selon cette convention fondamentale, le terme "enfant" s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans. Les États qui l'ont ratifiée doivent éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; la prostitution et la pornographie faisant intervenir des enfants; l'utilisation d'enfants aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants; et les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. La convention demande aux États qui l'ont ratifiée de prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Ces États doivent également assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail.

- Convention relative aux Droits de l'Enfant, 1989

La convention relative aux droits de l'enfant, est le traité le plus complet sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des enfants, oblige les états parties à "prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ». La convention relative aux droits de l'enfant oblige encore les états à s'assurer que les enfants ne sont pas séparés de leurs parents contre leur gré ; à prendre l'enfant contre l'exploitation économique, contre un travail comportant des risques, contre l'implication dans le trafic de stupéfiants, l'exploitation sexuelle et les abus et toute autre forme d'exploitation.

8.8.2 Moyen de lutte et de prévention du travail des enfants

Cependant de façon générale pour lutter contre le travail des enfants, il sera nécessaire de scolariser et de maintenir les enfants pendant au moins quatre années pour qu’ils acquièrent les compétences de base en lecture, en calcul et en écriture.

Il faudrait prendre un ensemble de mesures relatives aux conditions économiques, sociales et aux politiques et pratiques éducatives.

- Politiques liées aux conditions économiques et sociales :

- Améliorer les conditions de vie car il y’a un lien entre le taux d’abandon scolaire et le pourcentage de personnes vivant en du seuil de pauvreté (1 dollar US/jour)

- Réduire les frais de scolarité

- Améliorer l’accès à l’école, car le manque de proximité de des écoles est une cause importante de déperdition scolaire pour les jeunes enfants des zones rurales.

- Mesures liées aux politiques et pratiques éducatives :

- Améliorer les méthodes d’enseignement

- Promouvoir l’éducation précoce c’est à dire systématiser l’éducation préscolaire pour que les élèves prennent un bon départ et poursuivent les études sur des bases solides.

- Accroître le matériel éducatif

- Supprimer les barrières entre sexe

- Rendre l’école plus souple (réorganiser le calendrier scolaire, moduler les horaires)

- Promouvoir une éducation intégratrice (une seule école pour tous)

- CONDITIONS DE TRAVAIL ET FLUX DES TRAVAILLEURS

La Norme environnementale et sociale (NES) de la banque mondiale reconnaît l’importance de la création d’emplois et d’activités génératrices de revenus à des fins de réduction de la pauvreté et de promotion d’une croissance économique solidaire. Les Emprunteurs peuvent promouvoir de bonnes relations entre travailleurs et employeurs et améliorer les retombées d’un projet sur le développement en traitant les travailleurs du projet de façon équitable et en leur offrant des conditions de travail saines et sûres.

La NES N°2 s’applique aux travailleurs du projet qui sont des travailleurs à temps plein, à temps partiel, temporaires, saisonniers et migrants

- Conditions de travail et d’emploi

Une documentation et des informations claires et faciles à comprendre seront communiquées aux travailleurs du projet sur leurs conditions d’emploi. Ces informations et documents décriront les droits des travailleurs au regard de la législation nationale du travail (y compris des conventions collectives applicables), notamment leurs droits en matière de temps de travail, de salaire, d’heures supplémentaires, de rémunération et d’avantages sociaux ainsi que tout autre droit mentionné dans la présente NES .Cette documentation et ces informations seront mises à disposition au début de la relation de travail et en cas de modification importante des conditions d’emploi .

Les travailleurs du projet seront rémunérés sur une base régulière, conformément à la législation nationale et aux procédures de gestion de la main-d’œuvre .Les retenues sur salaires seront effectuées uniquement en vertu du droit national ou des procédures de gestion de la main-d’œuvre, et les travailleurs du projet seront informés des conditions dans lesquelles ces retenues sont faites .Les travailleurs du projet auront droit à des périodes suffisantes de repos hebdomadaire, de congé annuel et de congé maladie, de congé maternité et de congé pour raison familiale, en vertu du droit national et des procédures de gestion de la main-d’œuvre .

Lorsque le droit national ou les procédures de gestion de la main-d’œuvre l’exigent, les travailleurs du projet recevront par écrit un préavis de licenciement et des informations sur leurs indemnités de départ dans les délais prescrits. Tous les salaires gagnés, les prestations de sécurité sociale, les contributions à une caisse de retraite et tout autre avantage social seront versés avant ou à la date de cessation de la relation de travail, soit directement aux travailleurs du projet soit, le cas échéant, pour le compte de ceux-ci. Lorsque les paiements sont versés pour le compte des travailleurs du projet, les justificatifs de ces paiements leur seront fournis.

- Organisations de travailleurs

Dans les pays où le droit national reconnaît le droit des travailleurs à se constituer en association, à adhérer à une organisation de leur choix et à négocier collectivement sans ingérence aucune, le projet sera mis en œuvre conformément au droit national. Dans de telles circonstances, le rôle des organisations de travailleurs constituées légalement et des représentants légitimes des travailleurs sera respecté, et des informations nécessaires à des négociations constructives leur seront fournies en temps opportun .Lorsque le droit national restreint le champ d’action des organisations de travailleurs, le projet n’empêchera pas les travailleurs du projet de mettre au point des mécanismes parallèles pour exprimer leurs griefs et protéger leurs droits en matière de conditions de travail et d’emploi .L’Emprunteur ne doit pas chercher à influencer ou contrôler ces autres mécanismes .L’Emprunteur n’exercera aucune discrimination et ne prendra aucune mesure en représailles contre les travailleurs du projet qui participent ou souhaitent participer à ces organisations et aux négociations collectives ou à d’autres mécanismes.

- Code de conduite

Le code de conduite s'impose à chacun des salariés dans l'ensemble de l'entreprise, en quelque endroit qu'il se trouve (lieu de travail, cantine, cours, parking, etc.).

Les dispositions relatives à la discipline s'appliquent à l'ensemble des personnels présents dans l'entreprise y compris les intérimaires et stagiaires, ainsi qu'à toute personne qui exécute un travail dans l'entreprise, peu importe qu'elle soit liée ou non par un contrat de travail avec celle-ci. Il en est de même pour les règles d'hygiène et de sécurité.

Les règles relatives à la nature et à l'échelle des sanctions ne peuvent s'appliquer qu'aux salariés de l'entreprise. Il en est de même de la procédure disciplinaire.

Ainsi, ces règles suivront la liste ci-dessous :

- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Objet et champ d’application

- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- DISCIPLINE

- Respect des instructions

- Horaires de travail

- Accès aux locaux de travail

- Absences et retards

- Représentants du personnel

- Usage du matériel et du téléphone de l’entreprise

- Usage des locaux de l’entreprise

- Utilisation des véhicules d’entreprise et véhicules personnels

- SANCTIONS ET PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

- INTERDICTION ET SANCTIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL ET MORAL

- ENTRÉE EN VIGUEUR

- FLUX DES TRAVAILLEURS

Le rapport du Bureau International du Travail (BIT) sur la gestion des migrations de main d’œuvre en tant qu’instrument de développement publié en 2006, rappelle que le Sommet des chefs d’État a approuvé le passeport de la CEDEAO en tant que symbole d’unité appelé à remplacer progressivement les passeports nationaux sur une période de transition de dix ans (CEDEAO, 2000).

La suppression des formalités strictes aux frontières et la modernisation des procédures frontalières grâce à l’utilisation de lecteurs optiques des passeports ont été conçues pour faciliter une circulation transfrontalière des personnes libre et plus aisée, l’objectif ultime étant la création d’une Afrique de l’Ouest sans frontières.  En fait, les pays de la CEDEAO n’ont qu’une frontière extérieure commune, ce qui facilite les mouvements intérieurs de personnes, de biens et de services.

En dépit de cette évolution des politiques générales, la pleine adhésion aux dispositions des deuxièmes et troisièmes phases du protocole dans la pratique a été entravée par les différents niveaux de mise en œuvre du projet au niveau national et par le caractère limité des mécanismes de suivi au niveau communautaire (Ady, 2005). En dépit de la révision  du  traité  sur  la  CEDEAO  en  1993,  l’insuffisance  de  la  liaison  entre  la migration  et  les  processus  de  développement,  l’inadéquation  de  la  capacité administrative et institutionnelle de mener des politiques et une gestion de la migration efficaces,  le  manque  de  protection  des  travailleurs migrants,  la  mauvaise  qualité  des statistiques sur la migration et les hésitations des soutiens politiques ont fait obstacle à une mobilité intra régionale du travail effective (Robert, 2004).

Dans la mesure où la sécurité sociale demeure une compétence nationale, les travailleurs migrants risque de se trouver exclus des avantages associés au travail. C’est en partie pour y remédier que la Commission des affaires sociales et culturelles de la CEDEAO a adopté la Convention générale sur la sécurité sociale en 1993 « afin d’assurer l’égalité de traitement des travailleurs transfrontaliers et la préservation de leur droit quand ils vivent à l’étranger ».  Cet accord assure aux citoyens de la Communauté résidant dans un pays quelconque de la CEDEAO les mêmes droits et obligations au regard des lois de la sécurité sociale qu’aux nationaux de ce pays (Robert, 2004).

## 8.9 Plan de Gestion des Déchets

Divers types de déchets sont rencontrés notamment des déchets ménagers et des déchets de chantier.

Les déchets ménagers proviennent souvent de restes de repas, les sachets plastiques, les emballages, les gobelets, les bouteilles, etc.

Des espaces de stockage des déchets de chantier seront aussi aménagés, à proximité des divers lieux d’activités, pour contenir les déchets selon leur type bois, fer, cartons, sachets plastiques, papiers, huiles usagées, etc.

Photo 13: Fut  incinérateur de déchets

Photo 13: Fut  incinérateur de déchets

Les papiers, les cartons, le bois seront déposés au niveau des poubelles et seront régulièrement ramassées et brulés dans un fût amélioré afin d’éviter la production de monoxyde de Carbone. (Ce procède doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’Autorité en charge de l’environnement. La mission de contrôle devra vérifier l’existence du permis avant le démarrage des travaux)

Photo 14: Aire de stockage des huiles usager

Photo 14: Aire de stockage des huiles usager

De faibles quantités d’huiles usées seront générées sur le site. Elles seront conditionnées dans des futs hermétiques et entreposées sur un sol protégé, à l’abri des eaux de pluie dans un lieu sécurisé en attendant leur récupération pour autres utilisations écologiquement acceptable.

Pour les grandes quantités d’huiles (vidange de camions et engins), nous privilégierons le recours aux stations de service les plus proches pour vidanger de manière sécurisée.

Tableau 38 : Plan indicatif de gestion des déchets de chantier

| NATURE DES DECHETS | QUANTITE MENSUELLE | MODE ET LIEU DE STOCKAGE | MODE D’ELIMINATION | MODE DE CONTRÔLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Huiles, lubrifiants, carburants, graisses |  | Récupération dans des futs étanches Stockage sur un sol bétonné à l’abri de l’eau et du feu Stockage | Recyclage par réutilisation. (conforme aux directives HSE de la Banque Mondiale voir point 3.5.) | Photos |
| Papier- bois- carton |  | Stockage dans des poubelles Brulage dans incinérateur de jardin | Brulage journalier par combustion complète. (NB : Ce brûlage doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’Autorité en charge de l’environnement. La mission de contrôle devra vérifier l’existence du permis avant le démarrage des travaux) | Photos |

Souvent, au cours des travaux, les activités des entreprises sont à l’origine de la production de grandes quantités de déchets solides et liquides (destruction de constructions, abattage d’arbres, production de déchets plastiques, de bois, de cartons, de batteries usagées, d’huile de vidange, de pièces de rechange mécaniques, déversement de bitume et de toutes sortes de déchets dangereux ou spéciaux) et qu’il faudra gérer rigoureusement. Ces déchets viennent s’ajouter aux déchets déjà produits par les populations riveraines

Les travaux de construction des chambres de visite et station sont en général une source de grande production de déchets solides au niveau des bases vie ou technique.

Ainsi, pour une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets, lors des travaux, plusieurs recommandations et suggestions sont formulées :

R 1 – Il est suggéré à ce que le maître d’ouvrage veille à ce que l’entreprise présente un plan de gestion écologiquement rationnel (PGERD) des déchets (Ce plan est un élément essentiel du PGES Chantier et il devra être validé par la mission de contrôle et la Banque Mondiale avant le démarrage des travaux.) générés par leurs activités.

Ce plan devra comporter au moins :

- mise en place d’un système collectif de ramassage et de stockage des déchets solides sur l’ensemble du chantier sur la base-vie. La mission de contrôle devra veiller à son effectivité et à son bon fonctionnement ;

- utilisation d’une sous-soleuse afin de remuer la terre aux endroits les plus sensibles, particulièrement au niveau des zones cultivées ;

- une liste des sites occupés par l’entreprise ;

- le nombre de conteneurs prévus pour la collecte des déchets générés ;

- le nombre de bacs ou demi-fûts prévus pour recevoir la collecte intermédiaire et journalière des ordures ;

- le nombre de seaux prévus pour les bureaux s’il en existe ;

- le système de tri/séparation à la source des ordures prévu avec au moins trois grandes catégories :

  - les déchets souillés (pièces mécaniques usagées, chiffons souillés, batterie morte, filtre à huile, la pneumatique souillée etc.

  - le papier, le carton, le bois, etc.

  - le plastique, la pneumatique propre, les bouteilles en plastique, etc.

- le nombre de fûts prévus pour la collecte des huiles usagées ;

- le nombre de séances de nettoyage des sites occupés par mois (au moins 4 fois par mois) ;

- le système d’évacuation de ces déchets vers une décharge contrôlée ou vers un dépotoir prévu à cet effet ou par incinération dans des fûts améliorés (trous d’aération) pour une combustion complète ;

La restructuration à ceci de bien que, lorsque les routes secondaires seront construites, les camions de ramassage des ordures ménagères pourront se rapprocher des populations plus fréquemment et ainsi collecter plus de déchets et plus rapidement.

Il restera toujours quelques poches plus éloignées des routes secondaires mais dont les déchets pourront être collectés suivant un plan de ramassage bien établi.

Photo 15: Exemple conditionnement correct d’huile usagée et de filtres à huiles mortes

R 2 – Il est fortement conseillé à l’entreprise de contracter une prestation de service avec un spécialiste du nettoyage et du balayage ou avec des personnes individuelles ou ONGs pour effectuer régulièrement le nettoyage et l’entretien du sol des sites occupés par l’entreprise.

R 3– Pour la gestion des huiles usées, il est fortement recommandé à l’entreprise de construire un réceptacle en béton capable de stocker provisoirement ces huiles usées dans des fûts hermétiques (Voir Photo 15). Mais aussi, Penser également à couvrir la zone de stockage des huiles usagées si elle ne dispose pas d’un système de drainage et de collecte des eaux pluviales.

R 4 – Il est aussi fortement recommandé à l’entreprise de veiller à la construction d’un bassin en béton pour y collecter tous les déchets solides souillés comme les filtres à huile, les batteries mortes, etc. Si le fond du bassin est bétonné, le risque de contamination de la nappe est très réduit. Ce bassin permettra à la fin des travaux, de pouvoir verser du béton sur ces déchets afin de les stabiliser au maximum (cette procédure doit faire l’objet d’une concertation avec l’Autorité en charge de l’environnement et la délivrance d’une autorisation) (voir photos 15).

Il est important de penser à couvrir le bassin avec des tôles pour empêcher que l’eau de pluie ne rentre en contact avec l’huile usagée et ainsi ruisseler en dehors du réceptacle bétonné.

R 5 – Par anticipation, l’entreprise pourra choisir son fournisseur en huile en fonction de sa capacité à reprendre gratuitement ou à moindre coûts les fûts d’huiles usées déjà pré-conditionnés. Elle pourra aussi dans certains cas contracter avec un repreneur qui pourra récupérer les huiles usagées suivant une fréquence bien définies.

- En phase d’exploitation

Les déchets étant de plus en plus nombreux car la société de consommation produit de plus en plus d’objets qui ne sont pas réutilisés, alors ils sont jetés dans nos poubelles. Et quand tout est mélangé, on ne récupère rien donc les déchets sont soit brulés ou mis en décharge.

Ainsi pour une bonne gestion des déchets et la protection de la nature nous recommandons fortement de mettre en place un système de tri sélectif.

Cela demande juste une organisation au niveau des différents immeubles, il faudra installer :

- au moins 3 bacs de couleurs différentes pour chaque immeuble dans des endroits bien spécifiques avec des panneaux d’indication ou de consigne pour chaque bac ;

- et 2 poubelles, des sacs poubelles  au niveau de chaque appartement ;

Ainsi on peut avoir un bac et une poubelle habituelle pour :

- les déchets ordinaires, comme les restes des repas, les épluchures, les emballages sales, les couches culottes, coton-tige, tubes de crème, de dentifrice, stylos, etc...

Bref, tous les déchets qui sont non-recyclables Un bac et une poubelle pour :

- Les papiers, journaux, magazines, imprimés.

- Les emballages en plastique : bouteilles et flacons en plastique.

- Les emballages en carton : cartons, briques alimentaires, boîtes en carton, gros cartons pliés.

- Les emballages métalliques : boîtes de conserve, barquette aluminium, canettes, aérosols.

- Pour tout ce qui peut être recyclé.

Un bac et une poubelle pour :

- Le verre. Il faut trier à part les emballages en verre : les bouteilles, pots, bocaux. Le verre est recyclable à l’infini et a le droit à un ramassage spécial, conçu rien que pour lui !

NB : Les bacs doivent être munis de couvercles fermés avec une ouverture adaptée à chaque type de déchets.

Si ces déchets sont triés (ou sélectionnés) par catégorie dans des bacs, alors la collecte sera facile pour les camions de ramassage mais aussi pour ouvrir des opportunités pour les recycleurs privés d’acheter les déchets en verres, le carton, les papiers et pour ceux qui pratiquent le compostage etc. Ceci peut constituer une source de revenu pour l’association des colocataires ou copropriétaires.

## 8.10. Mécanisme de Gestion des Plaintes

Ce mécanisme se justifie par le fait que dans la mise en œuvre des travaux et des mesures compensatoires y relatives, plusieurs conflits peuvent surgir. Ces conflits peuvent être liés aux problèmes suivants :

- erreur dans l’identification des PAP ;

- erreur dans l’évaluation des biens des PAP ;

- conflit sur la propriété d’un bien  ou sur le titre de succession, à l’issue d’un divorce, conflits entre héritiers ;

- divergences dans l’acquisition et l’occupation des terres ;

- atteinte à une activité commerciale d’un riverain ;

- dégradation des biens au de la de l’emprise du projet ;

- nuisances et perturbations permanentes des riverains par les travaux…

- harcèlement sexuel, pédophilie, etc. ;

- Discrimination basée sur le genre ou la vulnérabilité ;

Ces conflits qui peuvent largement compromettre la réussite des travaux, doivent être gérés et maitrisés dans la plus grande transparence de sorte que personne ne puisse se sentir lésés surtout au niveau des PAP. Ainsi un mécanisme doit être mis en place pour résoudre tous les conflits qui peuvent naitre avant, pendant et après la réalisation des travaux.

La mise en place de ce mécanisme vise donc à doter le projet d’un système souple, afin de faciliter la prise de décision dans la résolution des conflits, en vue de répondre aux urgences des plaintes qui sont liés à la réalisation des travaux.

En tout état de cause, les conflits et/ou les plaintes doivent être analysés en tenant compte :

- de leurs natures ;

- de leurs causes ;

- des personnes affectées qui vivent la situation ;

- du contexte dans lequel le conflit est né.

Ainsi, toute forme de résolution qui ne prend pas en compte ces spécificités peut être vouée à l’échec. C’est dans ce sens que l’UGP de PUASEE-FA mettra en place un mécanisme largement participatif pour mettre en confiance toutes les parties prenantes dans la résolution des conflits.

8.10.1 Organisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes du PUASEE-FA s’organise en deux niveaux, ce qui permet aussi de définir les organes de gestion à chaque niveau.

- Niveau du projet (PUASEE-FA)

Le PUASEE-FA assure la supervision de la mise en œuvre du MGP (Voir PAR plus détaillé). Il travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et communales, y compris les acteurs institutionnels, l’ONG et les PAP pour le suivi, le traitement et le reporting de l’ensemble des plaintes liées directement ou indirectement aux activités du projet.

- Niveau local :

- les responsables des quartiers (communautés locales, notabilités);

- les autorités municipales (mairie Bissau, Safim et Prabis ) ;

- les acteurs institutionnels (services techniques) ;

- une ONG locale comme tierce partie

- les Personnes Affectées par Projet (PAP).

8.10.2 Fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes

Le mécanisme de gestion des plaintes se structure en trois niveaux, à savoir :

  - Niveau I : Le chef de village ou les responsables de quartiers et les notables ;

  - Niveau II : Le comité local de gestion de plaintes ;

  - Niveau III : Le PUASEE-FA.

- Niveau I:

Toute personne affectée par le projet et qui s’estime être lésée, est invitée à saisir par écrit ou oralement et à rencontrer les autorités de son quartier ou de son village chez qui le registre de plainte sera déposé. Les autorités du quartier ou de la ville seront chargées d’édifier le plaignant sur le bienfondé ou non de sa requête et d’apporter dans la mesure du possible, la réponse adéquate dans un délai ne dépassant pas 2 jours. Un registre de plainte sera déposé au niveau de chaque chef de village ou quartier et des explications seront fournies aux PAP et plaignants sur l’ouverture et la tenue du registre lors des activités de consultation et de sensibilisation menées au cours du déroulement du projet (lors de l’audience publique, de la mise en œuvre du PAR et pendant la mise en œuvre des différents programmes de sensibilisation prévus dans le PGES.

- Niveau II :

Dans l’hypothèse où la PAP ou le plaignant ne trouvent pas satisfaction, il est en droit de porter sa plainte au niveau du Comité Local de Gestion des Plaintes (CLGP). Ce comité sera mis en place par le PUASEE-FA avec le concours des mairies, des services techniques, une ONG locale et les représentants des PAP ou plaignants. Le PUASEE-FA aura un représentant au sein de ce comité. Ce comité est présidé par le maire. A ce deuxième niveau, si une solution satisfaisante n’est pas trouvée, le dossier de la plainte est transmis au PUASEE-FA, par le Comité Local de Gestion des Plaintes avec la signature du plaignant.

Le Comité Local de Gestion des Plaintes devra accorder aux requêtes qui leur sont soumises un caractère de traitement prioritaire et diligent. Toutes les plaintes et réponses seront copiées à l’UIP du PUASEE-FA et archivées. Au regard de la nature des travaux à réaliser et des différentes plaintes susceptibles d’être reçues, un délai maximum de trois (03) jours est acceptable pour le traitement d’une plainte au niveau local.

- Niveau III :

Toutes les plaintes non résolues transmises à l’UIP du PUASEE-FA seront traitées par une commission dont la composition des membres est présentée au tableau 52 ci-dessous. La commission de l’UIP a le mandat d’organiser des rencontres avec le plaignant concerné, les autorités locales et la commission locale de traitement de plaintes. Au niveau du PUASEE-FA, la plainte qui arrive est enregistrée et un accusé de réception doit être fourni au mandataire qui l’a déposé. Le PUASEE-FA après traitement du dossier va descendre sur le terrain en compagnie des membres de la commission pour une vérification des faits. Une réunion de concertation est organisée entre le PUASEE-FA, la commission et les responsables de quartiers concernés. Ensuite, après avoir adopté la stratégie de règlement du conflit, une réunion de conciliation sera organisée entre le PUASEE-FA, la commission et le plaignant.  Si des solutions à l’amiable ne sont pas trouvées au niveau de la commission de l’UIP, la PAP affectée et lésée est en droit de saisir une instance juridique compétente pour la suite de la procédure.

Pendant la descente sur le terrain pour vérification, le PUASEE-FA peut de commun accord avec les comités de quartiers, mettre des enquêteurs pour mieux cerner les différents contours du problème.  Ces enquêteurs sont des personnes qui doivent avoir les aptitudes suivantes : la compétence, la transparence, la confidentialité, l’impartialité.

Pour toute cette procédure et pour des questions de transparence et de discrétion les plaignants peuvent utiliser la communication téléphonique pour joindre le PUASEE-FA et se rassurer si la plainte est bien transmise.

Le mécanisme de gestion des plaintes du PUASEE-FA, dans sa démarche fonctionnelle, se conduit selon six étapes qui permettent de répondre avec cohérence aux questions. Il s’agit de : (i) l’accès, (ii) l’accusé de réception, (iii) le tri et traitement, (iv) la descente sur le terrain pour vérification, (v) le suivi et l’évaluation, (iv) le retour de l’information.

Tableau 39 : Composition du MGP

| Ordre | Membres du MGP du PUASEE-FA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Noms et Prénoms | Structures | Fonction | Téléphone | E.mail |
| 1 |  | UIP PUASEE-FA | Responsable sauvegarde environnemental et social |  |  |
| 2 |  | Mairie Biombo | Président CLGP Biombo |  |  |
| 3 |  | Mairie Bissau | Président CLGP Bissau |  |  |
| 4 |  | Mairie Safim | Président CLGP Safim |  |  |
| 5 |  | Services techniques | Comité Ad hoc |  |  |
| 6 |  | ONG | Tierce partie |  |  |
| 7 |  | PLAIGNANT | Représentant PLAIGNANT |  |  |

8.10.3 Enregistrement des plaintes

Les plaignants seront informés par le l’UIP du PUASEE-FA, sur le mécanisme de gestion de plaintes se fera à travers la mise en place d’un registre de doléances auprès du chef de quartier et d’un numéro de téléphone. Ensuite, le responsable des sauvegardes sociales du PUASEE-FA à travers des séances de consultation du public informera les plaignants sur la procédure à suivre pour pouvoir se plaindre. La procédure est la suivante :

- Le chef de quartier assurera la tenue du registre et va aider les plaignants à remplir et déposer leur plainte ; le plaignant peut aussi rédiger sa propre plainte, ou s’appuyer sur des personnes ressources ou une ONG ; un modèle d’enregistrement des plaintes est joint en Annexe 9. Par souci de discrétion le plaignant peut aussi appeler au téléphone pour déposer sa plainte.

8.10.4 Dispositions administratives et recours à la justice

Le recours à la justice est aussi possible indépendamment de la voie amiable. Le plaignant peut à tout moment saisir la justice à travers le tribunal Départemental. Pour cela, la démarche à suivre est la suivante : (i) le plaignant rédige une plainte adressée au Juge du Tribunal départemental concernée ; (ii) le plaignant dépose la plainte au Tribunal départemental ; (iii) le Juge convoque le plaignant et le représentant du projet PUASEE-FA pour les entendre ; (iv) le Juge commet au besoin une commission d’évaluation de la plainte ; (iv) le Juge rend son verdict.

- Procédure de la Gestion des Plaintes du PUASEE-FA

- Enregistrement des Plaintes (l’accès à l’information concernant le fonctionnement du système de dépôt et de gestion des plaintes);

- Tri et le traitement des plaintes;

- Examen et enquête

- Réponse et prise de mesures

- Procédure d’appel

- Résolution

- Recours au Tribunal

- Suivi et enregistrement des plaintes

La figure 9 suivante résume le circuit du MGP du PUASEE-FA :

Figure 9 : Diagramme de fonctionnement du MGP du

# 9* DIFFUSION DE L’INFORMATION

Après approbation par le Gouvernement de la République de Guinée Bissau et par la Banque mondiale, la présente EIES concernant le sous-projet n°2 (la Construction de trois nouveaux châteaux d’eau (Prabis, Safim, Bor et Antula) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants sera publiée sur le site internet du PUASEE, sur le site internet de la Banque Mondiale, au ministère des finances et dans les secteurs de Prabis, de Safim et de Bissau.

Le résumé exécutif sera publié dans un journal à couverture Communale et sera diffusé au niveau national dans un journal officiel. Cette publication sera effectuée par l’UIP du PUASEE.

Les dispositions en matière de diffusion/publication visent à rendre disponible aux autorités, aux services, aux populations affectées et aux tiers une information pertinente et dans des délais appropriés. Elles relèvent des mécanismes suivants :

- l’information provenant du PUASEE en direction des acteurs concernés par le sous-projet n°2, sa procédure d’élaboration, son contenu, l’état de sa mise en œuvre et en contrepartie, la remontée vers le Projet de toute information utile ;

- la publication de la présente EIES, et de toute nouvelle disposition s’y rattachant, dans des conditions garantissant que les tous les acteurs concernés y auront accès ;

Le rapport EIES provisoire concernant le sous-projet n°2 (la Construction de trois nouveaux châteaux d’eau (Prabis, Safim, Bor et Antula) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants fera l’objet d’un atelier de restitution et de validation qui impliquera toutes parties prenantes.

# * CONCLUSION *

Le Projet d’Urgence d’Amélioration des Services d’Eau et d’Électricité « PUASEE-FA », a été mis en place par la République de la Guinée-Bissau dans le cadre de son vaste programme pluriannuel de reconstruction des infrastructures et vise à augmenter substantiellement la production, stockage et distribution d’eau potable ainsi que l’électricité, qui sont largement inférieures à la demande potentielle et à réduire les pertes dans les réseaux de distribution.

Sur la base des résultats de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du sous-projet n°2 (la Construction de trois nouveaux châteaux d’eau (Prabis, Safim, Bor et Antula) et la réhabilitation des autres châteaux d’eau existants, ce sous-projet aura des impacts positifs potentiels sur le plan social, économique et environnemental dans les différents secteurs (Prabis, Safim et Bissau). Car l’accès à l’eau potable est l’une des difficultés majeures de la population dans ces localités. De plus, ces réalisations des réservoirs contribueront à l’amélioration des conditions sanitaires.

Le processus d’information et de consultation du public a permis d’informer et de recueillir les préoccupations des différents acteurs (les élus locaux, les jeunes, les femmes, etc.) des différentes localités de la zone d’influence du projet.

L’étude d’impact sur l’environnement a permis de mettre en relief les préoccupations ainsi que les aspects environnementaux, sociaux et techniques lors des travaux de construction et de réhabilitation des réservoirs. Les impacts environnementaux négatifs potentiels ont été identifiés et des mesures de suppression ou d’atténuation ont été à chaque fois proposées ; ces mesures sont confinées dans le plan de gestion environnemental et social (PGES).

Sur la base des appréciations ci-dessus, on peut conclure que le sous-projet n°2 du projet PUASEE-FA, tel que proposé, constitue un compromis viable aux plan environnemental et social, à condition que l’ensemble des mesures définies dans le Plan de gestion environnementale et sociale soient totalement et rigoureusement mises en œuvre.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- RAPPORT D’AVANT PROJET SOMMAIRE DU PUASEE-FA ,2019

- ACTUALISATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET D’URGENCE D’AMELIORATION DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ELECTRICITE.2016

- Loi de base n°1/2011 en Guinée Bissau

- Le Décret 14/2011 du 22 février sur les forêts en Guinée Bissau

- Loi n° 2/98 portant sur le foncier en Guinée Bissau

- La Loi n°10/2010 du 24 septembre 2010 sur l’évaluation environnementale

- Loi de base sur l’environnement en Guinée Bissau

Politique de sauvegarde de la banque mondiale

Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale

Politique de Sauvegarde 4.04 : Habitats Naturels

Politique de Sauvegarde 4.11 : Ressources culturelles physiques

Politique de Sauvegarde 4.12 : Déplacement et réinstallation de populations

- Le décret n°15/2010 en Guinée Bissau

- Le décret d’application n° 7/2012 en Guinée Bissau

- Le décret n°13/2010 en Guinée Bissau

- Le décret n°14/2010 en Guinée Bissau

- Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale et le plan d’action sur la diversité biologique en guinée Bissau, 2016

- Programme d’action nationale d’adaptation aux changements climatiques en Guinée Bissau, 2010, MINISTERE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENTGOUVERNEMENT DE LA GUINEE-BISSAU

- Cadre de gestion environnementale et sociale de la Guinée Bissau 2016 - 2017

- Procédure de gestion administrative des évaluations environnementales en Guinée Bissau 06 Aout 2009

- Document de politique de développement forestière Aout 2012

- Elaboration du profil environnemental de pays – Guinée Bissau Rapport final 2007

- Rapport sur la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie nationale  et  le  plan  d’action  sur  la  diversité biologique en guinée-bissau 20 Septembre 2008

- Estratégia nacional para as áreas protegidas e a conservação da biodiversidade na Guiné-Bissau 2014 – 2020

- Génèse des plans nationaux de conservation

- L’Etude prospective du secteur forestier en Afrique (FOSA), 2018

ANNEXES

ANNEXE 1 : TDR VALIDE

- ANNEXE A :    TERMES DE REFERENCE

………………………………………………………………………………………………

REPÚBLIQUE DE LAGUINÉE-BISSAU

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET FINANCE

PROJET D’URGENCE POUR L’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ELECTRICITÉ POUR LA VILLE DE BISSAU – FOND ADDITIONNEL (PUASEE- FA)

TRAVAUX DE CONSTRUCTION, REHABILITATION DES FORAGES ET RESERVOIRS ET L’EXTENSION DES RESEAUX D’EAU ET ELECTRICITÉ

Termes de Référence

Pour la réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social – (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation – (PAR) du Sous-projet nº1 relatif à la construction, à la réhabilitation, au renforcement, aux fournitures et aux installations des équipements et électrification des forages d’approvisionnement d’eau potable

Octobre/2019

INTRODUCTION

Dans les pays en voie de développement, l’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique reste l’une des grandes difficultés auxquelles les gouvernements doivent faire face pour l’amélioration des conditions de vie des populations. En effet, la relation entre l’accès à l’eau potable et la disponibilité d’énergie est intrinsèque. La mise en place de systèmes d’alimentation en eau nécessite, dans la plupart des cas, le recours à une source d’énergie : il faut capter l’eau par pompage ou par gravité, la traiter et la transporter tout en veillant à sa protection contre les bactéries.

Eu égard à ce qui précède le Gouvernement Bissau-guinéen en partenariat avec la Banque Mondiale, a mis en œuvre le Projet d’Urgence pour l’amélioration des Services d’Eau et d'Électricité (PUASEE) pour un financement de 22,5 MUSD, projet en cours d'exécution. L'objectif de développement du PUASEE est d'améliorer les conditions d’hygiènes de la population de la ville de Bissau à travers l’accès à l’eau potable en (i) rétablissant et en élargissant l’accès de la population de Bissau à l’eau potable tout en améliorant la qualité des services d’alimentation en eau ; et (ii) en améliorant la fiabilité de la fourniture d’électricité à la population de Bissau.

En effet, plusieurs quartiers de Bissau non couverts par les précédents projets connaissent un problème crucial d’eau potable à tel point que la majorité des communautés s’approvisionnent dans les puits traditionnels, avec des eaux insalubres, cause des nombreuses maladies.

En vue de réduire ces effets négatifs et d`améliorer les conditions d’hygiènes de la population à travers l’accès à l’eau potable, le Gouvernement et son Partenaire (Banque Mondiale), dans le cadre du projet d’Eau et Electricité, veulent renforcer le service d’alimentation en eau potable et électricité de la ville de Bissau et des quartiers périphériques.

Ainsi, ce qui exige l’application des directives opérationnelles de protection environnementale et sociale conformément à la réglementation en vigueur en Guinée-Bissau et celles des politiques/directives environnementales et sociales du bailleur de la Banque Mondiale. Il a été décidé de réaliser des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et des Plans d’Actions de Réinstallation.

Ce présent TDR concerne le sous-projet n°1 élaboré à la suite du travail effectué par le Consultant et son équipe durant les trois premières semaines de la mission de terrain et au sortir de la réunion de cadrage tenue à Bissau le 08 Mai 2019 dans les locaux du PUASEE. Ces activités ont permis de réadapter le TDR avec les réalités du terrain.

- CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SOUS-PROJET

  - Contexte

La présente étude est encadrée soit par la législation nationale, en particulier la loi de base nº 1/2011 du 2 mars sur l’environnement et la loi n° 10/2010 sur l’évaluation environnementale et politique de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale.

La loi de base sur l’environnement est un instrument législatif qui dispose comme principe général en son article-2 que « Toute personne a droit à un environnement humain écologiquement équilibré et a le devoir de le défendre, et il est de la responsabilité de l’État, par le biais d’organismes qualifiés et en faisant appel à l’initiative populaire et communautaire, d’œuvrer pour l’amélioration de la qualité de la vie, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif ».

La politique de l’environnement cherche à optimiser et à garantir la continuité dans l’utilisation des ressources naturelles, qualitativement et quantitativement, comme principe fondamental pour un développement durable.

Ces principes sont établis à partir d’un éventail de mesures (article-4) dont l’objectif est de fournir un cadre qui favorise la santé et le bien-être des personnes, le développement social et culturel des communautés, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie.

La loi sur l’évaluation environnementale en son article-6 « intitulé instrument de classification des projets » définit en sa section1- les outils d’évaluation environnementale et prévoit comme outils d’évaluation environnementale dans le cadre de la réalisation d’un projet, les outils suivants : l’étude d’impact sur l’environnement, évaluation environnementale stratégique, l’analyse des risques et études de danger ; la consultation publique, l’audit environnemental, l’information sur l’environnement, l’évaluation économique de l’environnement, le suivi environnemental, la plan de gestion environnemental et social, le cadre de gestion environnemental et social, le plan d’action de réinstallation et le plan d’occupation interne. Cette étude sera également régie par un certain nombre de textes juridiques ayant trait à l’environnement parmi lesquels

- Loi nº 2/98 portant sur le foncier ;

- Décret-loi-nº 5/2011 portant sur la forêt

Sur le plan institutionnel, les départements ministériels concernés au premier chef par cette étude sont le Ministère des Transports et Communications, le Ministère de l’Environnement, le Ministère des Travaux Publics et de l’Urbanisme, le Ministère de l’Economie et Finance et les différentes collectivités territoriales décentralisées traversées par le projet.

  - Objectif PUASEE-FA

L’objectif de développement du projet PUASEE-FA est le suivant :

- Rétablir et élargir l’accès de la population de Bissau à l’eau potable et améliorer la qualité des services d’alimentation en eau ; et

- Améliorer la fiabilité de la fourniture d’électricité à la population de Bissau.

Le Projet a été mis en vigueur en juillet 2014 et sa date de clôture était initialement était prévue au 30 juin 2018. La Banque Mondiale et les autorités bissau-guinéennes ont cependant convenu de la préparation d’un Financement Additionnel (FA) au projet pour appui à de nouvelles actions, dans les domaines suivants :

- Renforcement de la capacité de production d`eau ;

- Augmentation de capacité de stockage ;

- Réhabilitation de réseaux existants ;

- Extension des réseaux secondaires et tertiaires et réalisation de branchements sociaux et de bornes fontaines dans les quartiers périphériques.

  - Situation actuel du système de production de l’eau dans la zone d’intervention du PUASEE-FA (ville de Bissau et périphérie)

L'approvisionnement en eau dans la plupart des quartiers de la ville de Bissau s'effectue le plus souvent par l’utilisation de puits de faible profondeur où l'eau est extraite à l'aide de seaux ou de bidons sans subir aucun traitement ni filtration. Beaucoup de gens, soucieux de la présence éventuelle de débris ou de contamination, filtrent l’eau à travers un chiffon. A partir de ce moment, l'eau est prête à être consommée. Ce problème concerne la majorité des nouvelles zones d’expansion urbaine. De plus, le nombre de puits n'est pas élevé et il y a donc beaucoup moins qu’un puits par habitation. Ainsi, il est normal de voir des déplacements d’enfants et de femmes munis de seaux d’une maison à l’autre, pour utiliser des puits privés, avec l’autorisation de leurs propriétaires, qui se transforment ainsi en puits semi-publics.

| Sources: Prospectiva - Puits (Prabis), 2019 | Source: Prospectiva - Pompe manuelle (Prabis), 2019 |
| --- | --- |

Le remplacement de ces points d’eau par des Bornes Fontaines (dans une 1ére phase, et par les branchements domiciliaires dans une 2éme phase) connectées au réseau d’AEP, qui est alimenté par captage d’eau profonde, de bonne qualité, augmentera significativement les conditions de salubrité et de santé publique des usagers et réduisant de façon draconienne les risques de contamination, atteignant ainsi un des objectifs principaux fixés pour le PUASEE/FA.

  - Les forages existants et projetés

La ville de Bissau est alimentée par 16 forages profonds captant la nappe du maestrichtien sur une profondeur pouvant atteindre 270 m. Cette nappe présente globalement une eau de bonne qualité, ne nécessitant pas de traitement préalable. Les plus anciens forages remontent à l’année 1970. Les plus anciens forages (exécutés en 1970) font actuellement l’objet d’un programme de rénovation en raison de leur vieillissement et de la chute de leurs caractéristiques hydrodynamiques.

Trois nouveaux forages ont aussi été construits en 2015 : Forage d’Alto Crim (250m3/h), forage de Bra-Escola Técnica (250m3/h) et forage de Guinée-Télécom (250m3/h).

La capacité maximale de production journalière actuelle, considérant une moyenne de 15,5 heures de fonctionnement par jour, est donc de ±34 000 m3.

La demande estimée en jour moyen est de 32.519 m3 (14 h 45 min de pompage) et en jour de pointe elle est de 35.771 m3(16 h 15 min de pompage).

Le temps de fonctionnement des GEP est estimée en 15 heures par jour pour tenir compte des périodes de coupure d’énergie électrique et surtout de la faible capacité de réservation intra-journalière (qui oblige à ce que le temps de fonctionnement des forages soit pratiquement le même que celui de consommation des ménages). À l’horizon du projet (2040) cette capacite devra être de 76.280 m3/jour (pointe). Il faudra donc mettre en œuvre entre 2020 et 2040 environ 10 nouveaux forages de capacité 250 m3/h. Ce chiffre pourra être réduit si la capacité de réservation est augmentée de façon à permettre une période de fonctionnement des GEP supérieure à 15 heures par jour.

| FORAGES DE L’ETAGE 1 | FORAGES DE L’ETAGE 2 |
| --- | --- |
| - Forage Aéroport (nouveau) 150 m3/h - Forage Djolo (existant) (125 m3/h ?) - Forage Bra Escola Técnica (existant) 300 m3/h - Forage Guiné Telecom (existant) 300 m3/h - Forage Mãe d’Água (existant) 125 m3/h - Forage Pequeno Moscovo (existant) 125 m3/h - Forage Bôr (nouveau) 250 m3/h - Forage 3 de Agosto (existant) 250 m3/h | - Forage Nova Central (existant) 50 m3/h - Forage Bairro dos Ministros (existant) 18 m3/h - Forage Central Electrica (existant) 125 m3/h - Forage Alto Crim (existant) 300 m3/h - Forage Liceu Nacional (existant) 90 m3/h - Forage H Simão Mendes (existant) 250 m3/h - Forage Granja Péssubé (existant) 50 m3/h - Forage QG (existant) 75 m3/h - Forage 24 de Setembro (existant) 50 m3/h - Forage Antula Bono (à rénover) 250 m3/h |
| Total (situation projetée): 1.625 m3/h | Total (situation projetée): 1 258 m3/h |

  - Objectifs du sous-projet n°1

Plusieurs quartiers de Bissau qui n’étaient pas couverts par les précédents projets, connaissent un problème crucial d’eau potable à tel point que la majorité des communautés s’approvisionnent dans les puits traditionnels, avec des eaux insalubres, cause des nombreuses maladies liés à l’eau.

En vue d`améliorer les conditions d’hygiènes de la population à travers l’accès à l’eau potable, le Gouvernement et son Partenaire (Banque Mondiale), dans le cadre du projet d’Eau et Electricité, veulent renforcer le service d’alimentation en eau potable et électricité de la ville de Bissau et des quartiers périphériques.

Ainsi, le sous-projet N°1 a pour objectif d’améliorer la situation de l’approvisionnement en eau potable au niveau de la ville de Bissau à travers la construction, la réhabilitation et l’équipement des forages (Safim, Bor, Prabis, Aéroport)

- LES JUSTIFICATION ET OBJECTIF D’EIES

  - Justification d’EIES

L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement représentent des enjeux considérables pour la Guinée-Bissau puisque conditionnant l’amélioration de l’hygiène et de la santé des populations, en particulier, la santé maternelle et infantile avec une forte prévalence des maladies d’origine hydrique.

Nonobstant la dotation en ressources en eau relativement importante, la Guinée-Bissau présente cependant des indicateurs faibles en termes d’accès à l’eau potable. La faiblesse des investissements des infrastructures et le système d’exploitation et de maintenance défaillant ont ruiné les efforts réalisés à Bissau à travers des différents projets. Le service public demeure insuffisant et discontinu et en même temps, il n’est pas rentable du fait d’une gestion catastrophique et de tarifs encore inappropriés.

Le Gouvernement a fixé les objectifs du secteur dans le cadre de Schéma Directeur pour l`Eau et Assainissement et dans l’Objectif du Millénaire de Développement (OMD), axées sur l’éradication de la pauvreté, l’amélioration de la santé des populations à travers l’accès élargi à l’eau potable.

Pour réaliser le renforcement de cette capacité d’alimentation de la ville en eau potable ainsi qu’en l’électricité, le PUASEE-FA, après le screening, mettra en œuvre cinq (5) sous-projets, qui pourraient causer des impacts négatifs significatifs sur l’environnement naturel et humain.

  - Objectif d’EIES

L’objectif de l’étude d’impact environnemental et social consiste à mettre à la disposition du client et de l’entreprise de travaux un outil de gestion environnementale et sociale. Pour ce faire, les objectifs secondaires sont les suivants :

- Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux prévisibles (positifs et négatifs) du projet proposé ;

- Identifier et analyser des alternatives possibles (technologies, tracés, sites, etc.) incluant l’option sans projet ;

- Proposer des mesures d'atténuation aux impacts négatifs (incluant la réinstallation des ménages affectés) efficaces et à des coûts acceptables et des mesures de bonification des impacts positifs à mettre en œuvre pendant et après la mise en œuvre du projet proposé ;

- Vérifier la conformité avec la législation nationale et les politiques de sauvegarde de la banque mondiale (selon le Cadre de gestion environnementale et sociale et le Cadre de politique de réinstallation) ;

- Préparer des données de référence pour le suivi et l'évaluation.

  - Objectif du PAR

Les objectifs du plan de réinstallation sont de mettre en place les mécanismes d’atténuation des impacts sociaux afin de prendre en compte les impacts du déplacement involontaire des populations affectées par le Projet, en leur permettant de reconstituer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie. Il s’agit également de restaurer les moyens de production et les revenus au niveau individuel et collectif supérieur ou égal à la condition initiale.

Etude vise à :

- Élaborer un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) conforme aux textes et procédures de la Guinée Bissau sur la réinstallation et à la politique opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale sur réinstallation involontaire, la restriction à l’utilisation des terres. En assurant la protection des personnes susceptibles d’être déplacées ou de subir des pertes de biens ou de sources de revenus dans le cadre de la réalisation du projet PUASEE-FA pour la Guinée Bissau ;

- Montrer de façon détaillée comment identifier et gérer l’ensemble des personnes affectées par le projet qui vont perdre une partie ou la totalité de leurs biens avec la mise en œuvre des travaux de réalisation des réseaux d’eau et d’électricité ;

- Assurer une mise en œuvre participative et concertée avec tous les acteurs en l’occurrence les femmes, jeunes et groupes sociaux vulnérables compte tenu de l’importance de l’appropriation des activités de réinstallation par les autorités locales et les Personnes Affectées par le Projet (PAP) ;

- Veiller à ce que les indemnisations s’il y a lieu, soient déterminées de manière participative en rapport avec les impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée.

- DESCRIPTION DU PROJET

La construction, réhabilitation, renforcement, fournitures, installations des équipements et électrification des forages d’approvisionnement d’eau potable à Bor, Safim, Prabis et Aéroport ;

Les investissements prévus concernent sous-projet nº 01 se décrit sur ce tableau ci-dessous :

| N° | Détail des activités du projet | Qté | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Construction ou réhabilitation et équipement du forage existant avec électropompe de 120 m3/h, ou nouveau forage équipé à Safim | 1 | U |
| 02 | Exécution de forage 250 m3/h, et équipements à Bor | 1 | U |
| 03 | Exécution de forage 120 m3/h et équipements à Prabis | 1 | U |
| 04 | Exécution de forage 150 m3/h et équipements, quartier aéroport | 2 | U |

  - Construction de nouveau Forage 1 de Quartier de l'Aéroport

| Composante du projet | Exécution de forage 150 m3/h et équipements |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | Quartier Aéroport : à l’intérieur du Camp Militaire altérite |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-1 | 428775 | 1313407 |
| Caractéristiques du site | La cote du terrain naturel est 36 m, le niveau des PHE est environ 57 m. |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | - Présence d’un recevoir d’où on note des dégradations partielles de la structure surtout en hauteur et des conduites défectueuses (réservoir non fonctionnel). - Présence de route goudronnée avec des canalisations à ciel ouvert et présence de quelque pied de bananiers. - Existence d’un bâtiment à quelque mètre et d’un ancien groupe électrogène non fonctionnel qui permettait l’alimentation du forage. |  |  |  |
| Photos Illustrations |  |  |  |  |

  - Construction de nouveau Forage 2 de Quartier de l'Aéroport

| Composante du projet | Exécution de forage 150 m3/h et équipements |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | Quartier Aéroport : à l’intérieur du Camp Militaire altérite |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-2 | 428891 | 1313765 |
| Caractéristiques du site | La cote du terrain naturel est 35 m, le niveau des PHE sera environ 55,5 m. |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | - Présence d’un recevoir qui ne présente pas de détérioration au niveau de la structure. - Aux alentours du site, on note la présence de quelques pieds de manguiers adultes et le bâtiment qui abritait les équipements du réservoir suivi de locaux d’habitation. |  |  |  |
| Photos Illustrations |  |  |  |  |

  - Construction de nouveau Forage de Bôr

| Composante du projet | Exécution de forage 250 m3/h, et équipements à Bor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | BOR |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-3 | 429643 | 1310125 |
| Caractéristiques du site | - Cote du terrain naturel : 34 m |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | L’emplacement pour exécution du forage se trouvera à l’intérieur d’un périmètre recouvert presque dans sa totalité de plantations d’anacardier appartenant à la mission catholique. Ainsi, l’emprise a été attribuée au projet par la mairie de Prabis et en collaboration avec la mission catholique. D’autre part, l’accès au local (pour installation des équipements, gestion courante, maintenance, etc…) est facile car l’emplacement est à côté d’une route existante. |  |  |  |
| Photos Illustrations |  |  |  |  |

  - Equipement de Forage de Prabis

| Composante du projet | Exécution de forage 120 m3/h et équipements |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | PRÁBIS |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-4 | 419382 | 1304703 |
| Caractéristiques du site | - Cote du terrain naturel : 13,5 - Le site proposé pour l’implantation du forage de Prabis se trouve dans une zone élevée. |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | Le site du forage se trouve derrière la mairie de Prabis près du poste d’alimentation d’électricité et un ancien bâtiment de EAGB, de l’entourage du site on peut citer des habitations, une borne fontaine et une école non loin. D’autre part, l’accès au local (pour installation des équipements, gestion courante, maintenance, etc…) est facile car l’emplacement est à côté d’une route existante. |  |  |  |
| Photos Illustrations |  |  |  |  |

  - Equipement de Forage de Safim

| Composante du projet | Equipement du forage existant avec électropompe de 120 m3/h, ou nouveau forage équipé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localités associées | Safim |  |  |  |
|  |  | Code GPS | X | Y |
|  |  | RE-5 | 429258 | 1321747 |
| Caractéristiques du site | -La cote de TN est de 23,5 m |  |  |  |
| Description du milieu d’influence direct | L’environnement du site est caractérisé par la présence d’une habitation ancienne abandonnée, ancien forage et réservoir, derrière lequel on trouve un poste d’alimentation en électricité à côté d’un restaurant, le tout clôturé à moitié par du fil de fer barbelé et le mur d’un terrain. |  |  |  |
| Photos Illustrations |  |  |  |  |

- DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR

Les travaux de construction, réhabilitation des forages du projet PUASEE-FA vont exécuter principalement dans 3 quartiers (Aéroport, Antule-Pime et Bôr) dans la région de Bissau qui est la capitale politique et économique de la République de Guinée-Bissau et dans la région de Biombo précisément dans deux villes (Safim et Prabis).

  - Situation géographique de la région de Bissau

La ville de Bissau se situe sur la côte Ouest de la Guinée-Bissau, la ville a une superficie de 77 km2 et s’étend entre les 11° 49’ Latitude Nord et 15°34’ longitude Ouest puis 11°55’ latitude Nord et 15°39’longitude Ouest. Elle est limitée au Nord par la ville de Safim et Prabis tous de la région de Biombo, à l’Est par la ville de Nhacra secteur de Mansoa, région de Oio, au Sud par la ville de Tite, Sector de Tite Região de Quinara par l’océan Atlantique et l’archipel des Bijagos. Elle a une population environ 480 000 habitants en 2018.

La ville de Bissau s'est développée sur un site estuarien. Son relief est très bas avec une petite élévation vers le nord-ouest donnant sur le plateau de Bissalanca. Les sols sont argileux et de type ferralitique de couleur rouge. Au niveau de la zone de contact avec le Rio Géba, le sol est halo-hydromorphe (Texeira, 1962). Ses sols sont relativement perméables permettant une infiltration facile des eaux de pluie.

Figure 10 : Carte de situation de la ville de Bissau

  - Situation géographique de la région de Biombo

La région de Biombo (11° 50′ nord, 15° 45′ ouest), voisin de la capitale Bissau, au Nord, avec un peu plus de 97 120 hab. (2009) et une surface 836,37km2. La région de Biombo est divisée en 3 secteurs : Prábis, Quinhámel, Safim.

La Région de Biombo, situé dans la partie centrale nord de Bissau, se trouve précisément dans la région de l'Ouest-Nord de la Guinée-Bissau. Elle est limitée à l'ouest par les principales branches de la rivière de la Guinée (Rio Canal Geba et le Rio Mansoa), qui divisait en plusieurs canaux petites et moyennes avec ses belles plages intégrées dans une entrée de la mer sans vagues et étendues dans tous les coins intérieurs de la région, permettant ainsi l'accès facile par voie maritime.

La région de Biombo présente une végétation forestière dense, avec ses arbres feuillus, pluies abondantes, le climat tropical avec des températures douces et petites plages gracieuses de mer calme et les eaux douces, en faveur d'une bonne pratique de l'agriculture et le tourisme.

Elle est une région plate et présente des caractéristiques naturelles favorisent la mise en œuvre de tout développement célèbre du projet au profit de la communauté locale. Les habitants de la région sont pour la plupart origine ethnique pépère. La religion prédominante est animiste.

REGION DE BIOMBO

- APPROCHE GENERALE ET METHODOLOGIE A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EIES

  - Vue d’ensemble de la méthodologie à mettre en œuvre

L’Etude d’Impact Environnemental et social du sous-projet constructions et/ou réhabilitations des forages suivra un processus systématique de :

- Détermination de l’état initial du milieu physique, naturel, culturel, social et socioéconomique de la zone potentiellement affectée par le sous-projet ;

- Prédiction et évaluation des changements (impacts), positifs comme négatifs, par rapport à l’état initial, résultant de la construction/réhabilitation, de l’exploitation et de la clôture de chaque forage de sous-projet ; et

- Détermination des mesures á mettre en œuvre pour prévenir, atténuer ou compenser les dangers, risques et impacts négatifs du sous-projet, et optimiser ses impacts positifs.

L’approche proposée pour mener cette étude est représentée de manière schématique ci-dessous :

  - Définition du périmètre du sous-projet et de sa zone d’influence

Dans l’EIES, le périmètre du Projet doit être clairement défini. Il s’agit de définir les actions et activités relatives au développement et la mise en œuvre du Projet, devant être couvertes par l’EIES. Dans le périmètre du sous-projet de, on comprend : toutes les composantes du sous-projet (notamment forage, équipements, sécurisation) et également toutes les installations associées et connexes indispensables à la mise en œuvre du sous-projet. Ceci inclut notamment les utilités, entretiens et manutention des infrastructures, qui constituent une conséquence nécessairement attendue du sous-projet.

Les impacts seront également évalués pour toutes les Phases temporelles de sous-projet, des travaux préliminaires à la construction, l’exploitation, la fermeture, le démantèlement et la remise en état des sites.

Les impacts seront mesurés dans l’ensemble de la Zone d’Influence du sous-projet. Celle-ci variera en fonction du type de risque, danger et l’impact étudié, mais dans tous les cas, elle sera définie de sorte à inclure toute la zone géographique dans laquelle des impacts potentiels significatifs pourraient survenir. Les aspects suivants seront ainsi pris en compte :

- Etendue physique des travaux proposés, définie par les limites des terrains à acquérir ou occuper de façon temporaire ou permanente pour la construction et l’exploitation du sous-projet ; et

- Nature du milieu récepteur, de la source de l’impact et de la manière dont l’impact devrait se propager au-delà des limites du sous-projet.

- Types d’Impact

L’étude considèrera des impacts aussi bien Positifs que Négatifs sur tous les aspects du milieu physique, naturel, culturel, social et socioéconomique.

Les impacts positifs sont ceux estimés par l’équipe d’EIES, prenant en compte les perceptions des parties prenantes externes, comme présentant une amélioration des conditions environnementales et/ou sociales par rapport aux conditions qui prévaudraient en l’absence du Projet. Inversement, les impacts négatifs sont ceux conduisant à une dégradation des conditions environnementales et/ou sociales par rapport à celles qui prévaudraient en l’absence du sous-projet.

Les aspects environnementaux et sociaux à prendre en compte sont énumérés ci-dessous :

- Milieu physique :

- Géologie et sols ;

- Terrains et topographie ;

- Hydrologie et hydrogéologie ;

- Microclimat et climat mondial ;

- Eaux superficielles (océan et eaux continentales) et eaux souterraines ;

- Qualité de l’air ; et

- Bruit, vibrations, lumière

- Milieu biologique ou naturel :

- Habitats et écosystèmes aquatiques et terrestres ;

- Faune, flore et biodiversité ;

- Aires protégées ; et

- Services rendus par les écosystèmes.

- Milieu culturel :

- Patrimoine culturel matériel et immatériel, et sites d’intérêt archéologique, historique, traditionnel, culturel et esthétique ;

- Traditions, pratiques et fêtes culturelles ; et

- Paysage et sites remarquables sur le plan esthétique.

- Milieu social et socio-économique

  - Populations et leurs habitations, terrains, autres ressources et biens ;

  - Caractéristiques et structures des communautés ;

  - Population et démographie ;

  - Santé, bien-être, sécurité et sûreté ;

  - Modes de vie incluant les moyens de subsistance, emploi et revenus ;

  - Activités économiques dont l’industrie et le commerce, le tourisme, la pêche, l’agriculture et l’exploitation forestière ;

  - Installations communautaires telles que les écoles, hôpitaux et centres de loisirs ;

  - Utilités et infrastructures (électricité, eau, assainissement, gestion des déchets, transport) ;

  - Services sociaux tels que les soins médicaux, l’éducation et l’accès aux biens ; et

  - Economies locale, régionale et nationale.

- Etendue temporelle

L’étude portera sur des impacts avec des caractéristiques temporelles différentes :

- Impacts permanents qui surviendront suite à des changements irréversibles tels que la disparition définitive de ressources physiques dans la zone impactée liée aux activités de construction ou d’exploitation minière ;

- Impacts temporaires qui surviendront lors d’activités à court terme, notamment en cours de construction et de démantèlement ; et

- Impacts à long terme qui surviendront dans le cadre de l’exploitation du Projet ou pendant la régénération du milieu après sa fermeture.

Les impacts temporaires sont ceux dont la source et les effets cesseront dès la fin des activités concernées, bien qu’un certain laps de temps puisse s’écouler avant le retour du milieu à son état d’origine. Les impacts à long terme dureront pendant toute la vie sous-projet et la remise en état de la zone. Ils pourront être d’intensité variable au cours de cette période, mais ils disparaîtront dans tous les cas à la fin du sous-projet, moyennant dans certains cas un certain laps de temps pour un retour à la normale du milieu.

D’autres caractéristiques temporelles des impacts seront également prises en compte (continus ou intermittents, isolés ou récurrents dans le temps) ainsi que le moment ou fréquence auxquels ils se produiront (par exemple, la saisonnalité de certains aspects ou sensibilités).

- Impacts habituels et impacts exceptionnels

Avec le développement du Projet, des impacts peuvent être causés soit par des phénomènes normalement anticipés dans le cadre du projet, soit imprévus. Ces deux types d’impacts seront évalués :

- Impacts habituels issus d’activités normalement anticipées dans le cadre du Projet ; et

- Impacts exceptionnels issus de :

  - Phénomènes imprévus ou accidentels dans le cadre du Projet tels qu’un déversement accidentel de substances dangereuses ;

  - Risques naturels, comme par exemple un évènement sismique, ou encore des inondations.

L’impact lié à des phénomènes exceptionnels sera évalué en termes de risque, c’est-à-dire en tenant compte de la conséquence du phénomène en question et sa probabilité d’occurrence (risque = probabilité x conséquence).

- Impacts directs, indirects et induits

Les impacts peuvent également être caractérisés selon qu’ils sont directs (primaires) et issus d’activités associées au Projet, ou indirects (secondaires et d’une ampleur plus importante), résultant des conséquences des impacts primaires. Ainsi, par exemple, les travaux de construction peuvent produire des émissions de poussières avec un effet direct sur la qualité de l’air. La dispersion et le dépôt de ces poussières peut alors affecter la végétation naturelle ou agricole, pouvant ainsi affecter les moyens de subsistance de certains agriculteurs.

- Impacts cumulatifs

La possibilité pour le Projet d’avoir des impacts cumulatifs avec d’autres activités et des développements en cours ou officiellement prévus, tels que d’autres activités minières, industrielles ou artisanales ayant lieu dans la région au même moment, sera également considérée dans l’étude. Quand d’autres activités sont déjà en cours ou planifiées, elles seront prises en compte dans l’étude en les intégrant à l’évaluation de l’état initial environnemental et social futur du Projet (état initial résultant du scénario « sans Projet », par rapport auquel les impacts du Projet sont évalués). Si d’autres projets ou activités sont identifiées comme étant encore en phase de planification, sans toutefois être officiellement confirmés, leurs impacts possibles seront considérés en combinaison avec ceux du sous-projet, de sorte à obtenir une vision détaillée de la possible situation future.

- Prédiction de l’intensité des impacts

L’étude d’impact décrira les effets sur le milieu naturel et les communautés en prévoyant l’intensité des impacts et en la quantifiant dans la mesure du possible. Le terme “intensité” est utilisé ici afin d’englober les diverses dimensions possibles de l’impact analysé, à savoir :

    - nature du changement (qu’est ce qui est affecté ? de quelle manière ?) ;

    - taille, échelle ou intensité;

    - portée et répartition géographique ;

    - durée, fréquence, réversibilité, etc. ; et

    - si applicable, la probabilité d’occurrence (pour un accident ou un autre phénomène exceptionnel).

- Prédiction de l’intensité des impacts

L’étude d’impact décrira les effets sur le milieu naturel et les communautés en prévoyant l’intensité des impacts et en la quantifiant dans la mesure du possible. Le terme “intensité” est utilisé ici afin d’englober les diverses dimensions possibles de l’impact analysé, à savoir :

    - nature du changement (qu’est ce qui est affecté ? de quelle manière ?) ;

    - taille, échelle ou intensité;

    - portée et répartition géographique ;

    - durée, fréquence, réversibilité, etc. ; et

    - si applicable, la probabilité d’occurrence (pour un accident ou un autre phénomène exceptionnel).

Le terme d’intensité inclut également toute incertitude relative à l’occurrence ou à l’échelle de l’impact.

L’intensité décrit donc le changement effectif qui devrait toucher une ressource ou cible (par exemple : l’étendue et la durée pendant lesquelles l’air et l’eau seront pollués et l’augmentation des concentrations de polluant ; le degré et la probabilité de l’impact sur la santé ou sur les moyens de subsistance d’une communauté locale ; la probabilité de blessures ou de décès suite à un accident).

L’intensité peut être évaluée de diverses manières, en fonction de la nature de l’impact étudié.

L’intensité des impacts analysés sera évaluée sur une échelle de trois niveaux : faible, moyenne ou forte. Cette échelle sera définie en fonction de la nature de l’impact évalué. Pour des impacts quantifiables, tels que ceux des émissions sonores, des seuils numériques sont employées, tandis que le recours à une classification qualitative sera nécessaire pour certains autres aspects.

- Evaluation des impacts résiduels

Une fois un consensus obtenu sur les mesures d’atténuation, l’équipe d’EIES réévaluera les impacts en tenant compte de ces mesures, désormais intégrées au sous-projet. Si des impacts résiduels significatifs subsistent, de nouvelles options seront examinées et les impacts réévalués en concertation avec l’équipe de sous-projet et ce jusqu’à ce qu’ils soient aussi faibles que possible. Les impacts résiduels significatifs subsistant à la fin de ce processus seront décrits dans le Rapport d’EIES et feront l’objet d’une discussion sur les mesures d’atténuation encore éventuellement envisageables. Le degré de sévérité attribué aux impacts résiduels reflètera le niveau de considération que l’équipe d’’EIES jugera nécessaire d’accorder dans le processus de prise de décisions relatif au sous-projet.

Les impacts critiques seront évités ;

  - Un poids substantiel sera attribué à tous les impacts résiduels majeurs dans le processus de prise de décision relatif aux suites données au Projet, qu’ils soient positifs ou négatifs, au regard des autres coûts et bénéfices environnementaux, sociaux et/ou économiques afférents au Projet. Le PGES devra prévoir des mesures d’atténuation et de suivi poussées des impacts majeurs négatifs, et des mesures visant à l’optimisation, dans la mesure du possible, des impacts positifs.

  - Les impacts résiduels modérés seront pris en compte avec une importance moindre dans le processus de prise de décision mais une attention particulière devra tout de même être portée aux mesures d’atténuation et de surveillance à mettre en œuvre, en veillant à ce qu’elles reflètent les meilleures techniques disponibles, et permettent de maintenir les impacts résiduels à un niveau aussi faible que raisonnablement possible, tout en optimisant les impacts positifs.

  - Les impacts mineurs seront portés à la connaissance des décideurs mais n’auront que peu, voire aucun, poids dans la décision finale. Dans le cadre du PGES, des mesures d’atténuation adaptées devront être mises en œuvre au moyen de bonnes pratiques classiques et des campagnes de surveillance devront être menées pour confirmer que les impacts ne dépassent pas les niveaux attendus.

- Interface entre équipe d’EIES et équipe technique du Projet

L’équipe d’EIES réunira les données permettant d’évaluer l’avant-projet et les phases de construction et d’exploitation. Au fur et à mesure que les impacts seront étudiés, les résultats de l’évaluation feront l’objet de concertation entre les équipes en vue de s’assurer que les mesures d’atténuation proposées et intégrées au sous-projet soient réalistes. Toutes les mesures d’atténuation validées par l’équipe d’EIES et l’équipe technique du sous-projet seront décrites dans le Rapport d’EIES et reflétées dans le PGES.

- Consultation des parties prenantes

Au cours de l’EIES, l’équipe consultera les parties prenantes du sous-projet pour recueillir et comprendre leurs points de vue et préoccupations concernant le sous-projet, et pour recueillir toute donnée pertinente concernant l’environnement et la communauté locale. Ces informations seront utilisées dans l’étude et l’identification de mesures d’atténuation adaptées.

Une fois le Rapport d’EIES finalisé et transmis au Gouvernement pour validation, il sera mis à la disposition du public pour commentaires éventuels et ses constatations seront diffusées aux communautés affectées. Tous les commentaires relatifs aux impacts et mesures d’atténuation proposées seront pris en compte lors de la finalisation des études de conception et de finalisation du sous-projet, dans le choix et la mise en œuvre des méthodes de construction et d’exploitation, et la mise en œuvre effective du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

- TÂCHES PRINCIPALES DU ECI

  - Les principales taches de l’ECI pour la préparation de l’EIES

Le tableau ci-dessous décrit les tâches principales du Consultant (ECI) ou l’équipe qui préparera les EIES :

| Etape | Synthèse de l’approche |
| --- | --- |
| Cadrage | La phase de cadrage a pour but de s’assurer que le processus d’EIES cible effectivement tous les risques et les impacts environnementaux et sociaux significatifs potentiellement associés á la mise en œuvre du Projet. Le cadrage de l’étude consiste en l’examen des exigences juridiques, administratives et techniques relatives aux questions d’intégration environnementale du projet. Cette phase préliminaire considérera aussi bien les exigences locales que celles demandées par les partenaires financiers. Cette phase implique une prise en compte systématique des champs d’interaction possible entre le Projet et le milieu naturel et humain, afin d’identifier quelles interactions sont susceptibles de générer des risques et les impacts significatifs. Les résultats de la phase de cadrage sont présentés et les améliorations dans ces TdR préliminaires avant de leurs soumettre à l’approbation du gouvernement. Ils serviront de base à la planification de la suite des études d’EIES. Le cadre de ces études sera revu et mis à jour en continu, à mesure que de nouvelles données ressortiront des études des sensibilités environnementales et sociales à l’état initial, et tout au long de l’EIES. Cette dernière tiendra également compte des résultats des consultations publics relatives au Projet. |
| La description détaillé du sous-projet et ses composantes ou activités | Dans un premier temps le Consultant présentera une justification économique, sociale et/ou technique du projet ; il abordera par la suite la description de toutes les composantes du projet : ses spécificités techniques, les matériaux, les zones d’emprunts et carrières, l’utilisation des ressources naturelles (eau, sables, etc.), les besoins en énergie, le calendrier d’exécution, la main d’œuvre. Cette description du projet nécessite la présentation des alternatives possibles. La notion d’alternative comprend: les options techniques, les options d’emplacement, … enfin, la description du projet présentera ses bénéficiaires. |
| Définition de l’état initial environnemental et social du Projet | Le Consultant entreprendra la description et l’étude du milieu d’implantation ; la notion de milieu est ici entendu dans son sens le plus large et concernera notamment le milieu biophysique mais également l’environnement socioéconomique et culturel ; en particulier elle impliquera les infrastructures et équipements collectifs, les équipements économiques, les villages et les modes de production, les sites remarquables, les zones boisés, les rites et pratiques culturelles, les usages des infrastructures, etc. Le Consultant identifiera en outre les enjeux environnementaux et sociaux des milieux étudiés. C’est-à-dire pour les principales problématiques identifiées au cours de la phase de cadrage, le contexte environnemental et social existant sera étudié. L’accent sera mis sur les sensibilités environnementales et sociales potentiellement concernées dans la zone d’influence du Projet. Des études de terrain seront menées. Les aspects environnementaux et sociaux à prendre en compte sont énumérés ci-dessous : - Milieu physique : - Géologie et sols ; - Terrains et topographie ; - Hydrologie et hydrogéologie ; - Microclimat et climat mondial ; - Eaux superficielles (océan et eaux continentales) et eaux souterraines ; - Qualité de l’air ; et - Bruit, vibrations, lumière. - Milieu biologique ou naturel : - Habitats et écosystèmes aquatiques et terrestres ; - Faune, flore et biodiversité ; - Aires réservées, sacrées et protégées ; et - Services rendus par les écosystèmes. - Milieu culturel : - Patrimoine culturel matériel et immatériel, et sites d’intérêt archéologique, historique, traditionnel, culturel et esthétique ; - Traditions, pratiques et fêtes culturelles ; et - Paysage et sites remarquables sur le plan esthétique. - Milieu social et socioéconomique : - Populations et leurs habitations, terrains, autres ressources et biens ; - Caractéristiques et structures des communautés ; - Population et démographie ; - Santé, bien-être, sécurité et sûreté ; - Modes de vie incluant les moyens de subsistance, emploi et revenus ; - Activités économiques dont l’industrie et le commerce, le tourisme, la pêche, l’agriculture et l’exploitation forestière ; - Installations communautaires telles que les écoles, hôpitaux et centres de loisirs ; - Utilités et infrastructures (électricité, eau, assainissement, gestion des déchets, transport) ; - Services sociaux tels que les soins médicaux, l’éducation et l’accès aux biens ; et - Economies locale, régionale et nationale. La description du projet prendra en compte les éléments suivants notés lors des visites de chantier du consultant |
| La délimitation du périmètre de l’étude | Cette phase sera consacrée à l’élaboration d’une proposition de délimitation des limites de l’étude : les limites de l’étude circonscrit, notamment, l’étendue spatiale (site du projet, zone d’influence direct et zone d’influence indirect) ainsi que temporelle de l’étude. La délimitation des zones d’influences du projet doit inclus les sites d’extraction (carrières, emprunts et gîtes). |
| Analyse des alternatives | Si des options alternatives pour l’implantation des sites ou le dimensionnement de composantes spécifiques du Projet peuvent être considérées, elles seront étudiées en concertation avec l’équipe technique du Projet. L’option « sans projet », c'est-à-dire le contexte environnemental et social résultant de l’évolution du milieu dans le cas où le Projet ne serait pas développé, sera également pris en compte. Dans ce cas de l’analyse des options, il est important de présenter les potentiels impacts et risques négatifs des différentes options viables en termes de faisabilité technique de façon claire et succincte et d’arriver à une décision sur le choix de l’alternative choisie. La méthode de sélection de l’implantation du Projet, du dimensionnement proposé et des techniques de construction et réhabilitation sera présentée d’un point de vue technique, environnemental et social. |
| L’analyse des risques et impacts environnementaux et sociaux | Cette étape vise à prévoir la manière dont les conditions environnementales et sociales divergeront de l’état initial sous l’influence du Projet dans ses phases de construction, d’exploitation, voire de démantèlement, de désactivation et de réhabilitation de site. Cette étape sera réalisée en deux phases celle de l’identification et celle de l’analyse proprement dite. L’identification consiste en l’inventaire de tous les impacts potentiels du projet. Cet inventaire repose sur au moins deux critères de documentation existante sur la matière et les expériences antérieures. Les données quantitatives et qualitatives sur la nature, l’intensité, l’étendue géographique, la durée et la probabilité de changement seront collectées et chaque impact et risque sera évalué en vue d’en déterminer la sévérité et probabilité vis-à-vis du milieu naturel et humain. La phase d’analyse quant à elle comprendra l’évaluation des impacts c’est à dire l’appréciation de la valeur de chaque impact. Par la suite, seuls les impacts importants seront retenus comme impact du projet. Le consultant doit donner une attention particulier (le consultant doit proposer des solutions et recommandations) sur les impacts liés au fait que les canalisations en amiante-ciment seront mises hors service et resterons enterre. L’évaluation des impacts du projet consiste en l’appréciation de l’importance des impacts probables. Il s’agira notamment d’identifier les impacts et risques majeurs (les plus importants et ceux susceptibles de causer les dommages les plus graves); cependant l’étude traitera de tous les impacts potentiels pour déterminer lesquels sont susceptibles d’être significatifs et justifiant donc des mesures de gestion environnementale et sociale. Le Consultant mènera une analyse des dangers et risques éventuels liés au projet. Cette appréciation sera effectuée sur la base des éléments suivants : - L’étendue - la durée : permanente ou temporaire ou encore semi-permanente - l’amplitude - la probabilité - l’importance de la composante affectée D’autre part, le Consultant identifiera les types d’impact : direct ou indirect. Au plan social, dans un document séparé, les études mettront en évidence, notamment les impacts : - Liés à la réinstallation de populations - Sur la santé : la qualité des milieux, l’inflation de vecteurs, les modifications des comportements des populations … - Sur la sécurité : probabilité d’accident, augmentation des flux, densité de population vulnérable, taux de délinquance, etc. - Sur le revenu : perturbations d’activités génératrices de revenus … Sur les aspects culturels et sur d’éventuelles modifications des paysages. Cette phase de l’étude visera également à identifier, analyser et évaluer les risques et opportunités liés au changement climatique dans toutes les zones d’influences du projet et en cas de besoin proposé de mesures maximisations des opportunités et minimiser les risques. L’identifier les impacts potentiels positifs du Projet, et comment les optimiser sera la préoccupation du consultant. Les risques liés au changement climatique seront analysés. Un plan de contingence pour la prévention et la gestion des risques incluant des mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique sera proposé. Les impacts liés aux sites d’emprunt seront analysés. |
| Impacts cumulatifs | La possibilité pour le Projet d’avoir des impacts cumulatifs avec d’autres activités et des développements en cours ou officiellement prévus, tels que d’autres activités industrielles ou artisanales ayant lieu dans la région au même moment, sera également considérée dans l’étude. Quand d’autres activités sont déjà en cours ou planifiées, elles seront prises en compte dans l’étude en les intégrant à l’évaluation de l’état initial environnemental et social futur du Projet (état initial résultant du scénario « sans Projet », par rapport auquel les impacts du Projet sont évalués). Si d’autres projets ou activités sont identifiées comme étant encore en phase de planification, sans toutefois être officiellement confirmés, leurs impacts possibles seront considérés en combinaison avec ceux du Projet, de sorte à obtenir une vision détaillée de la possible situation future. |
| Mesures d’atténuation | Les impacts significatifs feront l’objet de propositions de mesures d’atténuation et, éventuellement, de mesures d’accompagnement. Ces mesures viseront à réduire l’importance des impacts potentiels identifiés pour les ramener à des niveaux biologiques, biophysiques, sociaux, économiques, culturels acceptables sinon à les éviter. Elles peuvent consister en des mesures techniques, sociales, économiques, institutionnelles, etc. Elles seront classées par ordre de préférence en mesures de prévention ou de minimisation, mesures de réparation et en cas d’impacts non réductibles il pourrait être envisagé de procéder à des mesures de compensation. Des mesures seront identifiées, et validées en accord avec l’équipe technique du Projet et toutes les parties prenantes dans le processus notamment, l’AAAC (l’Autorité d’Évaluation Environnementale Compétente), la Banque Mondiale et autres partenaires, en vue de prévenir, réduire ou gérer les effets négatifs, ou en cas d’impossibilité, en compenser les effets. Ces mesures d’atténuation pourront comprendre des modifications de conception ou de dimensionnement du Projet, des prescriptions de gestion relatives aux phases de construction ou d’exploitation, voire d’autres types de mesures pour minimiser les effets négatifs et optimiser les effets positifs du Projet sur l’environnement naturel et humain. |
| Evaluation des impacts résiduels | La mise en œuvre de ces mesures n’est pas toujours de nature à éliminer intégralement les impacts des activités des projets. Aussi, est-il nécessaire de procéder à des évaluations des impacts résiduels. Lorsque des mesures d’atténuation sont établies, les impacts seront réévalués pour en déterminer les effets résiduels après mise en place des mesures d’atténuation. |
| Analyse des risques environnementaux et technologiques | Un plan de gestion de risques environnementaux et sociaux sera élaboré. Ce plan va inclure l’analyse des risques d’accidents et proposer les mesures de sécurités appropriées et développer un plan de contingence abrégé. |
| Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) | Les résultats de la présente Evaluation de l’Impact Environnemental et social résulteront en : - Une étude environnementale incluant un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet : les mesures d’atténuation, les mesures de gestion des risques d’accompagnement du projet seront agencées de manière cohérente et opérationnelle dans le cadre de ce (PGES), et le PGES organise l’ensemble des mesures identifiées pour en faire un programme opérationnel à l’intention de l’entreprise adjudicataire du marché de travaux. Le PGES comprendra notamment : le descriptif technique des mesures, le calendrier, les critères de performance, les procédures de mise en œuvre, les acteurs impliqués, les besoins en formation et les coûts de mise en œuvre et de suivi. - Eventuellement, un Plan de déplacement de population comme stipulé dans le Cadre de politique de réinstallation (dans un document séparé) sera nécessaire si le projet nécessite (i) l’expropriation de champ de culture, la démolition de toute ou partie de maisons (ii) un déplacement de population, ou encore (iii) si le projet impacte une source de revenu. Toutes les mesures d’atténuation seront organisées logiquement dans un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Ce PGES sera considéré comme le recueil des engagements pris par les parties prenantes pour gérer les effets environnementaux et sociaux du Projet. Le PGES décrira également comment les mesures seront appliquées en phase de préparation, de construction, d’exploitation et de désactivation. Il présentera en détail les responsabilités et ressources à mettre en œuvre, le calendrier, les campagnes de surveillance et d’audit à mener pour que tous les engagements relatifs à l’atténuation des impacts soient dûment remplis. Il prendra en considération également les besoins en matière de formation et de renforcement des capacités des parties prenantes impliquées dans le Projet, notamment la main d’œuvre mais aussi d’autres parties prenantes éventuelles – autorités locales par exemple. Le Consultant développera un plan de communication et un mécanisme de gestion des plaintes qui sont d’importance capitale pour le succès du projet. |
| Consultation et communication avec les parties prenantes | La consultation du public est un élément essentiel du processus d’évaluation environnementale et un moyen de s’assurer que le projet intègre les préoccupations du public. Lors de la conduite de l’EIES, le Consultant devra respecter les directives de la république de Guinée Bissau en matière de consultations et de participation des communautés impliquées, des organisations régionales et nationales intéressées, des ONG, des utilisateurs de la ressource et les services étatiques concernés. Plus particulièrement, ces directives exigent que le consultant fasse preuve de compréhension à l’égard des droits, intérêts, valeurs et préoccupations des acteurs et qu’il reconnaisse et respecte ceux-ci dans la planification et la mise en œuvre des activités du projet. Pour cette raison, des séances d’information seront organisées avec les autorités locales et les populations riveraines afin de leur présenter le projet dans un résumé simple et de recueillir leurs avis et suggestions afin de les prendre en compte si possible. En effet, la consultation des parties prenantes constitue un élément clé de l’étude et devra se dérouler pendant toute la phase de réalisation de l’EIES. Elle devra permettre d’évaluer l’acceptabilité du projet par les populations riveraines, et préparer la mise en œuvre d’un plan de communication pour éviter d’éventuels conflits sociaux et faciliter l’acceptation du projet par les populations ; et à ce titre, un accent particulier devra être mis sur le volet information et sensibilisation. Ainsi, l’étude devra développer un plan de consultation du public. A cet effet, le consultant devra démontrer l’étendue des consultations qu’il aura menées pour recueillir l’avis des acteurs concernés sur la réalisation du projet et sur les mesures à prendre. Le rapport devra refléter clairement un résumé des préoccupations majeures soulevées par les populations, les réponses que leur ont été fournies, et lesquelles de ces préoccupations ont été intégrées dans l’analyse des impacts et surtout l’identification et la détermination des coûts des mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification. Dans le cadre des concertations publiques, les services techniques, les collectivités locales et les populations riveraines constituent en général, les principales cibles. Dans le cadre de cette EIES, plusieurs acteurs devront être consultés tels que : Dans le cadre de cette EIES, plusieurs acteurs ont été consultés tels que : - Direction de l’Environnement AAAC (Autorité d’Evaluation Environnementale Compétente) de Bissau - Bureau PAUSEE / Guinée Bissau - Direction des Eaux et Electricités de Guinée Bissau (EAGB) - Direction Générale de l’Energie - Institut National de la Métrologie de Bissau - Institut National de la Statistique de Bissau - Direction nationale des mouvements Société Civile - Service National de la Protection Civile de Bissau - Direction Générale de l’Aménagement du Territoire Bissau - Direction Générale de la Faune et Flore - Bureau de la Planification Côtière de Bissau - Ministère de la Santé Publique Service des Installations et Equipements - Laboratoire National de Santé Publique - Ministère de la Fonction Publique Direction générale du travail - Direction Générale des Ressources Hydriques de Guinée Bissau - Direction Générale des Plans - Direction Générale des Mines et de la Géologie - Institut Portuaire Maritime - Service de l’Urbanisme, de la Planification et des Equipements - Institution de la Biodiversité et des Aires Protégées - UICN - Direction Générale de la Géographie et Cadastre - Direction Général de la Planification Agricole - ONG Tiniguena - Camara Municipal de Bissau - Camara Municipal de Prabis - Camara Municipal de Safim Le plan de consultation avec les méthodes/outils utilisés, les procès-verbaux, de même que la liste des personnes consultées devra être mis en annexe au rapport d’EIES. Le projet devant nécessiter un déplacement de population, le consultant indiquera les mesures à prendre afin de compenser les impacts économiques et sociaux pouvant résulter d’un déplacement involontaire, de la perte de biens ou d’accès à des biens, ou la perte de revenus ou de moyens de vie à travers un Plan d’Action de Réinstallation (P.A.R.). Ce plan de réinstallation sera constitué d’un document distinct de l’étude d’impact sur l’environnement. |
| Finalisation, remise officielle et approbation réglementaire du rapport final | Cette dernière étape de l’EIES est la finalisation du rapport d’EIES devant être remise aux autorités concernées (Ministère délégué à l’Environnement) et diffusé au public et aux autres parties prenantes extérieures, pour consultation et commentaires éventuels. Ce processus comprendra une enquête ou audience publique. Le procès-verbal de l’enquête ou audience publique sera pris en compte pour appuyer le processus de validation de l’EIES par l’autorité compétente. Le Certificat de Conformité officiel d’approbation de l’EIES pourra refléter les remarques et attentes de l’autorité compétente ainsi que les points reportés dans le PV de l’audience publique. |
| Préparation du DAO et des plans d’exécution | Le Consultant veillera à ce que les DAO et les dossiers d’exécution des marchés incluent les mesures spécifiées dans le PGES ainsi que les clauses environnementales et sociales qui elles sont spécifiques aux activités génériques de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales. |

  - Format de présentation de l’EIES

Le consultant produira un rapport d’EIES complet, respectant les normes de forme, et comportant obligatoirement les sections suivantes :

- Liste des abréviations et acronymes ;

- Résumé de l’étude en Portugais, en français et en anglais ;

- Introduction et justification de l’étude ;

- Description du projet ;

- Cadre légal et réglementaire y compris les politiques de sauvegardes de la Banque

Mondial ;

- Présentation et analyse des alternatives (raisons du choix du projet)

- Description et analyse de tous les éléments socioculturels et ressources naturelles susceptibles d’être affectés par le projet ;

- Identification et évaluation des effets possibles de la mise en œuvre du projet sur l’environnement naturel et humain ;

- Identification des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables du projet sur l’environnement ;

- Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) comportant :

- Consultation du public

- les mécanismes de surveillance du projet et de suivi environnemental,

- les mesures d’atténuation environnementale et estimation des coûts de ces mesures

- le renforcement de capacités et formation institutionnelle pour superviser le PGES;

- Annexes :

- Programme de sensibilisation et d’information ainsi que les procès-verbaux des réunions tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les leaders d’opinions et autres groupes organisés, concernés par le projet ;

- Listes des personnes consultées ;

- Termes de Référence de l’étude ;

- Références bibliographiques ;

- Liste et CV des personnes ayant participé à la réalisation de l’EIES.

- Etc…

  - Rapports à produire

Il s’agit du :

- Rapport d’étude d’impact environnementale et sociale (EIES) du sous-projet ;

- COMPOSITION DE L’EQUIPE ET ORGANISATION DU CONSULTANT

  - Composition de l’équipe du consultant

Le Consultant mettra en place les ressources humaines nécessaires au niveau quantité et qualité pour réaliser un travail d’excellence qualité. La composition de l’équipe et la durée d’intervention de chacun des membres sont laissées à l’appréciation du Consultant. Toutefois, les compétences minimales suivantes sont requises dans l’équipe :

- Un Chef de mission, expert en gestion de l’environnement (Bac+5), justifiante des compétences et d’une bonne expérience dans la gestion participative. Il devra impérativement avoir mené au moins cinq (5) études d’impact sur l’environnement d’importance comparable. Il devra justifier d’au moins cinq (05) ans d’expérience générale ;

- un Ingénieur du Génie Civil (Bac + 5) ayant au moins cinq (5) d’expérience dans l’utilisation des systèmes d’information géographique ;

- un ingénieur en électricité justifiant au moins trois ans d’expérience dans ce domaine ;

- une socio économiste justifiant d’au moins cinq ans d’expérience dans ce domaine.

- Une juriste justifiant d’au moins cinq ans d’expérience dans ce domaine.

  - Faisabilité technique et l’évaluation environnementale

Il est à noter qu’en parallèle avec la présente étude, un bureau d’étude technique est en cours de recrutement afin de mener les études techniques détaillées (APS, APD, DAO) en vue de définir le détail des travaux qui seront financés par le projet. Les 2 missions (études techniques et EIES/PAR) se dérouleront ainsi en parallèle et se renseigneront l’une l’autre ; il est donc attendu que les 2 BE travaillent en étroite collaboration. Ainsi, dans le cadre de la présente étude, le Consultant devra conseiller le BE technique quant à l’optimisation des choix techniques qui seront finalement retenus afin de minimiser les impacts environnementaux et sociaux du Projet.

C’est alors le design final et la variante retenue au stade APD qui fera l’objet de l’EIES.

  - Format des Rapports

Selon la loi sur l’évaluation environnementale, chaque dossier de EIES, soit provisoire et/ou version définitive, comprendra de façon séparée (i) un Résumé Non Technique - RNT, (ii) Rapport Technique et ses annexes - RT, et (iii) Plan de Gestion Environnemental et social - PGES.

En cas de nécessité le : (a) Plan d’Action de Réinstallation – PAR, (b) Plan de Contingence pour la gestion des risques climatique – PC, (c) Plan de Contingence pour la gestion des risques liés aux accidents, (d) Plan de communication du projet, etc. doivent être présentés de façon séparées.

Pour le Rapport Technique, il comprendra un résumé analytique, en français, anglais et portugais, récapitulant les principales découvertes ou principes majeurs du document.

Chaque document à livrer, soit provisoire et/ou version définitive, sera fourni en cinq exemplaires sur papier avec une copie sur Clé USB ou CD sous formats Word 2016 et pdf.

Il faut noter que tous les documents (un REIES approfondies et éventuellement un PAR) qui seront soumis à AAAC pour la validation selon la loi nº 10/2010 de 24 septembre doit être traduit en langues portugaise.

A titre de rappel, chaque document doit se conformer aux exigences des politiques et de la législation du Gouvernement de Guinée-Bissau et des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale.

  - Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel sera à caler sur le calendrier des études techniques et sera proche du planning suivant :

Les délais d’exécution des prestations sont estimés 5,5 mois y compris 4 semaines de validation des rapports (REIES approfondi, REIES simplifié, PAR et les Audiences Publiques) par AAAC au travers du Comité Technique Scientifique Ad Hoc., plus Clauses environnmentales et sociales. Le volume de prestation prévu est d’environ 10 H-M. Ces prestations sont reparties comme suit :

- La realisations d’Etudes impacts environnementales et sociales en phase APD : 3 mois ; et

- Préparation des PAR : 2,5 mois avec tous les affichages et les verbalisations requis par la législation en vigueur.

  - Organisation et gestion du projet

Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec l’UI-PUASEE et le service désigné par EAGB.

Dans le cadre de l’exécution du contrat, l’étude sera conduite en relation étroite avec les services du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MADS) à travers de l’Autorité d’Evaluation Environnementale Compétente (AAAC). Aussi les Ministère de l’Energie et Industrie (MEI), Ministère des Ressources Naturelles et tous les autres institutions, organisations et opérateurs publiques et privés concernés, notamment EAGB seront associées partout où cela sera nécessaire. Cette participation se fera sous le couvert et la responsabilité de l’UI-PUASEE.

Le consultant, devrait soumettre à l’UIP le projet des TdR’s après sa première mission de terrain, pour que ce dernier puisse demander sa validation technique par le comité technique-scientifique Ah Doc, auprès de l’AAAC en conformité avec la procédure établie au niveau national et aussi auprès de bailleurs de fonds.

Le Maître d’Ouvrage mettra à la disposition du Consultant, pour l’accomplissement de sa mission, toute la documentation dont il dispose et facilitera l’obtention des informations et données complémentaires auprès d’autres services. Le Maître d’Ouvrage assistera le Consultant pour l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

ANNEXE 2 : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

| Nom du sous-projet et numéro du DAO: | Sous-projet N°1 : Construction, réhabilitation, renforcement, fournitures et installations des équipements et électrification des forages d’approvisionnement d’eau potable |
| --- | --- |
| Financement et montant du marché: | Banque Mondiale (Association Internationale de Développement (IDA) |
| Maitre d’Ouvrage: | UI-PUASEE |
| Maitre d’Ouvrage Délégué: |  |
| Nom de l’Entreprise: |  |
| N° du Contrats des travaux: |  |
| Maitre d’œuvre: | Entreprise d’Electricité et Eau de la Guinée-Bissau (EAGB) |
| Date du début |  |
| Délai des travaux (achèvement) |  |
| Responsable des sauvegardes | Mário Biague |
| Date d’approbation du PGES par l’IDA |  |
| Date d’approbation du PHS par l’IDA |  |
| Date d’approbation du PAR par l’IDA |  |

- DISPOSITIONS PREALABLES POUR LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

- Généralités

L’application de toutes les mesures environnementales et sociales qui seront retenues dans ce DAO doit être systématique pour le respect total des principes de préservation et de protection de l’environnement. Il est souvent difficile pour le Maître d’œuvre de faire respecter à l’entreprise ses engagements contractuels de protection de l’environnement et du social dans le cadre du sous-projet N°1 (Construction, réhabilitation, renforcement, fournitures et installations des équipements et électrification des forages d’approvisionnement d’eau potable).

C’est pourquoi, le PUASEE-FA devra être doté de moyens de pression efficaces pour contraindre l’entreprise à respecter ses engagements contractuels.

Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l’attribution du marché, l’Entreprise devra établir et soumettre à l’approbation du PUASEE-FA, conformément aux présentes prescriptions, un Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) de chantier, de manière à démontrer son niveau de perception des enjeux environnementaux et sociaux.

Ce PGES devra être basé sur le rapport d’Etude d’Impact environnemental et Social (EIES) déjà effectuée pour ce sous-projet n°1 et que l’entreprise pourra se procurer auprès du PUASEE-FA.

Pour cela, l’environnementaliste de la Mission de contrôle, s’il existe, ou la personne qui effectue ce travail à sa place, devra établir un tableau de suivi de l’application des mesures contractuelles de protection de l’environnement. Ce tableau de bord de suivi, devra reprendre tous les aspects sectoriels de l’environnement et du chantier.

Ceci sera corrélé avec le niveau d’application des mesures environnementale et sociale par l’entreprise. Ce niveau variera sur une échelle de 0 à 5 (0 si l’entreprise ne respecte aucun de ses engagements environnementaux contractuels et 5 si l’entreprise se conforme rigoureusement aux recommandations du Maître d’ouvrage). Si la note est 0, la mission de contrôle aura le droit de retenir 10% sur le prochain décompte de l’entreprise qui lui sera soumis. Si la note est 5, la Mission de contrôle ne retiendra rien sur le décompte.

Ce retenu lui sera restitué au fur et à mesure que la Mission de contrôle jugera que l’entreprise se conforme à ses directives environnementales et sociales.

Ces principes devront être clairement explicités dans le contrat de l’entreprise et accepté par celle-ci.

Parmi les principes à retenir pour une bonne prise en charge de l’environnement et du social sur le chantier :

- Il doit être prévu un poste d’environnementaliste dans l’entreprise (EE). Le CV de l’environnementaliste devra être validé par le Maitre d’ouvrage et la Banque Mondiale, Il sera chargé entre autres, de mettre en application, avec la collaboration de l’environnementaliste du Maitre d’œuvre ou du Maitre d’ouvrage, le PGES et toutes les recommandations contenues dans le DAO ou le contrat. Il établira tous les plans exigés et les soumettra à la validation de la mission de contrôle et la Banque Mondiale. Il rédigera les rapports environnementaux et sociaux mensuels, il effectuera les sensibilisations au niveau de l’entreprise et au niveau des populations riveraines, il veillera de manière générale, à ce que l’entreprise se conforme à toutes les exigences environnementales et sociales contenues dans son contrat. Il est aussi chargé de produire le rapport final de fin de chantier environnemental et social qui devra être validé par la mission de contrôle et la Banque Mondiale.

- Il pourrait être prévu l’intervention d’un Ingénieur sur le chantier. Il devra être chargé de la validation des rapports de l’entreprise, du suivi de l’application des recommandations du Maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, de suivre la comptabilisation de points positifs ou négatifs à retirer à l’entreprise, à la validation des divers plans que l’entreprise produira avant et pendant les travaux. Il validera aussi les rapports environnementaux et sociaux qui seront exigés par la maîtrise d’ouvrage.

Au cas où, à la fin du chantier, le rapport final n’est pas accepté ou que l’entreprise n’a pas bien réparé les dommages qu’elle aura causés à l’environnement, le maître d’ouvrage pourra prendre au frais de l’entreprise, les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet, afin de réparer les dommages causés par l’entreprise.

- Respect des lois et réglementations nationales

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur en Guinée-Bissau et relatifs à l’environnement, à la sécurité des chantiers, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc. ; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement et social; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement et de la santé.

Afin de veiller au respect des engagements de l’Entrepreneur en matière d’environnement, de social, d’hygiène, de santé et de sécurité et à la mise en œuvre des mesures contenues dans le Plan d’Action Environnement Santé, Sécurité (PAESS), l’Entrepreneur nommera au sein de son équipe, un Responsable Environnement, Hygiène, Santé et Sécurité (REHS) chargé de veiller à la mise en œuvre des précautions et des mesures environnementales et sociales et au respect des mesures d’hygiènes, de santé et de sécurité. Il sera chargé aussi de veiller à la sécurité des travailleurs et des populations en contact avec les chantiers. L’Entrepreneur est tenu de soumettre à l’approbation au Maître d’œuvre un Plan d’Action Environnement, Santé et Sécurité (PAESS) dans un délai de 20 jours à compter de l’avis de notification de la date de commencement des travaux. L’ensemble des engagements énoncés dans le PAES devra être conforme au contenu du PGES. Les points éventuels de non-conformité entre le PAESS et les clauses environnementales devront être clairement mentionnés et ils ne pourront être justifiés que par des cas de force majeure.

- LES DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES, SANITAIRES ET SECURITAIRES (EHS) GENERALES ET SPECIFIQUES DE LA BANQUE MONDIALE

- Qualité́ de l’air ambiant

Les projets ayant des sources notables d’émissions atmosphériques et pouvant avoir des impacts notables sur la qualité́ de l’air ambiant, doivent prévenir ou réduire au minimum ces impacts en veillant à ce que :

- Les émissions ne génèrent pas des concentrations de polluants qui atteignent ou dépassent les valeurs recommandées et les normes pour la qualité́ de l’air ambiant requises par la législation nationale en vigueur. En l’absence d’une telle législation, les Directives de l’OMS concernant la qualité́ de l’air (voir Tableau 11) ou autres sources internationales s’appliquent.

- Les émissions ne contribuent pas de manière significative à l’atteinte des seuils indiques par les directives ou normes pour la qualité́ de l’air ambiant. En règle générale, la présente Directive préconise de retenir un niveau représentant 25 % des normes applicables pour permettre la poursuite d’un développement durable dans un même bassin atmosphérique.

- Matières particulaires

Les polluants les plus couramment présents dans les émissions diffuses sont les poussières ou matières particulaires. Celles-ci sont rejetées lors de certaines opérations, telles que le transport et le stockage à l’air libre de matériaux solides. Elles proviennent également des sols exposés (routes non revêtues). Les méthodes recommandées pour prévenir et maîtriser ces émissions consistent, notamment, à :

- Utiliser des techniques de dépoussiérage telles que la couverture des matériaux, l’aspersion d’eau ou l’augmentation du degré́ hygrométrique des stocks de produits à l’air libre. Recourir à des systèmes d’extraction et de traitement de l’air au moyen de filtres ou cyclones aux sources du circuit de manutention des matériaux (convoyeurs, trémies).

- Procéder à la pulvérisation d’eau pour réduire les matières meubles sur les routes revêtues et non revêtues.

- Comme les autres procèdent de combustion, les moteurs des véhicules produisent des émissions comprenant, notamment du CO, du NOx, du SO2, de matières particulaires et des COV. Les émissions des véhicules routiers et tout terrain doivent être conformes aux normes nationales ou régionales. En l’absence de telles normes, il convient de procéder comme suit :

- Quels que soient la taille ou le type des véhicules, les opérateurs ou propriétaires doivent suivre le programme d’entretien des moteurs recommandé par les fabricants.

- Les conducteurs doivent être informés des avantages d’un mode de conduite propice à une réduction des risques d’accidents et de la consommation de carburant (ex. accélérations progressives et respect des limitations de vitesse).

- Les propriétaires de parcs ne comptant pas moins de 120 véhicules lourds (bus et camions) ou pas moins de 540 véhicules utilitaires légers (voitures et camionnettes) dans un bassin atmosphérique donné doivent prendre en considération des mesures complémentaires pour réduire les impacts éventuels de leurs véhicules, qui consistent notamment à :

  - Remplacer les véhicules les plus anciens par des véhicules plus récents, plus économes en carburant ;

  - Convertir les véhicules à grande utilisation pour pouvoir utiliser des carburants plus propres ;

  - Installer et entretenir les dispositifs de maitrise des émissions, comme les convertisseurs catalytiques ;

- la gestion des eaux usées

Ces directives fournissent des informations sur des techniques couramment employées pour la gestion des eaux usées, la réalisation d’économies d’eau et la réutilisation de l’eau, dans de nombreuses branches d’activité́. Elles doivent être appliquées en même temps que les directives relatives aux effluents présentées dans les Directives EHS spécifiques aux différentes branches d’activité́. Les projets qui peuvent produire des eaux d’égout (eaux usées domestiques) ou des eaux de ruissellement doivent prendre toutes les mesures visant à éviter, réduire et maitrise les impacts négatifs qui peuvent s’exercer au plan de la santé, de la sécurité́ et de l’environnement.

Par ailleurs, la production et le rejet d’eaux usées doivent être gères par un ensemble de mesures qui consistent à :

    - Utiliser l’eau de manière rationnelle pour réduire le volume d’eaux usées produites.

      - Modifier les procède, notamment en limitant les déchets et l’utilisation de matières dangereuses pour réduire la charge de polluants nécessitant un traitement.

      - Si nécessaire, procéder à un traitement des eaux usées pour réduire la charge de contaminants avant de les rejeter, compte tenu des possibilités de contaminations croisées durant les traitements (par exemple, un transfert de polluants de l’eau dans l’atmosphère ou dans les sols).

    - Si les eaux usées doivent être traitées avant leur rejet, l’intensité́ du traitement requis doit être déterminée sur les bases suivantes :

      - Si les eaux usées sont rejetées dans les égouts ou dans les eaux de surfaces.

      - Si les eaux usées sont rejetées dans les égouts : les normes nationales et locales établies pour l’octroi de permis et la capacité́ des égouts pour le transport et le traitement les eaux usées.

      - Si les eaux usées sont rejetées dans les eaux de surfaces : la capacité́ d’assimilation de la charge de contaminants par les eaux réceptrices.

      - L’usage qui doit être fait des ressources en eaux réceptrices (par ex. sources d’eau potable, loisirs, irrigation, navigation ou autres).

      - La présence de récepteurs (comme les espèces menacées d’extinction) ou d’habitats sensibles.

      - Les bonnes pratiques industrielles (BPI) applicables dans la branche d’activité́ considérée.

- Qualité́ de l’eau

On doit protéger en permanence les sources d’eau potable, publiques ou privées, de façon qu’elles soient conformes ou supérieures aux normes d’acceptabilité́ nationale applicables, ou, en leur absence, à l’édition en vigueur des directives de l’OMS sur la qualité́ de l’eau potable. Les émissions d’air, les effluents d’eaux usées, l’huile et les matières dangereuses, ainsi que les déchets, doivent être gères conformément aux lignes directrices fournies dans les sections correspondantes des Directives Générales sur la santé, la sécurité́ et l’environnement, dans le but de protéger le sol et les ressources en eau.

Lorsque le projet comprend la fourniture d’eau à la communauté́ ou aux usagers d’infrastructures d’installations (clients d’hôtels et patients dans les hôpitaux), où l’eau peut entrer utilisée pour boire, cuisiner, laver et se laver, la qualité́ de l’eau doit être conforme aux normes d’acceptabilité́ nationales, ou, en leur absence, à l’édition en cours des directives de l’OMS sur la qualité́ de l’eau potable. La qualité́ de l’eau pour des exigences plus sensibles de bien-être, par exemple l’eau utilisée dans des installations de services de santé ou la production de denrées alimentaires, pourra nécessiter des directives ou des normes plus sévères spécifiques au secteur, selon les cas. Tout facteur de dépendance se rapportant à la fourniture d’eau à la communauté́ locale doit être programmée et gérée de façon à assurer la soutenabilité́ des fournitures d’eau en assurant la participation de la communauté́ dans sa gestion, de façon à minimiser la dépendance à long terme.

- Hygiène et sécurité́ au travail

Les employeurs et les agents de maitrise sont tenus de prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la protection de la santé et la sécurité́ des travailleurs. La présente section fournit des conseils et des exemples de précautions raisonnables relativement à la gestion des principaux risques pour la santé et la sécurité́ au travail. Bien que l’on mette l’accent sur la phase opérationnelle des projets, une grande partie des conseils est également applicable aux activités de construction et de démantèlement. Il est conseillé́ aux entreprises d’utiliser des fournisseurs disposant des moyens techniques de gérer les problèmes de santé et sécurité́ du travail de leurs employés, en développant l’application des activités de gestion des risques par le biais d’accords de fourniture officiels.

On doit introduire des mesures de prévention et de protection conformément à l’ordre de priorité́ suivant :

    - Elimination des risques par la suppression de l’activité́ du procèdé de travail. Parmi les exemples pertinents, on indiquera le remplacement par des produits chimiques moins dangereux, faisant usage de méthodes de fabrication diverses etc.

    - Maitrise du risque à la source par le biais de contrôles techniques. Parmi les exemples, on indiquera les systèmes de ventilation locaux, les salles protégées, les dispositifs de protection des machines, les enceintes acoustiques etc.

    - Minimisation des risques par l’étude de systèmes de travail sans danger et de mesures de contrôle administratives ou institutionnelles. A titre d’exemple, on indiquera la rotation des tâches, la formation dans des procédures de travail sans danger, les « lock-out » et « tag-out », le contrôle du lieu de travail, la limite de l’exposition ou de la durée du travail, etc.

- Fourniture d’équipements de protection personnelle (PPE) appropriés conjointement avec la formation, l’utilisation et l’entretien des PPE.

L’application de mesures de prévention et de limitation des risques au travail doit être basée sur des analyses globales de la sécurité́ ou des risques sur le lieu de travail. Les résultats de ces analyses devront être prioritaires dans le cadre d’un plan d’action basé sur la probabilité́ et la gravité des conséquences de l’exposition à des risques identifies

- Les installations produisant et stockant des déchets doivent appliquer les modalités suivantes :

Définition des priorités de gestion des déchets dès le début des activités, sur la base des connaissances sur les risques et impacts potentiels sur l’environnement, la santé et la sécurité́, et examen de la production de déchets et ses conséquences ;

    - Etablissement d’une hiérarchie dans la gestion des déchets examinant la prévention, la réduction, la réutilisation, la récupération, le recyclage, l’enlèvement et, enfin, l’élimination des déchets ;

    - Prévention ou minimisation de la production de déchets, dans la mesure du possible ;

    - Lorsqu’on ne peut éviter la production de déchets, mais que l’on est parvenu à la minimiser, avec la récupération et la réutilisation de déchets ;

    - Lorsqu’on ne peut récupérer ou réutiliser des déchets : traitement, destruction et élimination de ces mêmes déchets d’une façon qui ne nuise pas à l’environnement.

- DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L’EAU DE BOISSON DE l’OMS

Pour garantir la sécurité́ sanitaire de l’eau de boisson, on privilégiera une démarche de gestion préventive et on prendra en compte les caractéristiques de l’approvisionnement en eau de boisson, depuis le captage et la source jusqu’au consommateur. De nombreux aspects de la gestion de la qualité́ de l’eau de boisson ne relevant pas directement de la responsabilité́ des fournisseurs d’eau, il est essentiel d’adopter une approche collaborative multi-organismes, de manière à s’assurer que les organismes charges des différents domaines du cycle de l’eau participent à la gestion de la qualité́ de ce produit. Comme exemple d’une telle situation, on peut citer le cas où les captages et les sources se situent en dehors de la juridiction du fournisseur d’eau de boisson. Il sera généralement nécessaire de consulter d’autres autorités concernant d’autres questions ayant trait à l’eau de boisson, telles que les exigences en matière de surveillance et de notification, les plans d’intervention en cas de crise et les stratégies de communication.

Il convient d’inciter les principales parties prenantes susceptibles d’affecter ou d’être affectées par les décisions ou les activités des fournisseurs d’eau de boisson à coordonner, si besoin est, leurs efforts de planification et de gestion. Il peut s’agir par exemple des agences de gestion de la santé et des ressources, des consommateurs, de l’industrie et des plombiers. Il convient d’établir des mécanismes et d’élaborer des documents d’appui permettant aux parties prenantes de s’impliquer dans le processus.

- Cadre destiné à garantir la sécurité́ sanitaire de l’eau de boisson

Les exigences fondamentales et essentielles destinées à garantir la sécurité́ sanitaire de l’eau de boisson constituent un « cadre », qui comprend des objectifs sanitaires établis par une autorité́ compétente dans le domaine de la santé, des systèmes adaptés et convenablement gères (infrastructures appropriées, surveillance consciencieuse, planification et gestion efficaces) ainsi qu’un système de surveillance indépendant.

L’application d’une approche holistique dans l’évaluation et la gestion des risques menaçant les approvisionnements en eau de boisson conduit à une plus grande confiance dans la sécurité́ sanitaire de cette eau. Cette approche suppose une évaluation systématique des risques associes à l’ensemble des aspects d’un approvisionnement en eau de boisson, depuis le captage et sa source jusqu’au consommateur, et l’identification des moyens permettant de gérer ces risques, notamment les méthodes destinées à garantir l’efficacité́ des mesures de maitrise des risques.

Elle intègre des stratégies pour assurer la gestion au jour le jour de la qualité́ de l’eau, y compris les écarts et les défaillances. À cet égard, les changements climatiques - se manifestant par des périodes de sècheresse plus longues et plus accentuées ou par des précipitations plus intenses entrainant des inondations – peuvent avoir un impact à la fois sur la qualité́ et la quantité́ de l’eau et nécessiter une planification et une gestion permettant de réduire autant que possible les conséquences négatives pour l’approvisionnement en eau de boisson. Il peut également être nécessaire d’envisager les changements climatiques en tenant compte des changements démographiques, tels que l’urbanisation croissante, qui posent eux-mêmes d’importants défis pour l’approvisionnement en eau de boisson.

- Services d’approvisionnement en eau de boisson

Les approvisionnements en eau de boisson peuvent aller de très grands réseaux urbains, desservant des dizaines de millions d’habitants, à de petits réseaux communautaires, alimentant en eau des populations très peu nombreuses. Dans la plupart des pays, ils comprennent des sources collectives et des réseaux canalises.

Les services d’approvisionnement en eau de boisson ont en charge l’assurance et le contrôle de la qualité́. Ils sont responsables principalement de la préparation et de la mise en œuvre des plans de gestion de la sécurité́ sanitaire).

Dans nombre de cas, le fournisseur d’eau n’est pas responsable de la gestion des captages dont il tire son approvisionnement. Le rôle du fournisseur d’eau à l’égard des captages est de participer aux activités interservices de gestion des ressources en eau, de comprendre les risques pouvant être associés à des activités et à des incidents potentiellement contaminants et d’utiliser ces données pour évaluer les risques menaçant l’approvisionnement en eau et mettre au point et appliquer une gestion appropriée. Bien que les fournisseurs d’eau de boisson n’effectuent parfois pas eux-mêmes les investigations relatives aux captages et les évaluations des risques de pollution, il leur incombe d’identifier les besoins en la matière et de lancer la collaboration multiservices, par exemple avec les autorités sanitaires et les autorités de protection de l’environnement.

- Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation des travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat notamment en cas de : déboisement, d’élagage, d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt, d’utilisation de différents réseaux publics, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.

- Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du sous-projet n°1 et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et des emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

- Plan d’action de réinstallation (PAR)

L’Entrepreneur devra informer les populations riveraines de l’existence d’un PAR élaboré dans le cadre du sous-projet n°1. Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayants droit par le Maître d’ouvrage en respectant les règles de la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale en matière de réinstallation involontaire, avant toute activité de destruction de kiosques, commerces, terrasses, pavés, arbres, etc. La libération des emprises doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage.

Suite aux travaux supplémentaires ou à un contournement approuvé par le maître d’œuvre, l’entrepreneur devra procéder à un inventaire et une évaluation des biens susceptibles d’être affectés et au moins quinze jours avant l'ouverture effective du chantier, il devra soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre, un PAR, où il est clairement mentionné le montant des indemnisations et les mesures de compensation proposées.

Après approbation du PAR (Canevas à retirer à l’UI-PUASEE), l’entrepreneur peut, au besoin, procéder au paiement des indemnisations et présenter par la suite la facture de remboursement avec 5% de plus pour peines et soins.

Procédure d’indemnisation et de paiement

Après notification du marché des travaux, l’entreprise aura 60 jours pour présenter à la CEP un Rapport d’Evaluation des Pertes Economiques (REPE). Ce rapport qui sera préparé par l’environnementaliste de l’entreprise avec l’aide des ingénieurs de la CEP au niveau des antennes, devra être validé par la CEP afin de fixer définitivement le montant des indemnisations à effectuer pour pertes économiques causées par les travaux.

Ce travail devra se faire sous forme de négociation avec les personnes affectées sanctionnées par un procès-verbal de négociation où il est clairement mentionné le montant des indemnisations et les modalités d’indemnisation.

La CEP proposera à l’entreprise un modèle de tableau à suivre pour le REPE.

Il est aussi à noter que pour ces indemnisations, l’entreprise devra d’abord payer la totalité du montant avant d’introduire la facture de remboursement dans son prochain décompte avec 10% de plus pour peines et soins.

Le paiement des indemnisations se fera par la procédure suivante :

Lorsque la liste des bénéficiaires ait été définitivement arrêtée, et que le REPE et le PV de négociations ait été validé par la CEP, il reviendra à l’entreprise de proposer une date de démarrage des indemnisations dont la durée ne peut excéder 2 jours ;

La liste définitive des bénéficiaires devra être affichée sur la place publique et à la mairie ou au bureau de l’Administrateur du Territoire afin de permettre aux bénéficiaires de faire des réclamations si nécessaires.

- Commission d’indemnisation

Une commission des indemnisations sera ainsi constituée. Elle sera composée de la CEP, de l’entreprise, de la	 mission de contrôle des travaux et du représentant de l’autorité publique.

Une fiche d’identification du bénéficiaire (avec photo) sera préparée par l’entreprise afin de lui permettre après, de préparer le rapport final d’indemnisation à valider par la CEP.

- Gestion des impacts négatifs attendus sur le sol

L’entreprise mettra tout en œuvre pour protéger (revêtir, paver, végétaliser, etc.) les sols fragiles et exposés dans les zones à forte densité d'habitat, afin d'éviter leur érosion. Dans le cas ou des espaces de grande envergure restent découverts, l’entreprise devra procéder à un aménagement paysager dont les plans seront préalablement validés par le Maître d’ouvrage.

L’entreprise aura à protéger le sol sur tous les sites qu’elle aura à occuper au cours des travaux. Pour cela, il est conseillé que des zones de moindres risques soient choisies et privilégiées. Ainsi, il faudra pour les entreprises :

- Éviter de choisir d’occuper des sites qui peuvent polluer directement les cours d’eau à la suite d’une pollution du sol ;

- Choisir les zones où la nappe phréatique est la plus profonde ;

- Protéger les sites choisis par une couche de matériaux compactée pour réduire les possibilités d’infiltration de polluants liquides ;

- De poser les cuves et fûts de stockage d’hydrocarbures sur des rétentions étanches ;

- Protéger par une couche de béton l’espace choisi pour le lavage et la vidange des engins ;

- Récupérer les déchets et les cantonnés dans des bacs ou conteneurs au lieu de les jeter sur le sol ;

- Procéder à l’incinération de ses ordures (fûts améliorés) à défaut de les acheminer vers une décharge contrôlée.

- Les sols occupés par l’entreprise devront être mis en valeur à la fin des travaux, en concertation avec les populations et les autorités locales. Les constructions et aménagements utiles devront être restitués aux collectivités riveraines comme utilité publique.

- Les entreprises présenteront au début des travaux un Plan de Remise en Etat des Sites Souillés (PRESS) qui doit être validé par le Maitre d’Ouvrage, qui veillera à son application effective avant la réception provisoire des travaux.

Il est exigé de reconstituer le relief naturel après comblement des excavations et nivellement du sol.

Il est suggéré de remettre en surface la terre végétale qui avait été mise en réserve lors de l’occupation des sols. La mise en place d’une couche de 10 cm de terre végétale, suivie d’un sous-solage du sol compacté augmentera la perméabilité et le pouvoir d’infiltration et ainsi facilitera la reprise végétale.

Il est important de faciliter et de favoriser le retour des végétaux dans les zones occupées et les sites des travaux par des moyens adéquats en utilisant des espèces ligneuses à croissance rapide et adaptées à l’écosystème local.

Avant le début des travaux, l’entreprise devra soumettre au Maitre d’Ouvrage, un Plan de Gestion Ecologiquement Rationnel des Déchets (PGERD) de ses propres déchets (solides et liquides) et ordures banales. Ce PGERD devra être validé par l’EMO qui veillera à son application effective et rigoureuse.

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre devront approuver les sites désignés pour l’installation technique de l’entreprise en tenant compte de la sensibilité environnementale et sociale du site.

- Gestion des impacts négatifs attendus sur l’eau

L’entreprise devra mettre en place un système de récupération des eaux de lavage de ses engins ainsi que les huiles usagées (un bassin de déshuileur approuvé par le Maitre d’Ouvrage, pourrait être construit. Il permettra de réduire considérablement les risques de contamination du milieu récepteur par ruissellement ou infiltration.  Ce bassin devra être bétonné et construit de telle sorte que l’eau mélangée à l’huile pourra être collectée et évacuée séparément (l’huile surnageant sera collectée et stockée dans des fûts étanches).

- Gestion des impacts négatifs attendus sur l’air

L’organisation des travaux imposera des contraintes à l’atmosphère ambiante : dégagements de poussières, dégagements gazeux provenant des engins, perturbations sonores. Les entreprises lutteront contre les poussières en arrosant les sites de travaux ; ils diminueront les perturbations gazeuses et sonores en n’utilisant qu’à bon escient les engins et machines-outils et en veillant à leur bon entretien ; les prestations des ouvriers seront conformes aux horaires légaux de travail.

L’entreprise devra équiper adéquatement ses travailleurs en EPI contre la poussière et les produits dangereux.

- Gestion du bruit

Concernant les bruits, et bien qu’un niveau de 65 décibels apparaît comme une limite recommandable pendant les heures officielles de travail, des dérogations horaires seront acceptées suivant le schéma suivant :

Les engins trop bruyants seront insonorisés au maximum. Les engins ne pourront pas dépasser les taux de pollution sonore et gazeuse établies par les normes nationales et/ou internationales.

- Gestion des impacts sur la faune, la flore et le paysage

L’abattage et le remplacement des arbres sont de la prérogative exclusive des services du Ministère de l’Environnement qui en assurent le contrôle, l’autorisation et le suivi. Ainsi, toute initiative allant dans ce sens devra être conçue, exécutée, pilotée, surveillée et suivie par ces mêmes services.

En dehors des replantations d’arbres coupés, il serait souhaitable que des arbres d'ombrage soient plantés si nécessaire tout autour des sites occupés par l’entreprise.

Ces reboisements, ajoutés à la création d’espaces verts et à l’aménagement de structures d’embellissement, vont contribuer à une meilleure intégration du projet dans le paysage.

- Réparation des dommages sur les propriétés publiques et privés

Si l’Entrepreneur, délibérément ou accidentellement, endommage la propriété publique ou privée, il réparera cette propriété à la satisfaction du propriétaire et à ses propres frais.

Les dégâts accidentels sur les habitations et les bâtiments des riverains, occasionnés lors des travaux par négligence, sont de la responsabilité de l’entreprise et à sa charge exclusive.

- Repérage des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, fibre optique, égout, etc.) sur un plan qui sera formalisé par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires).

- Libération des domaines public et privé

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.

- Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

Sur base de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du sous-projet n°1 (Construction réhabilitation, renforcement, fournitures et installations des équipements et électrification des forages d’approvisionnement d’eau potable), l’Entrepreneur doit établir et soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre, dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat, un plan détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier (PGES de Chantier ou PGES-C) qui comprend :

- la consistance détaillées des travaux à réaliser et les matériels et produits qui seront utilisés ;

- L’organisation générale du chantier

- les politiques de l’entreprise en matière de respect des dispositions environnementales, sociales, d’hygiène, de santé, de sécurité et du genre ;

- une Analyse détaillées des risques liés à la santé et sécurité sur le chantier ;

- un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ;

- un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ;

- le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ;

- un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence.

- un plan de protection de l’environnement du site qui inclut l’ensemble des mesures de protection du site : protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité ;

- un plan de gestion de l’hygiène, la santé et la sécurité comprenant : Équipements sanitaires, de sécurité et d’hygiène ; Formation et information du personnel de chantier ; Service médical ; Prévention des IST/VIH-SIDA et autres maladies contagieuses ; Suivi des accidents de travail et maladies professionnelles ; Organisation des secours et lutte contre l’incendie ; Drogue et alcool ; Gestion de la circulation et de la sécurité des populations ; Formation, information, communication et gestion des conflits.

- un plan succinct d’intervention d’urgence ;

- un plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux.

Le plan de gestion environnementale et sociale comprendra également :

- l'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement du projet ;

- la description des méthodes de réduction des impacts négatifs ;

- le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ;

- le plan d’approvisionnement et de gestion de l’eau et de l’assainissement ;

- la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés.

- DISPOSITIONS A PRENDRE PENDANT LES TRAVAUX

- Normes de localisation

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins. L’Entrepreneur doit strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée.

- Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel

L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité.

- Emploi de la main d’œuvre locale

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail.

Pour l'emploi des personnels non qualifiés, l'Entrepreneur devra mettre en œuvre un certain nombre de prescriptions :

Maximiser l'emploi de personnes issues des populations voisines du chantier ;

Établir des procédures d'embauche et de débauche transparentes ;

Établir une politique de communication et d'information explicitant ces          d'embauche et de débauche. Cette politique de communication s'adressera aux populations et aux diverses autorités administratives ;

S'assurer que les conditions d'embauche et de débauche soient parfaitement comprises et acceptées ;

Les mesures de sécurités et de santé en vigueur sur le chantier devront être appliquées avec un soin particulier au personnel sans qualification recruté temporairement.

Pendant l'exécution du chantier, l'Entrepreneur établira un tableau de suivi de l'embauche et de la débauche du personnel non qualifié. Il contiendra au moins les données suivantes : une liste nominative, la durée (en jours) de l'embauche, la date d'embauche, la date de débauche et l'origine géographique du personnel temporaire.

- Respect des horaires de travail

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.

- Protection du personnel de chantier

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités (gants, lunettes de protection pour les soudeurs et découpeurs de tôles, casques, cache-nez, harnais de sécurité pour les travaux en altitude, souliers ou bottes renforcés, combinaisons en kaki, etc.).

L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné.

L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.

- Formation et sensibilisation

Destiné à ses employés permanents ou temporaires, l'Entrepreneur constituera un plan de formation à la sécurité sur le chantier (importance du port des protections individuelles, règles de circulation, abstinence alcoolique, ...) et à la santé au travail et dans la vie quotidienne (prévention des MST et plus particulièrement le HIV, prévention du paludisme, techniques de portage des charges lourdes...).

Une petite sensibilisation sera donnée à tout visiteur du chantier. Elle consistera en une présentation du sous-projet n° 1 et des consignes de sécurité à respecter sur le chantier.

Chaque séance de formation sera consignée dans un formulaire mis au point par l'Entrepreneur qui comprendra, au moins, le nom des formés, leur statut, l'intitulé de la formation et la date.

Tout ceci devra être agrémenté par des photos d’illustration.

- Gestion des impacts attendus sur la santé et le VIH/SIDA

Sensibilisation sur la santé

Il est attendu que l’entreprise intègre dans ses rapports mensuels environnementaux et sociaux, un compte rendu sur la campagne de sensibilisation avec la liste de présence émargée des ouvriers, illustré par des photos.

Prise en charge médicale

L’entreprise devra avoir sur le chantier (base de vie, ou base de travail) un système de prise en charge médicale (ambulance ou infirmier), qui permettrait de gérer correctement toute situation d’urgence médicale.

Si l’entreprise choisi de mettre en place une petite infirmerie ou affirme avoir signé un protocole d’accord avec un établissement médical privé, elle devra fournir au Maitre d’Ouvrage toutes les preuves écrites de ce protocole.

Premiers secours médical

L’entreprise devra disposer sur les chantiers éloignés des moyens de premiers secours ou de secours d’urgence (boîte médicale) afin de prévenir à toute éventualité.

Il est fortement attendu de l’entreprise qu’elle organise régulièrement des séances de sensibilisation et de formation sur les premiers gestes de secours en matière de sécurité sur le chantier pour les ouvriers afin que tout le monde sache quoi faire en cas d’accident. Un bon système d’organisation de gestion d’accident sur le chantier peut sauver des vies.

Dans le cadre de la lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, l’entreprise aura à mettre en place un plan de sensibilisation (pour l’abstinence et/ou la protection) des ouvriers, tout en réglementant l’accès sur les chantiers.

Cette campagne de sensibilisation pourrait intégrer des techniques de communication visuelle (planches, affichettes, etc.) pour mieux attirer l’attention des ouvriers sur la gravité des maladies sexuellement transmissibles comme le SIDA. Il pourra être placardé des affiches ou autocollants à l’entrée des chantiers avec un slogan contre le VIH/SIDA pour rappeler aux ouvriers, chaque matin, les dangers des rapports sans protection.

La facilitation d’accès des ouvriers à des moyens de protection sexuelle comme le préservatif, peut d’être aussi d’une grande efficacité dans le plan de lutte contre le sida à défaut de l’abstinence. Ceci doit être accompagné par une campagne d’explication, sur l’utilisation correcte de ces moyens de protection.

Il est attendu que l’entreprise intègre dans ses rapports environnementaux et sociaux mensuels, un compte rendu sur la campagne de sensibilisation avec la liste de présence émargée des ouvriers, illustré par des photos.

L’entreprise devra avoir sur le chantier (base de vie, ou base de travail) un système de prise en charge médicale (ambulance ou infirmier), qui permettrait de gérer correctement toute situation d’urgence médicale.

Si l’entreprise choisi de mettre en place une petite infirmerie ou affirme avoir signé un protocole d’accord avec un établissement médical privé, elle devra fournir au Maitre d’Ouvrage toutes les preuves écrites de ce protocole.

L’entreprise devra disposer sur les chantiers éloignés des moyens de premiers secours ou de secours d’urgence afin de prévenir à toute éventualité.

Il est fortement attendu de l’entreprise qu’elle organise régulièrement des séances de sensibilisation et de formation sur les premiers gestes de secours en matière de sécurité sur le chantier pour les ouvriers afin que tout le monde sache quoi faire en cas d’accident. Un bon système d’organisation de gestion d’accident sur le chantier peut sauver des vies.

- Gestion des impacts attendus sur la création d’emplois, la diminution des pertes de revenus et les expropriations

Si elles ont lieu, les expropriations devront être gérées avec beaucoup de sérieux et de tacts, car, c’est l’un des facteurs à risque, qui peuvent faire échouer le sous-projet n°1. Toutes les expropriations et indemnisations doivent être effectuées avant le démarrage effectif des travaux et dans le respect des procédures de la Banque Mondiale en matière de déplacement de populations.

Il est suggéré de mettre en place, un plan d’information et de sensibilisation des populations cibles (commerçants, riverains, prestataires de services, institutions publiques et privées, autorités locales, etc.). Ces populations cibles devront être associées à tout le processus. Aucune décision engageant leur intérêt, ne devra être prise sans leur avis.

Il est souhaitable de choisir d’abord les sites devant accueillir les expropriés dès le départ, avant le début des travaux. Tous les problèmes de délocalisation devront être résolus, avant de commencer à démolir. Les populations devront bien appréhender l’importance du projet pour leur avenir, afin de les préparer aux délocalisations et aux conséquences qu’elles devront affronter. Durant tout le processus de sensibilisation, les impacts positifs du projet devront toujours être mis en avant pour rassurer les populations.

Un comité de suivi des impacts des travaux (avant, pendant et après) devra être mis en place, pour servir de cadre de réflexion et d’échange, afin de prendre en charge tous les problèmes sociaux qui pourront se poser (prévus et imprévus). La composition de ce comité devra être la plus représentative possible de la population et des autorités.

- Mesures de gestion des impacts attendus sur l’agriculture

Lorsqu’il en existe, l’entreprise devra procéder à la sensibilisation des agriculteurs qui ont des activités très proches des chantiers ou sous l’influence directs des travaux, afin d’éviter tout dommage sur la quantité ou la qualité des produits.

Les volumes d’eau captés ne doivent pas mettre en périls les activités économiques liées à l’eau pour les riverains.

En cas de pertes avérées (de toute nature) occasionnées par les travaux, par négligence de l’entreprise, il est nécessaire que l’entreprise puisse procéder à des indemnisations équitables et concertées afin d’éviter tout mouvement social pouvant retarder ou perturber l’exécution normale des travaux.

- Procédure de réclamation, réconciliation, intermédiation

Il est fortement recommandé à l’entreprise de mettre en place une procédure de réclamation permettant aux populations concernées de pouvoir faire des réclamations si elles jugent que la situation n’est pas en leur faveur.

Des cahiers de réclamations pourraient être placés en des endroits faciles d’accès où les populations pourront se rendre pour faire leur réclamation.

Les populations devront bien appréhender l’importance du sous-projet n°1 pour leur avenir, afin de les préparer aux délocalisations et aux conséquences qu’elles devront affronter. Durant tout le processus de sensibilisation, les impacts positifs du sous-projet n°1 devront toujours être mis en avant pour rassurer les populations.

Un comité de suivi des impacts des travaux (avant, pendant et après) devra être mis en place, pour servir de cadre d’intermédiation, de réconciliation et d’échange, afin de prendre en charge tous les problèmes sociaux qui pourront se poser (prévus et imprévus). La composition de ce comité devra être la plus représentative possible de la population et des autorités.

- Expropriation imprévue

Dans les cas d’expropriation, non identifiés à ce jour, les indemnisations des dégâts aux propriétés privées pendant la réalisation des travaux devront être suffisamment attractives pour motiver les familles concernées, ne pas les léser et ne pas retarder les travaux. On veillera à ce que les expropriations ne soient pas des occasions nouvelles de faire de nouveaux pauvres.

- Responsable Environnement et Social

L’Entrepreneur doit désigner un Responsable Environnement/Hygiène/Sécurité, son CV devra être validé par l’UI-PUASEE et la Banque Mondiale. Il veillera à ce que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement soient rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. Il devra élaborer des rapports mensuels et circonstanciés de suivi environnemental et social des chantiers (Canevas à retirer à l’UI-PUASEE).

- Gestion des impacts négatifs attendus sur l’hygiène et la sécurité

Il est recommandé que les chantiers importants disposent de sanitaires (latrines, douches, adduction d’eau potable).

Il est de la responsabilité de l’entreprise de mettre à la disposition des ouvriers sur le chantier de l’eau de boisson (5 litres par personne et par jour au minimum).

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau d’hygiène, des dispositions devront être prises pour qu’il soit suffisant à tout moment.

La sécurité des ouvriers sur les chantiers est un volet très important. Il faudra, pour minimiser tous les risques d’accidents sur les chantiers :

respecter totalement des principes individuels de prévention c’est à dire : EPI (port de casque, de lunettes, de gants, de chaussures de protection, etc.) pour tous les corps de métiers.

ne pas négliger les principes collectifs de prévention comme : le respect de la réglementation, des signalisations et surtout une prise en compte de la qualification des ouvriers. En effet, la non-maîtrise d’un instrument de travail pour un ouvrier, peut être un danger pour lui et pour tous ceux qui travaillent à côté de lui.

Il est aussi conseillé d’interdire à toute personne étrangère de dépasser les limites autorisées des chantiers. Cette interdiction devra être signalée par un panneau bien visible.

- Approvisionnement en eau du chantier

L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité.

- Gestion des déchets

La Maîtrise d’œuvre veillera à ce que l’entreprise présente un plan de gestion écologiquement rationnel (PGERD) des déchets générés par leurs activités. Ce plan devra comporter au moins :

une liste des sites occupés par l’entreprise ;

- le nombre de conteneurs prévus pour la collecte des déchets générés ;

- le nombre de bacs ou demi-fûts prévus pour recevoir la collecte intermédiaire et journalière des ordures ;

- le nombre de seaux prévus pour les bureaux s’il en existe ;

- le système de tri à la source des ordures prévu avec au moins trois grandes catégories :

  - les déchets souillés (pièces mécaniques usagées, chiffons souillés, batterie morte, filtre à huile, la pneumatique souillée etc.

  - le papier, le carton, le bois, etc.

  - le plastique, la pneumatique propre, les bouteilles en plastique, etc.

- le nombre de fûts prévus pour la collecte des huiles usagées ;

- le nombre de séances de nettoyage des sites occupés par mois (au moins 4 fois par mois) ;

- le système d’évacuation de ces déchets vers une décharge contrôlée ou vers un dépotoir prévu à cet effet ou par incinération dans des fûts améliorés (trous d’aération).

L’entreprise pourra contracter une prestation de service avec un spécialiste du nettoyage et du balayage ou avec des personnes individuelles ou ONGs pour effectuer régulièrement le nettoyage et l’entretien du sol des sites occupés par l’entreprise.

Pour la gestion des huiles usées, l’entreprise aura à construire un réceptacle en béton capable de stocker correctement et provisoirement des fûts hermétiques contenant les huiles usées, jusqu’à leur enlèvement et évacuation.

Par anticipation, l’entreprise pourra choisir son fournisseur en huile en fonction de sa capacité à reprendre gratuitement ou à moindre coûts les fûts d’huiles usées déjà pré-conditionnés.

L’entreprise veillera à construire un bassin en béton pour y collecter tous les déchets solides souillés comme les filtres à huile, les batteries mortes, etc. Si le fond du bassin est bétonné, le risque de contamination de la nappe devient très réduit. Ce bassin permettra à la fin des travaux, de pouvoir verser du béton sur ces déchets afin de les stabiliser et de les soustraire pour longtemps au contact de l’eau d’infiltration.

- Recommandations spécifiques

L’entreprise doit à tout moment se conformer à la législation bissau-guinéenne en ce qui concerne : les lois foncières, les textes réglementaires sur l’environnement, le code forestier, les textes réglementaires sur l’eau, le code du travail et de la santé publique, etc.

- Organisation des chantiers

Les chantiers ne seront pas établis à proximité de certains établissements : les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte, etc. dont ils pourraient troubler les activités par les bruits, les poussières, les dégagements gazeux des engins, le trafic, etc.

Les chantiers seront signalés de manière à être visibles de jour comme de nuit, particulièrement dans les sections habitées. Les chantiers seront installés sur des sites autorisés et ils présenteront toutes les garanties voulues en matière de protection de l’environnement et de sécurité pour les travailleurs et la population du voisinage. L’organisation des chantiers sur des terrains n’appartenant pas l’entrepreneur donnera lieu à des indemnisations en faveur des propriétaires. Les sites des chantiers seront entièrement réhabilités en fin de travaux, replantés si nécessaire et les matériaux excédentaires ainsi que les déchets (tuyaux, gravas, déblais, sable et graviers stockés pour le bétonnage) seront enlevés.

Pour éviter toute dégradation de l’air, on arrosera les matériaux concernés.

- Gestion des engins de chantier

Ils devront être de taille et de conception adaptée à la nature des travaux et équipés d’avertisseur de recul. Les conditions de fonctionnement de ces engins seront conformes aux normes des constructeurs.

Les engins trop bruyants seront insonorisés au maximum. Les engins ne pourront pas dépasser les taux de pollution sonore et gazeuse établies par les normes nationales et/ou internationales.

Aucune fuite d’huile ou de carburant pouvant polluer les sols et les eaux de surface ne sera autorisée.

- Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert environnementaliste et sociologue en cas de besoin, qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.

- Notification

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.

- Sanction

Des contrôles inopinés seront effectués sur les chantiers et une retenue non remboursable de 10.000 USD sera opérée au débit du compte de l’entrepreneur chaque fois que les non conformités signalées par le Maître d’œuvre subsisteront pendant plus de 30 jours. Aussi, des mesures nécessaires seront prises par le Maître d’ouvrage pour assurer la réparation des dommages causés à l’Environnement, par un tiers. Toutefois, l’intervention de celui-ci ne dégagera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur.

Le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat.

L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie.

- Désignation du personnel d’astreinte

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.

- Mesures contre les entraves à la circulation

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate actée par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger.

- Passerelles piétons et accès riverains

L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.

- Protection des sites sacrés et des sites archéologiques

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, il devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux.

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante :

arrêter les travaux dans la zone concernée ;

aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler ;

s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.

- Journal de chantier

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal environnemental de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre.

- DISPOSITIONS EN FIN DE CHANTIER

- Remise en état des lieux

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état.

L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit

retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc. ;

rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli.

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du défaillant.

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non-remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier.

- Protection des zones instables

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol :

éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité ;

conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.

- Carrières et sites d'emprunt

L’Entrepreneur est tenu de disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à la législation nationale en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux normes environnementales en vigueur.

A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit :

rétablir les écoulements naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés ;

supprimer l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un procès-verbal de l'état des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services compétents.

- Responsabilité de la sous-traitance

Lorsque l’Entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des travaux, ses sous-traitants sont, de facto, liés par les présentes prescriptions pour la gestion environnementale et sociale des chantiers.

- Réception des travaux

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception.

L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés.

- Obligations au titre de la garantie

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.

- DISPOSITIONS PREALABLES SUR LES VBG

L’entrepreneur doit présenter le Code de conduite (ESHS) qui s'appliquera à son personnel de chantier, afin d'assurer le respect de ses obligations Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité (ESSS) en vertu du contrat.

En outre, il doit détailler la façon dont ce Code de Conduite sera mis en œuvre. Cela comprendra:

comment sera-t-il introduit dans les conditions d'emploi/d'engagement ?

quelle formation sera dispensée ?

comment sera-t-elle surveillée et comment l’entrepreneur propose de traiter toute violation?

- Obligations de l'Entrepreneur sur les VBG

préparer et mettre en œuvre un Plan de Sensibilisation du Genre conformément aux exigences de l'Employeur;

assurer un salaire égal aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, conformément aux lois nationales et aux obligations conventionnelles internationales et payer les femmes directement leurs salaires;

ne pas payer ses employés moins que le salaire minimum en vertu de la loi applicable;

fournir des conditions de travail sûres et sécurisées aux travailleurs masculins et féminins; et,

se conformer aux lois du travail en vigueur et s'abstenir du travail des enfants.

Développer : (i) des Codes de Conduite sur la Violence Basée sur le Genre (VBG) et l'Abus/l'Exploitation des Enfants (AEE) ; et (ii) un Plan d'Action pour atténuer et répondre à la VBG et à l’AEE au sein de l'entreprise et de la communauté.

Décrire les responsabilités : (i) de l'entreprise à créer une culture positive pour son lieu de travail et ses employés ; (ii) des gestionnaires pour s'assurer que cette culture est mise en œuvre ; et (iii) des individus à adhérer aux principes de cette culture et à ne pas s'engager dans la VBG et/ou AEE.

- Formations sur les VBG

Tous les employés (y compris les gestionnaires) devront suivre une formation avant de commencer les travaux afin de renforcer leur compréhension du VIH/sida, de la Violence Basée sur le Genre (VBG) et de l’Abus/Exploitation des Enfants (AEE). Par la suite, les employés doivent suivre un cours de formation obligatoire au moins une fois par mois pendant la durée de la mobilisation.

La formation doit être effectuée par les prestataires locaux identifiés par le client pour le contractant, le client et le personnel de supervision technique pendant la durée du contrat. Les communautés locales peuvent également participer si nécessaire.

Le financement de la prestation de la formation, et le temps du participant, sont inclus dans le devis quantitatif du projet à titre de somme provisoire.

- ACTE DE CONSENTEMENT DE L’ENTREPRENEUR POUR LES VBG

Je _______________________, consens que tout en travaillant sur le sous-projet n°1, je vais:

- consentir à la vérification des antécédents policiers.

- traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans), et les hommes avec respect quelle que soit leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, propriété, handicap, naissance ou autre statut.

- ne pas utiliser de langage ou de comportement envers les femmes, les enfants ou les hommes qui ne sont pas appropriés, harcelants, abusifs, sexuellement provocateurs, dégradants ou culturellement inappropriés.

- ne pas participer à un contact sexuel ou à une activité avec des enfants - y compris le « grooming » (l'action de manipuler sur internet les enfants à des fins sexuelles) ou le contact par le biais de médias numériques. La méconnaissance de l'âge d'un enfant n'est pas une défense. Le consentement de l'enfant n'est pas non plus une défense ou une excuse.

- ne pas s'engager dans des faveurs sexuelles - par exemple, faire des promesses ou un traitement favorable dépendant d'actes sexuels - ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou abusif.

- à moins d'avoir le  consentement de toutes les parties concernées, je n'aurai pas d'interactions sexuelles avec les membres des communautés environnantes. Cela comprend les relations impliquant la rétention ou la promesse de versement d'un avantage monétaire ou non monétaire aux membres de la communauté en échange de rapports sexuels - une telle activité sexuelle est considérée comme « non consensuelle » dans le cadre de ce Code.

- assister et participer activement à des cours de formation liés au VIH/sida, à la Violence Basée sur le Genre (VBG), et à l’Abus/Exploitation des Enfants (AEE) selon les demandes de mon employeur.

- envisager de signaler par l'intermédiaire du MGP ou à mon manager toute VBG ou AEE présumée ou réelle par un collègue, qu'elle soit employée par mon entreprise ou non, ou toute violation de ce Code de Conduite.

- CODE DE CONDUITE DE PROTECTION DE L'ENFANT

- Engagement de l’entrepreneur pour la protection des enfants

Je _______________________, suis d'accord que dans le cadre de mon contrat, je dois :

- traiter les enfants avec respect, quelle que soit leur race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, propriété, handicap, naissance ou autre statut;

- ne pas utiliser de langage ou de comportement envers  les enfants qui ne sont pas appropriés, harcelants, abusifs, sexuellement provocateurs, dégradants ou culturellement inappropriés ;

- ne pas engager des enfants de moins de 18 ans dans toute forme de rapport sexuel ou d'activité sexuelle, y compris le paiement des services ou des actes sexuels;

- si possible, s'assurer qu'un autre adulte est présent lors des travaux effectuer à proximité des enfants;

- ne pas inviter les enfants non accompagnés chez moi, à moins qu'ils courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique;

- ne pas dormir près des enfants non surveillés, sauf nécessité absolue, auquel cas je dois obtenir la permission de mon manager, et m'assurer qu’un adulte est présent si possible;

- Engagement de l’entreprise pour la photographie des enfants

Je _______________________, suis d'accord que dans le cadre de mon contrat, lors de la photographie ou du tournage d'un enfant à des fins liées au travail je dois :

- avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et essayer de se conformer aux traditions locales ou des restrictions pour la reproduction d'images personnelles ;

- avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement de l'enfant ou d'un parent ou tuteur de l'enfant. Dans ce cas, je dois expliquer comment la photographie ou le film sera utilisé ;

- veiller à ce que les photographies, les films, les vidéos et les DVD présentent les enfants de manière digne et respectueuse et non de manière vulnérable ou soumise. Les enfants doivent être vêtus de manière adéquate et ne pas être dans des poses pouvant être considérées comme sexuellement suggestives ;

- s'assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits ;

- s'assurer que les étiquettes de fichiers ne révèlent pas d'informations d'identification sur un enfant lors de l'envoi électronique d'images.

ANNEXE 3 : COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CADRAGE

| DATE : | Le 08 Mai 2019 |
| --- | --- |
| LOCAL : | Siège d’UCP-PUASEE |

| PRÉSENCES: RUINTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jose A P Gonsalvez | Director | CMB |
|  | João António da Silva | Assistant Technique | UCP-PUASEE |
|  | Mário Biager | Assistant Environnement / Social | UCP-PUASEE |
|  | Júlio Tavares Ié | Environnement / Social | UCP-PUASEE |
|  | Felisberto Gomes | Etudes/Projets | EAGB |
|  | Ruintino luibadji | Tecnico | AAAC |
|  | José E Goncalves | AT Environnement | AAAC |
|  | Berouba Guisse Amadou Thiam Abdoulaye ciss Fall Racine A Guisse | Consultant Chef de mission Equipe consultant Equipe consultant Equipe consultant | ECI ECI ECI ECI |

| ORDRE DU JOUR : | Réunion de Démarrage du Marche avec l’équipe du cabinet ECI et les différentes composantes du projet (AAAC.CMB.PUASSE. EAGB) pour la présentation d’une partie de l’équipe ECI. et la mise en cadrage du projet. |  |
| --- | --- | --- |

| POINTS DISCUTÉS : |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Présentation du projet par le consultant sous forme de (power point) Compréhension des sous projets suivant les TDR Précision sur les changements qui auront lieu sur le programme de construction et sur le réseau d’extensions, Remplacement de l’amiante ciment et détermination du tracé existant Visite de terrain afin de mieux préciser les études de PAR qui seront nécessaires Elaboration de rapport de démarrage Nécessite de reprendre les TDR par sous projet pour leur validation à AAAC DECISIONS PRISES : Plusieurs points ont été discutés et arrêtés durant cette séance de travail, à savoir : |  |
|  | - L’attention du Consultant a été attiré sur le fait que, contrairement à ce qui a été écrit dans les TDR, il y aura des changements qui seront précisés sur les rapports APS en finalisation ; - Le Consultant pourra se baser sur le PV du 20 mars qui lui a été envoyé pour avoir une idée de ces changements, - Il a été demandé au Consultant de se conformer à la page de garde qui lui a été Transmise par email, - Il a été retenu que seulement les sous projets 3, 4 et 5 devront nécessiter un PAR. - Concernant la proposition du Consultant de regrouper ces 3 PAR en un seul, il a été retenu que le nombre de PAR a effectué par le Consultant dépendra des résultats issus du travail de terrain et sera précisé dans le rapport de démarrage, - Le Consultant devra transmettre ce 08 Mai au PUASEE une lettre destinée à informer les parties prenantes et les points focaux du démarrage des études environnementales pour solliciter leur collaboration, - Le Consultant devra transmettre ce 8 Mai un programme d’intervention sur le terrain pour pouvoir être guidé par le PUASE ou les parties prenantes, - Le Consultant devra aussi transmettre au PUASEE un tableau actualisé d’intervention de ses experts en fonction des livrables, - IL a été précisé que les études de PAR seront adossées à l’APD en cours de réalisation. En effet, tant que le tracé des réseaux et les études topo ne seront pas précis, le PAR ne pourra pas être terminé. |  |
|  | La réunion a pris fin à 11H 40 MN. |  |

ANNEXE 4 : LISTE DE PRESENCE DE LA REUNION DE DEMARRAGE DE L’EIES ET DU PAR / PUASEE-FA

ANNEXE 5 : LISTE DES SERVICES TECHNIQUES CONSULTES

ANNEXE 6 : LISTE DE PRESENCE DE LA CONSULTATION DES POPULATIONS CONSULTEES

AU NIVEAU DE BLEME / QUARTIER AEROPORT

AU NIVEAU DE BOR

AU NIVEAU DE HAFIA

AU NIVEAU DE PRABIS

AU NIVEAU DE ANTULA

ANNEXE 7 : MODELE DE LA LETTRE DE MANIFESTATION DES PLAINTES

Je soussigné(e) _____________________________________________ [nom, prénom], né(e) le ____________________________ à _______ [date et lieu de naissance], demeurant _____ [adresse complète] et exerçant la profession de ____________________ [profession exercée]

Ai l’honneur de porter plainte entre vos mains contre _________________ et ce, en raison des faits énoncés ci-dessous:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [Enoncé des faits, direct et concis, comportant simplement les détails nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire].

C’est la raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir donner à cette affaire la suite légale qu’elle comporte. Dans cet objectif, vous trouverez ci-joint les éléments justificatifs nécessaires.

Veuillez agréer, Madame / Monsieur le Coordinateur du PUASEE, l’expression de ma haute considération.

Fait à _____ [lieu]

Le ______ [date]

ANNEXE 8 : MODELE DE FICHE D'ENREGISTREMENT DES PLAINTES

| Projet :. |  |
| --- | --- |
| Nº de Lot |  |
| Nom du plaignant : |  |
| Adresse : |  |
| Date de la plainte: |  |
| Mode de saisie : |  |
| Objet de la plainte : |  |
| Description sommaire de la plainte : |  |

NB : toutes les pages du cahier registre doivent être numérotées, paraphées et scellées par le cachet de la Commune pour se rendre compte le plus rapidement possible de la disparition d’une plainte arrachée dans le cahier registre si cela arrive.

ANNEXE 9 : MODELE DU TABLEAU PRESENTANT LES REPONSES DU PROJET ADRESSEES AU PLAIGNANT

| Désignation | Date |  |
| --- | --- | --- |
| Proposition du PUASEE pour un règlement à l'amiable: |  |  |
| Réponse du plaignant: |  |  |

ANNEXE 10 : MODELE DE TABLEAU RELATIVE A LA DECISION FINALE A LA PLAINTE

| Date de la résolution: |  |
| --- | --- |
| Pièces justificatives (Compte rendu, Contrat, accord, Procès-Verbal, etc.): |  |
| Signature du Coordonnateur du PUASEE ou de son Représentant: |  |
| Signature du plaignant: |  |

ANNEXE 11 : MODELE DE TABLEAU REGISTRE DES PLAINTES (B) SUIVI DU TRAITEMENT DE LA PLAINTE

| Nº de plainte | Transmission au service concerne (oui/non, indiquant le service et la personne contact) | Date de traitement prévue | Accusé de réception de la plainte au réclamant (oui/non) | Plainte résolue (oui / non) et date | Retour d’information au réclamant sur le traitement de la plainte (oui/non) et date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Annexe 11 : Modèle de tableau de Registre des plaintes (a) Informations sur la plainte

| Nº de plainte | Nom du réclamant | contact du réclamant |  | Date de dépôt de la plainte | Description de la plainte | Type de projet et emplacement | Source de financement (prêts, PUASEE, ressources propres, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Téléphonique | E-mails |  |  |  |  |

La production journalière du forage dans le site de Guinée Télécom est de l’ordre de 5000 m3/j. La capacité du réservoir en construction (en phase de conclusion) est de 750 m3.

Fiches de données de sécurité à annexer au rapport d’EIES

Dans les conditions d’utilisation normale